# Утверждена

решением Муниципального Совета

от_30.06.2005_№_22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО  СЕВЕРОДВИНСК НА 2005-2010 ГОДЫ.

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа обращения с отходами на территории МО Северодвинск |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Мэра № 324-р от 29.06.2004г. |
| Заказчик программы | Администрация Северодвинска |
| Основные разработчики Программы | Отдел экологии и природопользования УЗГиА; Комитет жилищно-коммунального хозяйства и транспорта и связи Администрации Северодвинска; Центр госсанэпиднадзора в г. Северодвинске |
| Цели Программы | Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в городе и создание эффективной системы управления обращения с отходами, внедрение сортировки отходов, технологий утилизации отходов, строительство полигона ТБО |
| Основные задачи Программы | Снижение объемов образования отходов производства и потребления; максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот; ликвидация несанкционированных свалок; снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения МО Северодвинск: разработка правовых, экономических и организационных мероприятий по сокращению образования, улучшению использования, обезвреживания и экологически безопасного уничтожения отходов производства и потребления; создание системы экологического мониторинга мест складирования отходов |
| Перечень основных мероприятий Программы | Строительство комплекса по переработке отходов и утилизации вторичных ресурсов Строительство полигона твердых бытовых отходов Рекультивация старой свалки |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2005-2010 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Северодвинска, предприятия города |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета; средств предприятий. Общий объем финансирования Программы – 1547,0926 млн. руб. В том числе за счет средств муниципального бюджета – 374,3 млн. руб.; за счет средств предприятий – 1172,7926 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2010 г. предусматривается начало строительства полигона ТБО; обновление спецтранспорта для вывоза бытовых отходов, внедрение системы сортировки и комплексной переработки отходов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ежегодно отдел экологии и природопользования УЗГиА представляет информацию о выполнении Программы Мэру Северодвинска и Муниципальному Совету |

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30 марта  1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

с целью создания комплексной системы управления отходами на территории муниципального образования Северодвинск.

# 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Структура промышленного производства Северодвинска представлена предприятиями энергообеспечения и машиностроительными предприятиями оборонного значения, в результате их деятельности образуется большое количество отходов, в том числе и опасные для окружающей природной среды и здоровья населения. По данным статистической отчетности  за  2003г. на предприятиях города образовалось около 82408 тонн промышленных отходов, из них:

- 1 класса опасности для окружающей природной среды – 6338 т;

- 2 класса опасности для окружающей природной среды – 211 т;

- 3 класса опасности для окружающей природной среды – 25916 т;

- 4 класса опасности для окружающей природной среды – 16612 т;

- 5 класса опасности для окружающей природной среды – 33333 т.

Серьезную проблему в городе представляют золошлаковые отходы тепловой электростанции. В ближайшие несколько лет будет исчерпана емкость существующего золоотвала Северодвинской ТЭЦ-1. Остро стоит проблема завершения строительства первой очереди нового золоотвала с оборотной системой гидрозолоудаления.

Одной из первоочередных и актуальных задач является проблема обращения с медицинскими отходами. При этом эколого-гигиенической оценке подлежат технологии уничтожения (обезвреживания) отходов лечебно-профилактических учреждений.

Не решен вопрос сбора и  утилизации отработанных нефтепродуктов. Производится накопление  данного вида отходов на предприятиях и у населения (ГСК).

Серьезную проблему представляют промышленные отходы 1-3 класса опасности. В Северодвинске действуют четыре площадки накопления токсичных промышленных отходов – на ФГУП «ПО «Севмаш», ФГУП «МП «Звездочка», ФГУП СПО «Арктика», ФГУП «Северный Рейд»  которые используются для накопления собственных отходов предприятий.  Строительство накопителя токсичных промышленных отходов ФГУП «ПО «Севмаш» не завершено.

Из-за недостаточного финансирования медленными темпами ведется строительство площадки для сбора и хранения малотоксичных промышленных отходов ФГУП «ПО «Севмаш», в результате чего на свалку ТБО ежегодно вывозится 6191 тонн  промышленных отходов 4-5 класса опасности предприятий ГРЦАС.

На территории Северодвинска ежегодно образуется около 300 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Основными компонентами ТБО являются: бумага, пищевые отходы, черный металл, цветной металл, текстиль, стеклобой, кожа, резина, пластмасса, дерево, кости, строительные отходы, камни, уличный смет. Отдельные компоненты ТБО, представляют собой вторичные ресурсы, которые должны быть максимально вовлечены в хозяйственный оборот.

Вывоз ТБО производится по планово-регулярной системе несменяемых контейнеров. Транспортировку отходов на свалку производит СМУП «Спецавтохозяйство». Для транспортировки ТБО в основном используется  собирающая спецтехника, загрузка которой значительно ниже номинальной из-за малой эффективности уплотнения в кузове. 78,6% парка спецтехники исчерпало свой ресурс и нуждается в замене. Так, всего 21,4% парка спецтехники имеет срок службы менее 6 лет, а около 78,6%, находится в эксплуатации более 10 лет. Полнота заполнения спецмашин решает задачу оптимальной загрузки транспорта при вывозе ТБО, позволяет снизить расходы на удаление ТБО, уменьшить количество собирающей спецтехники.

Свалка ТБО расположена в юго – восточной части города,  эксплуатируется с 1967 года, площадь ее составляет –около 23 га. Проектная документация на строительство существующей свалки ТБО не разрабатывалась и не согласовывалась. Формирующийся на территории свалки поверхностный сток через систему дренажных канав поступает в озеро Новое и озеро на ул.Железнодорожной, которое каналом связано с озером на пр.Ленина, р.Заборихой, а далее с р.Кудьмой. Технология  работ на свалке включает выгрузку ТБО, разравнивание мусора бульдозерами, уплотнение при 4-кратном прохождении бульдозера, засыпка изолирующим грунтом не производится. В летний период свалка часто горит. Зона свалки не ограждена, не благоустроена. Отсутствует мониторинг состояния окружающей среды в зоне влияния свалки.

В городе не создана нормативно-правовая база и не разработаны механизмы экономического  стимулирования и льготного налогообложения предприятий, учреждений и организаций за переработку и внедрение мероприятий по сокращению количества образования, использованию, обезвреживанию и экологически безопасному уничтожению отходов производства и потребления.

Практически отсутствует система управления движением отходов в городе.

Реализация мероприятий Программы  по строительству  площадок для сортировки отходов,  переработки шламов гальванического производства, накопителя токсичных промышленных отходов, внедрение установок для сжигания отходов на промышленных предприятиях  позволит увеличить долю использования, утилизации и ликвидации отходов.

Ввод в эксплуатацию линии по переработке автопокрышек позволит решить вопрос с утилизацией резиновых отходов не только в городе, но и в области, получить товарную продукцию.

Низкие темпы прироста объемов используемых отходов, отсутствие объекта захоронения не утилизируемых отходов, соответствующего экологическим требованиям, загрязнение окружающей среды и влияние на здоровье населения потребовали разработку целевой муниципальной программы по обращению с отходами на 2005-2010 г.г.

Мероприятия Программы по обращению с отходами на территории МО Северодвинск  сведены в таблицу, состоящую из двух разделов. Первый раздел включает мероприятия, финансируемые за счет средств муниципального бюджета, реализуемые Администрацией города Северодвинска. Во второй раздел включены мероприятия, выполняемые за счет собственных средств предприятий Мероприятия сведены в таблицу, сгруппированы по разделам с указанием исполнителей, сроков, затрат и приведены в Приложении к Программе.

# 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2005-2010 годы, Целью Программы является разработка и внедрение мероприятий, которые должны обеспечить уменьшение образования, увеличение  использования, обезвреживания и уничтожения отходов производства и потребления в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.

Основными задачами, предусмотренными Программой по обращению с отходами на 2005-2010 г.г. являются:

- разработка правовых и нормативно-методических документов, позволяющих достичь цели Программы;

- внедрение системы раздельного сбора отходов;

- создание автоматизированного мусоросортировочного комплекса;

- упорядочение и развитие сети пунктов приема вторичного сырья  у населения;

- использование спецтехники для транспортировки отходов с высокой степенью уплотнения;

- на период разработки проекта и строительства полигона ТБО подготовка обосновывающих материалов по дальнейшей эксплуатации действующей свалки;

- осуществление мониторинга состояния существующей свалки;

- ввод в эксплуатацию полигона для захоронения ТБО;

- разработка и внедрение технических и технологических мероприятий по сокращению объемов образования отходов;

- сокращение объемов накопленных отходов за счет внедрения новых технологий по переработке;

- строительство первой очереди нового золоотвала с системой гидрозолоудаления;

- изыскание совершенных и экономичных методов организации сбора, обработки, утилизации и обезвреживания медицинских отходов;

- переработка и обезвреживание промышленных отходов.

# 3. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и средств предприятий.

Общий объем финансирования составляет 1547092,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета -  374300 тыс. рублей, средств предприятий  -  1172792,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей муниципального бюджета.

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

|  | Всего, тыс. руб. 2005 - 2010 гг. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Местный (муниципальный) бюджет | 374300 | - | 16250 | 32250 | 23750 | 47775 | 69275 |
| Средства предприятий | 1172792,6 | 113700 | 202100 | 244900 | 216000 | 210000 | 186092,6 |
| Общий объем средств | 1547092,6 | 113700 | 218350 | 277150 | 239750 | 25777 | 255367,6 |

# 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается Администрацией Северодвинска в части выполнения мероприятий, указанных в Разделе 1. Администрация Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Ответственные за выполнение конкретных мероприятий разрабатывают и представляют в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий Раздела 2 осуществляется предприятиями и организациями.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком с исполнителями программных мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости заказчик вносит предложения Муниципальному Совету  Северодвинска о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

# 5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Северодвинска.

Контроль за реализацией Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед Администрацией Северодвинска о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

# 6. Оценка экологической эффективности реализации Программы

Предполагается, что реализация Программы к 2005 - 2010 гг. будет способствовать сокращению отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО; максимально возможному вовлечению отходов в хозяйственный оборот; обеспечению захоронения отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями; уменьшению вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека.

# Мероприятия по обращению с отходами на территории МО «Северодвинск» на 2005-2010г.г.

# Раздел 1

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| Раздел 1 |
| 1 | Упорядочение и развитие сети пунктов приема вторичного сырья (макулатура, стекло, ветошь, пластмасса, кость животных, отработанные аккумуляторы, отработанные шины, отработанные люминесцентные лампы) | 2005 2007 | - | - | - | - | - | - | - | Средства предприятий и учреждений города | Сокращение отходов, поступающих на свалку | Администрация Северодвинска (УЗГиА), ЦГСЭН, руководители предприятий |
| 2 | Поэтапное внедрение системы раздельного сбора отходов от нежилого сектора (школы, магазины, библиотеки, ООО, ОАО, промышленные предприятия) (разъяснительная работа с предприятиями и учреждениями, оборудование мест складирования, контейнеров для раздельного сбора отходов, взаимодействие с перерабатывающими предприятиями по согласованному своевременному вывозу отходов) | 2005-2010 | 1400 | - | - | - | - | 400 | 1000 | Средства предприятий и учреждений города | Сокращение отходов, поступающих на свалку; выделение отходов, подлежащих использованию в качестве вторсырья | Руководители предприятий и учреждений города |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением города о необходимости сбора и сдачи вторичного сырья | 2008-2010 | 50 | - | - | - | - | 25 | 25 | Средства муниципального бюджета | Сокращение отходов, поступающих на свалку | Администрация Северодвинска (пресс-служба, Комитет ЖКХ, ТиС), предприятия жилищно-коммунального комплекса, общественные экологические организации |
| 4 | Разработка экспериментальной системы поощрения сбора и сдачи населением вторичного сырья | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | Предотвращение размещения на свалках отходов, являющихся вторресурсами | Администрация Северодвинска (УЗГиА; Комитет ЖКХ, ТиС) |
| 5 | Подготовка соответствующих распорядительных документов, регламентирующих порядок раздельного сбора отходов | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | Сокращение количества отходов, поступающих на свалку | Администрация Северодвинска (УЗГиА; Комитет ЖКХ, ТиС) |
| 6 | Приобретение и размещение специальной установки по термическому обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений | 2009-2010 | 4000 | - | - | - | - | 3500 | 500 | Средства муниципального бюджета | Утилизация отходов ЛПУ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | Администрация Северодвинска (Управление здравоохранения; УЗГиА) |
| 7 | Приобретение утилизатора медицинских отходов с размещением на территории лечебно-профилактического учреждения | 2009-2010 | 5000 | - | - | 5000 | - | - | - | Средства муниципального бюджета | Утилизация отходов ЛПУ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | Администрация Северодвинска (Управление здравоохранения) |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 8 | Выбор и организация площадки компостирования для приготовления растительного грунта (использование древесных отходов и отходов обрезки зеленых насаждений, листвы, сухой травы) | 2009-2010 | 3500 | - | - | - | - | 2000 | 1500 | Средства муниципального бюджета | Утилизация древесных отходов, отходов обрезки, листвы | Администрация Северодвинска (Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| 9 | Приобретение трупосжигательной печи для утилизации трупов животных | 2009-2010 | 4000 |  |  |  |  | 3500 | 500 | Средства муниципального бюджета | Утилизация трупов животных в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | Администрация Северодвинска (Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА; Управление здравоохранения) |
| 10 | Организация сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов на базе предприятий нефтепродуктообеспечения, котельных и ТЭЦ | 2005-2006 | - | - | - | - | - | - | - | Средства предприятий | Утилизация отработанных нефтепродуктов | Администрация Северодвинска (УЗГиА); предприятия города |
| 11 | Разработка проекта и организация работ по созданию комплекса по переработке отходов и утилизации вторичных ресурсов | 2006-2009 | 20000 | - | 1000 | 9000 | 6000 | 2000 | 2000 | Средства муниципального бюджета | Утилизация вторичных материалов | Администрация Северодвинска (Строительный отдел, УЗГиА, Комитет ЖКХ,ТиС) |
| 12 | Разработка «Положения по сбору и утилизации отработанных нефтепродуктов на территории МО Северодвинск» | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | Утилизация отработанных нефтепродуктов | Администрация Северодвинска (УЗГиА) |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2006-2010 | 1225 | - | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | Средства муниципального бюджета | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Северодвинска (Комитет ЖКХ,ТиС) |
| 14 | Приобретение специальной техники для вывоза мусора | 2006-2010 | 7500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Средства муниципального бюджета | Снижение расходов на сбор и удаление отходов | Администрация Северодвинска (ЖКХ,ТиС) |
| 15 | Разработка проекта нового полигона твердых бытовых отходов | 2006-2009 | 20000 | - | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 | - | Средства муниципального бюджета | Ликвидация старой свалки и обеспечение захоронения отходов в соответствии с нормативными требованиями | Администрация Северодвинска (Строительный отдел, Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| 16 | Строительство нового полигона твердых бытовых отходов | 2009-2010 | 300000 | - | - | - | - | 250000 | 50000 | Средства муниципального бюджета | Ликвидация старой свалки и обеспечение захоронения отходов в соответствии с экологическими требованиями | Администрация Северодвинска (Строительный отдел, Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| 17 | Разработка проекта рекультивации старой свалки | 2006-2007 | 1000 | - | 500 | 500 | - | - | - | Средства муниципального бюджета | Рекультивация земельного участка | Администрация Северодвинска (Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| 18 | Выполнение работ по рекультивации старой свалки | 2008-2010 | 8000 | - | - | - | - | 5000 | 3000 | Средства муниципального бюджета | Рекультивация земельного участка | Администрация Северодвинска (Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 19 | Строительство очистных сооружений на выпусках городской ливневой канализации | 2006 - 2010 | 42000 | - | 2000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Средства муниципального бюджета | Сокращение объема загрязненных стоков | Строительный отдел |
| 20 | Разработка схемы санитарной очистки города | 2006 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | Средства муниципального бюджета | Обеспечение санитарного состояния города | Администрация Северодвинска (Комитет ЖКХ,ТиС) |
| 21 | Разработка талонной системы при обращении с отходами производства и потребления | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | Строгий учет отходов, размещаемых на свалке | Администрация Северодвинска (СМУП «Спецавтохозяйство", Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| 22 | Разработка «Правил обращения со строительными отходами в г.Северодвинске» | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение несанкционированного размещения строительных отходов | Администрация Северодвинска (УЗГиА; Строительный отдел) |
| 23 | Разработка «Правил обращения с опасными медицинскими отходами на территории МО Северодвинск» | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | Введение системы обращения с медицинскими отходами в соответствии с экологическими требованиями | Администрация Северодвинска (Управление здравоохранения; УЗГиА) |
| 24 | Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение предприятиями города | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий | Соблюдение норм образования и размещения отходов | Предприятия города |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 26 | Организация сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих отходов | 2006 | 7000 | - | 7000 | - | - | - | - | Средства муниципального бюджета | Соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с ртутьсодержащими отходами | Администрация Северодвинска (УЗГиА); предприятия города |
| Сумма затрат по разделу 1 |  | 375700 | - | 16250 | 32250 | 23750 | 48175 | 70275 |  |  |  |

## Раздел 2

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1 | Получение лицензий по обращению с опасными отходами предприятиями города | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий | Соблюдение правил обращения с опасными отходами | Предприятия города |
| 2 | Строительство временного накопителя твердых промышленных отходов (1 очередь) | В соответствии с финансированием | 35092,6 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5092,6 | Средства предприятия | Размещение ТПО 1-3 кл. оп. | ФГУП «ПО «Севмаш» |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству площадки для сбора и хранения малотоксичных твердых промышленных отходов | 2005 (1 очередь) 2010 (2 очередь) | 100000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Средства предприятия | Размещение ТПО 4 кл. оп. | ФГУП «ПО «Севмаш», ФГУП «МП «Звездочка» |
| 4 | Разработка ТЭО, проектно-сметной документации, приобретение и строительство установки по обезвреживанию отходов методом высокотемпературного переплава в металлургических агрегатах | 2005-2010 | 600000 | 1000 | 119000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Средства предприятий | Уменьшение объемов захоронения или длительного хранения около 5000 т/год | ФГУП «ПО «Севмаш» |
| 5 | Проектирование и строительство участка по переработке шламов очистных сооружений гальванического производства | 2009 | 52000 | - | 2000 | 10000 | 20000 | 20000 | - | Средства предприятий | Исключение вывоза шламов очистных сооружений на свалку ТБО | ФГУП «ПО «Севмаш», ФГУП «МП «Звездочка», ФГУП «СПО «Арктика» |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 6 | Утилизировать отходы каменноугольной смолы с последующей ликвидацией хранилища на Мироновой горе |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий | Ликвидация хранилища каменноугольной смолы | ФГУП «ПО «Севмаш» |
| 7 | Утилизация отходов плит ФС | 2008 | 16000 | - | 4000 | 6000 | 6000 | - | - | Средства предприятий | Утилизация отходов 3 класса опасности | ФГУП «ПО «Севмаш», ФГУП «МП «Звездочка» |
| 8 | Организация площадки временного хранения и сортировки и утилизации токсичных промышленных отходов | 2007 | 55400 | 8000 | 18000 | 29400 | - | - | - | Средства предприятия | Уменьшение объемов отходов | ФГУП «МП «Звездочка» |
| 9 | Строительство участка сжигания неопасных отходов с использованием тепла | 2008 | 25000 | - | 2000 | 10000 | 13000 | - | - | Средства предприятий | Уменьшение объемов отходов | ФГУП «МП «Звездочка» |
| 10 | Строительство нового золоотвала | 2010 | 98600 | 48600 | - | - | - | - | 50000 | Средства предприятий | Размещение золошлаковых отходов в соответствии с экол. требованиями | Северодвинская ТЭЦ-1 |
| 11 | Наращивание дамб 1-й секции действующего золоотвала | 2007 | 92500 | - | 40000 | 52500 | - | - | - | Средства предприятий | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Северодвинская ТЭЦ-1 |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Экологический эффект | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 12 | Наращивание дамб 2-й секции действующего золоотвала | 2009 | 93600 | - | - | - | 40000 | 53600 | - | Средства предприятий | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Северодвинская ТЭЦ-1 |
| 13 | Рекультивация загрязненных нефтепродуктами земель на территории мазутного хозяйства Северодвинской ТЭЦ-2 | 2008 | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | Средства предприятия | Ликвидация существующих очагов нефтезагрязнений на территории мазутного хозяйства | Северодвинская ТЭЦ-2 |
| 14 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и оформление лицензии на обращение с опасными отходами для СМУП «Спецавтохозяйство» | 2005 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Средства предприятия |  |  |
| 15 | Разработка нормативов образования отходов от населения города | 2006 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | Средства предприятия | Уточнение фактического количества отходов, образующихся у населения | Администрация Северодвинска (Управление экономики, Комитет ЖКХ,ТиС; УЗГиА) |
| Сумма затрат по разделу 2 |  | 1171392,6 | 113700 | 202100 | 244900 | 216000 | 209600 | 185092,6 | Средства предприятия |  |  |
| Общая сумма затрат |  | 1547092,6 | 113700 | 218350 | 277150 | 239750 | 257775 | 255367,6 |  |  |  |