## Приложение

к распоряжению

Администрации Северодвинска

от 29.03.2006       № 14-ру

# ПЛАН

мероприятий по проведению работ по санитарной очистке,

благоустройству города в весенний период 2006 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение пропуска дождевых и талых вод, очистка колодцев ливневой канализации по улицам и в микрорайонах | до 25.04. 2006 | Жилищно-коммунальные предприятия, СМУП САХ, Цех 19 ФГУП «ПО Севмаш», СМУП ЖКХ «ГОРВИК» |
| 2. | Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий предприятий, организаций всех форм собственности: прилегающих к главным улицам остальных территорий | до 01.05.2005 до 09.05.2005 | Руководители предприятий, организаций, жилищно- коммунальных предприятий, Управление образования, Управление культуры, Управление здравоохранения |
| 3. | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц и восстановление пересечек по дорогам после зимних работ по ликвидации последствий аварий, восстановление благоустройства в жилых кварталах | 2 кв. 2006г. | Предприятия, организации, Комитет ЖКХ,ТиС |
| 4. | Выполнение мероприятий обеспечивающих водоотведение с территорий рынков | 2 кв.2006г. | ООО «Ремстройуслуги», СМУП Торговый дом «Орион», ООО «Паркет» |
| 5. | Приведение в порядок территории Воинского мемориала на о. Ягры; территории, прилегающей к Памятному знаку жертвам Ягринлага | до 09.05.2006 | МУП ЖКК, Комитет ЖКХ,ТиС |
| 6. | Приведение в порядок территорий, прилегающих к мемориальным и памятным доскам | до 01.05.2006 | Предприятия ЖКХ, владельцы и арендаторы зданий, на которых установлены мемориальные и памятные доски |
| 7. | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после весеннего таяния снега | до 15.05.2006 | Руководители предприятий, организаций, Управление образования, жилищно-коммунальные предприятия |
| 8. | Покраска контейнеров, оборудования хозяйственных и детских площадок | до 15.06.2006 | Руководители предприятий, организаций, Управление образования, жилищно-коммунальные предприятия |
| 9. | Выполнить ремонт и покраску малых архитектурных форм, зданий торговых павильонов, указателей остановочных пунктов на автобусных остановках, рекламных щитов | до 15.06. 2006 | Жилищно-коммунальные предприятия, МПАТП, владельцы павильонов на автобусных остановках, Комитет ЖКХ,ТиС, УЗГиА землепользователи |
| 10. | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территории микрорайона | до 15.06. 2006 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 11. | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 01.06. 2006 | Руководители предприятий, организаций, жилищно-коммунальных предприятий, лечебных учреждений, учреждений образования |
| 12. | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 15.06.2006 | Жилищно-коммунальные предприятия |
| 13. | Подготовка пляжной зоны к летнему сезону и приведение в порядок набережной на Приморском бульваре | до 10.06. 2006 | СМУП САХ, СМУП ПЖКО «Ягры», Комитет ЖКХ,ТиС |
| 14. | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 15.06. 2006 | Председатели ГСК |
| 15. | Очистка территорий снежных полигонов от мусора, планировка территории | до 15.06. 2006 | СМУП САХ |
| 16. | Обеспечение вывоза бытового мусора, прошлогодней листвы на городскую свалку в соответствии с противо-пожарными и санитарными правилами | постоянно | Руководители предприятий, организаций, жилищно-коммунальных предприятий |
| 17. | Проведение работы среди населения по соблюдению владельцами животных «Правил содержания собак и кошек в МО Северодвинск» | постоянно | ТО ТУ Роспотребнадзора, ФГУ «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями животных», УВД, жилищно-коммунальные предприятия |
| 18. | Обследование территорий с целью выявления брошенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев | до 15.06. 2006 | Жилищно-коммунальные предприятия, Комитет ЖКХ,ТиС, ОГИБДД, МОБ УВД |
| 19. | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 15.06. 2006 | Председатели СНТ |
| 20. | Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 15.06.2006 | Владельцы автостоянок |
| 21. | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих и приспособленных помещениях | постоянно | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи |
| 22. | Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной в не установленных для этих целей местах (без соответствующего разрешения) 23 | постоянно | Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», УЗГиА, Комитет ЖКХ ТиС, рекламодатели |
| 23. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории Северодвинска | постоянно | Владельцы земельных участков, арендаторы, Комитет ЖКХ, ТиС, УЗГиА |