Приложение

к распоряжению первого заместителя

Главы Администрации по городскому хозяйству

от 02.04.2007     № 21-рг

# ПЛАН

мероприятий по проведению работ по уборке, благоустройству

территории Северодвинска в весенний период 2007 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение пропуска дождевых и талых вод, очистка колодцев ливневой канализации по улицам и в микрорайонах | до 25.04. 2007 | Жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Спецавтохозяйство», Цех 19 ФГУП «ПО «Севмаш», СМУП ЖКХ «ГОРВИК» |
| 2. | Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий предприятий, организаций всех форм собственности: прилегающих к главным улицам остальных территорий | до 01.05.2007 до 09.05.2007 | Предприятия, организации, жилищно- коммунальные предприятия, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление здравоохранения Администрации Северодвинска, Управление культуры Администрации Северодвинска |
| 3. | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц и восстановление пересечек по дорогам после зимних работ по ликвидации последствий аварий, восстановление благоустройства в жилых кварталах | начало работ- 2 кв. 2007 | Предприятия, организации, Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска |
| 4. | Выполнение мероприятий обеспечивающих водоотведение с территорий рынков | 2 кв.2007 | Руководители рынков, Управление экономики Администрации Северодвинска (Отдел развития предпринимательства, промышленности и сферы услуг) |
| 5. | Приведение в порядок территории Воинского мемориала на о. Ягры; территории, прилегающей к Памятному знаку жертвам Ягринлага | до 09.05.2007 | МУП ЖКК, Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска |
| 6. | Приведение в порядок территорий, прилегающих к мемориальным и памятным доскам | до 01.05.2007 | Жилищно-коммунальные предприятия, владельцы и арендаторы зданий, на которых установлены мемориальные и памятные доски. |
| 7. | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после весеннего таяния снега | до 20.05.2007 | Предприятия, организации, Управление образования Администрации Северодвинска, жилищно-коммунальные предприятия |
| 8. | Покраска, ремонт контейнеров, оборудования хозяйственных и детских площадок | до 15.06.2007 | Предприятия, организации, Управление образования Администрации Северодвинска, жилищно-коммунальные предприятия |
| 9. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, зданий торговых павильонов, указателей остановочных пунктов на автобусных остановках, рекламных щитов | до 15.06. 2007 | Жилищно-коммунальные предприятия, МПАТП, владельцы павильонов на автобусных остановках, Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, землепользователи, УЗГиА Администрации Северодвинска |
| 10. | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территории жилых микрорайонов | до 15.06. 2007 | Жилищно-коммунальные предприятия |
| 11. | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 01.06. 2007 | Предприятия, организации, жилищно-коммунальные предприятия, муниципальные учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения образования |
| 12. | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 15.06.2007 | Жилищно-коммунальные предприятия |
| 13. | Восстановление разметки дорог | 2 кв. 2007 | Подрядная организация |
| 14. | Приведение в порядок территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, Набережной им. А. Зрячева | до 10.06. 2007 | Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации |
| 15. | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 18.06. 2007 | Председатели ГСК |
| 16. | Очистка территорий снежных полигонов от мусора, планировка территории | до 18.06. 2007 | СМУП «Спецавтохозяйство» |
| 17. | Обеспечение вывоза бытового мусора, листвы на городскую свалку | постоянно | Предприятия, организации, жилищно-коммунальные предприятия |
| 18. | Проведение работы среди населения по соблюдению владельцами животных «Правил содержания собак и кошек в МО «Северодвинск» | постоянно | Ветстанция, УВД г. Северодвинска, жилищно-коммунальные предприятия |
| 19. | Обследование территорий с целью выявления брошенного автотранспорта, установление предполагаемых владельцев | до 15.06. 2007 | Жилищно-коммунальные предприятия, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, ОГИБДД, МОБ УВД г. Северодвинска |
| 20. 21. | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 18.06. 2007 до 15.06.2007 | Председатели СНТ Владельцы автостоянок |
| 22. 23. 24. 25. | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих и приспособленных помещениях Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной в не установленных для этих целей местах (без соответствующего разрешения) Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Северодвинска Приведение в порядок территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана 2 | постоянно постоянно постоянно постоянно | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, жилищно - коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», УЗГиА Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ ТиС Администрации Северодвинска, рекламодатели Владельцы, арендаторы земельных участков, УЗГиА Администрации Северодвинска, СМУП «Спецавтохозяйство», Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |

Волокитина

581121