МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРОДВИНСК

## МЭР

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28.01.2008     .№ 31-р

г. Северодвинск  Архангельской области

| О мерах по реализации областного закона от 5 декабря 2007 г. № 450-22-ОЗ «О социально-экономической целевой программе Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы» |  |
| --- | --- |

Во исполнение областного закона от 5 декабря 2007 г. № 450-22-ОЗ «О социально-экономической целевой программе Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы», руководствуясь областным законом от 12 декабря 2007 г. № 466-23-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год», решением Совета депутатов Северодвинска от 27 декабря 2007 г. № 190 «О местном бюджете на 2008 год», постановлением Администрации Архангельской области от 17 января 2008 г. №6-па/1 «Об утверждении порядка финансирования областной адресной инвестиционной программы» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 978 «Об утверждении правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»:

1. Управлению экономики (Выжлецова Н.Н.) Администрации Северодвинска совместно с Управлением строительства и архитектуры (Черепанов О.А.) Администрации Северодвинска, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (Воронов В.В.) и Управлением здравоохранения Администрации Северодвинска (Меньшикова Л.И.) в срок до 1 марта 2008 года представить Мэру Северодвинска на утверждение:

1.1. Организационный план действий по реализации мероприятий социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы»;

1.2. План размещения заказов на исполнение конкретных мероприятий социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы».

2. Управлению экономики Администрации Северодвинска (Выжлецова Н.Н.) координировать работу структурных подразделений Администрации Северодвинска с Департаментом финансов Архангельской области и государственными заказчиками Программы: Департаментом строительства Архангельской области; Департаментом здравоохранения Архангельской области; Комитетом по физической культуре, спорту и массовым мероприятиям Архангельской области по заключению договоров на финансирование мероприятий социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы» (далее Программа) в 2008 году.

3. Утвердить график подготовки документов в порядке, утвержденном постановлением Мэра Северодвинска от 30.10.2006 № 138 «О размещении заказов для муниципальных нужд», для организации и проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по реализации первоочередных мероприятий Программы согласно Приложению.

4. Представить в Управление экономики Администрации Северодвинска:

4.1. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска перечень объектов капитального ремонта городских дорог и перечень жилых домов старой застройки, подлежащих реконструкции, в соответствии с объемами финансирования Программы, на 2009 - 2011 годы. Срок до 28.02.2008 года. Ответственный – Воронов В.В.;

4.2. Управлению строительства и архитектуры Администрации Северодвинска:

- разработанные задания на проектирование и список объектов строительства жилья социального использования в кварталах 84, 167, 170 в соответствии с объемами финансирования Программы, на 2009 - 2011 годы. Срок до 28.02.2008 года. Ответственный - Черепанов О.А.;

- разработанное совместно с Управлением здравоохранения Администрации Северодвинска задание на проектирование реконструкции городской станции скорой медицинской помощи. Срок до 28.02.2008 года. Ответственный – Черепанов О.А.;

- разработанное задание на проектирование строительства и реконструкции набережной  Александра Зрячева. Срок до 28.02.2008 года. Ответственный – Черепанов О.А.;

- разработанное задание на проектирование и перечень объектов строительства общежитий в соответствии с объемами финансирования Программы на 2009 - 2011 годы. Срок до 01.04.2008 года. Ответственный – Черепанов О.А..

5. Финансовому управлению Администрации Северодвинска (Кочегарова Е.Т.) обеспечить финансирование Программы в объемах, предусмотренных решением Совета депутатов Северодвинска от 27.12.2007 № 190 «О местном бюджете на 2008 год».

6. Структурным подразделениям Администрации Северодвинска (Мищенко Г.М., Воронов В.В., Меньшикова Л.И., Черепанов О.А.) при направлении сведений в Реестр муниципальных контрактов о заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ, предусмотренных  мероприятиями Программы, одновременно представлять копии заключенных муниципальных контрактов.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на Первого заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Сидорова А.Н. .

| Мэр Северодвинска | А.Н.Беляев |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению Мэра от _______________ № _______

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок предоставления документов для разработки документации |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция Ягринского шоссе | Черепанов О.А. | 18.02.2008 |
| Строительство и реконструкция Архангельского шоссе | Черепанов О.А. | 28.02.2008 |
| Строительство и реконструкция окружной дороги (загородная часть дороги) | Черепанов О.А. | 28.02.2008 |
| Строительство и реконструкция окружной дороги (ул. Окружная городской части дороги) | Черепанов О.А. | 28.02.2008 |
| Строительство и реконструкция окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной городской части дороги) | Черепанов О.А. | 22.02.2008 |
| Строительство и реконструкция окружной дороги (пр. Победы от ул. Кирилкина до пр. Морского городской части дороги) | Черепанов О.А. | 06.02.2008 |
| Капитальный ремонт городских автодорог (ул. Первомайская от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского) | Воронов В.В. | 12.02.2008 |
| Капитальный ремонт городских автодорог (ул. Октябрьская от ул. Логинова до пр. Бутомы) | Воронов В.В. | 12.02.2008 |
| Капитальный ремонт городских автодорог (ул. Плюснина) | Воронов В.В. | 22.02.2008 |
| Капитальный ремонт городских автодорог (ул. Южная от путепровода до ул. Народной) | Воронов В.В. | 22.02.2008 |
| Капитальный ремонт городских автодорог (ул. Ломоносова от площади Ломоносова до ул. Железнодорожной) | Воронов В.В. | 22.02.2008 |
| Капитальный ремонт городских автодорог (ул. Ломоносова от площади Ломоносова до пр. Труда) | Воронов В.В. | 22.02.2008 |
| Строительство сетей водопровода и канализации в кварталах 150, 163, 170 | Черепанов О.А. | 28.02.2008 |
| Строительство сетей теплоснабжения (газоснабжения) кварталах 150, 163, 170 | Черепанов О.А. | 28.02.2008 |
| Строительство электросетей кварталах 150, 163, 170 | Черепанов О.А. | 28.02.2008 |