# Приложение

# к распоряжению Мэра Северодвинска

# от «___» мая 2009 г. № ____

# план  мероприятий

# ПО развитию и обеспечению деятельности

# многофункционального  центра предоставления

# государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

# в муниципальном образовании «СЕВЕРОДВИНСК» на 2010 – 2012 годы

| Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение деятельности СМУ МФЦ (в соответствии со сметой расходов) на пр.Морском, 16 | 2010 – 2012 г.г. | Администрация Северодвинска |
| 2. Оборудование МФЦ системой «Электронная очередь». | 1 кв. 2010 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 3. Открытие и обеспечение деятельности отделения СМУ МФЦ на о.Ягры | с 2011 г. | Администрация Северодвинска |
| 3.1. Подготовка ПСД на реконструкцию помещения (б.Приморский, 24; S = 145 кв.м). | 1 кв. 2010 г. | Администрация Северодвинска |
| 3.2. Реконструкция помещения. | 2, 3 кв. 2010 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 3.3. Оборудование помещения мебелью и оргтехникой (10 рабочих мест). | 4 кв. 2010 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 3.4. Оборудование информационными киосками (1 киоск). | 4 кв. 2010 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 3.5. Обучение персонала | 3, 4 кв. 2010 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 3.6. Информационная поддержка создания и функционирования МФЦ | 2010 – 2011 г.г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |

| Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 4. Открытие и обеспечение деятельности отделения СМУ МФЦ в микрорайоне «Заозерный» | с 2012 г. | Администрация Северодвинска |
| 4.1. Подготовка ПСД на реконструкцию помещения (S = 200 кв.м). | 1 кв. 2011 г. | Администрация Северодвинска |
| 4.2. Реконструкция помещения. | 2, 3 кв. 2011 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 4.3. Оборудование помещения мебелью и оргтехникой (10 рабочих мест). | 4 кв. 2011 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 4.4. Оборудование информационными киосками (1 киоск). | 4 кв. 2011 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 4.5. Обучение персонала | 3, 4 кв. 2011 г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |
| 4.6. Информационная поддержка создания и функционирования МФЦ | 2011 – 2012 г.г. | Администрация Северодвинска, администрация АО |