УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 30.12.2010   № 509-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы» (2010-2012 годы) (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | постановление Администрации Северодвинска от 30.12.2010 № 509-па |
| Основание для разработки программы | протокол Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 10 ноября 2010 года № 10; распоряжение Правительства Архангельской области от 23.11.2010. № 594-рп «Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы»; постановление Правительства Архангельской области от 30.11.2010 № 364-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы», распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010 № 163-ра «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ» |
| Разработчик программы | Управление экономики Администрации Северодвинска |
| Заказчик-координатор программы | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска |
| Заказчики программы | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска; Управление экономики Администрации Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска |
| Цель (цели) программы | создание условий для обеспечения реализации инвестиционных проектов по преодолению моноструктурности экономики Северодвинска |
| Задачи программы | содействие сохранению рабочих мест на градообразующих предприятиях; организация взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления в рамках осуществления инвестиционных проектов; развитие и совершенствование сети автомобильных дорог на территории муниципального образования «Северодвинск»; совершенствование коммунальной и инженерной инфраструктуры; создание комфортной среды проживания населения Северодвинска |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | уровень зарегистрированной безработицы (в среднегодовом исчислении), %; общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом), мест; среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей; доля градообразующих предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, %; доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, %; увеличение протяженности автомобильных дорог,% |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010–2012 годы программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий) программы | инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры; инвестиционные проекты развития инженерной и коммунальной инфраструктуры; консалтинговые мероприятия инвестиционной деятельности |
| Исполнители программы | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска; Управление экономики Администрации Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования 1405,04 млн рублей в том числе: средства местного бюджета - 332,34 млн рублей; средства областного бюджета- 15,00 млн рублей; средства федерального бюджета- 972,70 млн рублей; внебюджетные источники - 85,00 млн рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | увеличение доли занятых в производстве гражданской продукции до 45 процентов от общего числа занятых в экономике Северодвинска; создание 994 дополнительных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов; увеличение доли занятых в малом предпринимательстве до 12,7 процента от экономически активного населения; увеличение протяженности городских автомобильных дорог на 1,8 километра |
| Система организации контроля за исполнением программы | контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Северодвинска в форме утверждения ежегодных отчетов о реализации Программы |

Раздел1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в целях реализации «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы», утвержденного постановлением Правительства Архангельской области  от 23.11.2010 №594-рп и постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010 №447-па.

Северодвинск является типичным моногородом, который формировался, строился и развивался вокруг градообразующих предприятий военно-промышленного комплекса.

На территории муниципального образования «Северодвинск» создан мощный машиностроительный кластер, прежде всего в судостроении. Судостроительная отрасль является важной частью экономики Архангельской области, в первую очередь, благодаря развитым высоким компетенциям и уникальным производственным активам. Крупнейшие предприятия, на базе которых создан Северный центр судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации, – ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» формируют около 90 процентов выручки сектора.

Одним из основополагающих факторов, учитываемых при формировании продуктовой политики ОАО «Северный центр судостроения и ремонта» (далее- ОАО «СЦСС»), является диверсификация производственной деятельности путем использования передовых технологий двойного назначения в целях обеспечения равномерности загрузки и увеличения выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Первоочередной задачей модернизации технического и технологического потенциала является опережающее техническое перевооружение производственных мощностей предприятий ОАО «СЦСС» на новой технологической основе и с учетом специализации и кооперации, в том числе корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных, стапельных и  монтажных, трубообрабатывающих производств, а также производств машиностроительной части и неметаллического производства.

В целях повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, увеличения спроса на выпускаемую продукцию, создания новых рабочих мест на основных градообразующих предприятиях города планируется реализация 10 инвестиционных проектов, направленных на развитие государственно-частного партнерства.

Основными направлениями в области производства продукции гражданского назначения, в рамках которых предполагается реализация проектов комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы, являются:

строительство современных морских сооружений, высокотехнологичных судов ледового класса, научно-исследовательских судов, новых типов промысловых судов (большие, средние и малые) с использованием крупноблочного метода строительства;

проектирование и производство пропульсивных установок и их компонентов (гребных винтов всех типов, винтов регулируемого шага, подруливающих устройств, водометов, движительно-рулевых колонок);

изготовление изделий машиностроения для предприятий нефтегазового и энергетического, авиационно-космического и металлургического комплексов, включая изготовление деталей судовых подшипников, комплекты упаковочные для хранения отработанного ядерного топлива атомных электростанций (типа УКХ-109, УКХ-123);

изготовление морских технических средств и их комплектующих в рамках реализации перспективных проектов развития энергетики на основе восстанавливаемых источников энергии (приливы, течения, ветер).

Перечень инвестиционных проектов государственно-частного партнерства, направленных на диверсификацию производства градообразующих предприятий Северодвинска в рамках реализации Комплексного инвестиционного плана развития Северодвинска на 2010-2020 годы,  представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование проекта | Стоимость проекта, млн руб. | Инвестиции в период реализации Программы, млн руб. | Новые рабочие места по проекту | Срок реализации проекта (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохранение рабочих мест по проекту |  |
| 1. Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники | 7300,00 | 2489,8 | 100 | 2011-2018 |
|  |  |  | 4000 |  |
| 2. Модернизация и развитие производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» для обеспечения строительства наплавных энергоблоков (блоков приливных электростанций) | 2730,00 | 1388,8 | 20 | 2010-2020 |
|  |  |  | 670 |  |
| 3. Модернизация производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» изготовления контейнеров для отработанного ядерного топлива | 750,0 | 450,0 | 10 | 2011-2015 |
|  |  |  | 24 |  |
| 4. Модернизация производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» для изготовления судовых подшипников | 350,0 | 350,0 | 8 | 2010-2013 |
|  |  |  | 44 |  |
| 5. Модернизация и развитие производства морских нефтегазовых сооружений и судов технического флота (ОАО «ЦС «Звездочка») | 7800,00 | 3600,0 |  | 2011-2014 |
|  |  |  | 4500 |  |
| 6. Повышение энергоэффективности инфраструктуры ОАО «ЦС «Звездочка» | 2240,0 | 1040,0 | Сохранение рабочих мест | 2011-2015 |
| 7. Развитие винтообрабатывающего производства со строительством специализированного цеха для производства пропульсивных комплексов нового поколения на базе ОАО «ЦС «Звездочка» | 2500,00 | 1400,0 | 300 | 2010-2014 |
| 8. Модернизация и развитие мощностей ОАО «ЦС «Звездочка» по производству мебели | 150,00 | 90,0 | 20 | 2010-2014 |
| 9. Модернизация и развитие мощностей ОАО «ЦС «Звездочка» по огранке алмазов в бриллианты и увеличение выпуска ювелирных изделий | 58,00 | 42,0 | 20 | 211-2013 |
| 10. Модернизация и развитие мощностей производства распределительных щитов для жилого фонда на базе ОАО «СПО «Арктика» | 152,00 | 152,0 | 10 | 2011-2013 |
| Всего: | 24030,0 | 11002,6 | 488 |  |
|  |  |  | 9238 |  |

Всего за 2010–2012 годы по инвестиционным проектам государственно-частного партнерства запланирован общий объем инвестиций 11002,6 млн рублей.

Для успешной реализации данных инвестиционных проектов необходимо решение проблем модернизации объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, территориально расположенных вблизи дислокации мощностей градообразующих предприятий.

Высокий процент износа систем и объектов инженерной инфраструктуры препятствует развитию экономики города, затрудняет строительство новых промышленных объектов и эксплуатацию существующих.

Мостовой переход через Никольское устье Северной Двины соединяет материковую часть города с островом Ягры. На острове расположены производственные мощности ОАО «ЦС «Звездочка» и жилые районы, население которых составляет около 35 000 человек. Переход является единственным сооружением, соединяющим остров Ягры с материковой частью города.

Для оптимальной организации транспортных потоков помимо решения проблемы капитального и текущего ремонта существующей дорожной сети для города крайне важна реконструкция существующих и строительство новых участков автомобильных дорог. Требуется реконструкция двух основных городских шоссе – Архангельского и Ягринского.

Ягринское шоссе – единственная транспортная артерия, соединяющая остров Ягры с остальной частью города. Таким образом, реконструкция Ягринского шоссе является составной частью реализации инвестиционных проектов по модернизации и расширению производства ОАО «ЦС «Звездочка».

Архангельское шоссе также является единственной магистралью, обеспечивающей доступ к градообразующим предприятиям ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «СПО «Арктика». Успешная реализация проектов по диверсификации производства градообразующих предприятий во многом будет зависеть от обеспечения бесперебойного движения по Архангельскому шоссе.

В целях устранения сдерживающих развитие города факторов необходимо обеспечить комплексный подход в развитии городской территории и инженерной инфраструктуры.

Для успешной реализации инвестиционных проектов в рамках КИП необходимо завершение работ по строительству канализационного коллектора по проспекту Беломорскому.

В настоящее время отвод фекальных стоков от ветхой деревянной жилой застройки Восточного района Северодвинска осуществляется через существующий коллектор диаметром 300 мм, который был построен в 40 – 50-х годах прошлого века. В связи с физическим износом существующего коллектора фекальных стоков отсутствует перспектива нового жилищного строительства в данном районе. Строительство нового коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому было начато в 1984 году. Остались недостроенными два участка: 1-й участок протяженностью 597 метров (от улицы Республиканской до улицы Ломоносова) и 2-й участок – 450 метров (от улицы Первомайской до улицы Советской). По состоянию на 01.01.2010 всего на объекте выполнено работ на сумму 89,88 млн рублей.

С целью ускорения завершения строительства коллектора реализация данного мероприятия предполагается в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2009-2011 годы» на  условиях софинансирование из средств местного бюджета.

Немаловажное значение имеет координация взаимодействия между предприятиями градообразующего комплекса Северодвинска и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» с тем, чтобы инвестиции, которые приходят или могут прийти в Северодвинск, оказали прямое и косвенное влияние на наполняемость местного бюджета и позволили реализовать программы развития, в том числе социальные программы.

Устойчивое развитие Северодвинска предполагает реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства и модернизации инженерной инфраструктуры.

В настоящее время, в связи с недостаточным вложением финансовых средств на протяжении целого ряда лет в сферу жилищно-коммунального хозяйства деятельность комплекса характеризуется низким качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые не соответствуют запросам потребителей.

Основными проблемами развития жилищно-коммунального хозяйства и технической инфраструктуры города Северодвинска являются:

низкий уровень качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг;

высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры;

недостаточное финансовое обеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее–Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления, управляющих организаций товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта в состояние, соответствующее стандартам качества и обеспечивающим комфортное проживание.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется за счет средств Фонда, долевого участия областного и местного бюджетов, собственников помещений многоквартирных домов в рамках адресной программы Архангельской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» в 2010 году» и муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы.

Финансирование мероприятий данной программы в 2010 году за счет средств Фонда составит 40,0 млн рублей.

Одним из инструментов снижения монопрофильности экономики города является развитие малого и среднего предпринимательства.

В целях реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства успешно реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 годы».

В рамках реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана развития Северодвинска на 2010–2020 годы предусматривается софинансирование в 2010 году мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета в размере 8,67 млн рублей посредством  заключения соглашений между Правительством Архангельской области и Минэкономразвития РФ.

В числе основных проблем города Северодвинска можно назвать:

высокую степень моноструктурности экономики города;

низкую загрузка производственных мощностей градообразующих предприятий;

несоответствие инженерной и социальной инфраструктур современным требованиям.

Инвестиционная привлекательность города Северодвинска заложена в большом потенциале его градообразующих предприятий, входящих в ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта», обладающих уникальными производственными фондами и способных к выполнению не только оборонных, но и гражданских заказов, при относительно невысоком (по российским меркам) сложившемся уровне средней заработной платы работающих в этой отрасли. Помимо реализации проектов по государственному оборонному заказу судостроительные предприятия, расположенные в Северодвинске, имеют значительный потенциал роста, связанный со строительством нефтегазодобывающих платформ и оборудования для освоения шельфовых месторождений в Арктике.

В целях создания условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на снижение моноструктурности экономики Северодвинска, а также обеспечения жителей города надежной качественной инфраструктурой необходима реализация комплекса мероприятий по развитию инженерной и социальной инфраструктуры.

Необходимость упорядочения мероприятий по выполнению комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы требует применения принципов, механизмов,  системы контроля, предусмотренных программно-целевым методом.

Целесообразность использования программно-целевого метода также обусловлена возможностью согласования в рамках одной долгосрочной целевой программы различных мероприятий, направленных на достижение общей цели развития Северодвинска.

### Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая  Программа  разработана  с целью создания условий для обеспечения реализации инвестиционных проектов по преодолению моноструктурности экономики Северодвинска

Программные  мероприятия  направлены  на  решение  следующих   задач:

1)  содействие сохранению рабочих мест на градообразующих предприятиях;

2) развитие и совершенствование сети автомобильных дорог на территории муниципального образования «Северодвинск»;

## 3) организация взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления в рамках осуществления инвестиционных проектов;

4) совершенствование коммунальной и инженерной инфраструктуры;

5) создание комфортной среды проживания населения Северодвинска .

Сроки реализации Программы – 2010–2012 годы.

Программа реализуется в один этап.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Значения оценочных показателей 2010 год | Значения прогнозных показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (в среднегодовом исчислении), % | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом), мест | 160 | 613 | 994 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей | 23 400 | 25 760 | 27 980 |
| Доля градообразующих предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, % | 72,5 | 77 | 73,9 |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций, % | 12,7 | 7,4 | 8,7 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог, % | - | - | 2,9 |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников (собственных средств ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «СПО «Арктика»).

Общий объем финансирования Программы составляет 1405,04 млн рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 332,34 млн рублей, областного бюджета – 15,00 млн рублей, федерального бюджета – 972,70 млн рублей и внебюджетных источников – 85,00 млн рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс.рублей в ценах 2010 года)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего по Программе, в том числе: | 1405,04 | 984,66 | 295,38 | 125,00 |
| местный бюджет | 332,34 | 11,96 | 255,38 | 65,00 |
| областной бюджет | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 972,70 | 972,70 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 85,00 | 0,00 | 25,00 | 60,00 |
| Капитальные вложения, в том числе | 1405,04 | 984,66 | 295,38 | 125,00 |
| местный бюджет | 332,34 | 11,96 | 255,38 | 65,00 |
| областной бюджет | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 972,70 | 972,70 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 85,00 | 0,00 | 25,00 | 60,00 |
| НИОКР, в том числе | - | - | - | - |
| Прочие нужды, в том числе | - | - | - | - |

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из местного бюджета в составе муниципальной Адресной инвестиционной программы на соответствующий год.

### Раздел 4. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы – Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

Заказчики Программы: Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска; Управление экономики Администрации Северодвинска; Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.

Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятия Программы «Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники» осуществляется в соответствии с соглашениями между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Архангельской области.

Финансирование Программы в 2010 году за счет средств федерального бюджета осуществляется в целях реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана Северодвинска:

- дотации по обеспечению сбалансированности бюджета Архангельской области – в размере 274,756 млн рублей;

2) бюджетного кредита из федерального бюджета бюджету Архангельской области (в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 2 декабря   2009 года № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов») – в размере 697,944 млн рублей;

Финансирование мероприятия «Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники» за счет возмездных и безвозмездных средств федерального бюджета осуществляется путем предоставления субсидии и бюджетного кредита муниципальному образованию «Северодвинск» в следующем порядке:

Министерство топливно-энергетического комплекса Архангельской области является главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению субсидии;

Министерство финансов Архангельской области обеспечивает предоставление бюджетного кредита.

Условия предоставления (возврата), использования и контроля за использованием средств субсидии и бюджетного кредита указываются в соответствующих соглашениях между уполномоченными исполнительными органами государственной власти Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск».

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальными заказчиками с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

### Раздел 5. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Администрация Северодвинска осуществляет управление Программой и контроль за ходом ее реализации .

## Заказчик-координатор Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет 
в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования 
из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке 
по предложению заказчиков программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск».

### Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических

результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы и комплексного инвестиционного плана развития моногорода Северодвинска обеспечит достижение основной поставленной цели – создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности за счет диверсификации производства и снижения монопрофильности экономики Северодвинска.

Реализация Программы позволит к 2012 году:

увеличить долю занятых в производстве гражданской продукции до 45 процентов от общего числа занятых в экономике города;

создать 994 дополнительных постоянных рабочих места в период реализации проектов;

увеличить долю занятых в малом и среднем предпринимательстве до 12,7 процента от экономически активного населения;

увеличить протяженность городских автомобильных дорог на 1,8 километра.

7. Система программных мероприятий

Программа содержит комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- Инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры

1.1. Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники»

Общая длина строящегося участка Архангельского шоссе – 1828,16 м,

в т.ч. 1 участок – 368,8 м – 2 полосы по 4,5 м (в р-не «круговой» развязки  ул. К.Маркса-пр. Морского);

2 участок – 1274,4 м – 4 полосы по 3,5 м (основной участок);

3 участок – 184,9 м – 2 полосы по 4,5 м (вдоль ул.Первомайской).

Общая длина реконструируемого участка Архангельского шоссе на участке от пр.Беломорского до ул. Портовой  – 2060 м. Планируется реконструкция указанного участка Архангельского шоссе в части расширения с организацией 4-полосного движения (по 3,5 м каждая из полос).

Завершение проекта – 2012 год. Общий объем инвестиций составит 1021,33 млн рублей.

1.2-1.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске.

С целью предотвращения техногенной катастрофы разработано ТЭО реконструкции моста, включающее в себя распределение работ на два этапа:

1. Строительство нового железнодорожного моста (включая ПИР)

2. Реконструкция существующего моста под автомобильное движение (включая ПИР).

Сроки реализации 2-х проектов: 2010–2014 годы. Общий объем инвестиций составляет 1585,69 млн рублей, в том числе:

1 этап – 898,43 млн рублей, из них в 2011–2012 годах планируется к финансированию 115,0 млн рублей (в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы);

2 этап – 687,26 млн рублей, из них в 2012 году планируется (в рамках Программы) к финансированию 20 млн. рублей.

1.4. Строительство и реконструкция Ягринского шоссе (проектно-изыскательские работы 1 этап)

Реконструкция предусматривает расширение данного участка дороги и организацию 4-полосного движения (расширение каждой из полос до 3,5 м).

Сроки реализации проекта: 2012–2018 годы. Общий объем инвестиций составляет 1100 млн рублей. Начало реализации проекта – 2012 год (объем финансирования из средств местного бюджета – 1,0 млн рублей).

1.5. Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную.

Протяженность участка автодороги составляет 1376 м. Строительство данного участка автодороги позволит организовать 4-х полосное движение в направлении города Онеги.

Сроки реализации проекта: 2010–2015 годы. Общий объем инвестиций составляет 486,880 млн рублей, в том числе в 2010–2012 годах планируется в сумме 23,75 млн рублей.

- Инвестиционные проекты развития инженерной и коммунальной инфраструктуры

2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для цеха преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI века ООО «БЛК-Групп».

Объекты инженерной инфраструктуры: реконструкция сетей электроснабжения; строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации; строительство внеплощадочного газопровода.

Сроки реализации проекта 2010–2012 годы. Общий объем инвестиций составляет 150 млн. рублей, в том числе в 2011–2012 годах планируется в сумме 17,5 млн рублей.

2.2. Строительство канализационного коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому г.Северодвинска

Предполагается строительство двух участков коллектора от улицы Республиканской до улицы Ломоносова – 597 метров, от улицы Первомайской до улицы Советской – 450 метров.

Общий объем инвестиций составляет 322,89 млн рублей, в том числе в 2010–2012 годах планируется в сумме 38,46 млн рублей.

- Консалтинговые мероприятия инвестиционной деятельности

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.