|  |  |  |  |  | Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012годы)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010-2012 годы)» |
| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объем финансирования программы, млн руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | Инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники» | Администрация Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2010-2011 | Всего, в т.ч. | 1 021,33 | 972,70 | 48,63 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 972,70 | 972,70 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 48,63 |  | 48,63 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске (1этап - строительство нового железнодорожного моста) | ОАО «ЦС «Звездочка»; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2010-2011 | Всего, в т.ч. | 85,00 | 0,00 | 25,00 | 60,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 85,00 |  | 25,00 | 60,00 |
| 1.3 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске (II этап - реконструкция существующего моста под автомобильное движение) | Администрация Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2012 | Всего, в т.ч. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство и реконструкция Ягринского шоссе | Администрация Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2012 | Всего, в т.ч. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | Администрация Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2010-2012 | Всего, в т.ч. | 23,75 | 3,50 | 0,25 | 20,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 23,75 | 3,50 | 0,25 | 20,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | Всего, в т.ч. | 1 151,08 | 976,20 | 73,88 | 101,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 972,70 | 972,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 93,38 | 3,50 | 48,88 | 41,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 85,00 | 0,00 | 25,00 | 60,00 |
| 2 | Инвестиционные проекты развития инженерной и коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для цеха преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXIвека ООО "БЛК-Групп" | Администрация Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2011-2012 | Всего, в т.ч. | 17,50 | 0,00 | 7,50 | 10,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17,50 |  | 7,50 | 10,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Строительство канализационного коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому г.Северодвинска | Администрация Северодвинска; организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2010-2012 | Всего, в т.ч. | 38,46 | 8,46 | 16,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 15,00 |  | 15,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 23,46 | 8,46 | 1,00 | 14,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | Всего, в т.ч. | 55,96 | 8,46 | 23,50 | 24,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,96 | 8,46 | 8,50 | 24,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Консалтинговые мероприятия инвестиционной деятельности |
| 3.1 | Формирование документации для регистрации права муниципальной собственности на объекты строительства и реконструкции в рамках реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы | КУМИиЗО Администрации Северодвинска | 2011 | Всего, в т.ч. | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 198,00 |  | 198,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Оказание информационно-консультационного и организационного содействия инициаторам инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление капитальных вложений и планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования «Северодвинск» | Управление экономики Администрации Северодвинска | 2011-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования «Северодвинск» | Управление экономики Администрации Северодвинска | 2011-2012 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Размещение информации об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории Северодвинска, и инвестиционных площадках на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска | Управление экономики Администрации Северодвинска | 2011-2012 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | Всего, в т.ч. | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 198,00 |  | 198,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч. | 1 405,04 | 984,66 | 295,38 | 125,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 972,70 | 972,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 332,34 | 11,96 | 255,38 | 65,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 85,00 | 0,00 | 25,00 | 60,00 |