Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2011 год,  утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 30.09.2010 № 371-па

(в редакции 06.07.2011  от №  277-па)

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск»,

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | пр. Ленина, д. 32 | 1950 | - | кир. | 4 | 2 | 1 552,00 | 1 395,60 | 1 280,00 | 58 | част | 4 876 860,00 | 3 339 186,04 | 464 764,76 | 585 223,20 | 487 686,00 | 3494,00 | 21509,20 | 12.2011 |
| 2 | ул. Торцева, д. 71 | 1956 | - | ир. | 4 | 3 | 2 284,40 | 1 940,20 | 1 531,90 | 68 | част | 4 042 900,00 | 2 768 173,63 | 385 288,37 | 485 148,00 | 404 290,00 | 2084,00 | 21509,20 | 12.2011 |
| 3 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 | 1969 | - | пан. | 5 | 4 | 3 657,30 | 3 336,60 | 2 593,10 | 159 | част | 4 172 079,00 | 2 856 622,49 | 397 599,13 | 500 649,48 | 417 207,90 | 1250,00 | 21509,20 | 12.2011 |
| 4 | пр. Труда, д. 1 | 1967 | - | кир. | 5 | 4 | 3 488,60 | 3 202,00 | 2 235,80 | 135 | част | 5 126 900,00 | 3 510 388,43 | 488 593,57 | 615 228,00 | 512 690,00 | 1601,00 | 21509,20 | 12.2011 |
| 5 | ул. Карла Маркса, д. 39А | 1970 | - | пан. | 5 | 4 | 3 930,60 | 3 670,90 | 2 850,10 | 162 | част | 4 018 447,00 | 2 751 430,66 | 382 958,00 | 482 213,64 | 401 844,70 | 1095,00 | 21509,20 | 12.2011 |
|  | Итого: | х | х | х | х | х | 14 912,90 | 13 545,30 | 10 490,90 | 582 | х | 22 237 186,00 | 15 225 801,25 | 2 119 203,83 | 2 668 462,32 | 2 223 718,60 | 1642,00 | 21509,20 | 12.2011 |

## Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2011 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 30.09.2010 № 371-па

(в редакции от 07.06.2011  № 277-па)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2011 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | 14 912,90 | 582 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 22 237 186,00 | 22 237 186,00 |

## Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2011 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 30.09.2010 № 371-па

(в редакции от  06.07.2011  №   277-па)

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2011 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутренних инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | пр. Ленина, д. 32 | 4 876 860,00 | 1 785 834,00 | 215 000,00 | 640,00 | 1 665 977,00 | - | 0 | - | 0 | 1167,40 | 1 210 049,00 | - | 0 | 0 |
| 2 | ул. Торцева, д. 71 | 4 042 900,00 | 557 300,00 | 280 000,00 | 900,00 | 1 634 000,00 | - | 0 | - | 0 | 1938,80 | 1 571 600,00 | - | 0 | 0 |
| 3 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 | 4 172 079,00 | 2 250 000,00 | 240 000,00 | 895,30 | 727 832,00 | - | 0 | 775,70 | 239 037,00 | 2442,60 | 715 210,00 | - | 0 | 0 |
| 4 | пр. Труда, д. 1 | 5 126 900,00 | 1 450 000,00 | 280 000,00 | 476,50 | 1 050 000,00 | - | 0 | - | 0 | 2673,00 | 2 346 900,00 | - | 0 | 0 |
| 5 | ул. Карла Маркса, д. 39А | 4 018 447,00 | 2 095 405,00 | 240 000,00 | 895,30 | 727 832,00 | - | 0 | 781,00 | 240 000,00 | 2373,00 | 715 210,00 | - | 0 | 0 |
|  | Итого: | 22 237 186,00 | 8 138 539,00 | 1 255 000,00 | 3 807,10 | 5 805 641,00 |  | 0 | 1 556,70 | 479 037,00 | 10 594,80 | 6 558 969,00 |  | 0 | 0 |