|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Северодвинска от 07.09.2011 № 361-па |
| --- | --- |

Муниципальная ведомственная целевая программа

«Капитальные, текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений Северодвинска

на 2012-2014 годы»

### ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная ведомственная целевая программа «Капитальные, текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Постановление Администрации Северодвинска от 07.09.2011 № 361-па |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Северодвинска от 02.06.2011 № 147-ра «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, необходимых к разработке и полному или частичному финансированию из средств местного бюджета в 2012 году» |
| Разработчик Программы | Управление образования Администрации Северодвинска |
| Заказчик Программы | Управление образования Администрации Северодвинска |
| Цели Программы | Обеспечение санитарно-гигиенических требований пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Северодвинска |
| Задачи Программы | 1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений. 2. Создание комфортной среды пребывания детей и подростков на территории учреждений образования |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | 1. Доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций. 2. Доля зданий, в которых выполнен ремонт сантехнических систем. 3. Доля зданий, в которых выполнен ремонт электрических систем. 4. Доля зданий, в которых выполнен ремонт вентиляционных систем. 5. Доля учреждений, в которых благоустройство территорий соответствует требованиям нормативных документов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы, в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Капитальные и текущие ремонты объектов образовательных учреждений. 2. Благоустройство территорий образовательных учреждений |
| Исполнители Программы | Управление образования Администрации Северодвинска; муниципальное бюджетное учреждение СРЭСС; подрядные организации, определенные в соответствии с Законом Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 164797 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 151357 тыс. рублей; внебюджетные источники – 13 440 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений образования, снижение износа зданий до 54 процентов. создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса; приведение материально-технической базы объектов в соответствие с нормативными требованиями; снижение вероятности возникновения аварий на строительных конструкциях зданий и инженерных сетях в муниципальных образовательных учреждениях; обустройство территорий до 17 процентов муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями нормативных документов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением образования и Администрацией Северодвинска |

### Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В соответствии с действующим законодательством РФ к компетенции органов местного самоуправления относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, предоставление бесплатного и общедоступного общего, дополнительного и дошкольного образования. Необходимым условием при организации образовательной деятельности является обеспечение безопасных условий для детей и работников при проведении образовательного процесса. В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение обязано обеспечить здоровые условия учебы и труда, а также несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.

В муниципальном образовании «Северодвинск» общедоступное и бесплатное образование по программам дошкольного, общего среднего и дополнительного образования предоставляется детям в 84 муниципальных образовательных учреждениях, на балансе которых находится 106 зданий, в том числе:

- в системе дошкольного образования (47 учреждений) – 55 зданий,

- в системе общего среднего образования (30 учреждений)– 38 зданий,

- в системе дополнительного образования детей (7 учреждений) – 13 зданий.

Большинство образовательных учреждений имеют на своих территориях мастерские, теплицы, гаражи, хозяйственные постройки, склады,  прогулочные веранды и другие постройки.

Больше половины существующих зданий (67 процентов) построены более 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно - гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 60 процентов.

За время эксплуатации образовательных учреждений Северодвинска капитальный ремонт проведен только в трех из них: МОУ «Гуманитарная гимназия № 8», МОУ СОШ № 12 «Детский сад «Якорёк» и в МОУ «СП №1».

В настоящее время находятся в критическом состоянии и требуют капитального ремонта общеобразовательные школы № 7, 9 и 11, построенные еще в пятидесятые годы прошлого века.

Также вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что более чем 60 процентам зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. Необходимо продолжить работы по реконструкции индивидуальных тепловых пунктов. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования.

В целях создания условий для комфортного и безопасного пребывания учащихся в бассейнах образовательных учреждений, а так же соблюдения санитарно – гигиенических норм и экономии энергоресурсов необходима реконструкция систем подготовки и налива воды.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территориях образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды пребывания детей и подростков на территориях учреждений образования необходимо проведение работ по благоустройству данных территорий, включающие устройство спортивных площадок, прогулочных веранд, песочниц,  площадок для сбора твердых бытовых отходов, оборудование детских игровых площадок, озеленение, ремонт асфальтового покрытия, наружного освещения.

Решение проблемы по своевременному проведению капитальных и текущих ремонтов, содержанию  и благоустройству территорий требует комплексного подхода и невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий программы.

Однако программно-целевое управление сопряжено с определенными рисками, связанными с невыполнением в полном объеме принятых финансовых обязательств, повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения указанных рисков могут служить организация регулярного контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и своевременная корректировка указанных мероприятий.

### Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая  Программа  разработана для достижения следующей цели:

обеспечение санитарно-гигиенических требований пребывания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях Северодвинска.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений.

2. Создание комфортной среды пребывания детей и подростков на территории учреждений образования.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 1 января 2012 года до 31 декабря 2014 года, в один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций;

2) доля зданий, в которых выполнен ремонт сантехнических систем;

3) доля зданий, в которых выполнен ремонт электрических систем;

4) доля зданий, в которых выполнен ремонт вентиляционных систем;

5) доля учреждений, в которых благоустройство территорий соответствует требованиям нормативных документов.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей программы:

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача 1. Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт строительных конструкций, % | 15 | 19 | 34 | 62 | 82 |
| 2. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт сантехнических систем, % | 11 | 14 | 36 | 59 | 78 |
| 3. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт электрических систем, % | 23 | 15 | 22 | 28 | 31 |
| 4. | Доля зданий, в которых выполнен ремонт вентиляционных систем, % | 4 | 5 | 15 | 21 | 24 |
|  | Задача 2. Создание комфортной среды пребывания детей и подростков на территории учреждений образования, % |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля учреждений, в которых благоустройство территорий соответствует требованиям нормативных документов | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 |

Примечание: значения целевых индикаторов и показателей рассчитаны по отношению к общему количеству образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2010 года.

### Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет 164 797 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 151 357  тыс. рублей и внебюджетных источников – 13 440 тыс. рублей (собственные средства учреждений, полученные от  предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом образовательных учреждений).

Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс. рублей в ценах 2011 года)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего по программе, в том числе: | 164797 | 52175 | 55010 | 57612 |
| местный бюджет | 151357 | 47700 | 50515 | 53142 |
| внебюджетные источники | 13440 | 4475 | 4495 | 4470 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 4000 | - | 3550 | 450 |
| местный бюджет | 4000 | - | 3550 | 450 |
| внебюджетные источники | - |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: | 160767 | 52175 | 51460 | 57162 |
| местный бюджет | 147357 | 47700 | 46965 | 52692 |
| внебюджетные источники | 13440 | 4475 | 4495 | 4470 |

### Раздел 4. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

### Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заказчик программы и Администрация Северодвинска.

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденному постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

### Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз социально - экономических (экологических)

результатов от реализации Программы

## Ожидаемые конечные результаты:

- улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений образования, снижение износа зданий до  54 процентов.

- создание безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса;

- приведение материально-технической базы объектов в соответствие с нормативными требованиями;

- снижение вероятности возникновения аварий на строительных конструкциях зданий и инженерных сетях в муниципальных образовательных учреждениях;

- обустройство территорий до 17 процентов муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями нормативных документов.

### Раздел 7. Система программных мероприятий

### Программа содержит две группы мероприятий:

- Капитальные и текущие ремонты объектов образовательных учреждений.

- Благоустройство территорий образовательных учреждений.

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1 к Программе.

Бюджетная заявка представлена в Приложении № 2 к Программе.