МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2012 ГОД

### ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | постановление Администрации Северодвинска от 24.01.2012 № 20-па |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) Постановление Администрации Северодвинска от 11.01.2012 № 1-па «Об утверждении критериев отбора многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу»; постановление Правительства Архангельской области от 22.03.2011 № 70-пп «О формировании адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 и 2012 годы» (в редакции от 13.12.2011) |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) |
| Заказчик Программы | Комитет ЖКХ, ТиС |
| Цель (цели) Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта жилищного фонда |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |
|  | 2. Создание условий для привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта жилищного фонда. |
|  | 3. Снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов. |
|  | 4.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепление и ремонт фасадов; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. |
| Исполнители Программы | Комитет ЖКХ, ТиС; управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – управляющие организации); товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; подрядные организации, определенные в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона; собственники помещений в многоквартирном доме |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 79 113 453,0 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд) – 54 168 981,27 рублей средства местного бюджета – 14 240 421,54 рублей; средства областного бюджета – 2 792 704,89 рублей; средства собственников помещений – 7 911 345,30 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение объемов проведенного капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Северодвинска; -привлечение собственников помещений многоквартирных домов к эффективному управлению жилищным фондом в целях его сохранности; - привлечение на рынок управления многоквартирными домами частных управляющих организаций |
| Организация контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрацией по городскому хозяйству |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории Северодвинска.

Строительство Северодвинска началось в 1937 году с возведения деревянных жилых одно- и двухэтажных домов. За период с 1937 по 1963 год построено 300 деревянных зданий. В дальнейшем в городе было построено домов: шлакоблочных - 40 зданий за период с 1953 по 1964 год; кирпичных с деревянными перекрытиями – 124 здания за период 1942 по 1960 год; 335, 446 и 447 серий - 480 зданий за период с 1959 по 1979 год. За период с 1979 по 1998 год возведено 378 современных зданий. Всего с 1937 года по 1998 год построено на территории города 1363 здания общей площадью 3945,5 тыс. кв.м. Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов построена в период до 1990 года и по своему техническому состоянию требует проведения тех или иных видов работ капитального характера. Более половины всего жилищного фонда города имеет износ от 30 до 60 процентов.

Средняя продолжительность периода между вводом в эксплуатацию и капитальным ремонтом кирпичного или панельного здания составляет 30 лет. Согласно ВСН 58-88р «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» срок эффективной эксплуатации в отношении большей части имеющегося жилищного фонда на территории Северодвинска исчерпан.

В 2011 году за счет местного бюджета на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов затрачено 59,5 млн. рублей. Однако, этих средств недостаточно для приведения жилищного фонда города в состояние, соответствующее нормативно-техническим требованиям.

Сегодня основными проблемами проживания в многоквартирных домах являются: обветшание конструкций кровель, износ гидроизоляции конструкций подвальных помещений, разрушение балконов, потеря теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и их частичное повреждение из-за влажности, а также недостаточная теплоизоляция фасадов с точки зрения современных требований, изношенность инженерных систем и лифтового оборудования, отсутствие необходимого оборудования для учета потребления ресурсов и их экономии.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Северодвинска обусловлено неэффективной работой системы управления им, связанной с недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на содержание и текущий ремонт жилищного фонда, отсутствием средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как следствие, низким качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Одной из составляющих проблемы недофинансирования капитального ремонта жилищного фонда явилось отсутствие финансовой поддержки со стороны бывшего собственника большей части жилищного фонда - предприятий оборонного комплекса, расположенных на территории Северодвинска - после передачи объектов в муниципальную собственность. Ведомственный жилищный фонд, находившийся, как правило, в плохом состоянии, был передан в муниципальную собственность без надлежащего финансового обеспечения по его эксплуатации и ремонту.

Недостаточный объем инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта в многоквартирных домах и приводит к дальнейшему снижению надежности жилых зданий и инженерного оборудования, к нарастанию количества объектов категории аварийного и ветхого жилфонда, подлежащего немедленному расселению.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, которые участвуют в настоящей Программе.

В результате проведенной работы в 2010 и 2011 годах Северодвинск получил финансовую поддержку из Фонда на капитальный ремонт многоквартирных домов. Так, по муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 22.11.2010 № 432-па, выполнены работы по замене 26 пассажирских лифтов в 7 многоквартирных домах на общую сумму 44 919,0 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств Фонда в размере 40 000 тыс. рублей. По муниципальной адресной Программе по проведению капитального многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Северодвинск от 30.09.2010 № 371-па, в 5 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт общего имущества на общую сумму 21 976,146 тыс.рублей, в том числе средства Фонда - 15 047,069 тыс.рублей. Были выполнены работы по ремонту фасадов, крыш, подвальных помещений, инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

Реализация мероприятий данных Программ позволила в многоквартирных домах, получивших финансовую поддержку Фонда на проведение капитального ремонта, улучшить условия безопасного и комфортного проживания граждан, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снизить процент физического износа конструкций и элементов этих домов. Кроме того, применение энергосберегающих технологий и установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления ресурсов позволяет более эффективно контролировать потребление ресурсов в домах.

С целью продолжения работы по привлечению средств Фонда в 2012 году и  дальнейшего выполнения капитального ремонта жилищного фонда в Северодвинске необходимо осуществление программно-целевого метода в рамках муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2012 год, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля, в рамках участия в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области.

- Цель, задачи и сроки реализации Программы

Для ускорения решения жилищной проблемы в части сохранности жилищного фонда и в интересах граждан, а также эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем проведения капитального ремонта в соответствие с требованиями, установленными Положением о признании помещений жилыми помещениями, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, обеспечивающими комфортное проживание.

Основная цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта жилищного фонда.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-	обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;

- создание условий для привлечения средств Фонда на проведение капитального ремонта жилищного фонда;

- снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов;

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2012 году.

- Перечень мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Все мероприятия Программы соответствуют требованиям Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

## Критерии отбора многоквартирных домов 
для предоставления финансовой поддержки

Критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу утверждены постановлением Администрации Северодвинска от 11.01.2012 № 1-па в соответствии с Порядком включения многоквартирных домов в адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 и 2012 годы, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 22.03.2011 № 70-пп.

- Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;

- комплексность капитального ремонта;

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта.

- Организационные критерии:

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту;

- Финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта;

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 60 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

Распоряжением Администрации Северодвинска от 30.12.2011 № 343-ра создана комиссия в целях проведения отбора многоквартирных домов для включения в Программу согласно утвержденным критериям. В состав комиссии входят представители Администрации Северодвинска, управляющих организаций, некоммерческих организаций в сфере управления многоквартирными домами, Совета депутатов Северодвинска. Решением комиссии (протокол от 12.01.2012) утвержден перечень многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год (приложение №1).

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, долевого участия областного и местного бюджетов, собственников помещений многоквартирных домов.

Софинансирование мероприятий Программы из областного и местного бюджетов, в соответствии с решением Правления Фонда, составляет не менее 21,53 процента от общего объема средств, направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Минимальная доля финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета принята в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований Архангельской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета для формирования адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 год и составляет не менее 18 процента от общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома. Софинансирование мероприятий Программы собственниками помещений в размере не менее чем 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Общий объем финансирования Программы составляет 79 113 453,00 рублей, в том числе:

средства Фонда – 54 168 981,27 рублей;

средства местного бюджета – 14 240 421,54 рублей;

средства областного бюджета –2 792 704,89 рублей;

средства собственников помещений многоквартирного дома – 7 911 345,30 рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в Программе, за счет средств областного и местного бюджетов, товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов) либо собственников помещений в многоквартирных домах представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, средства долевого финансирования из областного и местного бюджетов могут расходоваться только на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем мероприятий, указанным в разделе 3 настоящей Программы, а также на разработку проектной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе, и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Планируемый состав работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденный решением собственников помещений, включенных в Программу по видам ремонта (реестр многоквартирных домов по видам ремонта), приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования на 2012 год, руб. | В том числе по видам работ, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 79 113 453,00 |  |
| в том числе: |  |  |
| средства собственников помещений многоквартирного дома | 7 911 345,30 |  |
| средства местного бюджета | 14 240 421,54 |  |
| средства областного бюджета | 2 792 704,89 |  |
| средства Фонда | 54 168 981,27 |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |  | 24 380 778,00 |
| Ремонт крыш |  | 20 102 459,00 |
| Ремонт подвальных помещений |  | 2 462 596,00 |
| Утепление и ремонт фасадов |  | 25 477 096,00 |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов и узлов управления |  | 3 090 524,00 |
| Ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  | 3 600 000,00 |

## Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых получателями средств (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы) с подрядными организациями. Порядок предоставления субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Приложение № 1 к настоящей Программе (далее – Порядок), а также Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, разрабатываются Администрацией Северодвинска после утверждения Программы. Подрядные организации определяются в соответствии с Порядком привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами либо управляющими организациями подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, разработанным и утвержденным Правительством Архангельской области в соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального закона.

Программа реализуется посредством выделения средств муниципальному образованию «Северодвинск» на основании заключенных соглашений (договоров) между Правительством Архангельской области и Администрацией Северодвинска, средств местного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным, жилищно-строительным кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Приложение № 1 к настоящей Программе.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, Заказчик Программы уточняет объемы финансирования.

Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, ходом проведения и результатами проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов посредством осуществления проверок (ревизий). Получатели средств обязаны обеспечить доступ представителей Заказчика Программы на территорию, на которой проводится (проведен) капитальный ремонт, а также представлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении контроля и проверок.

Заказчик Программы контролирует выполнение товариществами собственников жилья (жилищными, жилищно-строительными кооперативами) и управляющими организациями обязанностей по информированию граждан, проживающих в многоквартирных домах, включенных в Приложение № 1 к настоящей Программе:

обо всех привлеченных товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом) или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет;

о планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости - об изменении таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц с момента получения средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома);

о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование средств, предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, несоблюдение требований, установленных Федеральным законом.

В случае нецелевого использования средств, в том числе и в случае представления документов, содержащих недостоверные сведения, использованные не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствии с требованиями Федерального закона.

- Показатели выполнения Программы

Показатели выполнения Программы определяются на основании исходных данных утвержденного Заказчиком Программы перечня многоквартирных домов, которые получат средства на проведение капитального ремонта.

Значения планируемых показателей выполнения Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

а) сумма общих площадей многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту – 35 573,25 кв. м;

б) общее количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, в которых проведены работы по капитальному ремонту – 1577 человек;

в) общее количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту – 13 домов.

- Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству.

Заказчик Программы контролирует действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы, готовит и представляет в Правительство Архангельской области отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые Правлением Фонда.

Получатели средств (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы) отчитываются перед Заказчиком Программы о целевом использовании выделенных им финансовых средств после проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Порядком.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется по предложению Заказчика Программы и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год,  утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от 24.01.2012  №  20-па

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск»,

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Полярная, д. 17 | 1939 | 1971 | кирпич | 3 | 1 | 824,30 | 725,10 | 480,49 | 37 | част | 3 100 000,00 | 2 122 570,00 | 109 430,00 | 558 000,00 | 310 000,00 | 3 761 | 21509,20 | 12.2012 |
| 2 | пр. Ленина, д.23 | 1949 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 621,10 | 2 321,30 | 1 983,00 | 77 | част | 10 029 800,00 | 6 867 404,06 | 354 051,94 | 1 805 364,00 | 1 002 980,00 | 3 827 | 21509,20 | 12.2012 |
| 3 | ул. Ломоносова, д. 33 | 1950 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 648,10 | 1 366,40 | 1 172,50 | 61 | част | 5 695 000,00 | 3 899 366,50 | 201 033,50 | 1 025 100,00 | 569 500,00 | 3 455 | 21509,20 | 12.2012 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 35 | 1950 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 627,80 | 1 360,10 | 1 242,80 | 55 | част | 5 875 000,00 | 4 022 612,50 | 207 387,50 | 1 057 500,00 | 587 500,00 | 3 609 | 21509,20 | 12.2012 |
| 5 | ул. Лесная, 50/25 | 1950 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 430,10 | 2 979,40 | 2 745,60 | 100 | част | 8 126 500,00 | 5 564 214,55 | 286 865,45 | 1 462 770,00 | 812 650,00 | 2 369 | 21509,20 | 12.2012 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 8 | 1950 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 614,40 | 2 304,70 | 2 229,40 | 82 | част | 8 332 300,00 | 5 705 125,81 | 294 130,19 | 1 499 814,00 | 833 230,00 | 3 187 | 21509,20 | 12.2012 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 14 | 1961 | - | кирпич | 4 | 2 | 2 059,10 | 1 809,30 | 1 613,09 | 81 | част | 4 570 000,00 | 3 129 079,00 | 161 321,00 | 822 600,00 | 457 000,00 | 2 219 | 21509,20 | 12.2012 |
| 8 | ул. Плюснина, д. 9 | 1961 | - | панель | 5 | 3 | 2 849,30 | 2 558,80 | 2 049,60 | 108 | част | 5 209 900,00 | 3 567 218,53 | 183 909,47 | 937 782,00 | 520 990,00 | 1 828 | 21509,20 | 12.2012 |
| 9 | пер. Русановский, д.2 | 1961 | - | шлако блок | 3 | 3 | 1 331,80 | 1 196,90 | 798,70 | 58 | част | 3 959 773,00 | 2 711 256,57 | 139 779,99 | 712 759,14 | 395 977,30 | 2 973 | 21509,20 | 12.2012 |
| 10 | ул. Дзержинского, д. 7 | 1970 | - | панель | 5 | 8 | 6 180,65 | 5 579,05 | 4 703,65 | 264 | част | 6 581 100,00 | 4 506 079,17 | 232 312,83 | 1 184 598,00 | 658 110,00 | 1 065 | 21509,20 | 12.2012 |
| 11 | ул. Первомайская, д.57 | 1970 | - | кирпич | 5 | 4 | 3 678,60 | 3 365,70 | 2 581,60 | 351 | част | 5 635 080,00 | 3 858 339,28 | 198 918,32 | 1 014 314,40 | 563 508,00 | 1 532 | 21509,20 | 12.2012 |
| 12 | ул. Комсомольская, д.6 | 1953 | - | шлако блок | 2 | 1 | 572,90 | 529,80 | 139,90 | 30 | част | 5 224 000,00 | 3 576 872,80 | 184 407,20 | 940 320,00 | 522 400,00 | 9 119 | 21509,20 | 12.2012 |
| 13 | ул. Карла Маркса, д. 27 | 1968 | - | панель | 5 | 8 | 6 135,10 | 5 534,60 | 4 808,20 | 273 | част | 6 775 000,00 | 4 638 842,50 | 239 157,50 | 1 219 500,00 | 677 500,00 | 1 104 | 21509,20 | 12.2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 573,25 | 31 631,15 | 26 548,53 | 1 577,00 |  | 79 113 453,00 | 54 168 981,27 | 2 792 704,89 | 14 240 421,54 | 7 911 345,30 |  |  |  |

## Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от  24.01.2012 №  20-па

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | 35 573,25 | 1577,0 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | 79 113 453,0 | 79 113 453,0 |

## Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от   24.01.2012   №  20-па

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутренних инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Полярная, д. 17 | 3 100 000,00 | 782 000,00 | 228 000,00 | 460,00 | 1 100 000,00 | - | 0,00 | 277,60 | 140 000,00 | 734,00 | 850 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пр. Ленина, д.23 | 10 029 800,00 | 2 469 000,00 | 500 390,00 | 1 040,00 | 2 456 990,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2 253,30 | 4 603 420,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Ломоносова, д. 33 | 5 695 000,00 | 2 150 000,00 | 45 000,00 | 650,00 | 1 850 000,00 | - | 0,00 | 232,60 | 150 000,00 | 1 565,00 | 1 500 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 35 | 5 875 000,00 | 2 260 000,00 | 65 000,00 | 650,00 | 1 850 000,00 | - | 0,00 | 241,10 | 150 000,00 | 1 580,00 | 1 550 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Лесная, 50/25 | 8 126 500,00 | 1 917 190,00 | 98 790,00 | 1 337,00 | 2 622 960,00 | - | 0,00 | 678,80 | 506 810,00 | 2 739,10 | 2 980 750,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 8 | 8 332 300,00 | 2 312 847,00 | 322 544,00 | 1 027,00 | 2 769 849,00 | - | 0,00 | 462,60 | 205 330,00 | 2 261,40 | 2 721 730,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 14 | 4 570 000,00 | 1 560 000,00 | 90 000,00 | 846,40 | 1 500 000,00 | - | 0,00 | 446,00 | 120 000,00 | 1 846,00 | 1 300 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Плюснина, д. 9 | 5 209 900,00 | 1 262 743,00 | 350 000,00 | 636,00 | 414 759,00 | - | 0,00 | 502,90 | 619 837,00 | 1 264,40 | 2 562 561,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пер.Русановский, д.2 | 3 959 773,00 | 1 106 518,00 | 350 000,00 | 680,00 | 1 278 301,00 | - | 0,00 | 544,00 | 100 619,00 | 1 013,80 | 1 124 335,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Дзержинского, д. 7 | 6 581 100,00 | 2 821 400,00 | 310 800,00 | 1 510,00 | 1 264 600,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2 792,00 | 2 184 300,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ул. Первомайская, д.57 | 5 635 080,00 | 1 825 080,00 | 285 000,00 | 1 004,10 | 1 345 000,00 | - | 0,00 | 677,90 | 190 000,00 | 2 563,40 | 1 990 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ул. Комсомольская, д.6 | 5 224 000,00 | 804 000,00 | 210 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 660,00 | 610 000,00 | 394,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 13 | ул. Карла Маркса, д. 27 | 6 775 000,00 | 3 110 000,00 | 235 000,00 | 1 503,90 | 1 650 000,00 | - | 0,00 | 1 149,30 | 280 000,00 | 3 881,50 | 1 500 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 79 113 453,00 | 24 380 778,00 | 3 090 524,00 | 11 344,40 | 20 102 459,00 | 0 | 0,00 | 5 212,80 | 2 462 596,00 | 25 153,90 | 25 477 096,00 | 394,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |