Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год,  утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от  24.01.2012  №  20-па

(в редакции от 26.10.2012   №  419-па)

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск»,

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Полярная, д. 17 | 1939 | 1971 | кирпич | 3 | 1 | 824,30 | 725,10 | 480,49 | 37 | част | 3 100 000,00 | 2 122 570,00 | 109 430,00 | 558 000,00 | 310 000,00 | 3 761 | 21509,20 | 12.2012 |
| 2 | пр. Ленина, д.23 | 1949 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 621,10 | 2 321,30 | 1 983,00 | 77 | част | 10 029 800,00 | 6 867 404,06 | 354 051,94 | 1 805 364,00 | 1 002 980,00 | 3 827 | 21509,20 | 12.2012 |
| 3 | ул. Ломоносова, д. 33 | 1950 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 648,10 | 1 366,40 | 1 172,50 | 61 | част | 5 109 000,00 | 3 498 132,30 | 180 347,70 | 919 620,00 | 510 900,00 | 3 100 | 21509,20 | 12.2012 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 35 | 1950 | - | кирпич | 4 | 2 | 1 627,80 | 1 360,10 | 1 242,80 | 55 | част | 5 874 078,13 | 4 021 981,30 | 207 354,96 | 1 057 334,06 | 587 407,81 | 3 609 | 21509,20 | 12.2012 |
| 5 | ул. Лесная, 50/25 | 1950 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 430,10 | 2 979,40 | 2 745,60 | 100 | част | 8 126 500,00 | 5 564 214,55 | 286 865,45 | 1 462 770,00 | 812 650,00 | 2 369 | 21509,20 | 12.2012 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 8 | 1950 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 614,40 | 2 304,70 | 2 229,40 | 82 | част | 8 332 300,00 | 5 705 125,81 | 294 130,19 | 1 499 814,00 | 833 230,00 | 3 187 | 21509,20 | 12.2012 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 14 | 1961 | - | кирпич | 4 | 2 | 2 059,10 | 1 809,30 | 1 613,09 | 81 | част | 4 570 000,00 | 3 129 079,00 | 161 321,00 | 822 600,00 | 457 000,00 | 2 219 | 21509,20 | 12.2012 |
| 8 | ул. Плюснина, д. 9 | 1961 | - | панель | 5 | 3 | 2 849,30 | 2 558,80 | 2 049,60 | 108 | част | 5 209 899,98 | 3 567 218,51 | 183 909,47 | 937 782,00 | 520 990,00 | 1 828 | 21509,20 | 12.2012 |
| 9 | пер. Русановский, д.2 | 1961 | - | шлако блок | 3 | 3 | 1 331,80 | 1 196,90 | 798,70 | 58 | част | 3 959 773,00 | 2 711 256,57 | 139 779,99 | 712 759,14 | 395 977,30 | 2 973 | 21509,20 | 12.2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 006,00 | 16 622,00 | 14 315,18 | 659,00 |  | 54 311 351,11 | 37 186 982,10 | 1 917 190,70 | 9 776 043,20 | 5 431 135,11 |  |  |  |

Кривощекова Л.С.

58-33-85

## Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от  24.01.2012  №  20-па

(в редакции от  26.10.2012    № 419-па)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. | тыс руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | 19 006,0 | 659,0 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 54 311,35111 | 54 311,35111 |

Кривощекова Л.С.

58-33-85

## Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от  24.01.2012 №  20-па

(в редакции от  26.10.2012      № 419-па)

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутренних инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Полярная, д. 17 | 3 100 000,00 | 782 000,00 | 228 000,00 | 460,00 | 1 100 000,00 | - | 0,00 | 277,60 | 140 000,00 | 734,00 | 850 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пр. Ленина, д.23 | 10 029 800,00 | 2 469 000,00 | 500 390,00 | 1 040,00 | 2 456 990,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2 253,30 | 4 603 420,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Ломоносова, д. 33 | 5 109 000,00 | 1 928 839,74 | 40 368,74 | 650,00 | 1 659 604,11 | - | 0,00 | 232,60 | 134 562,46 | 1 565,00 | 1 345 624,95 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Ломоносова, д. 35 | 5 874 078,13 | 2 259 645,35 | 64 989,80 | 650,00 | 1 849 709,72 | - | 0,00 | 241,10 | 149 976,47 | 1 580,00 | 1 549 756,79 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Лесная, 50/25 | 8 126 500,00 | 1 917 190,00 | 98 790,00 | 1 337,00 | 2 622 960,00 | - | 0,00 | 678,80 | 506 810,00 | 2 739,10 | 2 980 750,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 8 | 8 332 300,00 | 2 312 847,00 | 322 544,00 | 1 027,00 | 2 769 849,00 | - | 0,00 | 462,60 | 205 330,00 | 2 261,40 | 2 721 730,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 14 | 4 570 000,00 | 1 560 000,00 | 90 000,00 | 846,40 | 1 500 000,00 | - | 0,00 | 446,00 | 120 000,00 | 1 846,00 | 1 300 000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Плюснина, д. 9 | 5 209 899,98 | 1 262 742,98 | 350 000,00 | 636,00 | 414 759,00 | - | 0,00 | 502,90 | 619 837,00 | 1 264,40 | 2 562 561,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пер. Русановский, д.2 | 3 959 773,00 | 1 106 518,00 | 350 000,00 | 680,00 | 1 278 301,00 | - | 0,00 | 544,00 | 100 619,00 | 1 013,80 | 1 124 335,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 54 311 351,11 | 15 598 783,07 | 2 045 082,54 | 7 326,40 | 15 652 172,83 |  |  | 3 385,60 | 1 977 134,93 | 15 257,00 | 19 038 177,74 | - | 0,00 | 0,00 |

Кривощекова Л.С.

58-33-85