## Приложение

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Комплексная

программа по обеспечению

безопасности дорожного движения

«Мы и дорога» на 2010 - 2012 годы»

Перечень мероприятий

| № | Наименование мероприятия программы | Исполнители | Срок начала- окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам, (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Улучшение качества оказываемых услуг ГИБДД населению |
| 1.1 | Финансирование 4 единиц вольнонаемного состава отдела ГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отдел РЭО-3, группа административной практики-1) | Отдел ГИБДД ОМВД России по г.Северодвинску | 2010-2011 годы | Местный бюджет | 1832,6 | 725, 8 | 1106,8 | - |
| 1.2 | Обеспечение работы средств фото-видео- фиксации нарушений Правил дорожного движения (отправка почтовой корреспонден-ции, приобретение принтера, сменных картриджей, бумаги) | Отдел ГИБДД ОМВД России по г.Северодвинску | 2011 год | Местный бюджет | 518,0 | - | 518,0 | - |
| 2. Пропаганда безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Ежегодное проведение конкурса «Дисциплинированный участник дорожного движения» с вручением участникам дорожного движения сувениров с информацией, содержащей пропаганду безопасности дорожного движения. | Отдел ГИБДД ОМВД России по г.Северодвинску, общественные организации, СМИ. | 2010-2011 годы | Местный бюджет | 60,1 | 20,0 | 40,1 | - |
| 2.2 | Установка на улицах города баннеров с социальной рекламой по тематике безопасности дорожного движения. | Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску | 2010 год | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.1 | Приобретение ЖК телевизора+DVD для проведения занятий по БДД в школах. | Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску | 2010 год | Местный бюджет | 17,0 | 17,0 | - | - |
| 4. Совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств регулирования |
| 4.1 | Приобретение прибора измерения ровности дорожного покрытия – рейки дорожной универсальной КП-231. | Отдел ГИБДД ОМВД России по г.Северодвинску | 2010 год | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 4.2 | Оборудование светофорных объектов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2011- 2012 годы | Местный бюджет | 1169,6 | - | 484,1 | 685,5 |
| 4.3 | Устройство пешеходного ограждения перильного типа | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010- 2011 годы | Местный бюджет | 780,0 | 480,0 | 300,0 | - |
| 4.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010- 2012 годы | Местный бюджет | 5089,11 | 900,0 | 1774,01 | 2415,1 |
| 4.5 | Искусственные неровности: - приведение искусственных неровностей, установленных в соответствии с Перечнем, утвержденным городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, требованиям ГОСТ Р 52605-2006; - установка новых. | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010, 2012 годы | Местный бюджет | 832,0 | 500,0 | - | 332,0 |
| 4.6 | Обустройство пешеходных переходов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010- 2011 годы | Местный бюджет | 484,1 | 193,0 | 291,1 | - |
| 4.7 | Приобретение и установка дорожных знаков | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010- 2012 годы | Местный бюджет | 1975,3 | 442,5 | 889,4 | 643,4 |
| 4.8 | Модернизация светофорных объектов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010- 2012 годы | Местный бюджет | 1488,1 | 690,0 | 215,9 | 582,2 |
| 4.9 | Оборудование светофорного объекта на пересечении ул. Южной и пр. Ленина | Комитет ЖКХ,ТиС | 2010 год | Местный бюджет | 700,0 | 700,0 | - | - |
| 4.10 | Устройство направляющего островка в районе пересечения пр. Мира и ул. Логинова | Комитет ЖКХ,ТиС | 2011 год | Местный бюджет | 86,59 | - | 86,59 | - |
| 4.11 | Установка светоотражателей и импульсных индикаторов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2012 год | Местный бюджет | 32,9 | - | - | 32,9 |
|  | Итого по программе |  |  |  | 15145,41 | 4748,3 | 5706,01 | 4691,1 |

Спирин Н.А.

58-41-26