|  | Приложение № 1 к муниципальной ведомственной целевой программе «Улучшение благоустройства дворов многоквартирных домов Северодвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 17.11.2011 № 486-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

## мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия Программы | Заказчик/ исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организационные мероприятия, том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обследование придомовых территорий | Комитет ЖКХ,ТиС/ управляющие организации | 2012- 2014 |  |  |  |  |  | Формирование перечня адресов многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», подлежащих комплексному благоустройству |
| 1.2 | Определение технической возможности проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Комитет ЖКХ,ТиС/ управляющие организации | 2012- 2014 |  |  |  |  |  | Формирование комплекса выполнения работ |
| 1.3 | Организация и проведение общих собраний собственников помещений | Комитет ЖКХ,ТиС/ управляющие организации | 2012- 2014 |  |  |  |  |  | Решение собственников помещений по утверждению перечня работ на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству двора |
| 2 | Благоустройство дворов Северодвинска, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013-2014 | Местный бюджет | 62 277,78 | 797,78 | 34 480,0 | 27 000,0 | С 2013-2014 годы будет обустроено 50 дворовых территорий, в том числе: в 2013 году: - определение стоимости выполнения работ в 25 дворах; - установка детского игрового оборудования на 25 площадках; - устройство 25 гостевых площадок; - установка леерного ограждения в 25 дворах; - омолаживание, ликвидация зеленых насаждений, устройство газонов и цветников в 25 дворах. в 2014 году: определение стоимости выполнения работ в 25 дворах; - установка детского игрового оборудования на 25 площадках; - устройство 25 гостевых площадок; - установка леерного ограждения в 25 дворах; - омолаживание, ликвидация зеленых насаждений, устройство газонов и цветников в 25 дворах |
| 2.2 | Ремонт проездов дворовых территорий | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013 | Местный бюджет Областной бюджет | 12 514,5 38 050,4 | 0 | 12 514,5 38 050,4 | 0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия – 68,0 тыс.м2 |
| 3 | Строительный контроль качества выполнения работ | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013-2014 |  |  |  |  |  | Отчет о выполненных подрядной организацией работах |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 112 842,68 | 797,78 | 85 044,9 | 27 000,0 |  |
|  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 38 050,4 | 0 | 38 050,4 | 0 |  |
|  | местный бюджет, в том числе |  |  |  | 74 792, 28 | 797,78 | 46 994,5 | 27 000,0 |  |
|  | капитальные вложения |  |  |  | 51 849,58 | 797,78 | 29 301,8 | 21 750 |  |