Приложение

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Дороги Северодвинска на 2013-2015 годы»

утвержденной постановлением  Администрации

Северодвинска от 07.09.2012 №368-па

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Заказчик / Исполнитель | Срок начала/окончания работ | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, включая разработку проектно-сметной документации |
| 1.1 | Реконструкция и ремонт автомобильных дорог по объектам (включая разработку проектно-сметной документации) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 274 180.82 | 39 440.70 | 117 301.20 | 117 438.92 |  |
|  | - реконструкция и ремонт |  |  |  | 272 422.77 | 38 282.65 | 117 301.20 | 116 838.92 |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 1 758.05 | 1 158.05 |  | 600.00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | пр. Труда (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации | 2013 год |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, выполнение ремонта автомобильной дороги по пр.Труда (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова), протяженность участка 1160 м |
|  | - Всего |  |  |  | 38 746.75 | 38 746.75 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 38 282.65 | 38 282.65 |  |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 464.10 | 464.10 |  |  |  |
| 1.1.2 | ул. Ломоносова (от ул.Профсоюзной до ул.Железнодорожной) |  | 2014 год |  |  |  |  |  | 2014 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Ломоносова (от ул.Профсоюзной до ул.Железнодорожной), протяженность участка 820 м |
|  | - Всего |  |  |  | 15 801.64 |  | 15 801.64 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 15 801.64 |  | 15 801.64 |  |  |
| 1.1.3 | ул. Гагарина (от ул.Первомайской до ул.Ломоносова) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, 2014 год- выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Гагарина (от ул.Первомайской до ул.Ломоносова), протяженность участка 1125 м |
|  | в том числе: |  | 2013-2014 год |  | 20 156.33 | 149.75 | 20 006.58 |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 20 006.58 |  | 20 006.58 |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 149.75 | 149.75 |  |  |  |
| 1.1.4 | ул. Логинова (от ул. Мира до ул. Дзержинского) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год– разработка проектно-сметной документации, 2014 год- – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Логинова (от ул.Мира до ул.Дзержинского), протяженность участка 350 м |
|  | в том числе: |  | 2013-2014 годы |  | 7 164.17 | 128.99 | 7 035.18 |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 7 035.18 |  | 7 035.18 |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 128.99 | 128.99 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | пр. Ленина (от ул. Ломоносова до ул. Южной) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации |  |  |  |  |  |  | 2014 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по пр.Ленина (от ул. Ломоносова до ул. Южной), протяженность участка 412 м |
|  | в том числе: |  | 2014 год |  | 14 253.15 |  | 14 253.15 |  |  |
|  | -ремонт |  |  |  | 14 253.15 |  | 14 253.15 |  |  |
| 1.1.6 | Банный переулок (с устройством ливневой канализации) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, 2014 год – реконструкция автомобильной дороги с устройством ливневой канализации по Банному переулку, протяженность участка 320 м |
|  | в том числе: |  | 2013 – 2014 годы |  | 12 720.28 | 262.20 | 12 458.08 |  |  |
|  | - реконструкция |  |  |  | 12 458.08 |  | 12 458.08 |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 262.20 | 262.20 |  |  |  |
| 1.1.7 | ул.Орджоникидзе (от ул.Первомайская до ул.Ломоносова) |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Орджоникидзе (от ул.Первомайская до ул.Ломоносова), протяженность участка 1160 м |
|  | в том числе: |  | 2014 год |  | 47 746.57 |  | 47 746.57 |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 47 746.57 |  | 47 746.57 |  |  |
| 1.1.8 | ул. Профсоюзная (от ул.Ломоносова в сторону ул.Советская) |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Профсоюзная (от ул.Ломоносова в сторону ул.Советская), протяженность участка 700 м |
|  | в том числе: |  | 2015 год |  | 21 283.74 |  |  | 21 283.74 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 21 283.74 |  |  | 21 283.74 |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9 | ул. Торцева (от пр. Ленина до ул. Воронина) в том числе: - ремонт - разработка ПСД | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации | 2013, 2015 годы |  | 13 090.39 13 006.69 83.70 | 83.70 83.70 |  | 13 006.69 13 006.69 | 2013 год – разработка проектно-сметной документации (на участке от ул.Седова до ул.Воронина), 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Торцева (от пр.Ленина до ул.Воронина), протяженность участка 925 м |
| 1.1.10 | ул. Комсомольская |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. Комсомольской, протяженность участка 1343 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 33 905.98 |  |  | 33 905.98 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 33 905.98 |  |  | 33 905.98 |  |
| 1.1.11 | ул. Воронина (от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова) |  | 2013, 2015 годы |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Воронина (от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова), протяженность участка 600 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 8 912.57 | 69.31 |  | 8 843.26 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 8 843.26 |  |  | 8 843.26 |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 69.31 | 69.31 |  |  |  |
| 1.1.12 | пр. Ленина (от Архангельского шоссе до ул. Первомайской с устройством ливневой канализации) |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по пр.Ленина (от Архангельского шоссе до ул. Первомайской), протяженность участка 442 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 39 799.25 |  |  | 39 799.25 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 39 799.25 |  |  | 39 799.25 |  |
| 1.1.13 | пр. Морской (от ул. Карла Маркса до ул. Советских Космонавтов) |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2015 год – разработка проектно-сметной документации, протяженность участка 1140 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 600.00 |  |  | 600.00 |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 600.00 |  |  | 600.00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Технический надзор и контроль качества | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/Подрядные организации | 2014 – 2015 годы | Местный бюджет | 2 000.00 |  | 1 000.00 | 1 000.00 | Выполнение технического надзора и контроля качества |
|  |  |  | Итого по разделу | 276 180.82 | 39 440.70 | 118 301.20 | 118 438.92 |  |
| 2 | Совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств организации дорожного движения |
| 2.1 | Оборудование светофорных объектов на участках дорог | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/ Подрядные организации | 2013 год | Местный бюджет | 312.80 | 312.80 |  |  | 2013 год – оборудование 1 светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода (регулируемый пешеходный переход) |
| 2.2 | Модернизация светофорных объектов |  | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет | 2 671.18 | 830.60 | 889.60 | 950.98 | 2013 год - модернизация 1 светофорного объекта, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год - модернизация 1 светофорного объекта, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - модернизация 1 светофорного объекта |
| 2.3 | Установка ограничивающего пешеходного ограждения |  | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет | 1 306.80 | 613.10 | 335.30 | 358.40 | 2013 год – установка 347.2 п.м ограничивающего пешеходного ограждения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год – установка 175 п.м ограничивающего пешеходного ограждения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год – установка 175 п.м ограничивающего пешеходного ограждения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/ Подрядные организации | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет | 12 127.30 | 3 564.30 | 4 138.70 | 4 424.30 | 2013 - 2015 годы – ежегодное нанесение дорожной разметки на всех пешеходных переходах города, нанесение осевой дорожной разметки на участках автомобильных дорог с наиболее интенсивным движением транспортных средств |
| 2.5 | Устройство искусственных неровностей |  | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет | 1 108.60 | 344.70 | 369.20 | 394.70 | 2013 год - устройство 1 искусственной неровности, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год - устройство 1 искусственной неровности, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - устройство 1 искусственной неровности. |
| 2.6 | Обустройство пешеходных переходов |  | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет | 1 427.20 | 512.70 | 442.00 | 472.50 | 2013 год – обустройство 6 пешеходных переходов, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год - обустройство 6 пешеходных переходов, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - обустройство 6 пешеходных переходов. |
| 2.7 | Установка дорожных знаков |  | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет | 1 573.50 | 489.30 | 524.00 | 560.20 | 2013 год – установка не менее 70 дорожных знаков, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год - установка не менее 70 дорожных знаков, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год - установка не менее 70 дорожных знаков. |
|  |  |  | Итого по разделу | 20 527.38 | 6 667.50 | 6 698.80 | 7 161.08 |  |
|  | Итого по программе |  |  | Местный бюджет | 296 708.20 | 46 108.20 | 125 000.00 | 125 600.00 |  |

Н.А. Спирин

58-41-26