Приложение

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Дороги Северодвинска на 2013-2015 годы»,

утвержденной постановлением  Администрации

Северодвинска от 07.09.2012 №368-па

(в редакции от 16.07.2013 № 264-па)

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Заказчик / Исполнитель | Срок начала/окончания работ | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, включая разработку проектно-сметной документации |
| 1 | Реконструкция и ремонт автомобильных дорог по объектам (включая разработку проектно-сметной документации) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 274 180.82 | 39 440.70 | 117 301.20 | 117 438.92 |  |
|  | - реконструкция и ремонт; |  |  |  | 272 422.77 | 38 282.65 | 117 301.20 | 116 838.92 |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 1 758.05 | 1 158.05 |  | 600.00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | пр. Труда (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации | 2013 год |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, выполнение ремонта автомобильной дороги по пр.Труда (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова), протяженность участка - 1160 м |
|  | - Всего |  |  |  | 38 746.75 | 38 746.75 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт; |  |  |  | 38 282.65 | 38 282.65 |  |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 464.10 | 464.10 |  |  |  |
| 1.2 | ул. Ломоносова (от ул.Профсоюзной до ул.Железнодорожной) |  | 2014 год |  |  |  |  |  | 2014 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Ломоносова (от ул.Профсоюзной до ул.Железнодорожной), протяженность участка – 820 м |
|  | - Всего |  |  |  | 15 801.64 |  | 15 801.64 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 15 801.64 |  | 15 801.64 |  |  |
| 1.3 | ул. Гагарина (от ул.Первомайской до ул.Ломоносова) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, 2014 год- выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Гагарина (от ул.Первомайской до ул.Ломоносова), протяженность участка - 1125 м |
|  | в том числе: |  | 2013-2014 год |  | 20 156.33 | 149.75 | 20 006.58 |  |  |
|  | - ремонт; |  |  |  | 20 006.58 |  | 20 006.58 |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 149.75 | 149.75 |  |  |  |
| 1. 4 | ул. Логинова (от ул. Мира до ул. Дзержинского) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год– разработка проектно-сметной документации, 2014 год- – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Логинова (от ул.Мира до ул.Дзержинского), протяженность участка - 350 м |
|  | в том числе: |  | 2013-2014 годы |  | 7 164.17 | 128.99 | 7 035.18 |  |  |
|  | - ремонт; |  |  |  | 7 035.18 |  | 7 035.18 |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 128.99 | 128.99 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 5 | пр. Ленина (от ул. Ломоносова до ул. Южной) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации |  |  |  |  |  |  | 2014 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по пр. Ленина (от ул. Ломоносова до ул. Южной), протяженность участка - 412 м |
|  | в том числе: |  | 2014 год |  | 14 253.15 |  | 14 253.15 |  |  |
|  | -ремонт |  |  |  | 14 253.15 |  | 14 253.15 |  |  |
| 1. 6 | Банный переулок (с устройством ливневой канализации) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, 2014 год – реконструкция автомобильной дороги с устройством ливневой канализации по Банному переулку, протяженность участка - 320 м |
|  | в том числе: |  | 2013 – 2014 годы |  | 12 720.28 | 262.20 | 12 458.08 |  |  |
|  | - реконструкция; |  |  |  | 12 458.08 |  | 12 458.08 |  |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 262.20 | 262.20 |  |  |  |
| 1. 7 | ул.Орджоникидзе (от ул.Первомайская до ул.Ломоносова) |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Орджоникидзе (от ул.Первомайской до ул.Ломоносова), протяженность участка – 1160 м |
|  | в том числе: |  | 2014 год |  | 47 746.57 |  | 47 746.57 |  |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 47 746.57 |  | 47 746.57 |  |  |
| 1. 8 | ул. Профсоюзная (от ул.Ломоносова в сторону ул.Советская) |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. Профсоюзной (от ул. Ломоносова в сторону ул. Советская), протяженность участка - 700 м |
|  | в том числе: |  | 2015 год |  | 21 283.74 |  |  | 21 283.74 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 21 283.74 |  |  | 21 283.74 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 9 | ул. Торцева (от пр. Ленина до ул. Воронина) в том числе: - ремонт; - разработка ПСД | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска / Подрядные организации | 2013, 2015 годы |  | 13 090.39 13 006.69 83.70 | 83.70 83.70 |  | 13 006.69 13 006.69 | 2013 год – разработка проектно-сметной документации (на участке от ул.Седова до ул.Воронина), 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. Торцева (от пр.Ленина до ул.Воронина), протяженность участка - 925 м |
| 1. 10 | ул. Комсомольская |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул. Комсомольской, протяженность участка - 1343 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 33 905.98 |  |  | 33 905.98 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 33 905.98 |  |  | 33 905.98 |  |
| 1. 11 | ул. Воронина (от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова) |  | 2013, 2015 годы |  |  |  |  |  | 2013 год – разработка проектно-сметной документации, 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по ул.Воронина (от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова), протяженность участка - 600 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 8 912.57 | 69.31 |  | 8 843.26 |  |
|  | - ремонт; |  |  |  | 8 843.26 |  |  | 8 843.26 |  |
|  | - разработка ПСД |  |  |  | 69.31 | 69.31 |  |  |  |
| 1. 12 | пр. Ленина (от Архангельского шоссе до ул. Первомайской с устройством ливневой канализации) |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2015 год – выполнение ремонта автомобильной дороги по пр. Ленина (от Архангельского шоссе до ул. Первомайской), протяженность участка – 442 м |
|  | в том числе: |  |  |  | 39 799.25 |  |  | 39 799.25 |  |
|  | - ремонт |  |  |  | 39 799.25 |  |  | 39 799.25 |  |
| 1. 13 | пр. Морской (от ул. Карла Маркса до ул. Советских Космонавтов) в том числе: - разработка ПСД |  | 2015 год |  | 600.00 600.00 |  |  | 600.00 600.00 | 2015 год – разработка проектно-сметной документации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технический надзор и контроль качества | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/ Подрядные организации | 2014 –2015 годы | Местный бюджет | 2 000.00 |  | 1 000.00 | 1 000.00 | Выполнение технического надзора и контроля качества |
|  | Итого по Программе |  | Местный бюджет | 276 180.82 | 39 440.70 | 118 301.20 | 118 438.92 |  |

Н.А. Спирин

58-41-26