|  | Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 354-па (в редакции от 06.12.2013 № 500-па) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2013-2015 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Заказчик/исполнитель | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по обращению с отходами |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей их демеркуризацией | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2013/2015 | местный бюджет | 60,0 | 5,0 | 25,0 | 30,0 | Обезвреживание бесхозяйных (брошенных) ртутьсодержащих ламп: в 2013 г. - 443 шт., в 2014 г.-1269 шт.; в 2015 г.-1426 шт. |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе: |  | 2013/2015 | местный бюджет | 2300,0 | 450,0 | 870,0 | 980,0 |  |
| 2.1 | г. Северодвинск | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2013/2015 | местный бюджет | 1897,6 | 397,6 | 700,0 | 800,0 | Ликвидация ежегодно 100% выявленных несанкциони-рованных свалок в г. Северодвинске |
| 2.2 | с. Ненокса | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2013/2015 | местный бюджет | 209,9 | 24,9 | 90,0 | 95,0 | Ликвидация ежегодно 100% выявленных несанкциони-рованных свалок в с. Ненокса |
| 2.3 | п. Белое озеро | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/ подрядная организация | 2013/2015 | местный бюджет | 190,0 | 25,0 | 80,0 | 85,0 | Ликвидация ежегодно 100% выявленных несанкциони-рованных свалок в п. Белое озеро |
| 3 | Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск» (приобретение катка- уплотнителя) | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, СМУП «Спецавтохозяйство», агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области/поставщик | 2013 | всего | 7450,0 | 7450,0 | - | - | Приобретение катка-уплотнителя в 2013 году |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6000,0 | 6000,0 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 | - | - |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона в с.Ненокса | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2014 | местный бюджет | 4000,0 | - | 4000,0 | - | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона в 2014 году |
| 5 | Оснащение свалки ТБО в п.Белое озеро специальной техникой | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/ поставщик | 2014 | местный бюджет | 1300,0 | - | 1300,0 | - | Приобретение экскаватора-бульдозера ЭО-2621-10 в 2014 году |
| Мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| 6 | Капитальный ремонт очистных сооружений ливневых сточных вод в кв. 176 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2013/2015 | местный бюджет | 650,0 | - | 250,0 | 400,0 | Выполнение капитального ремонта очистных сооружений: в 2014 году – замена гидроэлеватора в камере V=500 м3; в 2015 году – ремонт гидроизоляции, замена трубопроводов |
| 7 | Содержание территорий общего пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др. | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2013/2015 | местный бюджет | 1789,7 | 389,7 | 600,0 | 800,0 | Санитарное содержание территорий общего пользования - берегов рек, озер, территорий, прилегающих к дорогам, в соответствии со сметой расходов |
| 8 | Благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о.Ягры | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2014/2015 | местный бюджет | 4239,0 | - | 3359,0 | 880,0 | Строительство в соответствии с проектом: в 2014 году –заездного кармана № 2; в 2015 году – заездного кармана № 3 |
| 9 | Изготовление и установка противопожарных аншлагов в городских лесах | ОЭиП Администрации Северодвинска/под-рядная организация | 2013/2014 | местный бюджет | 155,0 | 75,0 | 80,0 | - | Установка противопожарных аншлагов: в 2013 г.-5 шт., в 2014 г.-5 шт. |
| Экологическое просвещение населения |
| 10 | Поощрение участников мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической опасности | ОЭиП Администрации Северодвинска/ поставщик | 2013/2015 | местный бюджет | 144,4 | 43,4 | 48,0 | 53,0 | Приобретение сувениров, подарков для поощрения участников мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической опасности в г. Северодвинске |
| 11 | Проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных | ОЭиП Администрации Северодвинска/ОЭиП Администрации Северодвинска | 2013/2015 | местный бюджет | 1105,0 | 305,0 | 400,0 | 400,0 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных по годам: 2013 - 6, 2014 - 7, 2015 - 8 |
| 12 | Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС» | ОЭиП Администрации Северодвинска/ поставщик | 2013/2015 | местный бюджет | 378 | 108 | 130 | 140 | Получение ежемесячно информации о состоянии атмосферного воздуха и наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ) |
| 13 | Изготовление и размещение рекламных плакатов экологической направленности | ОЭиП Администрации Северодвинска/ поставщик | 2013 | местный бюджет | 81,6 | 81,6 | - | - | Экологическое просвещение населения |
| 14 | Проведение мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды | ОЭиП Администрации Северодвинска/ поставщик | 2013 | местный бюджет | 180 | 180 | - | - | Экологическое просвещение населения |
|  | Итого по программе, |  |  |  | 23830,2 | 9085,2 | 11062 | 3683 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17580,2 | 2835,2 | 11062 | 3683 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6000 | 6000 | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 250 | 250 | - | - |  |

Власенко И.П.

584338