Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования  «Северодвинск» на 2013 год,  утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от  23.04.2013 № 157-па

(в редакции от  26.12.2013 № 553-па)

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск»,

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. Профсоюзная, д. 2а | 1942 | - | кирпич | 3 | 2 | 1 595,90 | 1 403,30 | 1 223,50 | 68 | част | 5 964 955,49 | 2 786 230,69 | 792 742,59 | 1 491 238,88 | 894 743,33 | 3 738 | 21 509,2 | 12.2013 |
| 2 | ул. Лесная, д. 52/28 | 1949 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 521,30 | 2 197,70 | 1 758,60 | 61 | част | 7 168 068,05 | 3 292 590,70 | 936 812,89 | 1 863 454,25 | 1 075 210,21 | 2 843 | 21 509,2 | 12.2013 |
| 3 | пр. Ленина, д. 19 | 1949 | - | кирпич | 4 | 3 | 2 348,50 | 2 065,20 | 1 896,50 | 76 | част | 7 800 000,00 | 3 643 380,00 | 1 036 620,00 | 1 950 000,00 | 1 170 000,00 | 3 321 | 21 509,2 | 12.2013 |
| 4 | пр. Ленина, д. 33 | 1953 | - | кирпич | 4 | 4 | 3 608,10 | 3 073,80 | 2 764,90 | 103 | част | 11 650 500,00 | 5 441 948,55 | 1 548 351,45 | 2 912 625,00 | 1 747 575,00 | 3 229 | 21 509,2 | 12.2013 |
| 5 | ул. Советская, д. 54/5 | 1957 | - | кирпич | 4-5 | 5 | 4 815,60 | 4 223,40 | 3 257,43 | 112 | част | 11 782 085,56 | 5 503 412,16 | 1 565 839,17 | 2 945 521,39 | 1 767 312,84 | 2 447 | 21 509,2 | 12.2013 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 14 889,40 | 12 963,40 | 10 900,93 | 420 |  | 44 365 609,10 | 20 667 562,10 | 5 880 366,10 | 11 162 839,52 | 6 654 841,38 | - | - | - |

Кривощекова Л.С.

58-33-85

## Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2013 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска от  23.04.2013 № 157-па

(в редакции от 26.12.2013 № 553-па)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год

| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | 14 889,40 | 420 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 44 365,60910 | 44 365,60910 |

Кривощекова Л.С.

58-33-85

## Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории

муниципального образования  «Северодвинск» на 2013 год,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска  от  23.04.2013 № 157-па

(в редакции от 26.12.2013 № 553-па)

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2013 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутренних инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Профсоюзная, д. 2а | 5 964 955,49 | 1 834 674,20 | 334 640,03 | 728,20 | 2 090 678,91 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119,66 | 1 704 962,35 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Лесная, д. 52/28 | 7 168 068,05 | 2 732 404,00 | 73 575,00 | 967,40 | 1 582 398,00 | - | 0,00 | 159,60 | 386 973,71 | 1 828,50 | 2 392 717,34 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пр. Ленина, д. 19 | 7 800 000,00 | 2 205 026,43 | 546 005,39 | 891,80 | 2 349 778,70 | - | 0,00 | 444,90 | 437 009,80 | 1 850,80 | 2 262 179,68 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пр. Ленина, д. 33 | 11 650 500,00 | 3 619 204,30 | 152 716,80 | 1 296,00 | 3 424 668,00 | - | 0,00 | 384,40 | 585 600,00 | 3 150,76 | 3 868 310,90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Советская, д. 54/5 | 11 782 085,56 | 3 861 010,27 | 71 391,52 | 1 615,00 | 3 499 077,32 | - | 0,00 | 397,20 | 191 529,58 | 3 580,00 | 4 159 076,87 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 44 365 609,10 | 14 252 319,20 | 1 178 328,74 | 5 498,40 | 12 946 600,93 | - | 0,00 | 1 386,10 | 1 601 113,09 | 11 529,72 | 14 387 247,14 | - | 0,00 | 0,00 |

Кривощекова Л.С.

58-33-85