|  | Приложение №1 к муниципальной ведомственной целевой программе «Безопасность муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2011 № 350-па (в ред. от 04.03.2014 № 102-па) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Заказчик/ исполнители | Срок начала/ оконча- ния работ | Источни-ки финанси-рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений |
| 1.1 | Установка в муниципальных образовательных учреждениях систем автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность | Управление образования/ подрядные организации | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 3 388,10 | 388,10 | 2 300,00 | 700,00 | 2012 – 35 объектов, 2013 – 50 объектов, 2014 – 28 объектов |
| 1.2 | Установка в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости | Управление образования /подрядные организации | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 4 340,10 | 1 178,10 | 962,00 | 2 200,00 | 2012 – 72 шт., 2013 – 49 шт., 2014 – 110 шт. |
| 1.3 | Приобретение для муниципальных образовательных учреждений современных моделей огнетушителей на замену устаревших и выведенных из эксплуатации | Управление образования / организации | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 522,47 | 264,50 | 133,00 | 124,97 | 2012 – 428 шт., 2013 – 204 шт., 2014 – 227 шт. |
| 1.4 | Приобретение для муниципальных образовательных учреждений фотолюминесцентных эвакуационных систем (знаков) для оборудования путей эвакуации | Управление образования / организации | январь – декабрь 2012 | местный бюджет | 55,58 | 18,80 | 18,40 | 18,38 | 2012 – 306 шт., 2013 – 170 шт., 2014 – 304 шт. |
| 1.5 | Заключение договоров с организациями на обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации | Управление образования / Управление образования | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 5 108,80 | 2 020,00 | 1 009,80 | 2 079,00 | 2012 - 103 объекта, 2013 -100 объектов, используемых в образовательных целях, 2014 – 103 объекта |
| 1.6 | Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования / Управление образования | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 99,2 | 99,2 | - | - | 2012 – 1 объект |
| 2 | Мероприятия по обеспечению защиты муниципальных образовательных учреждений от терроризма и угроз социально-криминального характера |
| 2.1 | Ограждение территории и восстановление ограждения муниципальных образовательных учреждений | Управление образования /подрядные организации | январь – декабрь 2012 | местный бюджет | 27 871,20 | 11 550,40 | 7 888,30 | 8 432,50 | 2012 - 4 объекта - ограждение территории, 9 объектов – восстановление ограждения, 2013 - 9 объектов - ограждение территории, 13 объектов – восстановление ограждения, 2014: - секций – 709 шт., - ворот – 43,5 шт., - калиток – 56 шт. |
| 2.2 | Оборудование муниципальных образовательных учреждений системами внешнего наблюдения | Управление образования/ подрядные организации | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 16 832,80 | 2 399,60 | 4 733,20 | 9 760,0 | 2012 – 14 объектов, 2013 – 35 объектов, 2014 – 50 объектов |
| 2.3 | Заключение договоров с организациями на обслуживание системы ручной подачи сигнала в правоохранительные органы (обслуживание «кнопки тревожной сигнализации») и оказание услуг по пресечению правонарушений и преступлений с помощью КТС | Управление образования /Управление образования | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 3 481,70 | 1 162,40 | 1 139,30 | 1 180,00 | Ежегодно – 104 объекта |
| 2.4 | Утилизация (демеркуризация) люминесцентных (энергосберегающих) ламп | Управление образования /подрядные организации | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 224,35 | 78,50 | 75,70 | 70,15 | 2012- 7301 шт., 2013 – 5934 шт., 2014 – 6399 шт. |
| 3 | Мероприятия по обеспечению норм и требований охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях |
| 3.1 | Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования / Управление образования | январь 2012 – декабрь 2014 | местный бюджет | 7 304,10 | 2 921,60 | 2 525,50 | 1 857,00 | 2012 – 1082 мест, 2013 – 914 мест, 2014 – 619 мест |
|  | Итого по программе: | местный бюджет | 69 288,40 | 22 081,20 | 20 785,20 | 26 422,00 |  |

Перепелкина Т.Л

56-15-35