УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

Главы Администрации по городскому хозяйству

от ________ 2014 № ___________

# ПЛАН

мероприятий по проведению работ по уборке, благоустройству

территории Северодвинска в весенний период 2014 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рыхление, вывоз снега с подведомственных и прилегающих территорий. Обеспечение пропуска дождевых и талых вод. Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий предприятий, организаций всех форм собственности: прилегающих к главным улицам; остальных территорий | до 20.04.2014 до 20.04.2014 до 01.05.2014 до 09.05.2014 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, землепользователи |
| 2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц, восстановление разрытий на дорогах после зимних работ по ликвидации последствий аварий. Восстановление благоустройства в сроки, установленные ордером на производство земляных работ | начало работ - II кв. 2014 года | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, землепользователи |
| 3 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение с территории универсального розничного рынка. Приведение в порядок территории универсального розничного рынка и прилегающей к нему земельного участка в границах отвода | до 20.04.2014 до 01.05.2014 | Универсальный розничный рынок |
| 4 | Приведение в порядок территории Воинского мемориала на о. Ягры; территории, прилегающей к Памятному знаку жертвам Ягринлага | до 09.05.2014 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации |
| 5 | Приведение в порядок территорий, прилегающих к мемориальным и памятным доскам | до 01.05.2014 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, владельцы и арендаторы зданий, на которых установлены мемориальные и памятные доски |
| 6 | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после весеннего таяния снега | до 09.05.2014 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, землепользователи |
| 7 | Покраска, ремонт контейнеров, оборудования хозяйственных, детских и спортивных площадок | до 10.06.2014 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, землепользователи |
| 8 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных площадок, киосков, рекламных щитов | до 10.06.2014 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, землепользователи, владельцы павильонов на автобусных остановках, владельцы киосков, рекламодатели |
| 9 | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территории жилых микрорайонов | до 10.06.2014 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 10 | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 30.05.2014 | Владельцы сетей |
| 11 | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 10.06.2014 | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, владельцы отдельно стоящих зданий и сооружений |
| 12 | Приведение в порядок территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, Набережной им. А. Зрячева | до 10.06.2014 | Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, МАУ «Парк культуры» |
| 13 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 10.06.2014 | Председатели ГСК |
| 14 | Очистка территорий снежных полигонов от мусора, планировка территории | до 10.06.2014 | СМУП «Спецавтохозяйство» |
| 15 | Обеспечение вывоза бытового мусора, листвы на городскую свалку | до 01.05.2014, далее - постоянно | Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, землепользователи |
| 16 | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 10.06.2014, далее - постоянно | Председатели СНТ |
| 17 | Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 30.05.2014 | Владельцы автостоянок |
| 18 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих и приспособленных помещениях | до 09.05.2014, далее - постоянно | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи |
| 19 | Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной вне установленных для этих целей местах (без соответствующего разрешения) | до 09.05.2014, далее - постоянно | Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, рекламодатели, жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 20 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории Северодвинска | начало работ- II квартал 2014 года | Владельцы, арендаторы земельных участков, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 21 | Приведение в порядок территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана | до 09.05.2014, далее – постоянно | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 22 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления мест несанкционированного складирования отходов | до 10.05.2014 | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска |

Ковальчук О.К.

58-72-65