# Приложение

# к муниципальной ведомственной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения в

г. Северодвинске  на 2013 - 2015 годы»,

утвержденной постановлением Администрации

Северодвинска от 10.06.2013 №225-па

(в редакции от 07.10.2013 № 373-па, от 20.02.2014 №74-па)

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнители | Срок начала/ окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модернизация светофорных объектов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 2 650,12 | 809,54 | 889,60 | 950,98 | 2013 год - модернизация 2 светофорных объектов, 2014 год - модернизация 1 светофорного объекта, 2015 год - модернизация 1 светофорного объекта |
| 2 | Обустройство участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями и их ремонт, в том числе в зоне пешеходных переходов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 1 306,80 | 613,10 | 335,30 | 358,40 | 2013 год – установка 421,6 п.м ограничивающего пешеходного ограждения, 2014 год – установка 175 п.м ограничивающего пешеходного ограждения, 2015 год – установка 175 п.м ограничивающего пешеходного ограждения |
| 3 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственной дорожной неровностью | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 1 293,48 | 529,58 | 369,20 | 394,70 | 2013 год - устройство 3 искусственных дорожных неровностей, 2014 год - устройство 1 искусственной дорожной неровности, 2015 год - устройство 1 искусственной дорожной неровности |
| 4 | Оборудование пешеходных переходов горизонтальной дорожной разметкой | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 6 307,85 | 1855,09 | 2152,12 | 2300,64 | 2013 - 2015 годы – ежегодное нанесение горизонтальной дорожной разметки на всех пешеходных переходах города |
| 5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки (за исключением разметки пешеходных переходов) | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 5 312,21 | 1201,97 | 1986,58 | 2123,66 | 2013 - 2015 годы – ежегодное нанесение осевой дорожной разметки на участках автомобильных дорог с наиболее интенсивным движением транспортных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Оборудование светофорных объектов на участках дорог | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013 год | Местный бюджет | 281,59 | 281,59 | - | - | 2013 год – оборудование 1 светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода (регулируемый пешеходный переход) |
| 7 | Установка и замена дорожных знаков | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 1 830,49 | 746,29 | 524,00 | 560,20 | 2013 год – установка не менее 191 дорожного знака, 2014 год – установка не менее 70 дорожных знаков, 2015 год – установка не менее 70 дорожных знаков |
| 8 | Обустройство и ремонт пешеходных переходов | Комитет ЖКХ,ТиС | 2013-2015 годы | Местный бюджет | 1 625,23 | 710,73 | 442,00 | 472,50 | 2013 год – обустройство 8, ремонт (перенос) 2, закрытие (ликвидация) 1 пешеходного перехода, 2014 год – обустройство и ремонт 6 пешеходных переходов, 2015 год – обустройство и ремонт 6 пешеходных переходов |
|  | Итого по Программе |  |  | Местный бюджет | 20 607,77 | 6747,89 | 6698,80 | 7161,08 |  |

А.В. Скрозников

58-41-26