Приложение

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 04.08.2014 № 358-па

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Северодвинска.

1.2. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» (далее – Программа) представляет собой распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных вложений.

1.3. В  Программу включаются объекты строительства, реконструкции, модернизации, консервации, а также расходы на подготовку территории строительства, включая выкуп земельного участка (при необходимости), разработку проектной документации с проведением необходимых изыскательских работ и государственной экспертизы, авторский надзор проектной организации, технологическое присоединение к инженерным сетям и погашение кредиторской задолженности бюджета по вышеуказанным направлениям (далее – мероприятия Программы).

Программа определяет объемы бюджетных ассигнований на инвестиции, предусмотренные на финансирование государственных программ Архангельской области в части объектов и мероприятий Северодвинска и муниципальных программ Северодвинска.

1.4. Муниципальными заказчиками мероприятий Программы являются органы Администрации Северодвинска и Администрация Северодвинска - главные распорядители средств местного бюджета, выделяемых в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - заказчики), определенные Перечнем муниципальных заказчиков, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 27.12.2007 № 327 «О наделении полномочий на размещение муниципального заказа».

1.5. Исполнитель (подрядчик) – юридическое или физическое лицо, определенное в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для выполнения работ (услуг) по перечню мероприятий Программы, перечисленных в п.1.3 настоящего Положения.

2. Порядок формирования Программы

2.1. Программа формируется Управлением экономики Администрации Северодвинска (далее – Управление экономики) на очередной финансовый год и плановый период с ежегодным уточнением перечня мероприятий Программы, объемов и источников их финансирования.

2.2. В соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Северодвинска графиком разработки прогноза социально-экономического развития Северодвинска и проекта местного бюджета Северодвинска на очередной финансовый год и на плановый период, заказчики мероприятий Программы направляют в Управление экономики свои предложения (заявки) по включению объектов в Адресную инвестиционную программу Северодвинска.

2.3. Предложения заказчиков содержат следующие материалы:

1) инвестиционную заявку о включении мероприятий в Программу (по форме  приложения  № 2 к настоящему Положению);

2) документы, подтверждающие источники финансирования заявляемых в Программу мероприятий (при наличии), в случаях предполагаемого софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников;

3) копии документов об утверждении проектной документации и заключения госэкспертизы (при наличии);

4) пояснительную записку в произвольной форме с указанием документа об утверждении муниципальной программы, в соответствии с которой мероприятие предлагается к включению в Адресную инвестиционную программу, и  сведения по  мероприятиям, включающие:

- краткую информацию о мероприятии Программы;

- сведения о заключенных контрактах (при наличии) на выполнение работ;

- обоснование необходимости финансирования мероприятия Программы в очередном финансовом году;

- виды работ, планируемые к выполнению в рамках Программы в очередном финансовом году;

- сумма выполненных и профинансированных работ по объектам незавершенного строительства с начала строительства объекта (на дату предоставления заявки) и ожидаемая сумма на конец периода, предшествующего очередному финансовому году.

### 2.4. Управление экономики, на основании предоставленных заявок и предложений заказчиков Программы, формирует проект Программы на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с формой приложения № 1 к настоящему Положению.

2.5. Сформированный Управлением экономики проект Программы в установленный срок направляется в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление), а затем в Совет депутатов Северодвинска одновременно с проектом местного бюджета Северодвинска на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Порядок утверждения и внесения изменений в Программу

3.1. Программа утверждается постановлением Администрации Северодвинска после утверждения решением Совета депутатов Северодвинска местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

3.2. В целях решения вопросов по уточнению и изменению мероприятий Программы в соответствии с предложениями заказчиков и приведения объемов финансирования Программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями в Программу могут вноситься изменения по следующим основаниям:

- перераспределение и изменение объемов бюджетных инвестиций по мероприятиям Программы;

- корректировка наименования мероприятий Программы, наименования заказчика, изменение бюджетной классификации расходов на инвестиции;

- уточнение (изменение) параметров местного бюджета, направляемых на финансирование Программы;

- включение в Программу новых мероприятий и исключение мероприятий из Программы на основании предоставленных заказчиками обоснований необходимости внесения данных изменений.

3.3. При необходимости внесения изменений и дополнений, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в объемы бюджетных ассигнований на инвестиции заказчики предоставляют соответствующие предложения в Финансовое управление для внесения изменений в местный бюджет Северодвинска.

3.4. После утверждения в установленном порядке решением Совета депутатов Северодвинска соответствующих изменений в местный бюджет Северодвинска Финансовое управление доводит до сведения Управления экономики принятые изменения в части расходов на финансирование мероприятий Программы.

3.5. Управление экономики на основании изменений бюджетных ассигнований на инвестиции, утвержденных в бюджете Северодвинска, готовит проект постановления Администрации Северодвинска о внесении соответствующих изменений в Программу.

4. Контроль за реализацией Программы

5.1. Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе исполнения мероприятий Программы осуществляется главными распорядителями бюджетных средств – заказчиками мероприятий Программы.

5.2 Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Отдел внутреннего финансового контроля Администрации Северодвинска.

5.3. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют заказчики - главные распорядители бюджетных средств в части мероприятий, относящихся к их компетенции.

5.4. Отчетность о выполнении мероприятий Программы предоставляется заказчиками в Управление экономики ежеквартально (нарастающим итогом) в срок не позднее 20 числа после отчетного квартала и до 30 января после окончания отчетного года (по форме приложения № 3 к настоящему Положению).

Селиванова Е.Л.

Тел. 58-70-05