Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2015 № 60-па г. Северодвинск Архангельской области О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северодвинска «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014-2016 годы»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы Северодвинска «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014-2016 годы» и в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 18.12.2014 № 108 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Северодвинска «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па (в редакции от 07.11.2014) (далее – Программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить новой строкой следующего содержания:

«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям».

1.1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 949 707,7 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 221 188,8 тыс. руб.;

областного бюджета – 388 834,4 тыс. руб.;

федерального бюджета – 91 267,2 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ* – 248 417,3 тыс. руб.

2014 год – 789 918,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 252 210,6 тыс. руб.;

областного бюджета – 213 907,6 тыс. руб.;

федерального бюджета – 75 383,4 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ* – 248 417,3 тыс. руб.

2015 год – 599 222,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 502 960,1 тыс. руб.;

областного бюджета – 88 513,8 тыс. руб.;

федерального бюджета – 7 748,2 тыс. руб.

2016 год – 560 566,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 466 018,1 тыс. руб.;

областного бюджета – 86 413,0 тыс. руб.;

федерального бюджета – 8 135,6 тыс. руб.

*средства будут привлечены при условии софинансирования Фондом содействия реформированию ЖКХ адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы.».

1.2. В разделе 5.1.3 Программы:

1.2.1. Абзац первый изложить в редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение условий для строительства жилья экономического класса для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» составляет 785 477,1 тыс. руб., в том числе 462 312,6 тыс. руб. – средства местного бюджета, 78 041,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 245 122,9 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.».

1.2.2. Таблицу 2 изложить в редакции:

«Таблица 2

Объем финансирования подпрограммы 1 по годам, тыс. руб.

| Источники финансирования | Задача 1 | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Местный бюджет | 63 947,4 | 188 615,3 | 209 749,9 | 462 312,6 |
| Областной бюджет | 78 041,6 | 0,00 | 0,00 | 78 041,6 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 245 122,9 | 0,00 | 0,00 | 245 122,9 |
| Всего | 387 111,9 | 188 615,3 | 209 749,9 | 785 477,1 |

».

1.3. Раздел 5.2.2 Программы изложить в следующей редакции:

«Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Строительство «Автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега».

## Мероприятие включает строительство автомобильной дороги (сухопутный, регулярный автозимник ІІІ категории продленного срока эксплуатации протяженностью 12 км) и деревянного моста на ряжевых опорах через р. Карахта.

## В 2013 году выполнен комплекс мероприятий по разработке проектной документации на строительство автозимника к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск-Онега», разработана проектно-сметная документация № 069, выполнены работы по строительству деревянного моста на ряжевых опорах длиной 15,5 м.п. через реку Карахта с устройством устоев,  устройство примыканий к автодороге Северодвинск-Онега и к бетонной дороге к селу Ненокса, устройство семи водопропускных труб и устройство основания автозимника. На 2015 и 2016 годы планируется продолжение работ по строительству автозимника;

б) мероприятие  2.02 «Строительство коллекторов».

Данное мероприятие предусматривает продолжение строительства коллектора на проспекте Беломорском для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков восточной части города. В связи с физическим износом существующего коллектора фекальных стоков отсутствует перспектива нового жилищного строительства в старой части города. В 2013 году введен в эксплуатацию первый участок коллектора протяженностью 248 м п.

Работы по строительству объекта выполняются в три этапа в соответствии со следующими объёмами работ:

1 этап. Строительство участка канализационного коллектора от колодца КК-11а до колодца К-11 (от дома № 48/15 по пр. Беломорскому до дома № 11 по улице Индустриальной), длиной 85 м.п. с выполнением всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ (разборка дорожного покрытия; подготовка площадки; устройство траншеи; устройство трубопровода) в соответствии с рабочим проектом № 610.02-07. Срок завершения  работ – декабрь 2014 года.

2 этап. Строительство участка канализационного коллектора от колодца КК-11 до колодца К-10а длиной 85 м п., КК-10а* до КК-10а длиной 10 м п., КК-10а** до КК-10а длиной 6 м п. от колодца КК-10а до существующего колодца К-9* длиной 100 м п. с выполнением всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ (Разборка дорожного покрытия. Подготовка площадки. Устройство траншеи. Устройство трубопровода) в соответствии с рабочим проектом № 610.02-07. Строительство участка канализационного коллектора от дома № 11 по улице Индустриальной до дома № 42/18 по пр. Беломорскому длиной 201 м п. Срок завершения  работ – декабрь 2015 года.

3 этап. Устройство капитального покрытия автомобильной дороги проспекта Беломорского от колодца КК-11а до колодца КК-9* (включая перекрестки на пересечении проспекта Беломорского с ул. Индустриальной и ул. Республиканской) общей площадью асфальтобетонного покрытия 2500 кв.м и благоустройства в соответствии с рабочим проектом № 610.02-07. Срок завершения работ -  сентябрь 2016 года;

в) мероприятие 2.03 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов инфраструктуры»;

г) мероприятие 2.04 «Строительство инженерных сетей».

В рамках мероприятия выполняются работы по строительству инженерных сетей в квартале 009 Северодвинска (ул. Профсоюзная – ул. Лесная - ул. Пионерская - ул. Индустриальная), которые включают:

1. Строительство наружных сетей электроснабжения со строительством трансформаторной подстанции мощностью 630 кВт для подключения домов поз. 15, 17 к электроэнергии по 2 категории и устройство наружного освещения. Срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2014 года.

2. Строительство наружных сетей теплоснабжения общей протяженностью 350 м п. для подключения домов поз. 15, поз. 17 и поз. 19 в кв. 009. Срок ввода объекта в эксплуатации – II квартал 2014 года.

3. Строительство ливневой канализации вдоль домов поз. 16 и поз. 17 протяженностью 149 м п. с установкой КНС и подключением к существующей ливневой канализации, проходящей по ул. Индустриальной. Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2014 года.

Мероприятие включает также проектирование сетей холодного водоснабжения  и канализации по ул. Южной;

д) мероприятие 2.05 «Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в г. Северодвинске».

В 2014 году в рамках данного мероприятия планируется выполнение подготовительных работ, устройства ливневой канализации и наружного освещения. Проектно-сметная документация № 0442 разработана в 2014 году, получено положительное заключение повторной Государственной экспертизы от 11.04.2014, срок выполнения работ – декабрь 2014 года.

В 2015 году планируется выполнение устройства дорожной одежды, тротуаров, площадок и проездов автомобильной дороги по Банному переулку;

е) мероприятие 2.06 «Разработка проекта берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма».

Целью реализации данного проекта является строительство  берегоукрепительных сооружений, которое проводится во избежание негативного воздействия эрозии, волн и течения, которые могут привести к обрушению многоквартирных домов, построенных в прибрежной зоне, а также для сохранения целостности береговой линии реки Кудьма для последующего проведения работ по  укреплению набережной.

Общая протяжённость участка берегоукрепительных сооружений составляет 1975 м.п. (включая строительство автомобильной дороги по ул. Набережная реки Кудьма), что позволит обеспечить проезд автомобильного транспорта во вновь застраиваемые кварталы 167 и 175. Общая протяжённость автомобильной дороги составляет 1770 м. Срок выполнения работ по разработке проекта – I квартал 2015 года;

ж) мероприятие 2.07 «Обеспечение территорий комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры (разработка ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры)».

Мероприятие «Обеспечение территорий комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры (разработка ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры)» запланировано с целью реализации заключенного в 2012 году трехстороннего соглашения между Объединенной судостроительной корпорацией, Администрацией Северодвинска и Правительством Архангельской области.

Мероприятие предполагает финансовое участие муниципального образования «Северодвинск» в подготовке земельных участков с целью обеспечения территорий, определенных под индивидуальное жилое строительство объектами инженерной инфраструктуры, для последующего предоставления многодетным семьям.

С целью обеспечения территорий, определенных под индивидуальное жилищное строительство для последующего предоставления многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры планируется реализовать мероприятия по разработке документов по планировке территорий и проектно-сметной документации инженерной  инфраструктуры в кварталах 175 (р-н ул. Героев Североморцев – ул. Набережная реки Кудьма – пр. Труда), 107 (р-н ул. Южная – ул. Народная);

з) мероприятие 2.08 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске».

Мост через Никольское Устье Северной Двины расположен в г. Северодвинске и соединяет центр города с районом Ягры, расположенным на острове. В микрорайоне города проживают порядка 30 тыс. человек. Здесь находится центр судоремонта ОАО «ЦС «Звездочка». Мостовой переход через Никольское Устье Северной Двины является искусственным сооружением на городской автомобильной дороге «Ягринское шоссе». Переход является единственным сооружением, соединяющим остров Ягры с материковой частью города.

Мост находится в 4 км от места впадения реки в море, в зоне действия морских приливов и отливов. Движение воды под мостом происходит в обе стороны, колебания уровней зависят от приливно-отливных явлений и сгонно-нагонного действия ветров. Наибольшая амплитуда колебаний составляет около 3,5 м.

Мост совмещенный – с одной веткой железнодорожного пути под нагрузку Н-7 по ТУМП-47 и автомобильную нагрузку Н-10, НГ-60 с габаритом проезжей части Г6,96+1х2,0 м. Полная длина сооружения – 166,55 м.

Расчетная средняя величина износа мостового перехода находится в пределах выше 50%. Высокий процент износа сооружения определяется неудовлетворительным состоянием мостового полотна, конусов и мест сопряжения устоев с участками подходных насыпей, а также техническим состоянием пролетных строений и опор, величина износа которых превышает 60%.

По результатам проведенных в 2012 году испытаний пролетных строений мостового перехода по ним допускается пропуск автотранспортных средств со следующим режимом эксплуатации сооружения по схеме:

- в нерегулируемом пропуске колонн автомобилей общим весом наиболее тяжелых машин по 17 т;

- контролируемым одиночным порядком колесной нагрузки весом до 50 т с соблюдением основных требований для пропуска сверхнормативных нагрузок.

Оценка состояния моста до реконструкции при наличии опасных дефектов – 3, согласно указаниям ОДМ 218.4.001 – 2008.

В соответствии с выводами технического отчета «Обследование и испытание мостового перехода (железнодорожная и автомобильная части) через Никольское Устье реки Северной Двины в г. Северодвинске», выполненного в 2012 году ООО «НПФ АвтоМост», все необходимые виды работ для восстановления транспортно-эксплуатационных качеств мостового перехода носят трудоемкий и затратный характер и в конечном итоге не позволят довести сооружение до требований современных норм по безопасности и грузоподъемности. В связи с этим имеется экономическая целесообразность выполнения строительства нового мостового перехода по современным нормам проектирования.

При реконструкции моста одним из основных условий является обеспечение бесперебойной работы ОАО «ЦС «Звездочка» и обеспечение автомобильного движения по мосту. Так как пролетное строение моста и устои нуждаются в замене, то обеспечение этого требования возможно при устройстве временной переправы на период реконструкции моста.

Выбор конструкции моста выполнен на основании технико-экономического сравнения вариантов. В результате сравнения вариантов реконструкции по стоимости, продолжительности работ и другим факторам наиболее целесообразным является строительство нового автодорожного моста справа от существующего с пропуском автотранспорта на период реконструкции по существующему мосту. После открытия движения по реконструированному участку и переносу железнодорожных путей на новый мост (устраивается по отдельному проекту) старый совмещенный мост подлежит разборке.

# Проектно-сметная документация разработана в 2011 году, проект получил положительное заключение Государственной экспертизы от 15.02.2013 № 29-1-5-0264-12. Стоимость объекта составляет 2 079 030,29 тыс. руб. В 2014 году в рамках муниципальных контрактов проводится корректировка проекта и сметной документации на средства местного бюджета.

В рамках проекта предусматривается строительство нового автомобильного моста через Никольское устье с 4 полосами для автомобильного движения и пешеходной дорожкой (общей шириной 24,5 м) (протяженность моста составит 185,8 м п.; реконструкция Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе, с расширением до 4 полос, с устройством тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения и перекладкой существующих инженерных сетей (общая протяжённость реконструируемого участка автодороги составляет 2,92 км); разборка существующего автожелезнодорожного моста.

На реализацию данного мероприятия планируется привлечь средства федерального бюджета, но на настоящий момент в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на софинансирование объектов дорожного хозяйства в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование мероприятия по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске не предусмотрены.

# Проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017годов», внесенным в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 30 сентября 2014 года, бюджету Архангельской области средства на софинансирование мероприятия по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске не предусмотрены.

# Министерство транспорта Российской Федерации в рамках подготовки проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» внесет в установленном порядке предложение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, предусматривающих предоставление бюджету Архангельской  области субсидии на софинансирование мероприятия по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в объеме 1 975,0 млн руб.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.09 «Проектирование и строительство детского сада на 330 мест в квартале 167»;

б) мероприятие 2.10 «Строительство физкультурно – спортивного корпуса ФОК «Звездочка».

Строительство физкультурно – спортивного корпуса ФОК «Звездочка» реализуется для повышения уровня обеспеченности населения спортивными залами с привлечением средств федерального бюджета. Строительство объекта начато в 2013 году и в 2014 году объект введен в эксплуатацию;

в) мероприятие 2.11 «Строительство лыжного стадиона на о. Ягры»;

г) мероприятие 2.12 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры».

В рамках мероприятия 2.05 планируется подключение крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звёздочка» к инженерным сетям;

д) мероприятие 2.13 «Приобретение и монтаж технологического оборудования для  физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка».

В рамках данного мероприятия предусматриваются следующие поставки оборудования для физкультурно – спортивного корпуса ФОК «Звездочка»:

1. Поставка оборудования для оснащения медицинского и массажного кабинетов -август 2014 года.

2. Поставка мебели и технического инвентаря осуществлена - сентябрь 2014 года.

3. Поставка электрооборудования - ноябрь 2014 года;

е) мероприятие 2.14 «Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звёздочка» в г. Северодвинск Архангельской области».

Мероприятие «Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звёздочка» в г. Северодвинске» реализуется в соответствии с Государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области на 2014-2020 годы». Срок завершения работ – 2015 год.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в целях реализации постановления Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области» с привлечением средств бюджета Архангельской области,  постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 361-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012 - 2020 годы», генерального плана муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Северодвинск», постановления Правительства Архангельской области от 19.04.2011 № 115-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Строительство жилья для специалистов, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях г. Северодвинска, на 2012 - 2018 годы», в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 31.05.2011 № 174-пп «Об утверждении региональной программы Архангельской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Архангельской области на 2011 – 2015 годы», решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов от 28.04.1987 № 88 «О проекте застройки квартала И-1».

### Мероприятия по строительству и проектированию осуществляются в рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам проведения аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Мероприятия по технологическому присоединению к инженерным сетям объектов инфраструктуры осуществляются  путем закупки у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с действующими тарифами сетевых организаций и включают в себя подключение объектов строительства к электроэнергии, теплоснабжению, к сетям водоснабжения и водоотведения.

Финансирование мероприятий осуществляется  за счет  средств местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, областного бюджета и федерального бюджета.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются собственные доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной финансовый год, средства областного бюджета и средства федерального бюджета.

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.».

1.4. В разделе 5.2.3 Программы:

1.4.1. Абзац первый изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», составляет 366 989,2 тыс. руб., в том числе 316 989,2 тыс. руб. – средства местного бюджета, 20 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 30 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.».

1.4.2. Таблицу 3 раздела изложить в редакции:

«Таблица 3

Объем финансирования подпрограммы 2 по годам, тыс. руб.

| Источники финансирования | Задача 1 | Задача 2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Местный бюджет | 65 799,0 | 161 037,5 | 60 225,0 | 14 998,2 | 2 329,5 | 12 600,00 | 316 989,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Всего | 65 799,0 | 161 037,5 | 60 225,0 | 64 998,2 | 2 329,5 | 12 600,00 | 366 989,2 |

».

1.5. В разделе 5.3.3 Программы:

1.5.1. Абзац первый изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Реализация градостроительной политики», составляет
62 762,8 тыс. руб.».

1.5.2. Таблицу 4 изложить в редакции:

«Таблица 4

Объем финансирования подпрограммы 3 по годам, тыс. руб.

| Источники финансирования | Задача 1 | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 44 344,6 | 18 318,2 | 62 762,8 |
| Всего | 100,0 | 44 344,6 | 18 318,2 | 62 762,8 |

».

1.6. В разделе 5.4.3 Программы:

1.6.1. Абзац первый изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», составляет 136 158,7 тыс. руб., в том числе 66 991,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 34 761,5 тыс. руб. – средства областного бюджета; 34 406,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета.».

1.6.2. Таблицу 5 изложить в редакции:

«Таблица 5

Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. руб.

| Источники финансирования | Задача 1 по годам | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Местный бюджет | 22 901,0 | 22 045,0 | 22 045,0 | 66 991,0 |
| Областной бюджет | 34 761,5 | 0,0 | 0,0 | 34 761,5 |
| Федеральный бюджет | 34 406,2 | 0,0 | 0,0 | 34 406,2 |
| Всего | 92 068,7 | 22 045,0 | 22 045,0 | 136 158,7 |

».

1.7. В разделе 5.5.2 Программы:

1.7.1. Дополнить раздел абзацем 6 следующего содержания:

«д) мероприятие 5.05. «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап)», в т.ч.:

- «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап, Фонд содействия реформированию ЖКХ)»;

- «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап, областной бюджет)».».

1.7.2. Нумерацию мероприятий седьмого, восьмого и девятого абзацев раздела  изменить с «5.05», «5.06», «5.07» на «5.06», «5.07», «5.08» соответственно.

1.8. В разделе 5.5.3 Программы:

1.8.1. Абзац первый изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий», составляет 598 319,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 312 133,2 тыс. руб., 256 031,3 тыс. руб. – средства областного бюджета; 26 861,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
3 294,4 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.».

1.8.2. Таблицу 6 изложить в редакции:

«Таблица 6

Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. руб.

| Источники финансирования | Задача 1 | Задача 2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Местный бюджет | 84 465,0 | 84 588,2 | 143 080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312 133,2 |
| Областной бюджет | 62 969,2 | 70 773,6 | 68 672,8 | 18 135,3 | 17 740,2 | 17 740,2 | 256 031,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 977,2 | 7 748,2 | 8 135,6 | 26 861,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 3 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 294,4 |
| Всего | 150 728,6 | 155 361,8 | 211 752,8 | 29 112,5 | 25 488,4 | 25 875,8 | 598 319,9 |

».

1.9. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска                                                                                                М.А. Гмырин

Бизюков А.В.

58-00-29