Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

МуниципальнОГО образованиЯ

«северодвинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2016   № 264-па

г. Северодвинск Архангельской области

| О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |  |
| --- | --- |

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.06.2016 № 41 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 08.02.2016 № 29-па (в редакции от 27.05.2016), изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска					                                    В.Н. Мошарев

Селиванова Елена Леонидовна

58-70-05

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Северодвинска |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 08.02.2016 № 29-па (в редакции от 03.08.2016 № 264-па) |
| АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА |
| муниципального образования "Северодвинск" |
| на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2016, тыс.рублей | Бюджетные ассигнования на 2016 год, тыс.рублей | в том числе по источникам финансирования | Планируемое финансирование, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | 2017 год | 2018 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  | 5515817,8 | 721760,5 | 806998,8 | 259126,5 | 144788,2 | 403084,1 | 401538,4 | 452127,0 |
| Муниципальные программы |  |  |  | 5515817,8 | 721760,5 | 806998,8 | 259126,5 | 144788,2 | 403084,1 | 401538,4 | 452127,0 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска, КУМИиЗО |  | 2016-2018 | 5499392,8 | 721760,5 | 790433,0 | 259126,5 | 144788,2 | 386518,3 | 398733,4 | 449322,0 |
| Проектирование и строительство многоквартирных домов | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2016-2018 | 1230815,0 | 11144,7 | 509960,8 | 246702,7 | 120382,4 | 142875,7 | 235820,6 | 192345,2 |
| Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2016-2018 | 38727,0 | 9500,3 | 40898,7 |  |  | 40898,7 | 10000,0 | 10000,0 |
| Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.25, в целях использования под маневренный фонд (многоквартирный дом) | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2014-2016 | 197546,7 | 126702,7 | 70844,0 |  |  | 70844,0 |  |  |
| Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.25, в целях использования под маневренный фонд (земельный участок) | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной экономики | 2014-2016 | 21766,0 | 14510,7 | 7255,3 |  |  | 7255,3 |  |  |
| Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.25, в целях использования под маневренный фонд (инженерные сети) | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2014-2016 | 1238,0 | 825,3 | 412,7 |  |  | 412,7 |  |  |
| Строительство «Автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | начало 2013, окончание по мере наличия финансирования | 114000,0 | 23435,2 | 5000,0 |  |  | 5000,0 | 30368,5 |  |
| Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | начало 2008, продолжение 2017-2018 | 239310,0 | 30229,5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 50000,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морской г. Северодвинск | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | начало 2009, продолжение 2016 | 141330,0 | 3500,0 | 60154,2 |  |  | 60154,2 |  |  |
| Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | начало 2008, продолжение 2017-2018 | 286160,0 | 47036,5 |  |  |  |  | 60237,0 | 150603,8 |
| Обеспечение территорий комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры (разработка ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры) | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2017-2018 | 20000,0 |  |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 |
| Строительство коллекторов | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | начало 2008, продолжение 2016 | 286658,3 | 179421,8 | 25 119,0 |  |  | 25 119,0 |  |  |
| Реконструкция дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2014-2016 | 25568,1 | 24788,3 | 779,8 |  |  | 779,8 |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала 107 | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2016 | 550,0 |  | 550,0 |  |  | 550,0 |  |  |
| Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль дороги по ул. Портовой на участке от ул. Первомайской до Архангельского шоссе | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2015-2017 | 27760,3 | 373,0 | 11471,4 |  | 2000,0 | 9471,4 | 22490,3 |  |
| Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2014-2016 | 232321,9 | 216170,5 | 17617,2 |  | 16122,9 | 1494,3 |  |  |
| Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2015-2016 | 5000,0 | 2976,6 | 1 427,0 |  |  | 1 427,0 |  |  |
| Приобретение технологического оборудования для крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2015-2016 | 15566,1 | 3777,8 | 11 703,9 |  |  | 11 703,9 |  |  |
| Строительство берегоукрепительных сооружений на набережной реки Кудьма (1 очередь) | Администрация Северодвинска | Благоустройство | начало 2017, окончание по мере наличия финансирования | 659880,0 | 7550,1 |  |  |  |  | 14 817,0 | 15 473,0 |
| Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2015-2018 | 1247,0 (контракт на проектирование) |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Строительство инженерных сетей в кварталах 023 и 024 г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2016 | 2495,7 |  | 2196,2 |  |  | 2196,2 |  |  |
| Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2017 | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| Выполнение кадастровых работ по объекту незавершенного строительства «Инженерная подготовка квартала 108» | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2016 |  |  | 50,0 |  |  | 50.0 |  |  |
| Выполнение кадастровых работ по объекту незавершенного строительства «Строительство ливневого коллектора на улице Железнодорожной» | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2016 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Проведение проектно-изыскательских работ на строительство нового кладбища | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2018 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Администрация Северодвинска | Культура | начало 2016 | 992,5 (контракт на проектирование) |  | 992,5 |  |  | 992,5 | 3000,0 | 10000,0 |
| Разработка проекта генерального плана МО «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной экономики | 2016 | 1800,0 |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  |  |
| Разработка проекта генерального плана села Ненокса | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной экономики | 2016 | 1343,6 |  | 1343,6 |  |  | 1343,6 |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2016 |  |  | 12462,8 | 12423,8 | 39,0 |  |  |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 01.01.2013 | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2016 |  |  | 6243,9 |  | 6243,9 |  |  |  |
| 2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Защита населения и территорий | 2016 | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
| Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников | Администрация Северодвинска | Защита населения и территорий | 2016 | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
| 3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016-2021 годы» | КУМИиЗО | Другие вопросы в области национальной экономики | 2016 |  |  | 3310,0 |  |  | 3310,0 |  |  |
| Выкуп земельных участков для муниципальных нужд | КУМИиЗО | Другие вопросы в области национальной экономики | 2016 |  |  | 3310,0 |  |  | 3310,0 |  |  |
| 4. «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2016-2018 | 16025,0 |  | 12855,8 |  |  | 12855,8 | 2805,0 | 2805,0 |
| Модернизация детских игровых и спортивных площадок, включая реализацию отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2016 | 13400,0 |  | 9592,9 |  |  | 9592,9 | 705,0 | 705,0 |
| Строительство гостевых стоянок | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2016-2018 | 2625,0 |  | 3262,9 |  |  | 3262,9 | 2100,0 | 2100,0 |
| * указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах |
| ** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду |  |  |  |
| Селиванова Елена Леонидовна 587005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |