Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017 № 50-па г. Северодвинск Архангельской области О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016 – 2021 годы»

В целях уточнения объемов финансирования, перечня мероприятий, перечня показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2016 № 80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 №  426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 14.10.2016), следующие изменения и дополнения:

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 5 025 320,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета – 2 922 117,1 тыс. руб.;

областного бюджета – 1 020 615,2 тыс. руб.;

федерального бюджета – 271 169,8 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 811 418,2 тыс. руб.

2016 год – 1 756 606,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 442 269,5 тыс. руб.;

областного бюджета – 420 043,2 тыс. руб.;

федерального бюджета –82 875,6 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 811 418,2 тыс. руб.

2017 год – 675 931,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 475 462,9 тыс. руб.;

областного бюджета – 164 287,9 тыс. руб.;

федерального бюджета – 36 180,9 тыс. руб.

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0 тыс. руб.

2018 год – 627 870,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 497 402,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 94 287,9 тыс. руб.;

федерального бюджета – 36 180,9 тыс. руб.

2019 год – 651 825,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 516 700,3 тыс. руб.;

областного бюджета – 97 641,9 тыс. руб.;

федерального бюджета – 37 483,5 тыс. руб.

2020 год – 650 192,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 510 742,7 тыс. руб.;

областного бюджета – 100 766,4 тыс. руб.;

федерального бюджета – 38 682,9 тыс. руб.

2021 год – 662 893,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 479 539,8 тыс. руб.;

областного бюджета – 143 587,9 тыс. руб.;

федерального бюджета –39 766,1 тыс. руб.».

1.2. В разделе V Программы:

1.2.1. В подразделе 5.1.2:

1.2.1.1. В абзаце тридцать втором слова «(2, 3 этап, Фонд содействия реформированию ЖКХ)» заменить словами «(2, 3, 4 этап, Фонд содействия реформированию ЖКХ)».

1.2.1.2. В абзаце тридцать четвертом слова «(2, 3 этап, областной бюджет)» заменить словами «(2, 3, 4 этап, областной бюджет)».

1.2.1.3. Дополнить абзацем тридцать седьмым следующего содержания:

«г) мероприятие 2.04 «Выполнение мероприятий по нотариальному удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в рамках реализации программы переселения граждан».».

1.2.1.4. После абзаца сорок шесть дополнить абзацами следующего содержания:

«Реализация мероприятия 2.04 «Выполнение мероприятий по нотариальному удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в рамках реализации программы переселения граждан» осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 21.07.1999 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Мероприятие предусматривает осуществление процедуры нотариального удостоверения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в рамках программы переселения, предусматривающих изъятие долей в праве собственности на жилые помещения.

Соисполнителем мероприятия 2.04 является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.».

1.2.1.5. После абзаца сорок семь дополнить абзацем следующего содержания:

«Финансирование мероприятия 2.04 задачи 2 осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.».

1.2.1.6. Абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:

«Мероприятия 1.01, 1.02 и 2.01, включенные в настоящую подпрограмму, финансируются в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий год.».

1.2.2. В подразделе 5.1.3:

1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» составляет 2 120 365,5 тыс. руб., в том числе 1 309 654,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 363 835,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 446 875,8 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.».

1.2.2.2. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» |
| областной бюджет | 223 933,5 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293 933,5 |
| местный бюджет | 212 168,2 | 245 820,6 | 202 345,2 | 209 629,6 | 216 337,8 | 222 395,3 | 1 308 696,7 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 334 069,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 069,2 |
| Всего по задаче 1 | 770 170,9 | 315 820,6 | 202 345,2 | 209 629,6 | 216 337,8 | 222 395,3 | 1 936 699,4 |
| Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| областной бюджет | 69 902,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 902,2 |
| местный бюджет | 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,3 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 112 806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 806,6 |
| Всего по задаче 2 | 183 666,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 666,1 |
| Всего по подпрограмме 1 | 953 837,0 | 315 820,6 | 202 345,2 | 209 629,6 | 216 337,8 | 222 395,3 | 2 120 365,5 |

».

1.2.3. В подразделе 5.2.2:

1.2.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«а) мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»;».

1.2.3.2. После абзаца четырнадцатого дополнить текстом следующего содержания:

«о) мероприятие 1.14 «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»;

п) мероприятие 1.15 «Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова»;

р) мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова»;

с) мероприятие 1.17 «Выполнение работ по обоснованию инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства».».

1.2.3.3. В абзаце пятнадцатом слова «Строительство «Автозимника к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» заменить словами «Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги                       «Северодвинск – Онега».

1.2.3.4. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

## «В 2016 году предусмотрено выполнение земляных работ с устройством насыпи. В 2017, 2019 годах запланированы работы по устройству основания дороги. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2022 года.».

1.2.3.5 Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Проект реализуется с 2009 года. В IV квартале 2009 года из-за отсутствия финансирования работы прекращены. В 2016 году предусмотрено выполнение работ по обследованию объекта, проведение корректировки проектной документации, разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации. В 2017–2018 годах запланировано продолжение комплекса работ по реконструкции объекта: устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, благоустройство территории. На реализацию проекта планируется привлечь средства областного и федерального бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств областного и федерального бюджетов, – IV квартал 2018 года.».

1.2.3.6. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«В 2016 году предусмотрено выполнение работ по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 2017 года.».

1.2.3.7. В абзаце тридцатом слова «III квартал 2016 года» заменить словами «IV квартал 2017 года».

1.2.3.8. Абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В рамках мероприятия 1.12 предусмотрена постановка на кадастровый учет объекта незавершенного строительства «Инженерная подготовка квартала 108». Мероприятие 1.12 реализуется в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 24.06.2014 № 112-ра «Об объектах незавершенного строительства».».

1.2.3.9. После абзаца тридцать восьмого дополнить текстом следующего содержания:

«В рамках мероприятия 1.16 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 16).

В 2017 году предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации с разработкой двух вариантов эскизных проектов в целях определения оптимального варианта организации очистки сточных вод в районе ул. Логинова в р. Камбалица. Выполнение комплекса работ по строительству объекта предполагается осуществить после выбора оптимального варианта организации очистки сточных вод, разработки и утверждения проектной документации.

Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по обоснованию инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства» реализуется в соответствии с Методическими указаниями, рекомендациями и требованиями по оформлению и подготовке заявок на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, утвержденными приказом некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 01.11.2016 № 110.».

1.2.3.10. Абзац сорок шестой заменить текстом следующего содержания:

«ж) мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения»;

з) мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске».».

1.2.3.11. В абзаце сорок седьмом слова «Планируемый срок завершения работ – IV квартал 2016 года.» заменить словами «В 2017 году предусмотрены ассигнования на разработку комплекта проектной документации.».

1.2.3.12. В абзаце пятьдесят восьмом цифры «11» заменить цифрами «13».

1.2.3.13. Абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции:

### «В рамках мероприятия 2.07 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 14).».

1.2.3.14. После абзаца шестьдесят второго дополнить текстом следующего содержания:

### «В рамках мероприятия 2.08 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 15).

### На реализацию мероприятия планируется привлечь средства областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в  Архангельской области                    (2014–2020 годы)».

На 2016-2017 годы в местный бюджет заложены ассигнования на разработку проектной документации и выполнение комплекса работ по строительству объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств областного бюджета, – IV квартал 2017 года.».

1.2.3.15. Абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«Мероприятия 1.01 – 1.12, 1.14 – 1.16, 2.02 – 2.06, 2.08 – 2.09, включенные в настоящую подпрограмму, финансируются в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий год.».

1.2.4. В подразделе 5.2.3:

1.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры», составляет 1 261 853,4 тыс. руб., в том числе 1 204 910,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, 56 942,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.».

1.2.4.2. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» |
| Областной бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Местный бюджет | 83 852,0 | 151 028,1 | 234 976,8 | 247 459,8 | 99 000,0 | 20 000,0 | 836 316,7 |
| Всего по задаче 1 | 88 852,0 | 151 028,1 | 234 976,8 | 247 459,8 | 99 000,0 | 20 000,0 | 841 316,7 |
| Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» |
| областной бюджет | 11 942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 51 942,7 |
| местный бюджет | 16 059,0 | 4 234,7 | 12 000,0 | 8 000,0 | 144 000,0 | 184 300,3 | 368 594,0 |
| Всего по задаче 2 | 28 001,7 | 4 234,7 | 12 000,0 | 8 000,0 | 144 000,0 | 224 300,3 | 420 536,70 |
| Всего по подпрограмме 2 | 116 853,7 | 155 262,8 | 246 976,8 | 255 459,8 | 243 000,0 | 244 300,3 | 1 261 853,4 |

».

1.2.5. В подразделе 5.3.2:

1.2.5.1.Абзацы с третьего по седьмой заменить текстом следующего содержания:

«б) мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий».

В рамках мероприятия 1.01 предусмотрена разработка проекта генерального плана г. Северодвинска.

Осуществление разработки (корректировки) генерального плана г. Северодвинска запланировано в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования, документацией по планировке территорий.

В рамках мероприятия 1.02 предусмотрена разработка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов 164, 009 и проекта планировки участка пр. Победы от ул. Кирилкина до пр. Морской.

Выполнение мероприятий 1.01, 1.02 осуществляется в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Северодвинск» и решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)».

### Мероприятия 1.01, 1.02 осуществляются в рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам проведения аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

1.2.5.2. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

### «Мероприятие реализуется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па;».

1.2.5.3. Абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1.01, включенное в настоящую подпрограмму, финансируется в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий год.».

1.2.6. В подразделе 5.3.3:

1.2.6.1. В абзаце первом цифры «59 826,7» заменить цифрами «55 226,2».

1.2.6.2. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Местный бюджет | 1 105,5 | 31 299,5 | 5 000,0 | 6 980,0 | 5 345,8 | 5 495,4 | 55 226,2 |
| Задача 2 «Реализация градостроительной политики» |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по задаче 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 3 | 1 105,5 | 31 299,5 | 5 000,0 | 6 980,0 | 5 345,8 | 5 495,4 | 55 226,2 |

».

1.2.7. В подразделе 5.4.3:

1.2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», составляет 550 788,6 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 169 221,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 187 477,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 194 089,6 тыс. руб.».

1.2.7.2. Таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» |
| Федеральный бюджет | 70 451,8 | 23 757,1 | 23 757,1 | 24 612,4 | 25 400,0 | 26 111,2 | 194 089,6 |
| Областной бюджет | 54 768,9 | 25 500,0 | 25 500,0 | 26 418,0 | 27 263,4 | 28 026,8 | 187 477,1 |
| Местный бюджет | 36 513,7 | 25 500,0 | 25 500,0 | 26 418,0 | 27 263,4 | 28 026,8 | 169 221,9 |
| Всего по задаче 1 | 161 734,4 | 74 757,1 | 74 757,1 | 77 448,4 | 79 926,8 | 82 164,8 | 550 788,6 |
| Всего по подпрограмме 4 | 161 734,4 | 74 757,1 | 74 757,1 | 77 448,4 | 79 926,8 | 82 164,8 | 550 788,6 |

».

1.2.8. В подразделе 5.5.3:

1.2.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий», составляет 672 544,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 183 104,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 412 359,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 77 080,2 тыс. руб.».

1.2.8.2. Таблицу 12 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» |
| областной бюджет | 49 131,6 | 62 505,0 | 62 505,0 | 64 755,2 | 66 827,3 | 68 698,5 | 374 422,6 |
| местный бюджет | 91 613,8 | 17 580,0 | 17 580,0 | 18 212,9 | 18 795,7 | 19 322,0 | 183 104,4 |
| Всего по задаче 1 | 140 745,4 | 80 085,0 | 80 085,0 | 82 968,1 | 85 623,0 | 88 020,5 | 557 527,0 |
| Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |
| федеральный бюджет | 12 423,8 | 12 423,8 | 12 423,8 | 12 871,1 | 13 282,9 | 13 654,9 | 77 080,2 |
| областной бюджет | 5 364,3 | 6 282,9 | 6 282,9 | 6 468,7 | 6 675,7 | 6 862,6 | 37 937,1 |
| Всего по задаче 2 | 17 788,1 | 18 706,7 | 18 706,7 | 19 339,8 | 19 958,6 | 20 517,5 | 115 017,3 |
| Всего по подпрограмме 5 | 158 533,5 | 98 791,7 | 98 791,7 | 102 307,8 | 105 581,7 | 108 537,9 | 672 544,3 |

».

1.3. В подразделе 6.1 раздела IV:

1.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования обеспечивающей подпрограммы составляет 364 542,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 364 542,4 тыс. рублей.».

1.3.2. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования | Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы по годам, тыс. рублей | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФСР ЖКХ | 364 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 542,4 |
| Всего | 364 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364 542,4 |

».

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска                                                                                                М.А. Гмырин

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 17.03.2017 № 50-па) |
| --- | --- |

## Сведения

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы Северодвинска

## «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» |
| 1. Дополнительное соглашение к Договору от 29.07.2013 № 17 ФП-13 | О долевом финансировании региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | Ежегодно |
| 2. Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений | Управление экономики Администрации Северодвинска | I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2016-2021 годы |
| 3. Постановление Администрации Северодвинска | О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы | Управление экономики Администрации Северодвинска | В течение текущего финансового года по мере необходимости |
| 4. Постановление Администрации Северодвинска | О продлении срока реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | Ежегодно, по мере необходимости |
| 5. Распоряжение первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата | Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |
| 1. Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений | Управление экономики Администрации Северодвинска | I квартал текущего финансового года, в течение финансового года – 2016-2021 гг. |
| 2. Постановление Администрации Северодвинска | О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации экономики Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы | Управление экономики Администрации Северодвинска | В течение текущего финансового года по мере необходимости |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» |
| 1. Решение Совета депутатов Северодвинска | Об утверждении генерального плана г. Северодвинска | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | 1-е полугодие 2019 года |
| 2. Постановление Администрации Северодвинска | О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| 3. Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству | О подготовке документации по планировке территории | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| 4. Постановление Администрации Северодвинска | О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| 5. Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении градостроительных планов | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| 6. Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству | О присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| 7. Постановление Администрации Северодвинска | О внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 1. Распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству | О включении молодых семей в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска | По мере необходимости |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| 1. Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении списков претендентов на получение субсидии на строительство и приобретение жилья | Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска | Ежегодно |

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 09.06.2016 № 184-па (в редакции от 17.03.2017 № 50-па) |
| --- | --- |

Перечень

паспортов инвестиционных проектов муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016 – 2021 годы»

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |  |
| 1. Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 2014 – 2022 годы |
| 2. Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | 2009 – 2018 годы |
| 3. Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск | 2009 – 2019 годы |
| 4. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | 2009 – 2018 годы |
| 5. Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске | 2014 – 2017 годы |
| 6. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений) | 2014 – 2020 годы |
| 7. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | 2011 – 2021 годы |
| 8. Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области | 2012 – 2017 годы |
| 9. Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области | 2016 – 2017 годы |
| 10. Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | 2013 – 2020 годы |
| 11. Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области | 2016 – 2025 годы |
| 12. Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова | 2017 – 2019 годы |
| 13. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | 2015 – 2018 годы |
| 14. Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения | 2019 – 2021 годы |
| 15. Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске | 2016 – 2021 годы |
| 16. Локальные очистные сооружения в районе ул. Логинова в г. Северодвинске Архангельской области (разработка проектно-сметной документации – 2017 год) |  |

1. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса

от автодороги «Северодвинск – Онега»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Организация транспортных потоков для осуществления связи села Нёноксы с городом Северодвинском |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта* | Реализация проекта включает строительство автомобильной дороги и деревянного моста на ряжевых опорах через р. Карахта. В 2013 году выполнен комплекс мероприятий по разработке проектной документации на строительство автозимника к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега», разработана проектно-сметная документация № 069, выполнены работы по строительству деревянного моста на ряжевых опорах длиной 15,5 пог. м через реку Карахта с устройством устоев, устройство примыканий к автодороге «Северодвинск – Онега» и к бетонной дороге к селу Нёнокса, устройство семи водопропускных труб и устройство основания автозимника. В 2015 году выполнен комплекс работ второго пускового комплекса по строительству объекта, включающий выполнение всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ в границах земельного участка, а именно подготовка территории, земляные работы, устройство малых искусственных сооружений. В 2016-2017 годах проводится корректировка проектной документации в части перевода автозимника в автомобильную дорогу V категории |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) * | Приказ Управления строительства и архитектуры от 08.08.2013 № 04-01-04/20с |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Нет |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей* | 118,6 млн рублей в ценах 1-го квартала 2013 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2014 – 2022 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей* | Наименова-ние | Всего | 2014–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018-2021 | 2022 |
|  |  | Всего | 118,6 | 22,2 | 0,3 | 30,4 | 30,0 | 57,9 |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 118,6 | 22,2 | 0,3 | 30,4 | 30,0 | 57,9 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Протяженность дороги – 11 843 пог. м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» позволит улучшить транспортное обеспечение жителей села Ненокса |

* - информация будет уточнена после завершения комплекса работ по внесению изменений (корректировке) в проектную документацию по объекту.

2. Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма

до проспекта Победы г. Северодвинск»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция проспекта Морского на участке от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Повышение транспортной доступности кварталов 162, 163, 164, 170, 171 |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск», Правительство Архангельской области*, Правительство Российской Федерации** |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | В 2009 году между Администрацией Северодвинска и ЗАО «Росспецстройпроект» заключен муниципальный контракт № УСиА 09/04 от 03.03.2009 на выполнение комплекса работ по реконструкции пр. Морского на участке от ул. М. Кудьма до пр. Победы (включая строительство транспортной развязки в районе пр. Морского и пр. Победы). ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектом предусмотрены следующие виды работ: - переустройство сетей водопровода и канализации; - переустройство наружных тепловых сетей; - устройство ливневой канализации; - строительство насосной станции ливневых вод; - работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды; - обустройство улицы; - освещение улицы. Согласно распоряжению Администрации Северодвинска № 7-ра от 26.11.2009 производство работ на объекте прекращено с 27.11.2009. Согласно распоряжению Администрации Северодвинска № 42-ра от 17.12.2009 «О создании инвентаризационной комиссии по объекту незавершенного строительства «Реконструкция пр. Морского на участке от ул. М. Кудьма до пр. Победы» осуществлена инвентаризация выполненных работ и составлена инвентаризационная ведомость, в соответствии с которой процент завершённости работ составляет: - благоустройство и озеленение – 15 %; - переустройство сетей водоснабжения и канализации – 90 %; - переустройство тепловых сетей – 100 %; - устройство ливневой канализации – 99 %; - устройство наружного освещения – 0 %. В настоящее время выполнен пересчет сметной документации в новую базу ФЕР в цены 2-го квартала 2015 года, ориентировочная стоимость составила 239,31 млн руб. Для подтверждения необходимо прохождение повторной экспертизы сметной документации. На текущий момент муниципальный контракт № УСиА 09/04 от 03.03.2009 не расторгнут |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Разработана ЗАО «Росспецстройпроект», утверждена Приказом Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска от 04.03.2014 № 04-01-04/07 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Положительное заключение государственной экспертизы от 31.12.2008 № 29-1-5-0341-08 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 266,9 млн рублей в ценах 2-го квартала 2008 года, с НДС |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2009 – 2018 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2009–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 266,9 | 69,2 | 0,3 | 147,6 | 50,0 |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет | 22,5 |  |  | 22,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 64,7 |  |  | 64,7 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 179,7 | 69,2 | 0,3 | 60,2 | 50,0 |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей |  |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Строительная длина – 472,86 пог. м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение качества жизни населения жилой застройки квартала 162 в части обеспечения транспортной инфраструктурой. Стимулирование комплексного освоения территорий земельных участков кварталов 163, 164, 170, 171 в целях жилищного строительства. Повышение привлекательности земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |

* - в случае включения инвестиционного проекта в адресную инвестиционную программу Архангельской области, в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

**- в случае включения инвестиционного проекта в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

3. Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина

до пр. Морской г. Северодвинск»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Повышение транспортной доступности кварталов 162, 163, 164, 170, 171 |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | В 2008 году заключен муниципальный контракт с ЗАО «Росспецстройпроект» на выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морской. ООО ПСБ «Агропромдорстрой» была разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласно реестру выполненных работ на объекте выполнены следующие работы: очистка площадей от кустарника – 1 130 кв. метров, разработка грунта с перемещением до 10 метров бульдозерами – 332 куб. метра, установка бортовых камней БР 100-30-15 – 188 штук, разработка грунта вручную (очистка дождеприёмных колодцев) – 33,8 куб. метра. В настоящее время выполнен пересчет сметной документации. Длина проектируемого участка дороги составляет 651,37 метра, проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной 6,5 и 7,5 метра и устройство автобусных остановок с заездными карманами шириной 3 метра, длиной по 30 метров. По всей длине разделительной полосы будет установлено ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8 метра. Проект реализуется в два этапа: I этап – четная сторона пр. Победы, II этап – нечетная сторона пр. Победы. В рамках I этапа планируется введение в эксплуатацию двух из четырех полос движения. В рамках II этапа планируется введение в эксплуатацию оставшихся двух полос движения |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Приказ Управления строительства и архитектуры от 04.07.2011 № 04-01-04/9 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Положительное заключение государственной экспертизы от 30.03.2009 № 29-1-5-0020-09 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 157,5 млн рублей в ценах 4-го квартала 2015 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2009 – 2019 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего* | 2009–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | Всего | 155,2 | 1,7 | 57,9 |  |  | 95,6 |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 155,2 | 1,7 | 57,9 |  |  | 95,6 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей |  |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Строительная длина – 651,37; ширина - 15 м (3,75 * 4) |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение качества жизни населения жилой застройки квартала 162 в части обеспечения транспортной инфраструктурой. Стимулирование комплексного освоения территорий земельных участков кварталов 163,164,170,171 в целях жилищного строительства. Повышение привлекательности земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |

* - Объем финансирования инвестиционного проекта указан с учетом экономии по результатам заключения муниципального контракта на выполнение работ в рамках I этапа реконструкции автомобильной дороги по пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского в г. Северодвинске

4. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Развитие дорожной сети Северодвинска в целях равномерного «географического» распределения транспортных потоков |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск», Правительство Архангельской области* |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | В 2009 году заключен муниципальный контракт с ООО «СтройКонтракт» на выполнение комплекса работ по строительству дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе. Выполнены инженерно-изыскательские работы. Разработана проектная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая длина строящегося участка окружной дороги (продолжение проспекта Морского с выходом на Солзенское шоссе городской части дороги) – 1 460 метров. Планируется строительство продолжения проспекта Морского от проспекта Победы до нового автомобильного моста с организацией 4-полосного движения (по 3,5 метра каждая из полос) и разделительной полосой. В связи с прекращением финансирования строительства работы по контракту приостановлены. Приняты работы на сумму 47,997 млн рублей. На объекте выполнены работы по подготовке территории строительства, земляные работы для устройства основания полотна дороги, частично уложена георешетка и слой щебня под одну из полос дороги, выполнены работы по переустройству тепловых сетей, выполнены работы по устройству ливневой канализации. В августе 2010 года составлен акт о консервации объекта «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе». Муниципальный контракт № УСиА 07-О/08 от 29.09.2007 расторгнут по соглашению сторон |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение плотности дорожной сети Северодвинска |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Проектная документация разработана ООО ПСБ «Агропромдорстрой», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 04.07.2011 № 04-01-04/10 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.12.2008 № 29-1-5-0318-08 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 254,246 млн рублей в ценах 2-го квартала 2008 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2009 – 2018 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2009–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 254,2 | 48,0 |  |  | 206,2 |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 55,6 |  |  |  | 55,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 198,6 | 48,0 |  |  | 150,6 |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей |  |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Строительная длина участка дороги: от пр. Победы до моста через р. Кудьма – 947,10 м, от моста через р. Кудьма до съезда на Солзенское шоссе – 281,49 м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Снижение напряженности городской дорожной сети, перевод потока большегрузного транспорта за пределы центральных автомагистралей |

* - в случае включения инвестиционного проекта в адресную инвестиционную программу Архангельской области, в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)».

5. Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Повышение транспортной доступности кварталов 206, 222 о. Ягры |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске крайне необходима для функционирования кварталов 206, 222 г. Северодвинска, включая транспортную инфраструктуру, качественное функционирование объектов соцкультбыта и развитие инфраструктуры субъектов предпринимательства. Водоотвод с проезжей части и ливневая канализация на данной автомобильной дороге отсутствует. Предусмотрено устройство ливневой канализации для сбора стоков с проезжей части и примыкающих дворовых территорий, устройство наружного освещения и устройство дорожной одежды, тротуаров, проездов, площадок и газонов |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Приказ Управления строительства и архитектуры от 04.09.2014 № 04-01-04/21 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 14.04.2014 № 29-1-5-0041-14 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 28,1 млн рублей в ценах 2-го квартала 2013 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2014-2017 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего* | 2014–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 28,1 | 27,3 |  | 0,8 |  |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,1 | 27,3 |  | 0,8 |  |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей |  |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Строительная длина – 318,62 м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение комфортного проживания населения кварталов 206, 222 в связи с устройством ливневой канализации. Оптимизация транспортных потоков о. Ягры |

* - средства местного бюджета отражены с учетом включения в местный бюджет на 2017 год объемов финансирования на реализацию инвестиционного проекта в сумме 779,8 тыс. рублей.

6. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство берегоукрепительных сооружений

набережной реки Кудьма в городе Северодвинске»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Создание условий для осуществления комплексной застройки многоквартирными домами кварталов 167 и 175 |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск», Правительство Архангельской области*, Правительство Российской Федерации** |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Результаты обследования берега реки Кудьма в г. Северодвинске, проведенные с мая 2013 по май 2014 года, показали, что за этот период произошло разрушение береговой линии в среднем на 1,3 метра. В связи с отсутствием каких-либо берегоукрепительных устройств на момент обследования кромка обрушения берега намытой территории вплотную подходит к строительной площадке строящегося дома и продолжает обрушаться по всей длине проектируемого жилого квартала 167. Обрушение происходит в связи с приливно-отливными явлениями на реке Кудьма, высокими скоростями течения при прохождении весенних половодий, а также почвенной эрозией. Строительство берегоукрепительных сооружений позволит обеспечить комплексную застройку многоквартирными домами в кварталах 167 и 175. Постановлением Администрации Северодвинска от 29.07.2014 № 349-па утвержден проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 175 г. Северодвинска. Работы по устройству берегоукрепления разделены на 2 очереди строительства. I очередь строительства: начало участка – автомобильный мост через реку Забориху (проспект Победы), конец участка – улица Героев Североморцев. II очередь строительства: начало участка - улица Героев Североморцев, конец участка – проспект Труда. Каждая очередь строительства разделена на 2 этапа. На 1-м этапе планируется выполнение берегоукрепления. На 2-м этапе: устройство автомобильной дороги, ливневой канализации, линии освещения, строительство очистных сооружений, благоустройство набережной |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли гидротехнических сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Увеличение плотности жилой застройки |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Проектная документация утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 22.06.2015 № 04-01-04/10 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Положительное заключение государственной экспертизы от 23.04.2015 № 29-1-5-0044-15 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Общая стоимость строительства согласно сводному сметному расчету, прошедшему экспертизу, в ценах II квартала 2014 года – 1 590,78 млн рублей, в том числе стоимость выполнения работ I очереди строительства - 659,88 млн рублей, II очереди строительства – 930,90 млн рублей |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2014 – 2020 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | млн рублей | Всего | Факт 2014-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019–2020 |
|  |  | Всего | 659,9 | 7,6 |  | 302,8 | 319,5 | 30,0 |
|  |  | Федераль-ный бюджет | 492,0 |  |  | 238,0 | 254,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 67,9 | 7,6 |  | 14,8 | 15,5 | 30,0 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Общая протяженность участка берегоукрепления – 1862,81 метров, в том числе: 1-й очереди 1-го этапа строительства – 738 метров; 2-й очереди 1-го этапа строительства – 1125 метров |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Предотвращение ущерба от вредного воздействия вод и разрушения жилого фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенной вдоль береговой линии реки Кудьма. Повышение привлекательности земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |

*- в случае включения инвестиционного проекта в адресную инвестиционную программу Архангельской области, в государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

** - в случае включения инвестиционного проекта в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2012 – 2020 годах.

7. Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение транспортного сообщения с островом Ягры |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск», Правительство Архангельской области*, Правительство Российской Федерации** |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Мост является единственной транспортной артерией между островом Ягры и материком. В микрорайоне города проживают порядка 30 тыс. человек. Мост совмещен под один железнодорожный путь и две полосы движения автомобильного транспорта. В настоящее время мост используется в части автомобильного сообщения для нужд муниципального образования «Северодвинск» и в части железнодорожного сообщения для производственных нужд предприятий, расположенных на острове Ягры, в первую очередь, АО «ЦС «Звездочка». По результатам обследований специализированными организациями мост находится в ограниченно-работоспособном состоянии. В результате сравнения вариантов реконструкции по стоимости, продолжительности работ и другим факторам был рекомендован к реализации вариант со строительством нового однопутного железнодорожного моста в двенадцати метрах от существующего железнодорожного пролетного строения, на который переключается железнодорожное движение. Для оптимальной организации транспортных потоков, помимо решения проблемы реконструкции существующего моста через Никольское устье Северной Двины, крайне важна реконструкция существующих подъездов к мосту. Поэтому в рамках проекта планируется дополнительно осуществить реконструкцию Ягринского шоссе. Реконструкция Ягринского шоссе проводится с целью расширения данного участка и организации 4-полосного движения (расширение каждой из полос до 3,5 метра). Общая протяжённость Ягринского шоссе и моста через Никольское устье Северной Двины составляет 2,916 километра, в том числе длина моста – 0,186 километра. В 2012 году ООО «НПФ АвтоМост» разработана проектно-сметная документация. После устранения замечаний госэкспертизы в 2013 году было получено положительное заключение. Стоимость проектных работ и прохождения госэкспертизы составили 18,0 млн рублей. В 2014 году произведена оплата работ по проведению проверки достоверности сметной стоимости мероприятия по договору с Главгосэкспертизой в размере 0,4 млн рублей. Также в 2014 году заключены муниципальные контракты на корректировку проектной документации объекта на сумму 0,6 млн рублей. В 2015 году заключены и исполнены муниципальные контракты на проведение корректировки сметной документации по объекту и проведение экспертизы документации на предмет достоверности определения сметной стоимости. Проектом предусмотрены следующие работы: - строительство нового автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива с 4 полосами для автомобильного движения и пешеходной дорожкой (общей шириной 24,5 м); - реконструкция Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе, с расширением до 4 полос, с устройством тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения и перекладкой существующих инженерных сетей; - разборка существующего автожелезнодорожного моста |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Проектная документация разработана ООО ПСБ «Агропромдорстрой», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 04.03.2014 № 04-01-04/07 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.02.2013 № 29-1-5-0264-12 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | 1 907,528 млн рублей в ценах 3-го квартала 2015 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2011 – 2021 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2011–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 1907,5 | 19,8 |  | 620,0 | 626,9 | 640,8 |
|  |  | Федераль-ный бюджет | 1834,3 |  |  | 620,0 | 620,0 | 594,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 73,2 | 19,8 |  |  | 6,9 | 46,5 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Протяженность моста составляет 186 метров, реконструкция Ягринского шоссе на участке длиной 2916 метров |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение качества и доступности транспортного обслуживания населения Северодвинска: реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины позволит увеличить интенсивность движения по мосту до 21089 авт./сут. Обеспечение безопасного и бесперебойного транспортного сообщения о. Ягры и центра Северодвинска |

* - в случае включения инвестиционного проекта в адресную инвестиционную программу Архангельской области, в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

** - в случае включения инвестиционного проекта в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

8. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области» |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Создание условий для строительства нового жилья, объектов инфраструктуры и развития инфраструктуры субъектов предпринимательства в Восточном районе города посредством модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Строительство коллектора крайне необходимо для развития восточных районов г. Северодвинска, включая жилищное строительство, строительство новых объектов инфраструктуры и развитие инфраструктуры субъектов предпринимательства. В настоящее время отвод фекальных стоков от ветхой деревянной жилой застройки Восточного района Северодвинска осуществляется через существующий коллектор диаметром 300 миллиметров, который был построен в 40 – 50-х годах XX века. Физический износ существующего коллектора фекальных стоков препятствует новому жилищному строительству в данном районе. Была разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы, включая смету и результаты инженерных изысканий. Проектом предусмотрено строительство коллектора общей протяженностью 1017 метров. 1-я очередь – 527,0 м, 2-я очередь – 490,0 м. В целом за период 2007-2015 годов выполнены работы по устройству коллектора на участке от улицы Ломоносова до улицы Индустриальной протяженностью 247 метров. В 2014 году заключен муниципальный контракт № 0088_140016_АДМ_0188 на завершение работ по строительству первой очереди общей длинной 246,5 пог. м. В 2016 году выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части площадью 1 520,0 кв.м. Ввод первой очереди в эксплуатацию планируется в 2017 году |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли инженерных сооружений системы водоотведения, отвечающих современным требованиям строительства и безопасности |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Приказ Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска от 19.08.2008 № 20а. Разработана ООО «Финансгруп» |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Положительное заключение государственной экспертизы от 17.07.2008 № 29-1-5-0166-08 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Сметная стоимость в ценах 2-го квартала 2008 года – 286,658 млн рублей, в том числе 1-я очередь – 227,4 млн руб. |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2012 – 2017 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | млн рублей | Всего* | Факт 2012-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 – 2021 |
|  |  | Всего, в т.ч.: | 227,4 | 202,3 | 16,8 | 8,3 |  |  |
|  |  | федераль-ный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | област-ной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест- ный | 227,4 | 202,3 | 16,8 | 8,3 |  |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Предварительные показатели: - длина коллектора - 1017 пог. м - площадь застройки - 24 350 кв. м - пропускная способность трубы - 438 л/с |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам, предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах |

* - средства местного бюджета отражены с учетом включения в местный бюджет на 2017 год объемов финансирования на реализацию инвестиционного проекта в сумме 8 350,7 тыс. рублей.

9. Паспорт инвестиционного проекта

«Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Повышение транспортной доступности квартала 91 Северодвинска |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Водоотвод с проезжей части и ливневая канализация на данной автомобильной дороге отсутствуют. Проектом предусматривается: - строительство сетей ливневой канализации – прокладка коллектора ливневой канализации; - реконструкция проезжей части с устройством поперечных и продольных уклонов дорожного полотна и дождеприемных колодцев для отведения ливневых стоков с проезжей части (восстановление автомобильной дороги по улице Портовой после устройства организованного водосбора с проезжей части, при этом данная улица приводится к нормативам магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной улицы) |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Приказ Управления строительства и архитектуры от 30.06.2016 № 04-01-04/22 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Положительное заключение государственной экспертизы от 12.02.2016 № 29-1-1-3-0222-15 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Сметная стоимость в ценах 4 квартала 2015 года – 34,4 млн рублей |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2016-2017 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего* | 2010–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 32,1 |  | 9,6 | 22,5 |  |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27,1 |  | 4,6 | 22,5 |  |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Общая длина коллектора ливневой канализации –426,8 м; длина реконструированной проезжей части – 403,9 м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение комфортного проживания населения жилой застройки квартала 91 в связи с устройством ливневой канализации. Оптимизация транспортных потоков в направлении Архангельского шоссе |

* - объем финансирования инвестиционного проекта указан с учетом экономии по результатам заключения муниципальных контрактов на выполнение комплекса мероприятий по объекту: «Строительство ливневой канализации вдоль ул. Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в г. Северодвинске Архангельской области», на проведение строительного контроля;

** - указан объем финансирования за счет средств субсидии из областного бюджета на софинансирование вопросов местного значения.

10. Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске

(участок от ул. Коммунальной до путепровода)»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Повышение транспортной доступности кварталов 157, 158, 159, 317 |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Транспортный поток в городе Северодвинске значительно увеличился. Ежегодный рост междугородних и городских автоперевозок достигает 20 процентов. Со строительством автодороги на Онегу увеличилось количество большегрузного транзитного транспорта в направлении города Онега. Состояние транспортной инфраструктуры затрудняет дальнейшее промышленное, административное, социальное и жилищное строительство в городе, в целом социально-экономическое развитие, усугубляет проблемы обеспечения безопасности участников дорожного движения. Проектом предусмотрена реконструкция автодороги протяженностью 1432,8 пог. м с устройством наружного освещения. В 2012 году оплачены проектные работы в размере 2,0 млн рублей. В 2013 году разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Проектная документация разработана ООО ПСБ «Агропромдорстрой», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 05.03.2014 № 04-01-04/08 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.02.2013 № 29-1-5-0376-12 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Сметная стоимость строительства в ценах 4-го квартала 2012 года – 151,723 млн рублей, с учетом индекса-дефлятора – 160,35 млн рублей |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2013 – 2020 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2013–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
|  |  | Всего | 160,4 |  |  |  |  | 160,4 |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 160,4 |  |  |  |  | 160,4 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Общая строительная длина – 1432,8 м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Организация бесперебойного движения автобусов и легковых автомобилей; для большегрузного транспорта предлагается маршрут вне жилой застройки. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути до 50 процентов |

11. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Развитие системы водоснабжения и водоотведения кварталов 038 и 123 в соответствии с потребностями жилищного строительства. Стимулирование развития индивидуального строительства в квартале 038 |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Проектом предусматривается: - строительство магистральных сетей водоснабжения и канализации для подключения существующих индивидуальных жилых домов по улице Южной (1 очередь – д. 99, 103, 105, 109, 111, 114, 126; 2 очередь – предусмотрено подключение перспективного строительства индивидуальных жилых домов в квартале 038 г. Северодвинска); - восстановление благоустройства автомобильной дороги по улице Южной на участке от пр. Ленина до ул. Георгия Седова. При этом ул. Южная проектируется по нормам магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной улицы |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация по объекту, утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 02.06.2016 № 04-01-04/16 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | № 29-1-1-3-0233-15 от 25.02.2016 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Сметная стоимость – 137,91 млн рублей в ценах 4-го квартала 2015 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2016 – 2025 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
|  |  | местный бюджет | 1,2 | 2,0 | 2,0 |  |  | 132,7 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Протяженность сетей холодного водоснабжения - 1 432,0 пог. м Протяженность сетей бытовой канализации - 1 255,0 пог. м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, параметров комфорта проживания с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами |

12. Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Оптимизация системы водоотвода поверхностных стоков по ул. Ломоносова вдоль кварталов 022 и 023 |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Проектом предусмотрено строительство квартального ливневого коллектора по ул. Ломоносова вдоль кварталов 022 и 023 с точкой подключения к существующему колодцу № 12087 на коллекторе диаметром 600 мм по ул. Пионерской. Проектируемый ливневой коллектор выполняется из напорных чугунных труб ВЧШГ диаметром 200, 300, 450 мм по ТУ 1461-063-90910065-2013. Трубопроводы и колодцы ливневой канализации выполняются на свайном основании |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Проектная документация разработана ООО «Альфапроект», утверждена приказом Управления строительства и архитектуры № 04-01-04/18 от 10.12.2015 |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | № 29-1-5-0169-15 от 20.11.2015 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Сметная стоимость – 14,0 млн руб. в ценах 3-го квартала 2015 года |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2017 – 2019 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Годы | Всего | 2017 | 2019 |
|  |  | местный бюджет | 14,0 | 10,0 | 4,0 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Протяжённость коллектора ливневой канализации – 532 м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Обеспечение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам, предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков |

13. Паспорт инвестиционного проекта

«Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Развитие сети объектов культуры муниципального образования «Северодвинск» |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск», Правительство Архангельской области* |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Здание фондохранилища культурно-просветительного назначения. Здание будет использоваться для размещения фондов городского краеведческого музея, в том числе «открытых фондов» и экспозиционных залов в связи с острой недостаточностью площадей для хранения существующих коллекций и музейных ценностей основного здания музея. Организация «открытых фондов» - это современный способ хранения коллекций, обеспечивающий посетителям доступ к реликвиям, собранным в музее. Помимо своего основного назначения – хранение фондов, проектируемое здание должно обеспечить штатную работу краеведческого музея г. Северодвинска на период реконструкции и капитального ремонта существующего основного здания музея. В 2015 году между Администрацией Северодвинска и ООО «Система противопожарной защиты» заключен муниципальный контракт № 0258_15_УСИА от 25.08.2015 на выполнение комплекса работ по разработке проектной документации на строительство здания фондохранилища муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске. В соответствии с контрактом ООО «Система противопожарной защиты» выполнены изыскательские инженерно-геологические и топографо-геодезические работы, разработана проектная документация. Земельный участок для размещения объекта сформирован |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение количества объектов социальной сферы (в расчете на 10 тыс. человек населения) |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Проектная документация разработана ООО «Система противопожарной защиты» |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | от 02.06.2016 № 29-1-1-3-0060-16 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Стоимость работ по сводному сметному расчету в ценах 1-го квартала 2016 года – 110,4 млн рублей |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2015 – 2018 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2010–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 110,4 |  | 1,0 | 49,0 | 60,4 |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 96,4 |  |  | 46,0 | 50,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 14,0 |  | 1,0 | 3,0 | 10,0 |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей |  |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Общая площадь здания – 1700,52 кв. м, площадь отведенного участка – 5400 кв. м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Создание условий для сохранения культурного наследия Северодвинска (сохранность редких и ценных изданий XVI – XIX вв); повышение доступности музейных ценностей для граждан |

* - в случае включения инвестиционного проекта в адресную инвестиционную программу Архангельской области, в государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)».

14. Паспорт инвестиционного проекта

«Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Развитие социальной инфраструктуры для детей муниципального образования «Северодвинск» |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость строительства и основные технико-экономические показатели определены на основе аналогичного инвестиционного проекта «Строительство детского комбината на 280 мест в 7 мр-не территориального округа Майская горка» (объект-аналог). Здание двухэтажное, кирпичное с техническим подпольем и холодным чердаком. Крыша – двускатная стропильная. Проект реализуется в соответствии со строительными и санитарными нормами. Основные технико-экономические характеристики: - площадь застройки - 1937,6 кв. м; - этажность - 2 этажа; - общая площадь здания - 5334,8 кв. м. Сметная стоимость строительства, рассчитанная с применением индексов-дефляторов перевода цен в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. по разделу инвестиции в основной капитал, составила 318,835 млн руб. Стоимость работ по разработке ПСД – 8,0 млн руб. |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Обеспечение оптимального уровня наполняемости детских дошкольных учреждений Северодвинска |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Нет |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | Нет |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Сметная стоимость строительства, рассчитанная с применением индексов-дефляторов перевода цен в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. по разделу инвестиции в основной капитал, составила 318,835 млн руб. Стоимость работ по разработке ПСД – 8,0 млн руб. |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2019 – 2021 годы |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2010–2015 факт | 2016-2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | Всего | 326,8 |  |  | 8,0 | 144,0 | 174,8 |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 326,8 |  |  | 8,0 | 144,0 | 174,8 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Площадь застройки – 1 937,6 кв. м; этажность – 2 этажа; общая площадь здания – 5 334,8 кв. м; мощность – 288 мест (в соответствии с объектом-аналогом) |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Повышение доступности услуг бесплатного дошкольного образования на территории Северодвинска |

15. Паспорт инвестиционного проекта

«Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске»

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Северодвинска |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск»; Правительство Архангельской области* |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Исходный проект – «Лыжный стадион в районе Ягринского бора (в квартале 209 г. Северодвинска)». Проектирование и строительство лыжного стадиона в районе Ягринского бора было начато в июле 2008 года в рамках реализации мероприятий социально-экономической целевой программы Архангельской области «Развитие города Северодвинска на 2008-2011 годы». В рамках муниципального контракта от 16.07.2008 № УСиА_08/11 между АО «ЦС «Звёздочка» и Администрацией Северодвинска начато выполнение комплекса работ по строительству лыжного стадиона в районе Ягринского бора в квартале 209 города Северодвинска. В 2010 году из-за отсутствия ассигнований на строительство лыжного стадиона муниципальный контракт от 16.07.2008 № УСиА_08/11 расторгнут по соглашению сторон. В связи с изменением требований к лыжным стадионам наименование инвестиционного проекта изменено: «Лыжная база в г. Северодвинске». Лыжная база запланирована на участке площадью 3 350,0 кв. м в квартале 209 в районе Ягринского бора. На территории лыжной базы предусмотрено строительство двухэтажного административного здания. Строительный объем здания – 3 056,0 куб. м. Здание предназначается для создания комфортных условий спортсменам, тренерам и судьям во время тренировок и спортивных соревнований. Количество людей, одновременно находящихся в здании - от 50 до 100 человек |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Увеличение числа объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | Нет |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | от 28.12.2016 № 29-1-1-3-0352-16 |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Предполагаемая стоимость объекта в текущих ценах – 50,0 млн рублей. |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2016 – 2021 год |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2010–2015 факт | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2021 |
|  |  | Всего | 50,0 |  | 0,5 |  |  | 49,5 |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 |  | 0,5 |  |  | 9,5 |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | Площадь застройки – 3 350,0 кв. м; строительный объем здания – 3 056,0 куб. м |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и вовлечения подрастающего поколения и взрослого населения в занятия лыжным спортом |

* - в случае включения инвестиционного проекта в государственную программу Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в  Архангельской области (2014 – 2020 годы)».

16. Паспорт инвестиционного проекта

«Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова в г. Северодвинске Архангельской области

| № п/п | Наименование показателя | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова в г. Северодвинске Архангельской области |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Оптимизация системы очистки сточных вод от загрязняющих веществ до показателей гигиенических нормативов перед сбросом в реку Камбалицу |
| 3 | Участники инвестиционного проекта | Администрация муниципального образования «Северодвинск» |
| 4 | Краткое описание инвестиционного проекта | Ливневые воды на выпусках магистральной ливневой канализации имеют высокие концентрации загрязняющих веществ, превышающие норматив предельно допустимых концентраций вредных веществ в р. Камбалица. Сети ливневой канализации не имеют очистных сооружений. В соответствии с решением Северодвинского городского суда Архангельской области от 25.12.2015 Администрация Северодвинска обязана организовать очистку сточных вод на выпуске ливневой канализации в районе ул. Логинова г. Северодвинска в р. Камбалица. Заключен муниципальный контракт от 25.01.2017 № 0389_16_УСиА на выполнение комплекса работ по разработке документации на строительство объекта капитального строительства в целях организации очистки сточных вод в районе улицы Логинова в г. Северодвинске |
| 5 | Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска | Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями |
| 6 | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | - |
| 7 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ) | - |
| 8 | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн рублей | Стоимость выполнения комплекса работ по разработке документации на строительство объекта капитального строительства в целях организации очистки сточных вод в районе улицы Логинова в г. Северодвинске составляет 2,4 млн рублей |
| 9 | Срок реализации инвестиционного проекта | Разработка проектно-сметной документации – 2017 год |
| 10 | Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей | Наимено-вание | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 |
|  |  | Всего | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,4 | 2,4 |  |  |  |
| 10.1 | В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей | Нет |
| 11 | Количественные показатели показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | - |
| 12 | Социальный эффект от инвестиционного проекта | Обеспечение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам, предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков в Белое море |

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29