Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 142-па г. Северодвинск Архангельской области 

| Об утверждении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2017-2019 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 02.10.2014 № 493-па «О формировании и ежегодном обновлении Плана создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск», в целях организации взаимодействия с органами государственной власти Архангельской области и создания положительного инвестиционного имиджа  муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов  муниципального образования «Северодвинск» на 2017-2019 годы.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска                                                                                    	              М.А. Гмырин

Чецкая Юлия Владимировна

580027

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от 12.05.2017 № 142-па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2017-2019 годы |
| № п/п | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Инициатор (ответственный исполнитель, организация) | Наличие ПСД | Фактическое состояние объекта на 01.01.2017 | Мощность объекта инвестирования и требуемые мощности потребления энергетических ресурсов (при необходи- мости) | Предполагаемый срок начала и завершения строитель-ства, проектиро-вания объекта (план) | Источники финансиро- вания | Общая стоимость работ на объекте, тыс. руб. | Лимит финанси- рования работ на 2017-2019 годы, тыс. руб. | Наименование плана или программы (документ-основание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | В наличии | Реализация проекта приостановлена.Решаются вопросы по привлечению средств федерального бюджета для финансирования проекта | Длина шоссе и моста - 2,916 км, в т.ч. длина моста - 0,186 км. Установленная мощность наружного освещения ТП-1 – 155,1 кВт; ТП-2 - 25,75 кВт | 2011-2022 годы | Всего, в т.ч. | 2 319 257,4 | 13 800,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 825 489,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 228 186,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 265 582,2 | 13 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе | Администрация Северодвинска | В наличии | Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием софинансиро-вания из областного бюджета | Строительная длина автомобильной дороги – 1,46 км. Установленная мощность наружного освещения – 25,0 кВт | 2009-2018 годы | Всего, в т.ч. | 272 673,75 | 98 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 133 715,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 138 958,75 | 98 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | В наличии | Корректировка ПСД, проект разделен на 2 этапа. В 2017 году предусмотрено выполнение работ в рамках 1 этапа (ввод 2 полос движения из 4) | Длина реконструируемого участка автомобильной дороги – 472,86 п. м. Установленная мощность наружного освещения - 15,0 кВт | 2009-2022 годы | Всего, в т.ч. | 266 937,0 | 87 800,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 64 900,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 179 537,0 | 87 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морского г. Северодвинска (благоустройство, ливневая канализация, наружное освещение) | Администрация Северодвинска | В наличии | Проект в стадии реализации. Готовность объекта 50% (закончен I этап проекта, сдано 2 полосы дороги). В 2019 году – 2 этап проекта | Длина реконструируемого участка автомобильной дороги – 651,37 п. м. Установленная мощность наружного освещения – 10,5 кВт | 2009-2019 годы | Всего, в т.ч. | 156 600,0 | 97 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 156 600,0 | 97 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск - Онега» | Администрация Северодвинска | В наличии (в 2017 году планируется корректи-ровка проектной документа-ции) | Проект в стадии реализации После корректировки ПСД «Автозимник» планируется перевести в статус автомобильной дороги V категории | Протяженность автомобильной дороги - 11 843 п. м | 2014-2022 годы | Всего, в т.ч. | * | 23 650,0 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 23 650,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) | Администрация Северодвинска | В наличии | Реализацию проекта планируется продолжить в 2019 - 2020 годах. Необходимы дополнительные источники финансирования | Общая длина строящегося участка окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной городской части дороги) – 1126 м. Расчетная нагрузка для наружного осве-щения - 22,12 кВт | 2020-2022 годы ** В случае привлечения средств федераль-ного бюджета 2017-2020 годы | Всего | 679 950,0 | ** | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 645 950,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 34 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Реконструкция автодороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Администрация Северодвинска | В наличии | Реализацию проекта планируется продолжить в 2019-2020 годах. Необходимы дополнительные источники финансирования | Общая строительная длина автодороги – 1432,8 м. Расчетная нагрузка для наружного освещения - 24,0 кВт | 2020-2022 годы ** В случае привлечения средств федераль-ного бюджета 2017-2020 годы | Всего | 160 350,0 | ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 160 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 8 | Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области» | Администрация Северодвинска | В наличии | Проект в стадии реализации. По состоянию на 01.01.2017 на проекте освоено 218 750,0 тыс. руб. | Проектом предусмотрено строительство коллектора общей протяженностью 1017 м. 1 очередь – 527,0 м, 2 очередь – 490,0 м. Пропускная способность трубы – 438 л/с | 2012-2017 годы (1 очередь) | Всего, в т.ч. | 227 400,0 | 8 656,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010-2020 годы. Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 218 900,0 | 8 656,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (1 очередь 1 этапа) | Администрация Северодвинска | В наличии | Проект в стадии реализации. По состоянию на 01.01.2017 на проекте освоено 7550,0 тыс. руб. на разработку ПСД за счет средств местного бюджета | Общая длина участка берегоукрепления 1 очереди 1 этапа – 738 м. Установленная мощность наружного освещения - 36,8 кВт | 2015-2020 годы | Всего, в т.ч. | 548 927,3 | 50 103,1 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 404 081,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 94 743,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50 103,1 | 50 103,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | В наличии | Проект в стадии реализации. В 2016 году разработана ПСД. Необходимы дополнительные источники финнсирования проекта | Протяженность сетей холодного водоснабжения – 1 432,0 п. м. Протяженность сетей бытовой канализации 1 255,0 п. м | 2016-2025 годы | Всего, в т.ч. | 142 149,60 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 142 149,60 | 10 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до улицы Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | В наличии | Проект в стадии реализации. По состоянию на 01.01.2017 на проекте освоено 9 600,0 тыс. руб. | Общая длина коллектора ливневой канализации - 426,8 м. Длина реконструированной проезжей части – 403,9 м | 2016-2017 годы | Всего, в т.ч. | 28 300,0 | 18 745,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23 300,0 | 18 745,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | В наличии | Реализацию проекта планируется продолжить в 2019 году. Необходимы дополнительные источники финансирования | Общая проектная протяженность ливневой канализации от ул. Макаренко до очистных сооружений составляет 2 336,6 м. Общая длина дождеприемных веток составляет 526,2 м. Расчетная нагрузка по электроснабже-нию – 56,0 кВт | 2012-2019 годы | Всего, в т.ч. | 247 636,3 | 50 000,0 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 120 344,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 127 292,3 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе ул. Логинова | Администрация Северодвинска | Нет | В 2017 году планируется разработка ПСД | Показатели проекта будут определены после разработки проектной документации | 2017 год (разработка ПСД) | Всего, в т.ч. | * | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в целях подключения новых потребителей | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех-19) | Имеется не в полном объеме (на ряд участков сетей) | Проект в стадии реализации | Протяженность строительства сетей - 0,569 км. Реконструкция сетей – 14,3 км | 2016-2018 годы | Всего, в т.ч. | 356 769,0 | 260 230,0 | Инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014-2023 годы», утвержденная постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 24.11.2015 № 190-п (далее – инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш») |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 356 769,0 | 260 230,0 |  |
| 15 | Строительство и реконструкция сетей канализации в целях подключения новых потребителей | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех-19) | Имеется не в полном объеме (на ряд участков сетей) | Проект в стадии реализации | Протяженность строительства сетей - 0,834 км. Реконструкция сетей – 5,246 км | 2016-2019 годы | Всего, в т.ч. | 168279,0 | 109 264,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 168279,0 | 109 264,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех-19) | В наличии | Проект в стадии реализации | Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями | 2014-2019 годы | Всего, в т.ч. | 407558,0 | 207 300,0 | Инвестиционная программа АО «ПО «Севмаш» |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 407558,0 | 207 300,0 |  |
| 17 | Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений | АО «ПО «Севмаш- предприятие» (цех-19) | Нет | Предпроектные работы | Устранение сброса сточных вод с превышением предельно допустимых норм | 2017-2022 годы | Всего, в т.ч. | 188568,0 | 41 355,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 188568,0 | 41 355,0 |  |
| 18 | Строительство КНС 7а | АО «ПО «Севмаш- предприятие» | В наличии | Проект в стадии реализации. Окончание – декабрь 2017 года | Проектная мощность станции – 1920 м. куб./час | 2013-2017 годы | Всего, в т.ч. | 67 350,0 | 16 600,0 | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 67 350,0 | 16 600,0 |  |
| 19 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации | Реализация проектов ГУ «ТГК-2» направлена на снижение показателя удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя и выработку ед. тепловой энергии, а также увеличение объема присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | 2014-2021 годы | Всего, в т.ч. | 345 572,0 | 152 414,0 | Инвестиционная программа ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области на 2014-2021 годы, согласованная с Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области 20.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 345 572,0 | 152 414,0 |  |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей | ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации |  | 2015-2021 годы | Всего, в т.ч. | 20 073,0 | 7 264.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20 073,0 | 7 264.0 |  |
| 21 | Мероприятия, связанные с реконструкцией Северодвинских ТЭЦ | ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации |  | 2014-2021 годы | Всего, в т.ч. | 3 907 533,0 | 2 268 939,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 907 533,0 | 2 268 939,0 |  |
| 22 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду | ГУ ПАО «ТГК-2» по Архангельской области | В наличии | Проект в стадии реализации |  | 2017-2018 годы | Всего, в т.ч. | 33 083,0 | 33 083,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 083,0 | 33 083,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| 23 | Строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | Проект в стадии реализации. В 2016 году разработана ПСД. Решаются вопросы по привлечению средств областного бюджета | Общая площадь здания – 1700,52 кв. м, площадь отведенного участка – 5400 кв. м | 2016-2018 годы | Всего, в т.ч. | 110 372,1 | 65 150,0 | Государственная программа Архангельской области «Культура русского Севера (2013-2020 годы)» Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 90 000,0 | 45 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20 372,1 | 20 150,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 24 | Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Нет | В 2019 году планируется разработка ПСД. Необходимы дополнительные источники финансирования | Площадь застройки – 1937,6 кв. м; этажность - 2 этажа; общая площадь здания - 5334,8 кв. м | 2019-2021 годы | Всего, в т.ч. | 326 835,0 | 8 000,0 | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 326 835,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 25 | Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | При наличии софинансирова-ния из област- ного бюджета реализацию проекта планируется начать в 2017 году | Площадь отведенных участков – 8 016 кв. м; площадь застройки здания – 311,0 кв. м; строительный объем – 2 888,24 куб. м. Пропускная способность объекта – 100 спортсменов и 230 посетителей | 2017-2018 годы | Всего, в т.ч. | 53 466,4 | 41 000,0 | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 466,4 | 1 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 26 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Северодвинске Архангельской области | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска, АО «ЦС «Звездочка» | В наличии (на 1 и 2 этап проекта) | В 2015 году разработана ПСД за счет внебюджетных источников. В 2017 году произведена корректировка ПСД | Запроектирован на участке площадью – 42 га. Строительный объем здания – 22 685, 58 куб. м | 2017-2021 годы | Всего, в т.ч. | 143 368,9 | 75 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 75 000,0 | 75 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14 361,7 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 007,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | Строительство плавательного бассейна с внеплощадочными инженерными сетями на стадионе «Север» в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска, АО «ПО «Севмаш» | В наличии | При наличии софинансиро-вания из федерального и областного бюджетов реализацию проекта планируется начать в 2018 году | Пропускная способность плавательного бассейна – 165 чел/смену. Пропускная способность универсального спортивного зала 110 чел/смену | 2018-2020 годы | Всего, в т.ч. | 1 282 931,7 | 225 000,0 | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 889 525,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 275 000,0 | 175 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18 405,9 |  |  |
| 28 | Строительство скалодрома в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | В наличии | При наличии софинансиро вания из федерального и областного бюджетов проект планируется реализовать в 2018 году | Площадь застройки – 190 кв. м. Высота сооружения – 20,61 м. Максимальное нависание – 12,65 м. Расчетная нагрузка - 9,0 кВт | 2018 год | Всего, в т.ч. | 58 854,7 | 58 854,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 854,7 | 4 854,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 29 | Строительство футбольного поля с беговыми дорож- ками на стадионе «Строитель» в г. Северодвинске | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска | Нет | Проект не реализуется | Показатели проекта будут определены после разработки ПСД | 2018-2019 годы | Всего, в т.ч. | 55 000,0 | 55 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

* - общая стоимость работ на объекте будет определена после разработки (корректировки) ПСД и прохождения госэкспертизы;

** - в 2017-2019 годах планируется привлечение средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в целях начала реализации проектов

Чецкая Юлия Владимировна

Тел. 580027