| Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА | Российская Федерация Архангельская область |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству РАСПОРЯЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству РАСПОРЯЖЕНИЕ |

от 30.05.2018 № 118-рг г. Северодвинск Архангельской области - Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска

по городскому хозяйству 							              О.Н. Лобачев

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 30.05.2018 №118-рг |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах

- городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы» за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска. Соисполнители Программы – Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска.

Цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

- Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- - подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»;

- подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

- Обеспечение деятельности ответственного исполнителя отражено в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составляет 17 единиц, в том числе:

- мероприятий – 13 единиц (77 %);

- административных мероприятий – 4 единицы (23 %).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (01.01.2017) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 10 115,0 | 12 075,0 | 10 808,5 | 10 805,4 |
| Областной бюджет | × | × | × | × |
| Федеральный бюджет | × | × | × | × |
| Государственные фонды | × | × | × | × |
| Внебюджетные источники | × | × | × |  |
| ИТОГО, в том числе: | 10 115,0 | 12 075,0 | 10 808,5 | 10 805,4 |
| Программная часть | 10 115,0 | 12 075,0 | 10 808,5 | 10 805,4 |

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 15.11.2016 
№ 374-па.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году

Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2017 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы.

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,988 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 6 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/ кв. м | 0,206 | 0,212 | Показатель 1 цели 1 выше запланированного значения. Причиной отклонения показателя является то, что фактическое потребление тепловой энергии за 2017 год объектами социальной сферы и органов местного самоуправления выше запланированного значения на 3,4%, это вызвано большей продолжительностью отопительного периода на 10 дней (плановая дата окончания отопительного периода – 28 мая, фактическая дата – 7 июня) |
| Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/ кв. м | 0,21 | 0,26 | Показатель 3 цели 1 выше запланированного значения. Причиной отклонения показателя является то, что фактическое потребление тепловой энергии за 2017 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 3,4%, это вызвано большей продолжительностью отопительного периода на 10 дней (плановая дата окончания отопительного периода – 28 мая, фактическая дата – 7 июня) |
| Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт*ч/ кв. м | 32,00 | 32,80 | Показатель 6 цели 1 выше запланированного значения. Причиной отклонения показателя является то, что фактическое потребление электрической энергии энергии за 2017 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 2,5%, это вызвано введением в эксплуатацию в 2017 году вновь построенных 14 многоквартирных домов |

    - Сведения  о  достижении  плановых  значений  показателей  задач подпрограмм

Программы.

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 10 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,017 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 10 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2017 год |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Объем потребленной электрической энергии» | тыс. кВт.*час | 9 511,000 | 9 016,57 | Показатель 1 задачи 1 ниже запланированного значения, причиной отклонения показателя является то, что фактическое потребление электрической энергии за 2017 год объектами социальной сферы и органов местного самоуправления ниже запланированного значения на 5,2% в связи с выполнением работ по модернизации систем освещения помещений объектов социальной сферы и органов местного самоуправления с применением энергосберегающих технологий (установка светодиодных светильников), а также сформировавшейся культуры сбережения энергетического ресурса с учетом прошлых лет |
| Показатель 2 Задачи 1 подпрограммы 1 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 88 590,00 | 91 634,52 | Показатель 2 задачи 1 выше запланированного значения, причиной отклонения показателя является то, что фактическое потребление тепловой энергии за 2017 год объектами социальной сферы и органов местного самоуправления выше запланированного значения на 3,4%, это вызвано большей продолжительностью отопительного периода на 10 дней (плановая дата окончания отопительного периода – 28 мая, фактическая дата – 7 июня) |
| Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения» | куб. м | 1000,0 | 928,07 | Показатель 1 задачи 2 ниже запланированного значения, причиной отклонения показателя является то, что фактическое потребление холодной воды за 2017 год объектами социальной сферы ниже запланированного значения на 7,13%, это вызвано инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие периоды (установкой бесконтактных смесителей, а также сформировавшейся культурой сбережения энергетического ресурса с учетом прошлых лет) |
| Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы» | куб. м/кв. м | 0,16 | 0,148 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения на 7,13% (см. стр. выше) |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | % | 92,000 | 84,00 | Показатель 1 задачи 1 ниже запланированного значения, причиной отклонения показателя является то, что фактическое общее потребление тепловой энергии за 2017 год в многоквартирных домах выше запланированного значения в связи большей продолжительностью отопительного периода на 10 дней (плановая дата окончания отопительного периода – 28 мая, фактическая дата – 7 июня), а также то, что в 2017 году не по всем многоквартирным домам, оснащенным коллективными (общедомовыми) приборами учета, расчеты за потребленную тепловую энергию выполнялись по их показаниям; часть коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя временно выводилась из эксплуатации по истечении сроков поверки средств измерений |
| Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах» | % | 55,000 | 48,500 | Показатель 1 задачи 2 ниже запланированных значений, причиной отклонения показателей послужило то, что фактическое потребление горячей воды ниже запланированного значения в целом во всех многоквартирных домах, а также в домах, оснащенных коллективными приборами учета воды, в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета воды, а также активным информированием граждан о необходимости ресурсосбережения и введением с 01.07.2016 в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 (в редакции от 29.06.2016), повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета |
| Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах» | % | 55,000 | 54,900 | Показатель 2 задачи 2 ниже запланированных значений, причиной отклонения показателей послужило то, что фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в целом во всех многоквартирных домах, а также в домах, оснащенных коллективными приборами учета воды, в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета воды, а также активным информированием граждан о необходимости ресурсосбережения и введением с 01.07.2016 в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 (в редакции от 29.06.2016), повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета |

    - Сведения   о   достижении    плановых    значений    показателей    мероприятий

(административных мероприятий) подпрограмм Программы.

Все мероприятия (административные мероприятия) выполнены в полном объеме:

| Критерий | Значение за 2017 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 18 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,082 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 17 |

Соисполнителями программы являются Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска.

Для осуществления решения задачи 1, задачи 2 подпрограммы 1 соисполнители выполняют следующие административные и основные мероприятия программы:

мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.02 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.03 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАСОУ «Строитель»;

мероприятие 1.04 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.05 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.07 «Выполнение работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.08 «Выполнение  работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.09 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»;

мероприятие 1.10 «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»;

административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения».

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1.

- Основные результаты реализации Программы за 2017 год

По итогам реализации Программы за 2017 год планируемые показатели достигнуты, а ряд из них – ниже запланированных, что означает, что основная цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах – достигнута, что в конечном итоге ведет к сокращению расходов местного бюджета и жителей города на оплату коммунальных услуг. Таким образом, выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства использованы рационально.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» по результатам рекомендаций проведенных  энергетических обследований в 2017 году выполнены следующие работы:

- на объектах Управления образования Администрации Северодвинска установлено 112 ед. энергосберегающих светильников;

- на  объектах  Управления  культуры  и  общественных  связей  Администрации Северодвинска установлено 444 ед. энергосберегающих светильников;

- на  объектах  МАСОУ  «Строитель»  установлено  58  ед.  энергосберегающих светильников;

- на объектах Администрации Северодвинска установлено 90 ед. энергосберегающих светильников;

- на  объектах  Управления  образования  Администрации  Северодвинска  заменены оконные блоки общей площадью 432,4 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

- на  объектах  Управления  культуры  и  общественных  связей  Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 270,57 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

- на  объекте  Управления  культуры  и  общественных  связей  Администрации Северодвинска (МАУК «Северодвинский драматический театр») выполнены работы по ремонту одного автоматизированного теплового пункта;

- на  объекте  Управления  культуры  и  общественных  связей  Администрации Северодвинска (МБУК «Северодвинский краеведческий музей») выполнены работы по теплоизоляции перекрытий площадью 100,7 кв. м;

- на объектах Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 154,01 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» выполнено административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения», все объекты социальной сферы оповещены о необходимости ресурсосбережения.

2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» установлено 7 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды в 7 многоквартирных домах.   Собственники помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанных коллективных (общедомовых) приборов учета. Для этих целей в 2017 году было заключено соглашение между АО «ПО «Севмаш» и Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на оплату муниципальной доли за установленные коллективные (общедомовые) приборы учета холодной воды  в многоквартирных домах.  Оплачена доля за 7 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды на сумму 54,9 тыс. руб.

Ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2»  установлено 11 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в 11 многоквартирных домах.   Собственники помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанных коллективных (общедомовых) приборов учета. Для этих целей в 2017 году было заключено соглашение между ПАО «ТГК-2» и Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на оплату муниципальной доли за установленные коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах.  Оплачена доля за 11 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на сумму 30,4 тыс. руб.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2017 году было заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. В муниципальных жилых помещениях установлено 389 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе 200 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 189 индивидуальных приборов учета электрической энергии.

- Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации Программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.

В рамках обеспечения деятельности ответственного исполнителя Программы были разработаны постановления Администрации Северодвинска. Своевременное принятие нормативных правовых актов позволяет осуществить реализацию данной Программы для достижения целей повышения эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

Сроки принятия нормативных правовых актов, перечень которых утвержден приложением № 3 к Программе, соблюдены, тем самым обеспечена возможность реализации программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Программы.

- Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении № 2.

4. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

4.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие Комитета ЖКХ, ТиС как ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

План реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2017 год был утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 26.01.2017. В соответствии с утвержденным планом осуществлялось управление реализацией Программы ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Всего по плану реализации программы предусмотрено выполнение 11 мероприятий, 
4 административных мероприятий, 8 контрольных событий. Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме. С соблюдением запланированных сроков выполнено 22 мероприятия, с нарушением срока – 1 мероприятие. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы высокая и составляет 97,8 баллов.

Ответственным исполнителем осуществлялось общее руководство и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе  по предложениям соисполнителей. Предложения соисполнителей по внесению изменений в  Программу поступали ответственному исполнителю в связи с изменением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 при корректировке расходов местного бюджета в 2017 году (предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 16.08.2016 № 24-01-13/1373, от 02.03.2017 
№ 24-01-13/312, предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 04.05.2017  № 24-01-13/753, от 05.10.2017 № 24-01-13/1872).

Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Управлением делами Администрации Северодвинска, Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в пределах своей компетенции осуществлялось руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 1. Во всех бюджетных учреждениях разработаны планы по выполнению энергосберегающих мероприятий, в соответствии с которыми реализовывались мероприятия подпрограммы 1 в 2017 году. Подведомственные учреждения ежемесячно предоставляли отчеты соисполнителям Программы о потреблении энергоресурсов, также вся информация была занесена в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства  Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016). Соисполнителями проводился комплексный анализ направленной информации, а также контроль потреблениия лимитированных услуг.

Соисполнители программных мероприятий ежеквартально в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. В течение 2017 года Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы, включающий в себя:

- ежеквартальную оценку выполнения программных мероприятий путем анализа предоставленных отчетов соисполнителями Программы;

- формирование общего отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год.

В целом реализация Программы за 2017 год проведена успешно, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы планируется сохранить для реализации Программы в последующие периоды.

4.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в приложении № 3.

4.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

- В 2017 году был выявлен ряд недостатков в процессе реализации Программы.

- В дальнейшем для их устранения и успешной реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнителям Программы необходимо осуществлять планирование мероприятий на очередной финансовый год более точно, чтобы избежать внесения большого количества корректировок в местный бюджет и соблюсти сроки исполнения мероприятий.

- Дополнительно соисполнителям Программы при уточнении перечня мероприятий на очередной финансовый год необходимо проводить более тщательный анализ их целесообразности и очередности выполнения.

- Также соисполнителям Программы в следующем отчетном периоде необходимо проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий, выполняемых на объектах социальной сферы.

- В целом итог 2017 года показал организацию управления реализацией Программы удовлетворительной, возможно сохранить взаимодействие и координацию реализации Программы между ответственным исполнителем и соисполнителями без кардинальных изменений в следующем отчетном периоде.

5. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |  |  |  |
| Необеспечение нанимателями муниципальных жилых помещений доступа в жилое помещение подрядным организациям для выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия по количеству установленных индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов | 4 | С целью снижения влияния данного риска в 2017 году в муниципальные контракты включен пункт о внесении изменений в перечень муниципальных помещений в процессе исполнения контракта по причине двухкратного непредоставления нанимателем (арендатором) доступа в муниципальное помещение для установки приборов учета в согласованные даты и время |
| Внутренний риск |  |  |  |
| Неосвоение выделенных денежных средств для оплаты муниципальной доли за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия по количеству установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | 4 | Корректировка показателей программных мероприятий с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы с целью освоения выделенных денежных средств. Внесение изменений в программу, разработка нормативно-правового акта |

<5> Группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2017 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1,000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,017 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,971 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,988 |

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году:

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск» оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в отчетном периоде – муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

| Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год. Сведения о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»на 2016–2021 годы» за 2017 год - Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска - Соисполнители: Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска Код ГРБС; Код целевой статьи расходов; Аналитический код; Источник финансирования; Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели; Единица измерения; Результаты реализации программы в 2017 году; Условие расчета индекса показателя. Программа; Цель; Подпрограмма; Задача; Мероприятие (административное); План; Факт; Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей; Причины отклонений от плана. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. ЭФ00000000; P; 0; 0; 0; 00; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»; тыс.руб.; 10 808,5; 10 805,5; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 10 808,5; 10 805,5; 1,000. Программная часть; тыс.руб.; 10 808,5; 10 805,5; 1,000. P; 1; 0; 0; 00; Цель 1 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах»; тыс.руб.; 10 808,5; 10 805,5; 1,000. Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»; Гкал/ кв. м; 0,206; 0,212; 0,972; Фактическое потребление тепловой энергии выше запланированного значения в связи с более низкой температурой наружного воздуха за отопительный период и большей продолжительностью отопительного периода; 2. Показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»; кВт*ч/ кв. м; 22,70; 20,40; 1,113; Фактическое потребление электрической энергии ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие годы; 2. Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»; Гкал/ кв. м; 0,21; 0,26; 0,805; Фактическое потребление тепловой энергии выше запланированного значения в связи с более низкой температурой наружного воздуха за отопительный период и большей продолжительностью отопительного периода; 2. Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»; куб. м / кв. м; 1,07; 1,02; 1,049; Фактическое потребление горячей воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета горячей воды, а также информированием граждан о необходимости ресурсосбережения; 2. Показатель 5 №Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»; куб. м / кв. м; 1,59; 1,56; 1,015; Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, а также информированием граждан о необходимоти ресурсосбережения; 2. Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»; кВт*ч/ кв. м; 32,00; 32,80; 0,976; Фактическое потребление электрической энергии выше запланированного значения в связи с введением в эксплуатацию 14 новых многоквартирных домов (новые потребители); 2. ЭФ10000000; P; 1; 1; 0; 00; Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»; тыс.руб.; 9 856,6; 9 853,6; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 9 856,6; 9 853,6; 1,000. P; 1; 1; 1; 00; Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»; тыс.руб.; 9 856,6; 9 853,6; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 9 856,6; 9 853,6; 1,000. Показатель 1 задачи 1 «Объем потребленной электрической энергии»; тыс.кВт.*час; 9 511,00; 9 016,57; 1,055; Фактическое потребление электрической энергии ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие периоды; 2. Показатель 2 задачи 1 «Объем потребленной тепловой энергии»; Гкал; 88 590,00; 91 634,52; 0,967; Фактическое потребление тепловой энергии выше запланированного значения в связи с более низкой температурой наружного воздуха за отопительный период и большей продолжительностью отопительного периода; 2. 056; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 01; Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 433,5; 433,5; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 433,5; 433,5; 1,000. Показатель 1 мероприятия 1.01 «Количество установленных энергоэффективных источников света»; единиц; 444,00; 444,00; 1,000; 1. Показатель 2 мероприятия 1.01 «Количество установленных датчиков движения»; единиц; 0,00; 0,00; 0,000; Показатель исключен из расчета; 1. 075; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 02; Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 700,0; 700,0; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 700,0; 700,0; 1,000. Показатель 1 мероприятия 1.02 «Количество установленных энергоэффективных источников света»; единиц; 112,00; 112,00; 1,000; 1. 056; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 03; Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАСОУ «Строитель»; тыс.руб.; 300,0; 300,0; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 300,0; 300,0; 1,000. Показатель 1 мероприятия 1.03 «Количество установленных энергоэффективных источников света»; единиц; 58,00; 58,00; 1,000; 1. 303; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 04; Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 178,4; 176,8; 0,991; В связи с проведением закупки конкурентным способом фактические кассовые расходы оказались ниже запланированного объема финансирования. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 178,4; 176,8; 0,991. Показатель 1 мероприятия 1.04 «Количество установленных энергоэффективных источников света»; единиц; 36,00; 90,00; 2,500; Фактически заменено больше светильников в связи с проведением конкурсных процедур и снижением стоимости одного светильника; 1. 056; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 05; Мероприятие 1.05 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 2 484,0; 2 484,0; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 2 484,0; 2 484,0; 1,000. Показатель 1 мероприятия 1.05 «Площадь установленных дверных и оконных блоков»; кв.м.; 271,38; 270,57; 0,997; В связи с уточнением размеров оконных блоков фактические размеры ниже запланированного значения на 0,3%; 1. 075; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 06; Мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 4 300,0; 4 300,0; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 4 300,0; 4 300,0; 1,000. Показатель 1 мероприятия 1.06 «Площадь установленных дверных и оконных блоков»; кв.м.; 432,40; 432,40; 1,000; 1. 056; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 07; Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 60,0; 60,0; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 60,0; 60,0; 1,000. Показатель 1 «Количество автоматизированных тепловых пунктов»; единиц; 1,00; 1,00; 1,000; 1. 056; ЭФ10200040; P; 1; 1; 1; 08; Мероприятие 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 0,0; 0,0. Показатель 1 «Количество установленных радиаторных терморегуляторов»; единиц; 0,00; 0,00; 0,000; Показатель исключен из расчета; 1. 056; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 09; Мероприятие 1.09 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 482,5; 482,5; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 482,5; 482,5; 1,000. Показатель 1 мероприятия 1.09 «Площадь утепленных перекрытий»; кв.м; 100,70; 100,70; 1,000; 1. 303; ЭФ10100000; P; 1; 1; 1; 10; Мероприятие 1.10 «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»; тыс.руб.; 918,3; 916,8; 0,998; В связи с проведением закупки конкурентным способом фактические кассовые расходы оказались ниже запланированного объема финансирования. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 918,3; 916,8; 0,998. Показатель 1 мероприятия 1.10 «Площадь установленных оконных блоков»; кв.м.; 154,01; 151,04; 0,981; В связи с уточнением размеров оконных блоков фактические размеры ниже запланированного значения на 1,93%; 1. P; 1; 1; 1; 11; Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»; да/нет; да; да. Показатель 1 административного мероприятия 1.11 «Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области»; единиц; 344,00; 344,00; 1,000; 1. P; 1; 1; 2; 00; Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»; да/нет; да; да. Показатель 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения»; куб. м; 1 000,00; 928,07; 1,078; Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие периоды и информированием граждан о необходимости ресурсосбережения; 2. Показатель 2 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы»; куб. м/кв. м; 0,16; 0,15; 1,081; Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения на 7,2% (см. стр. выше); 2. P; 1; 1; 2; 02; Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»; да/нет; да; да. Показатель 1 административного мероприятия 2.02 «Количество объектов социальной сферы, в которых потребители оповещены о необходимости ресурсосбережения»; единиц; 1,00; 1,00; 1,000; 1. ЭФ20000000; P; 1; 2; 0; 00; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»; тыс.руб.; 951,8; 951,8; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 951,8; 951,8; 1,000. P; 1; 2; 1; 00; Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»; тыс.руб.; 85,3; 85,3; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 85,3; 85,3; 1,000. Показатель 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»; %; 92,00; 84,00; 0,913; Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с более высокой температурой наружного воздуха за отопительный период и меньшей продолжительностью отопительного периода; 1. Показатель 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»; %; 91,00; 92,70; 1,019; Фактическое потребление горячей воды ниже запланированного значения в целом во всех многоквартирных домах, а также в домах, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета горячей воды и информированием граждан о необходимости ресурсосбережения; 1. Показатель 3 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»; %; 85,00; 90,80; 1,068; Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды и информированием граждан о необходимости ресурсосбережения; 1. 133; ЭФ20100010; P; 1; 2; 1; 01; Мероприятие 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»; тыс.руб.; 85,3; 85,3; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 85,3; 85,3; 1,000. Показатель 1 «Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды»; единиц; 7,00; 7,00; 1,000; 1. Показатель 2. «Количество установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»; единиц; 11,00; 11,00; 1,000; 1. P; 1; 2; 1; 02; Административное мероприятие 1.02 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»; да/нет; да; да. Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»; %; 100,00; 100,00; 1,000; 1. P; 1; 2; 2; 00; Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»; тыс.руб.; 866,6; 866,6; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 866,6; 866,6; 1,000. Показатель 1 задачи 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»; %; 55,00; 48,50; 0,882; Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированию граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета; 1. Показатель 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»; %; 55,00; 54,90; 0,998; Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление холодной воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированию граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета; 1. Показатель 3 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск»; %; 88,00; 97,70; 1,110; Фактическое потребление электрической энергии по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление электрической энергии ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированию граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета; 1. 133; ЭФ20200010; P; 1; 2; 2; 01; Мероприятие 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»; тыс.руб.; 866,6; 866,6; 1,000. 3; Местный бюджет; тыс.руб.; 866,6; 866,6; 1,000. Показатель 1 «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды»; единиц; 99,00; 99,00; 1,000; 1. Показатель 2 «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды»; единиц; 101,00; 101,00; 1,000; 1. Показатель 3 «Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии»; единиц; 189,00; 189,00; 1,000; 1. P; 1; 2; 2; 02; Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»; да/нет; да; да. Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»; %; 100,00; 100,00; 1,000; 1. 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:; 1,000. 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:; 1,017. 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы:; 0,988. 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы:; 1,017. 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы:; 1,082. 3. Показатель качества планирования муниципальной программы:; 0,971. 4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы:; 0,988. |  |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» - за 2017 год |
| --- | --- |

- Информация

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства

- муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Соглашение Администрации Северодвинска и ресурсоснабжающей организации АО «ПО «Севмаш» | Комитет ЖКХ, ТиС | февраль 2017 года | 08.02.2017 № ЖКХ 17-П/039 | Обеспечение оплаты расходов ресурсоснабжающей организации АО «ПО «Севмаш» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды в размере доли муниципальной собственности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для достижения показателя цели Программы по осуществлению расчетов за холодную воду в МКД с использованием общедомовых приборов учета |
| 2. Соглашение Администрации Северодвинска и ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» | Комитет ЖКХ, ТиС | февраль 2017 года | 08.02.2017 № ЖКХ 17-П/038 | Обеспечение оплаты расходов ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в размере доли муниципальной собственности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для достижения показателя цели Программы по осуществлению расчетов за тепловую энергию в МКД с использованием общедомовых приборов учета. |
| 3. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2017 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 19.05.2017 № 151-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2017 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2017 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей задачи 1 подпрограммы 1 увеличением на 2017 год объема финансовых средств на установку общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в МКД на 1500,0 тыс. руб. |
| 4. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2017 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 06.07.2017 № 203-па | Приведение Программ в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было связано с уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2016 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей задачи 1 подпрограммы 1 |
| 5. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2017 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 23.11.2017 № 383-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было связано с уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2016 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей задачи 1 подпрограммы 1; увеличением на 2017 год объема финансовых средств на установку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях МКД на 287,00 тыс. руб. |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» - за 2017 год |
| --- | --- |

Информация о внесении изменений в муниципальную программу

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства

- муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 19.05.2017 | 151-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 16.08.2016 № 24-01-13/1373, от 02.03.2017 № 24-01-13/312). По мероприятию 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» на 2017 год уменьшен объем средств на сумму 26,5 тыс. рублей. Значение показателя «Количество установленных энергоэффективных источников света» изменено с 330 до 326 ед. Уменьшение финансирования не повлияло на изменение показателя 2 цели и показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1, они сохранены на прежнем уровне. По мероприятию 1.05 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» на 2017 год увеличен объем средств на сумму 486,5 тыс. руб. Внесены соответствующие изменения в показатель «Площадь установленных дверных и оконных блоков» на 2017 год – 240,21 кв. м. Увеличение финансирования привело к уменьшению показателя 1 цели и показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по мероприятию 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» на 2017 год, увеличен объем финансирования на 1 500,0 тыс. рублей. Увеличение финансирования привело к уменьшению показателей 4 и 5 цели программы |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 06.07.2017 | 203-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов» (предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 04.05.2017 № 24-01-13/753). По мероприятию 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» на 2017 год объем финансирования не изменяется и составляет 433,5 тыс. руб., при этом значение показателя «Количество установленных энергоэффективных источников света» изменяется с 326 до 444 ед. Мероприятие 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» предлагается в 2017 году не выполнять и перераспределить финансирование данного мероприятия (150,0 тыс. руб.) между другими мероприятиями Программы (мероприятия 1.05 и 1.07). По мероприятию 1.05 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» объем финансирования увеличивается на 90,0 тыс. руб. (источник финансирования – перераспределение средств мероприятия 1.08). Объем финансирования мероприятия в 2017 году составит 2 366, 5 тыс. руб. Соответственно показатель мероприятия «Площадь установленных дверных и оконных блоков» изменится с 240,21 м2 до 254,28 м2 |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 23.11.2017 | 383-па | Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы, в соответствии с решением городского Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 05.10.2017 № 24-01-13/1872. По мероприятию 1.05 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» на 2017 год объем финансирования предлагается увеличить на 117,5 тыс. руб. (перераспределение средств с мероприятия 1.09). Сумма финансирования мероприятия составит 2484,00 тыс. руб., значение показателя мероприятия «Площадь установленных дверных и оконных блоков» увеличится на 17,1 кв. м. и составит 271,38 кв. м. По мероприятию 1.09 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» на 2017 год объем финансирования предлагается уменьшить на 117,5 тыс. руб. (направление средств на мероприятие 1.05). Сумма финансирования мероприятия составит 482,5 тыс. руб., значение показателя мероприятия «Площадь утепленных перекрытий» останется без изменений и составит 100,7 кв. м. По мероприятию 1.04 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска» на 2017 год объем финансирования предлагается уменьшить на 36,6 тыс. руб. Сумма финансирования мероприятия составит 178,4 тыс. руб., значение показателя мероприятия «Количество установленных энергоэффективных источников света» останется без изменений и составит 36 шт. По мероприятию 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» на 2017 год объем средств увеличен на 267 тыс. рублей, сумма по данному мероприятию составляет 867,0 тыс. рублей. Изменены показатели мероприятия на 2017 год: «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды» – 99 ед., «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды» – 101 ед., Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии» – 189 ед. |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 24.01.2018 | 21-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы, в соответствии с решением городского Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». По мероприятию 1.10 "Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска" уменьшен объем финансирования на сумму 81,7 тыс. руб., сумма финансирования мероприятия составит 918,3 тыс. руб. Значения показателя «Площадь установленных оконных блоков» составит 154,01 кв. м. По мероприятию 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» на 2017 год уменьшен объем финансирования на 1 414,7 тыс. рублей. Сумма финансирования мероприятия составит 85,3 тыс. руб., значения показателей мероприятия «Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды» увеличится на 2 ед. и составит 7 ед., «Количество установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя» уменьшится на 3 ед. и составит 11 ед. По мероприятию 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» на 2017 год уменьшен объем финансирования на 0,4 тыс. рублей. Сумма финансирования мероприятия составит 866,6 тыс. руб. Значение показателей останется без изменений и составит: «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды» – 99 шт., «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды» – 101 шт., «Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии» – 189 шт. |