Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

В целях уточнения объемов финансирования, перечня показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», уведомлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 14.10.2019, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 №  426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па 
(в редакции от 29.04.2019), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«2016–2024 годы.

Первый этап: 2016–2021 годы.

Второй этап: 2022–2024 годы».

1.1.2. Позицию «Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 12 263 093,8 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 459 676,8 тыс. руб.;

областного бюджета – 3 920 210,1 тыс. руб.;

местного бюджета – 3 055 114,1 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 828 092,9 тыс. руб.

2016 год – 1 756 606,6 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета –82 875,6 тыс. руб.;

областного бюджета – 420 043,2 тыс. руб.;

местного бюджета – 442 269,6 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 811 418,2 тыс. руб.

2017 год – 1 181 144,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 43 369,6 тыс. руб.

областного бюджета – 90 944,5 тыс. руб.;

местного бюджета – 439 748,8 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 607 081,1 тыс. руб.

2018 год – 466 602,2 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 119 444,1 тыс. руб.;

областного бюджета – 47 476,1 тыс. руб.;

местного бюджета – 289 146,1 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 10 535,9 тыс. руб.

2019 год – 1 534 122,8 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 308 812,7 тыс. руб.;

областного бюджета – 500 031,4 тыс. руб.;

местного бюджета – 302 280,6 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 422 998,1 тыс. руб.

2020 год – 1 610 278,8 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 862 040,7 тыс. руб.;

областного бюджета – 294 446,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 371 353,7 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 82 437,8 тыс. руб.

2021 год – 1 551 489,4 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 922 552,1 тыс. руб.;

областного бюджета – 138 766,3 тыс. руб.;

местного бюджета – 369 549,8 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 120621,3 тыс. руб.

2022 год – 1 985 237,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 40 194,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 1 132 163,3 тыс. руб.;

местного бюджета – 499 517,8 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 313 361,9 тыс. руб.

2023 год – 1 682 219,6 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 40 194,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 1 251 117,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 124 557,9 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 266 350,7 тыс. руб.

2024 год – 495 393,5 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:

федерального бюджета – 40 194,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 45 221,7 тыс. руб.;

местного бюджета – 216 689,8 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 193 287,9 тыс. руб.».

1.1.3. Позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«- увеличение годового объема ввода жилья до 87 458 кв. м 
в 2020 году;

- сохранение размера общей площади жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» на уровне не ниже 22,87 кв. м на человека;

- увеличение доли населения Северодвинска, ежегодно улучшившего жилищные условия, до 6 процентов в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;

- сохранение доли молодых семей, ежегодно улучшивших жилищные условия (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий), на уровне не ниже 10,83 процентов;

- увеличение значения показателя числа объектов социальной сферы 
до 4,68 единицы на 10 тыс. человек населения;

- сохранение плотности жилого фонда Северодвинска на уровне 
не ниже 35,4 кв. м/га».

1.2. В подразделе 3.1 Программы:

1.2.1. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«2016–2024 годы.

Первый этап: 2016–2021 годы.

Второй этап: 2022–2024 годы».

1.2.2. Позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 3 714 004,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

областного бюджета – 412 404,7 тыс. руб.;

местного бюджета – 838 049,0 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию

ЖКХ – 2 463 550,4 тыс. руб.

2016 год – 953 836,8 тыс. руб.;

2017 год – 916 212,0 тыс. руб.;

2018 год – 198 569,9 тыс. руб.;

2019 год – 477 080,1 тыс. руб.;

2020 год – 143 738,8 тыс. руб.;

2021 год – 165 677,0 тыс. руб.;

2022 год – 348 179,9 тыс. руб.;

2023 год – 295 945,2 тыс. руб.;

2024 год – 214 764,4 тыс. руб.».

1.2.3. Мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов».

Мероприятие 1.01 включает в себя следующие направления расходов:

- обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета;

- проектирование и строительство многоквартирных домов, включая расходы на технологическое присоединение к инженерным сетям;

б) мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов».

# Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» реализуется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, адресной программой Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы», адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 05.05.2013 № 117-па (далее – муниципальная адресная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск»), Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», сводом правил СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781, строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети 
и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 № 73.

Перечень многоквартирных домов, планируемых к строительству, определяется в соответствии с муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск».

## Мероприятия по строительству многоквартирных домов 
с привлечением средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляются посредством предоставления субсидии муниципальному образованию «Северодвинск» на основании заключенного договора (соглашения) между Правительством Архангельской области и Администрацией Северодвинска 
в целях строительства домов в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы», адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск».

В соответствии с договором, заключенным между министерством строительства Архангельской области и Администрацией Северодвинска 
от 29.07.2013 № 17ФП-13, сформирован перечень домов муниципального образования «Северодвинск», подлежащих расселению в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы». Данный перечень включает в себя жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным 
до 01.01.2012.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется согласно годам реализации каждого этапа программы переселения:

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы»:

- первый этап: II квартал 2013 года – IV квартал 2014 года;

- второй этап: I квартал 2014 года – IV квартал 2015 года;

- третий этап: I квартал 2015 года – IV квартал 2016 года;

- четвертый этап: I квартал 2016 года – III квартал 2017 года;

- пятый этап: I квартал 2018 года – IV квартал 2018 года.

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»:

- этап 2019 года: с 01.04.2019 по 31.12.2020;

- этап 2020 года: с 01.04.2020 по 31.12.2021;

- этап 2021 года: с 01.04.2021 по 31.12.2022;

- этап 2022 года: с 01.04.2022 по 31.12.2023;

- этап 2023 года: с 01.04.2023 по 31.12.2024;

- этап 2024 года: с 01.04.2024 по 01.09.2025.

На территории муниципального образования «Северодвинск» реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках 2, 3 и 4 этапов.

## Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии с жилищным законодательством.

## В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь расселяемого жилого помещения, дополнительная площадь жилого помещения оплачивается 
за счет средств местного бюджета сверх обязательной доли софинансирования.

Объем финансирования мероприятий по строительству жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда обоснован предельной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых помещений в аварийных домах, и общей площадью жилых помещений, строящихся (приобретаемых) для расселения аварийных жилых домов в рамках Программы.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений 
в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр для Архангельской области составляет 36 430 рублей.

В целях реализации этапа 2019 года предельная расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для определения объемов финансирования мероприятий по строительству, 
в том числе по строительству «под ключ», и (или) приобретению жилых помещений, с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда 
и областного бюджета устанавливается в размере 47 500 рублей, исходя 
из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого Архангельской области.

В целях реализации этапов 2020–2024 годов предельная расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для определения объемов финансирования мероприятий 
по строительству, в том числе по строительству «под ключ», и (или) приобретению жилых помещений, с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета устанавливается в размере 49 717 рублей.

### Мероприятия по строительству осуществляются в рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам проведения аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### Мероприятие 1.02 «Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов» обеспечит присоединение к инженерным сетям построенных многоквартирных домов. Осуществляется данное мероприятие путем закупки у единственного поставщика в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», с действующими тарифами сетевых организаций 
и включает в себя подключение объектов строительства к электроэнергии, теплоснабжению, к сетям водопровода и канализации. Перечень домов, 
к которым необходимо обеспечить присоединение к инженерным сетям, определяется в соответствии с очередностью ввода многоквартирных домов 
в эксплуатацию.

Финансирование мероприятий задачи 1 осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах».

Мероприятие 2.01 включает в себя следующие направления расходов:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Фонд содействия реформированию ЖКХ);

- выкуп жилых помещений (2, 3, 4 этап, Фонд содействия реформированию ЖКХ);

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (областной бюджет);

- выкуп жилых помещений (2, 3, 4 этап, областной бюджет);

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

б) административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения 
из аварийного жилищного фонда»;

в) мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения».

Выполнение мероприятия 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных 
в аварийных многоквартирных домах» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и местного бюджета в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы, адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы». Соисполнителем мероприятия 2.01 является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Мероприятие реализуется:

- в рамках 2, 3 и 4 этапов адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы на основании заключенного договора (соглашения) между Правительством Архангельской области и Администрацией Северодвинска в целях строительства домов в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы, муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» на основании заключенного соглашения между Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
и Администрацией Северодвинска в целях расселения жилых помещений 
в аварийных многоквартирных домах путем предоставления возмещения 
за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы».

Жилищные права граждан, являющихся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно путем предоставления собственникам равноценного возмещения в денежной форме (выкуп изымаемого имущества) или предоставления в собственность другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственником помещения.

После завершения предварительной процедуры, установленной частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации в целях подготовки соответствующего соглашения с каждым собственником осуществляются мероприятия по определению размера возмещения 
за изымаемое жилое помещение путем заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с аккредитованным специалистом – профессиональным оценщиком, который в своей деятельности руководствуется требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В соответствии с требованиями статьи 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации на основании предоставленных отчетов об оценке формируется двустороннее соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд между муниципальным образованием «Северодвинск» и собственником изымаемого имущества, на основании которого производится выплата возмещения.

Если собственник жилого помещения не заключит в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие помещения на основании решения суда 
(часть 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Реализация административного мероприятия 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур 
по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда» осуществляется на основании решения межведомственной комиссии по оценке помещений 
и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» и (или) органа местного самоуправления (в зависимости 
от действовавших на момент принятия решения о признания дома аварийным или подлежащим сносу нормативных документов). Принятие решения 
о признании дома аварийным или подлежащим сносу осуществляется на основании Положения о межведомственной комиссии по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па, Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. Соисполнителем административного мероприятия 2.02 является Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» реализуется в целях обеспечения переселения собственников из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

В рамках мероприятия 2.03  предусмотрены следующие позиции:

- подготовка документации по изъятию земельных участков под сносимыми жилыми домами в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда;

- выполнение мероприятий по нотариальному удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 
в рамках реализации программы переселения граждан;

- выполнение мероприятий по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда.

Подготовка документации по изъятию земельных участков под сносимыми жилыми домами в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае принятия межведомственной комиссией по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» и (или) органом местного самоуправления решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу собственникам помещений 
в многоквартирном доме предъявляются требования о его сносе в разумный срок. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме 
в установленный срок не осуществили снос многоквартирного дома, земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, 
в порядке, предусмотренном частями 1–3, 5–9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Выполнение мероприятий по нотариальному удостоверению соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 
в рамках реализации программы переселения граждан осуществляется 
в соответствии с частью 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которому сделки по отчуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.

Выполнение мероприятий по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в рамках программы переселения  из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому  в целях подготовки соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд орган местного самоуправления, принявший решение об изъятии, выступает заказчиком работ по оценке изымаемых объектов недвижимости, а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества. При этом проведение мероприятий по определению размера возмещения осуществляются путем заключения муниципальных контрактов 
с аккредитованными специалистами – профессиональными оценщиками (пункт 1 статья 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации), которые 
в своей деятельности руководствуются требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Соисполнителем мероприятия 2.03 является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Финансирование мероприятия 2.01 задачи 2 осуществляется за счет средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с бюджетной росписью 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Финансирование мероприятия 2.03 задачи 2 осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Мероприятия 1.01, 1.02 и 2.01, включенные в настоящую подпрограмму, финансируются в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» 
на соответствующий год.

Объем финансирования подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.».

1.3. В подразделе 3.2 Программы:

1.3.1. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«2016–2024 годы.

Первый этап: 2016–2021 годы.

Второй этап: 2022–2024 годы».

1.3.2. Позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 7 031 148,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета –

2 062 444,1 тыс. руб.;

областного бюджета –

3 097 113,7 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 871 591,0 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0 тыс. руб.

2016 год – 116 853,8 тыс. руб.;

2017 год – 94 848 тыс. руб.;

2018 год – 164 069,8 тыс. руб.;

2019 год – 929 178,76 тыс. руб.;

2020 год – 1 396 502,7 тыс. руб.;

2021 год – 1 295 793,1 тыс. руб.;

2022 год – 1 547 037,8 тыс. руб.;

2023 год – 1 296 255,1 тыс. руб.;

2024 год – 190 609,8 тыс. руб.».

1.3.3. Мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»;

б) мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»;

в) мероприятие 1.03 «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск»;

г) мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе 
в г. Северодвинске»;

д) мероприятие 1.05 «Реконструкция автомобильной дороги 
по Банному переулку с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске»;

е) мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»;

ж) мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»;

з) мероприятие 1.08 «Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области»;

и) мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»;

к) мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»;

л) мероприятие 1.11 «Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе 
до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области»;

м) мероприятие 1.12 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства»;

н) мероприятие 1.13 «Реконструкция дороги по ул. Окружной 
в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода)»;

о) мероприятие 1.14 «Строительство сетей холодного водоснабжения 
и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»;

п) мероприятие 1.15 «Строительство ливневого коллектора 
по ул. Ломоносова»;

р) мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова 
до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера 
в г. Северодвинске»;

с) мероприятие 1.17 «Выполнение работ по обоснованию инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства»;

т) мероприятие 1.18 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара 
в г. Северодвинске Архангельской области»;

у) мероприятие 1.19 «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске»;

ф) мероприятие 1.20 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)»;

х) мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»;

ц) мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области»;

ч) мероприятие 1.23 «Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема».

В рамках мероприятия 1.01 предусмотрена реализация проекта «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 1).

### Мероприятие 1.01 включает в себя следующие направления расходов:

### - строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»;

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега»).

## В 2016 году предусмотрено выполнение земляных работ с устройством насыпи. В 2017–2018 годах проведена корректировка проектной документации. Строительство объекта планируется осуществить в 2019–2020 годах с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – IV квартал 2020 года. На 2021 год предусмотрены средства федерального бюджета 
в соответствии с доведенными министерством транспорта Архангельской области лимитами бюджетных обязательств. Потребность в средствах федерального бюджета в 2021 году на реализацию проекта «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» отсутствует.

В рамках мероприятия 1.02 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 2).

Проект реализуется с 2009 года. В IV квартале 2009 года из-за отсутствия финансирования работы прекращены. В 2016 году выполнены работы по обследованию объекта, проведению корректировки проектной документации, разработке сметной документации, проведению экспертизы сметной документации. В 2017 году завершена корректировка проектной документации, реконструкция разделена на два этапа: I этап – четная сторона пр. Морского, II этап – нечетная сторона пр. Морского.

В ноябре 2017 года в рамках I этапа введены в эксплуатацию две 
из четырех полос движения. В рамках II этапа в III квартале 2020 года планируется введение в эксплуатацию оставшихся двух полос движения.

В рамках мероприятия 1.03 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина 
до пр. Морской г. Северодвинск» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 3). Мероприятие реализуется в два этапа. В рамках I этапа в IV квартале 2016 года введены в эксплуатацию две 
из четырех полос движения протяженностью 651,37 м (муниципальный контракт от 30.06.2016 № 0109-16-АДМ). В рамках II этапа (планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2024 года) планируется введение в эксплуатацию оставшихся двух полос движения. В результате реализации мероприятия предусмотрена реконструкция дороги длиной 651,37 м, шириной 15 м (3,75*4).

В рамках мероприятия 1.04 предусмотрена реализация проекта «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 4). На реализацию проекта планируется привлечь средства областного бюджета. В 2017–2018 годах выполнено обследование объекта 
и в проектную документацию внесены корректировки для завершения работ по строительству объекта и ввода его в эксплуатацию. В 2019–2021 годах предусмотрены работы по строительству объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2021 года.

В рамках мероприятия 1.05 планируется завершение комплекса работ по проекту «Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку 
с устройством ливневой канализации в городе Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 5).

В 2016–2017 годах предусмотрено выполнение работ 
по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения. Объект введен в эксплуатацию в мае 2017 года.

В рамках мероприятия 1.06 предусмотрена реализация проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 6).

Реализация проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» выполняется в два этапа:

Таблица 8

| Наименование | Ед. измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| I этап: берегоукрепление |
| протяженность участка берегоукрепления | пог. м | 1862,81 |
| 1 очередь I этапа строительства | пог. м | 737,81 |
| 2 очередь I этапа строительства | пог. м | 1125,00 |
| II этап: устройство автомобильной дороги, ливневой канализации, линии освещения, строительство очистных сооружений, благоустройство набережной |
| протяженность участка дороги | пог. м | 1633 |
| 1 очередь II этапа строительства | пог. м | 732,0 |
| 2 очередь II этапа строительства | пог. м | 901,0 |

В 2019–2021 годах в рамках 1 очереди I этапа частично выполняются работы по берегоукреплению набережной, протяженность участка – 184,0 пог. м. Планируемый срок завершения работ – III квартал 2021 года.

В рамках мероприятия 1.07 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 
в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 7).

### Мероприятие 1.07 включает в себя следующие направления расходов:

- реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 
в городе Северодвинске;

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске);

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске).

Строительство объекта планируется выполнить в 2019–2023 годах 
с привлечением средств федерального и областного бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2023 года.

В рамках мероприятия 1.08 предусмотрена реализация проекта «Строительство объекта «Канализационный самотечный коллектор 
на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 8).

В 2016–2017 годах предусмотрено завершение работ по строительству объекта (устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, благоустройство территории) в рамках муниципального контракта № 0088_140016_АДМ_0188 от 16.05.2014. Кроме того, в 2016–2017 годах предусмотрена оплата работ по муниципальному контракту  № 0268_140538_КЖКХ_0351 от 28.07.2014 на осуществление строительного контроля. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года.

В рамках мероприятия 1.09 предусмотрено проектирование 
и строительство инженерных сетей. В 2016 году выполнено строительство наружных сетей электроснабжения в кварталах 023 и 024 г. Северодвинска. 
В 2018–2019 годах запланировано проектирование и строительство линии уличного освещения по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова 
до железнодорожного переезда, линии наружного освещения по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова, проектирование и строительство линий наружного освещения в районе проспекта Труда на участке 
от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова.

В рамках мероприятия 1.10 предусмотрена разработка проектной документации на обеспечение земельных участков, определенных под индивидуальное жилое строительство, объектами инженерной инфраструктуры. В 2016 году в рамках мероприятия выполнена разработка проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала 107 по муниципальному контракту от 20.04.2015 № 0080_15_УСиА. В 2017 году в рамках мероприятия оплачены услуги по разработке проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории) по муниципальному контракту от 01.09.2014 № 0306_140557_АДМ_430.

В рамках мероприятия 1.11 реализуется проект «Проектирование 
и строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске Архангельской области» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 9).

Заключен муниципальный контракт от 15.08.2016 № 0196_16_УСиА. 
В 2016 году выполнены работы по устройству сетей ливневой канализации протяженностью 426,8 пог. м. Срок выполнения работ – IV квартал 2016 года. В 2017 году выполнены работы по благоустройству улицы Портовой, включающие устройство асфальтобетонного покрытия, устройство газонов, устройство бортового камня. В ноябре 2017 года объект введен в эксплуатацию.

В рамках мероприятия 1.12 предусмотрена постановка на кадастровый учет объекта незавершенного строительства «Инженерная подготовка квартала 108». Мероприятие 1.12 реализуется в соответствии 
с распоряжением Администрации Северодвинска от 24.06.2014 № 112-ра 
«Об объектах незавершенного строительства».

В рамках мероприятия 1.13 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок 
от ул. Коммунальной до путепровода)» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 10).

Проектом предусмотрена реконструкция существующей автомобильной дороги до четырехполосной автодороги протяженностью 1432,8 пог. м с устройством наружного освещения. В 2024 году предусмотрены работы по подготовке территории строительства, демонтажу части асфальтобетонного и цементобетонного покрытия проезжей части, устройству земляного полотна, устройству щебеночного основания. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2025 года.

В рамках мероприятия 1.14 предусмотрена реализация проекта «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области» (приложение № 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 11). Проектная документация разработана в соответствии с муниципальным контрактом от 15.05.2015 № 0109_15_УСиА. Планируемый срок ввода объекта 
в эксплуатацию – IV квартал 2025 года.

В рамках мероприятия 1.15 предусмотрена реализация проекта «Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 12). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2024 года.

В рамках мероприятия 1.16 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации 
по ул. Октябрьская от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске» (приложение № 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 16).

В 2017–2018 годах предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации с разработкой двух вариантов эскизных проектов 
в целях определения оптимального варианта организации очистки сточных вод сбрасываемых в районе ул. Логинова в р. Камбалица. Выполнение комплекса работ по строительству объекта предполагается осуществить 
в 2020–2022 годах при условии привлечения средств областного бюджета 
в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014–2024 годы)».

Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по обоснованию инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства» реализуется 
в соответствии с Методическими указаниями, рекомендациями 
и требованиями по оформлению и подготовке заявок на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, утвержденными приказом некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 01.11.2016 № 110.

В рамках мероприятия 1.18 предусмотрена реализация проекта «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 17). Проект реализуется с 2012 года. 
На реализацию проекта планируется привлечь средства областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014–2024 годы)». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств областного бюджета, – 
IV квартал 2022 года.

В рамках мероприятия 1.19 предусмотрена реализация проекта «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, 
от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 18). Проект реализуется с 2012 года. 
На реализацию проекта планируется привлечь средства федерального бюджета. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального бюджета, – IV квартал 2023 года.

В рамках мероприятия 1.20 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске 
(1 этап)» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 21). Проект реализуется с 2012 года. В 2019–2020 годах предусмотрено выполнение части реконструкции Набережной Александра Зрячева. Планируемый срок ввода части набережной 
в эксплуатацию – III квартал 2020 года.

В рамках мероприятия 1.21 предусмотрена реализация проекта «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной 
с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 23). Проект реализуется 
с 2011 года. В 2018–2019 годах запланированы работы по корректировке проектной документации с разделением на этапы для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, а также уменьшения стоимости строительства объекта.

Для реализации проекта необходимо привлечь средства областного бюджета. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств областного бюджета, – IV квартал 2022 года.

В рамках мероприятия 1.22 предусмотрена реализация проекта «Строительство мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение № 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 24). Проект реализуется с 2004 года. В 2019 году запланированы работы по оценке технического состояния искусственного сооружения, определению фактических транспортно-эксплуатационных показателей, грузоподъемности, анализу результатов обследования моста, разработке рекомендаций по дальнейшей эксплуатации моста и вводу в эксплуатацию. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2021 года.

В рамках мероприятия 1.23 предусмотрено осуществить проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма 
и Ширшема. Сроки и стоимость реализации объекта будут определены 
по итогам разработки проектной документации.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Строительство каркасно-тентового сооружения на территории стадиона «Строитель» в городе Северодвинске Архангельской области»;

б) мероприятие 2.02 «Завершение строительства крытого катка 
с искусственным льдом ФОК «Звездочка»;

в) мероприятие 2.03 «Приобретение технологического оборудования для крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка»;

г) мероприятие 2.04 «Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры»;

д) мероприятие 2.05 «Проектирование кладбища, расположенного 
на территории муниципального образования «Северодвинск»;

е) мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»;

ж) мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»;

з) мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы 
в г. Северодвинске Архангельской области»;

и) мероприятие 2.09 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»;

к) мероприятие 2.10 «Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3»;

л) мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»;

м) мероприятие 2.12 «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске»;

н) мероприятие 2.13 «Строительство спортивного комплекса 
на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)».

В рамках мероприятия 2.01 предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по строительству каркасно-тентового сооружения «под ключ» на стадионе «Строитель» размерами 34 на 60 м с разработкой проектной 
и рабочей документации (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 20). В 2017–2018 годах предусмотрены ассигнования на разработку комплекта проектной документации, устройство каркасно-тентового сооружения.

Мероприятие 2.02 включает в себя следующие направления расходов:

- строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка»;

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

В рамках мероприятия 2.02 предусмотрено завершение строительства крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в соответствии 
с муниципальным контрактом от 17.10.2014 № 4867_140000_АДМ_0556, 
а также оказание услуг по строительному контролю и авторскому надзору 
в соответствии с контрактами от 25.12.2014 № 140000_АДМ_0722, от 21.11.2014 № 0466_140635_АДМ_0635.

Мероприятие 2.02 реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Спорт Беломорья (2014–2020 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)» на основании Соглашения о предоставлении субсидии 
на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы от 07.04.2016 № 07/2016.

В рамках мероприятия 2.03 предусмотрено приобретение технологического оборудования для крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка»:

- машина для заливки и уборки льда, муниципальный контракт от 24.11.2015 № 0334_15_УСИА;

- спортивное оборудование, муниципальный контракт от 01.02.2016 № 393_16_УСИА.

В рамках мероприятия 2.04 предусмотрено технологическое присоединение к инженерным сетям объектов крытого катка 
с искусственным льдом ФОК «Звездочка», здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом  42*24 м.

В рамках мероприятия 2.05 предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ по строительству нового кладбища в целях решения вопроса по организации мест для захоронений, отвечающих современным природоохранным требованиям. Выполнение мероприятия осуществляется 
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

В рамках мероприятия 2.06 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство здания фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 13).

### В 2016 году за счет средств местного бюджета разработана проектная документация. В 2018–2019 годах проводится корректировка проектной документации в целях соблюдения условий предоставления субсидий 
из федерального бюджета. Средства местного бюджета на 2020–2021 годы предусмотрены в целях привлечения средств областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2024 годы)» (обеспечение условий софинансирования).

### В рамках мероприятия 2.07 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест 
в  квартале 167г. Северодвинска Архангельской области» (приложение № 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 27).

### Мероприятие 2.07 включает в себя следующие направления расходов:

### - проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест 
в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области»;

### - создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

### На реализацию мероприятия 2.07 привлечены средства федерального 
и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

Проектирование и строительство объекта предусмотрено выполнить 
в 2019–2021 годах. Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2021 года.

### В рамках мероприятия 2.08 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 15).

### На реализацию мероприятия планируется привлечь средства областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)».

В 2016 году выполнена разработка проектной документации. Выполнение комплекса работ по строительству объекта запланировано 
на 2024 год. Объект включен в государственную программу Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств областного бюджета, – IV квартал 2020 года.

### В рамках мероприятия 2.09 предусмотрена реализация проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 20).

Мероприятие 2.09 включает в себя следующие направления расходов:

### - развитие социальной инфраструктуры;

### - финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;

### - софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области.

### На реализацию мероприятия привлечены средства федерального 
и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики 
в Архангельской области (2014–2024 годы)».

### Проектная документация разработана ООО «Росспецпроект» 
и передана в Администрацию Северодвинска от АО «ЦС «Звездочка» 
в рамках договора пожертвования от 15.05.2015.

Строительство объекта предусмотрено выполнить в 2018–2019 годах. Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2019 года.

### В рамках мероприятия 2.10 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство объекта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» (приложение № 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 22). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2018 года.

### В рамках мероприятия 2.11 предусмотрена реализация проекта «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» (приложение № 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 25).

Мероприятие 2.11 включает в себя следующие направления расходов:

### - проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест 
в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области»;

### - создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области).

### На реализацию мероприятия привлечены средства федерального 
и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

Строительство объекта предусмотрено выполнить в 2018–2019 годах. Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2019 года.

### В рамках мероприятия 2.12 предусмотрена реализация проекта «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) 
в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 26).

Мероприятие 2.12 включает в себя следующие направления расходов:

### - развитие социальной инфраструктуры;

### - реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».

### На реализацию мероприятия привлечены средства федерального 
и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».

### Проектная документация разработана МКУ «ЦОФООС».

Строительство объекта предусмотрено выполнить в 2019 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2019 года.

В рамках мероприятия 2.13 «Строительство спортивного комплекса 
на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап)» предусмотрено строительство бассейна на стадионе «Север» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 26). Объект включен 
в государственную программу Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в  Архангельской области 
(2014–2024 годы)». Строительство 1-го этапа предусмотрено выполнить 
в 2020–2021 годах. Срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 2021 года.

### Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», свода правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, строительных норм и правил СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», постановления Правительства Архангельской области от 25.12.2012 
№ 608-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области», генерального плана муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8, решения исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов от 28.04.1987 № 88 «О проекте застройки квартала И-1» и иных действующих экологических, санитарно-технических и строительных норм и правил.

Мероприятия задачи 1 (1.01–1.11, 1,13–1,16, 1.18–1.23), мероприятия задачи 2 (2.01–2.13), включенные в настоящую подпрограмму, финансируются в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий год.

Все инвестиционные проекты, реализуемые в рамках мероприятий 
Программы в 2018–2020 годах, включены в План создания объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2020 годы, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 04.05.2018 № 182-па.

Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.».

1.4. В подразделе 3.3 Программы:

1.4.1. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«2016–2024 годы.

Первый этап: 2016–2021 годы.

Второй этап: 2022–2024 годы».

1.4.2. Позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 24 874,6 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0 тыс. руб.;

местного бюджета – 24 874,6 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0 тыс. руб.

2016 год – 1 105,6 тыс. руб.;

2017 год – 7 621,0 тыс. руб.;

2018 год – 386,1 тыс. руб.;

2019 год – 761,9 тыс. руб.;

2020 год – 3 000,0 тыс. руб.;

2021 год – 3 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 3 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 3 000,0 тыс. руб.;

2024 год – 3 000,0 тыс. руб.».

1.4.3. В пункте «Мероприятия подпрограммы»:

1.4.3.1. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) административное мероприятие 2.07 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки».

Мероприятие реализуется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 № 313-па. В связи с изданием постановления Администрации Северодвинска от 18.02.2019 № 47-па регламент предоставления муниципальной услуги утратил силу;».

1.4.3.2. Подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) административное мероприятие 2.09 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска».

Мероприятие реализуется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений 
в генеральный план Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 08.07.2014 № 312-па. В связи с изданием постановления Администрации Северодвинска от 18.02.2019 № 47-па регламент предоставления муниципальной услуги утратил силу;».

1.5. В подразделе 3.4 Программы:

1.5.1. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«2016–2024 годы.

Первый этап: 2016–2021 годы.

Второй этап: 2022–2024 годы».

1.5.2. Позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 725 474,0 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 305 388,5 тыс. руб.;

областного бюджета – 251 395,8 тыс. руб.;

местного бюджета – 158 407,1 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0 тыс. руб.

2016 год – 161 734,5 тыс. руб.;

2017 год – 130 490,5 тыс. руб.;

2018 год – 77 742,8 тыс. руб.;

2019 год – 80 717,2 тыс. руб.;

2020 год – 38 972,2 тыс. руб.;

2021 год – 58 954,2 тыс. руб.;

2022 год – 58 954,2 тыс. руб.;

2023 год – 58 954,2 тыс. руб.;

2024 год – 58 954,2 тыс. руб.».

1.6. В подразделе 3.5 Программы:

1.6.1. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«2016–2024 годы.

Первый этап: 2016–2021 годы.

Второй этап: 2022–2024 годы».

1.6.2. Позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 403 049,9 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91 844,2 тыс. руб.;

областного бюджета – 159 295,8 тыс. руб.;

местного бюджета – 151 909,8 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию

ЖКХ – 0 тыс. руб.

2016 год – 158 533,4 тыс. руб.;

2017 год – 31 972,5 тыс. руб.;

2018 год – 25 833,6 тыс. руб.;

2019 год – 46 384,9 тыс. руб.;

2020 год – 28 065,1 тыс. руб.;

2021 год – 28 065,1 тыс. руб.;

2022 год – 28 065,1 тыс. руб.;

2023 год – 28 065,1 тыс. руб.;

2024 год – 28 065,1 тыс. руб.».

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

1.8. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 23.09.2019.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Скубенко

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от ___________ № ______) |
| --- | --- |

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

## целевых показателей муниципальной программы

## «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

## Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

## Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска;

## Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;

## Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья» | кв. м | 30 330 | 37 033,0 | 44 827,9 | 58 613,0 | 68 626,5 | 87 458,0 | 57 706,0 | 52 577,9 | 56 638,0 | 60 698,0 |
| Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 22,41 | 26,49 | 22,87 | 23,42 | 23,78 | 24,43 | 24,81 | 25,17 | 25,55 | 25,96 |
| Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск» | % | 1,68 | 1,23 | 2,44 | 2,36 | 2,07 | 2,22 | 2,21 | 2,20 | 2,19 | 2,18 |
| Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | % | 4,5 | 5,1 | 20,3 | 2,9 | 3,1 | 4,6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| Показатель 5 «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты (от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | % | 6,57 | 16,30 | 20,82 | 14,75 | 14,33 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| Показатель 6 «Плотность жилого фонда» | кв. м/га | 35,1 | 41,2 | 35,4 | 36,1 | 36,5 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 39,1 |
| Показатель 7 «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения» | ед. | 4,34 | 4,36 | 4,39 | 4,40 | 4,42 | 4,44 | 4,56 | 4,58 | 4,60 | 4,68 |
| Показатель 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры» | ед. | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» |
| Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» |
| Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» | % | 34 | 36 | 46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | % | 0,9 | 9,8 | 3,5 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 5,2 | 3,0 | 1,3 |
| Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» | % | 9,4 | 23,4 | 29,6 | 2,0 | 5,9 | 11,6 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» |
| Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» |
| Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» | км/га | 0,87 | 0,87 | 1,15 | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Показатель 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями» | км/км2 | 0,525 | 0,548 | 0,550 | 0,557 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,566 | 0,568 | 0,568 |
| Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» |
| Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | % | 116,5 | 111,2 | 112,0 | 113,0 | 114,3 | 116,5 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в % от установленного норматива» | % | 36,33 | 36,55 | 36,77 | 36,88 | 37,01 | 37,15 | 37,30 | 37,46 | 37,61 | 37,76 |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» |
| Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» |
| Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания» | % | 24,1 | 22,2 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 |
| Показатель 2 «Обеспеченность муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов» | % | 0,0 | 16,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2 «Реализация градостроительной политики» |
| Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)» | кв. м | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,37 | 0,48 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,34 |
| Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения» | га | 1,259 | 1,078 | 2,493 | 0,979 | 1,091 | 1,095 | 1,100 | 1,104 | 1,109 | 1,113 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» |
| Показатель 1 «Доля средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | % | 69,6 | 47,7 | 43,0 | 42,9 | 34,7 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 47,7 |
| Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024)» (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | % | 76,4 | 67,5 | 43,2 | 43,1 | 21,2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 67,5 |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» |
| Показатель 1 «Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа жителей Северодвинска» | % | 3,6 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | % | 4,7 | 1,5 | 1,8 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| Показатель 3 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | % |  | 15,4 | 4,5 | 48,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 15,4 |
| Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |
| Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» | % | 0,3 | 0,080 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)» | % | 5,8 | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 14,5 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |