Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 05.12.2017 № 405-па

В целях уточнения объемов финансирования, наименований мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», 
в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1.6.1 пункта 1 статьи 10 Устава Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 05.12.2017 № 405-па «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.».

2. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2017 № 405-па, следующие изменения:

2.1. Позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 7 844,477 млн руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 639,641 млн руб.;

областного бюджета – 3 464,006 млн руб.;

местного бюджета – 1 740,830 млн руб.».

2.2. В разделе III:

2.2.1. В таблице 3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (оптимистичный вариант развития) цифры «80,663» заменить цифрами «80,631», цифры «11,843» заменить цифрами «11,811», слова 
«2.1. Строительство автомобильной дороги V категории к селу Нёнокса 
от автодороги «Северодвинск – Онега» заменить словами «2.1. Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега».

2.2.2. В таблице 3.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (реалистичный вариант развития) цифры «51,213» заменить цифрами «51,181», цифры «11,843» заменить цифрами «11,811», слова «2.1. Строительство автомобильной дороги V категории к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» заменить словами «2.1. Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега».

2.3. В абзаце 11 раздела IV слова «- строительство автомобильной дороги V категории к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» протяженностью 11,843 км» заменить словами «- строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» протяженностью 11,811 км».

2.4. Абзац третий раздела V изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств областного и федерального бюджетов при эффективном взаимодействии всех участников Программы, при необходимости подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Северодвинск».».

2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2.7. Приложение № 3 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска                                                                      И.В. Скубенко

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

Приложение № 1 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2017 № 405-па

(в редакции от ___________ № ________)

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог

и инженерных сооружений на территории муниципального образования «Северодвинск»

| № п/п | Мероприятие | Содержание мероприятия, технические параметры | Протяжен-ность, км | График реализации мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022–2033 |  |
| 1 | Проектирование |
| 1.1 | Проектирование автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 11,843 | ПИР | ПИР |  |  |  |  | Администрация Северодвинска |
| 1.2 | Проектирование продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, на территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на строительство магистральной улицы районного значения | 0,8 |  |  |  |  |  | ПИР | Администрация Северодвинска |
| 1.3 | Проектирование реконструкции Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 10,4 |  |  |  |  |  | ПИР | Администрация Северодвинска |
| 1.4 | Проектирование реконструкции Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 12,9 |  |  |  |  |  | ПИР | Администрация Северодвинска |
| 1.5 | Проектирование реконструкции Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 15,05 |  |  |  |  |  | ПИР | Администрация Северодвинска |
| 1.6 | Проектирование строительства моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Проектирование автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения – 40 км/час; число полос движения – 1; ширина проезжей части – 3,0 м | 0,22 |  |  |  |  |  | ПИР | Администрация Северодвинска |
| 2 | Строительство |
| 2.1 | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Проектируемая дорога пр. Морской от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе поделена на 2 участка: 1 участок: от пр. Победы до мостового перехода через р. Малая Кудьма; 2 участок: от мостового перехода через р. Малая Кудьма до пересечения с Солзенским шоссе. Расчетная скорость движения – 80 км/час; ширина полосы движения – 3, 75 м; число полос движения: 4 (1 уч.), 2 (2 уч.) | 1,22859 |  |  | СМР | СМР | СМР |  | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 2.2 | Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области | Завершение работ по строительству объекта и подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Тип дорожной одежды и вид покрытия: капитальный, асфальтобетонное покрытие на мосту толщиной 7 см | 0,07836 |  |  | Обследо- вание |  | СМР |  | Администрация Северодвинска |
| 2.3 | Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | Строительство магистральной улицы регулируемого движения. Расчетная скорость движения – 80 км/час; число полос движения – 4; ширина полосы движения – 3,75 м | 1,126 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 2.4 | Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения – 70 км/час; число полос движения – 2,4; ширина полосы движения – 3,5 м | 1,793 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 2.5 | Строительство продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской в г. Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения с целью организации автобусного маршрута | 0,8 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 2.6 | Строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения – 70 км/час; число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,5 + 0,5 м | 1,633 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 2.7 | Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Расчетная скорость движения – 60 км/час; ширина земляного полотна – 8,0 м; ширина проезжей части – 4,5 м; ширина обочины – 1,75 м; число полос движения – 1; интенсивность движения – 200 авт./сут.; срок строительства – 11,1 мес. | 11,843 |  |  | СМР | СМР |  |  | Администрация Северодвинска |
| 2.8 | Строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Строительство автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения – 40 км/час; число полос движения – 1; ширина проезжей части – 3,0 м | 0,22 |  |  |  |  |  | СМР | Администрация Северодвинска |
| 2.9 | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса. Расчетная скорость движения – 40 км/час; число полос движения – 1; ширина проезжей части – 3,0 м | 0,04275 |  |  |  |  |  | СМР | Администрация Северодвинска |
| 3 | Реконструкция |
| 3.1 | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Выполнение I и II этапов реконструкции проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск. Расчетная скорость движения – 80 км/час. Число полос движения – 4 | 0,47286 | СМР | СМР | СМР | СМР |  |  | Администрация Северодвинска |
| 3.2 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Строительство нового автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива с реконструкцией Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе. Расчетная скорость движения – 70/60 км/час. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м | 3,1018 |  |  | СМР | СМР | СМР | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 3.3 | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск (II этап) | Выполнение II этапа реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск. Расчетная скорость движения – 80 км/час; число полос движения – 2 | 0,65137 |  |  |  |  |  | СМР | Администрация Северодвинска |
| 3.4 | Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Выполнение реконструкции дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) с устройством наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м | 1,4328 |  |  |  |  |  | СМР | Администрация Северодвинска |
| 3.5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорож-ной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорож-ной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Железнодорожной с разделительным островком, устройством тротуаров вдоль ул. Железнодорожной и реконструкцией наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м. Две предохранительные полосы по 0,5 м | 1,72434 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Российской Федерации, Администрация Северодвинска |
| 3.6 | Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | Реконструкция ул. Южной в магистральную улицу районного значения. Расчетная скорость движения – 60 км/час; число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,5 м | 0,38698 |  |  |  |  |  | СМР | Администрация Северодвинска |
| 3.7 | Реконструкция Кородского шоссе | Реконструкция Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,25 м | 10,4 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 3.8 | Реконструкция Кудемского шоссе | Реконструкция Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,25 м | 12,9 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| 3.9 | Реконструкция Солзенского шоссе | Реконструкция Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,25 м | 15,05 |  |  |  |  |  | СМР | Правительство Российской Федерации, Правительство Архангельской области, Администрация Северодвинска |
| ПИР - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР - строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2017 № 405-па

(в редакции от ___________ № ________)

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог

и инженерных сооружений на территории муниципального образования «Северодвинск»

| № п/п | Мероприятие | Содержание мероприятия, технические параметры | Протя-женность, км | Стоимость выполнения мероприя-тия, млн руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022–2033 |
| 1 | Проектирование |
| 1.1 | Проектирование автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на строительство автомобильной дороги V категории к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 11,843 | 4,683 | 1,650 | 3,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 4,683 | 1,650 | 3,033 |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, на территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на строительство магистральной улицы районного значения | 0,8 | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 1.3 | Проектирование реконструкции Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 10,4 | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 1.4 | Проектирование реконструкции Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 12,9 | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 1.5 | Проектирование реконструкции Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и на реконструкцию Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 15,05 | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 1.6 | Проектирование строительства моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Проектирование автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения – 40 км/час; число полос движения – 1; ширина проезжей части – 3,0 м | 0,22 | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | ИТОГО проектирование | 39,37 | 27,683 | 1,650 | 3,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 27,683 | 1,650 | 3,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 |
| 2 | Строительство |
| 2.1 | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Проектируемая дорога пр. Морской от пр. Победы до пересечения с Солзенским шоссе поделена на 2 участка: 1 участок: от пр. Победы до мостового перехода через р. Малая Кудьма; 2 участок: от мостового перехода через р. Малая Кудьма до пересечения с Солзенским шоссе. Расчетная скорость движения – 80 км/час; ширина полосы движения – 3,75 м; число полос движения: 4 (1 уч.), 2 (2 уч.) | 1,22859 | 279,876 | 0,000 | 1,000 | 65,705 | 93,955 | 119,216 | 0,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 279,876 |  | 1,000 | 65,705 | 93,955 | 119,216 |  |
| 2.2 | Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области | Завершение работ по строительству объекта и подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Тип дорожной одежды и вид покрытия: капитальный, асфальтобетонное покрытие на мосту толщиной 7 см | 0,07836 | 5,540 | 0,000 | 0,000 | 0,540 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 5,540 |  |  | 0,540 |  | 5,000 |  |
| 2.3 | Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | Строительство магистральной улицы регулируемого движения. Расчетная скорость движения – 80 км/час; число полос движения – 4; ширина полосы движения – 3,75 м | 1,126 | 494,975 | 0,000 | 1,000 | 2,104 | 0,000 | 0,000 | 491,871 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 259,231 |  |  |  |  |  | 259,231 |
|  |  | Местный бюджет |  | 235,744 |  | 1,000 | 2,104 |  |  | 232,640 |
| 2.4 | Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения – 70 км/час; число полос движения – 2,4; ширина полосы движения – 3,5 м | 1,793 | 222,379 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 222,379 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 194,912 |  |  |  |  |  | 194,912 |
|  |  | Местный бюджет |  | 27,467 |  |  |  |  |  | 27,467 |
| 2.5 | Строительство продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской в г. Северодвинске | Строительство магистральной улицы районного значения с целью организации автобусного маршрута | 0,8 | 310,562 |  |  |  |  |  | 310,562 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 110,000 |  |  |  |  |  | 110,000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 200,562 |  |  |  |  |  | 200,562 |
| 2.6 | Строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма | Строительство магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной. Расчетная скорость движения – 70 км/час; число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,5 + 0,5 м | 1,633 | 930,900 |  |  |  |  |  | 930,900 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 744,000 |  |  |  |  |  | 744,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 93,000 |  |  |  |  |  | 93,000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 93,900 |  |  |  |  |  | 93,900 |
| 2.7 | Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Расчетная скорость движения – 60 км/час; ширина земляного полотна – 8,0 м; ширина проезжей части – 4,5 м; ширина обочины – 1,75 м; число полос движения – 1; интенсивность движения – 200 авт./сут.; срок строительства – 11,1 мес. | 11,843 | 519,881 |  |  | 182,466 | 337,415 |  | 0,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 63,345 | 178,296 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 110,648 | 152,338 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 15,254 |  |  | 8,473 | 6,781 |  |  |
| 2.8 | Строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | Строительство автодорожного моста через р. Солза, расположенного в д. Солза. Расчетная скорость движения – 40 км/час; число полос движения – 1; ширина проезжей части – 3,0 м | 0,22 | 88,000 |  |  |  |  |  | 88,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 88,000 |  |  |  |  |  | 88,000 |
| 2.9 | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса | Строительство автодорожного моста через р. Ненокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Ненокса. Расчетная скорость движения – 40 км/час; число полос движения – 1; ширина проезжей части – 3,0 м | 0,04275 | 17,053 |  |  |  |  |  | 17,053 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 17,053 |  |  |  |  |  | 17,053 |
|  | ИТОГО строительство дорог | 18,7647 | 2 869,166 | 0,000 | 2,000 | 250,815 | 431,370 | 124,216 | 2 060,765 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 985,641 | 0,000 | 0,000 | 63,345 | 178,296 | 0,000 | 744,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 920,129 | 0,000 | 0,000 | 110,648 | 152,338 | 0,000 | 657,143 |
|  |  | Местный бюджет |  | 963,396 | 0,000 | 2,000 | 76,822 | 100,736 | 124,216 | 659,622 |
| 3 | Реконструкция |
| 3.1 | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Выполнение I и II этапов реконструкции проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск. Расчетная скорость движения – 80 км/час. Число полос движения – 4 | 0,47286 | 110,498 | 33,185 | 16,290 | 10,117 | 50,906 | 0,000 | 0,000 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 110,498 | 33,185 | 16,290 | 10,117 | 50,906 |  |  |
| 3.2 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Строительство нового автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива с реконструкцией Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе. Расчетная скорость движения – 70/60 км/час. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м | 3,1018 | 2 813,620 | 0,000 | 0,100 | 253,565 | 110,200 | 110,200 | 2 339,555 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 200,000 |  |  | 200,000 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 2 409,877 |  |  | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 2 269,877 |
|  |  | Местный бюджет |  | 203,743 |  | 0,100 | 33,565 | 50,200 | 50,200 | 69,678 |
| 3.3 | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск (II этап) | Выполнение II этапа реконструкции проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск. Расчетная скорость движения – 80 км/час; число полос движения – 2 | 0,65137 | 95,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,610 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 95,610 |  |  |  |  |  | 95,610 |
| 3.4 | Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Выполнение реконструкции дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) с устройством наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м | 1,4328 | 158,400 |  |  |  |  |  | 158,400 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 158,400 |  |  |  |  |  | 158,400 |
| 3.5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорож-ной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Железнодорожной с разделительным островком, устройством тротуаров вдоль ул. Железнодорожной и реконструк-цией наружного освещения. Число полос движения – 4. Ширина полосы движения – 3,5 м. Две предохранительные полосы по 0,5 м | 1,72434 | 391,363 |  |  |  |  |  | 391,363 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 370,000 |  |  |  |  |  | 370,000 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 21,363 |  |  |  |  |  | 21,363 |
| 3.6 | Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | Реконструкция ул. Южной в магистральную улицу районного значения. Расчетная скорость движения – 60 км/час; число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,5 м | 0,38698 | 22,988 |  |  |  |  |  | 22,988 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 22,988 |  |  |  |  |  | 22,988 |
| 3.7 | Реконструкция Кородского шоссе | Реконструкция Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,25 м | 10,4 | 367,498 |  |  |  |  |  | 367,498 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 294,000 |  |  |  |  |  | 294,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 36,000 |  |  |  |  |  | 36,000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 37,498 |  |  |  |  |  | 37,498 |
| 3.8 | Реконструкция Кудемского шоссе | Реконструкция Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения – 3,25 м | 12,9 | 455,839 |  |  |  |  |  | 455,839 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 365,000 |  |  |  |  |  | 365,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 45,000 |  |  |  |  |  | 45,000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 45,839 |  |  |  |  |  | 45,839 |
| 3.9 | Реконструкция Солзенского шоссе | Реконструкция Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами. Число полос движения – 2; ширина полосы движения – 3,25 м | 15,05 | 531,812 |  |  |  |  |  | 531,812 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 425,000 |  |  |  |  |  | 425,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 53,000 |  |  |  |  |  | 53,000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 53,812 |  |  |  |  |  | 53,812 |
|  | ИТОГО реконструкция дорог | 46,120 | 4 947,628 | 33,185 | 16,390 | 263,682 | 161,106 | 110,200 | 4 363,065 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 1 654,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 1 454,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 2 543,877 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 2 403,877 |
|  |  | Местный бюджет |  | 749,751 | 33,185 | 16,390 | 43,682 | 101,106 | 50,200 | 505,188 |
|  | ИТОГО строительство дорог муниципального образования |  | 7 844,477 | 34,835 | 21,423 | 514,497 | 592,476 | 234,416 | 6 446,830 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  | 2 639,641 | 0,000 | 0,000 | 263,345 | 178,296 | 0,000 | 2 198,000 |
|  |  | Областной бюджет |  | 3 464,006 | 0,000 | 0,000 | 130,648 | 212,338 | 60,000 | 3 061,020 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1 740,830 | 34,835 | 21,423 | 120,504 | 201,842 | 174,416 | 1 187,810 |
|  | * - отражены кассовые расходы бюджета |  |  |

Приложение № 3 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2017 № 405-па

(в редакции от ___________ № ________)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022–2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс нового строительства | % | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 4,1 | 0,7 | 3,2 |
| 2 | Удельный вес дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Прирост протяженности дорог | км | 0,0 | 0,000 | 4,566 | 7,245 | 1,307 | 5,615 |
| 4. | Общая протяженность муниципальных дорог муниципального образования «Северодвинск» | км | 177,4 | 177,4 | 181,9 | 189,2 | 190,5 | 196,1 |