Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № …………….

г. Северодвинск Архангельской области

| Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положением о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска						         	       И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от __________ № _________

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Ожидаемый объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2020**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2020 год, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | Планируемое финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | 2021 год | 2022 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  | 6523 888,0 | 733 375,3 | 766 785,3 | 176 992,7 | 210 073,9 | 379 718,7 | 761 504,9 | 480 685,1 |
| Муниципальные программы |  |  |  | 6 523 888,0 | 733 375,3 | 766 785,3 | 176 992,7 | 210 073,9 | 379 718,7 | 761 504,9 | 480 685,1 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Администрация Северодвинска |  |  | 6 465 841,6 | 733 375,3 | 743 860,3 | 176 992,7 | 210 073,9 | 356 793,7 | 734 383,5 | 472 685,1 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2023 | 621 462,5 | 10 729,1 | 52 141,2 |  |  | 52 141,2 | 31 653,4 |  |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 029 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 198 868,0 | 116,1 | 2 088,0 |  |  | 2 088,0 | 29 653,4 |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 018 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 89 490,6 | 4 222,0 | 14 635,6 |  |  | 14 635,6 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.3. Многоквартирный дом в квартале 014 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 208 811,4 | 6 153,5 | 35 217,6 |  |  | 35 217,6 |  |  |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 009 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020–2021 | 124 292,5 | 237,5 | 200,0 |  |  | 200,0 | 2 000,0 |  |
| 1.2. Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2020 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 2 813 420,5 | 272 694,9 | 110 200,0 |  | 60 000,0 | 50 200,0 | 110 200,0 | 110 200,0 |
| 1.4. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2017–2020 | 428 411,2 | 186 237,7 | 242 225,8 | 100 554,9 | 134 889,6 | 6 781,3 |  |  |
| 1.5. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2018–2020 | 77 242,9 | 26 336,8 | 50 906,1 |  |  | 50 906,1 |  |  |
| 1.6. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2009–2021 | 324947,8 | 114 538,1 | 93 955,1 |  |  | 93 955,1 | 119 216,4 |  |
| 1.7. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2004–2021 | 73 885,3 | 68 885,3 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.8. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной в городе Северодвинске) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 453 614,2 | 10 354,4 | 9 000,0 |  |  | 9 000,0 | 33 000,0 | 342 000,0 |
| 1.9. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очередь I этапа) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 659 880,0 | 17 637,1 | 49 882,7 |  |  | 49 882,7 | 93 900,0 |  |
| 1.10. Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012–2020 | 47 890,5 | 10 985,9 | 29 257,3 |  |  | 29 257,3 |  |  |
| 1.11. Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020–2021 | 5 000,0*** |  | 1 650,0 |  |  | 1 650,0 |  |  |
| 1.12. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2018 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 195 761,4 | 2 350,0 |  |  |  |  | 3 000,0 |  |
| 1.13. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль тротуарной дорожки вокруг оз. Чаячьего в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 1.14. Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории градостроительного квартала 087 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.15. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012– окончание по мере наличия финансирова-ния | 214 963,6 | 2 891,8 |  |  |  |  | 3 000,0 |  |
| 1.16. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Администрация Северодвинска | Культура | 2016– окончание по мере наличия финансирова-ния | 125 024,3 | 4 083,6 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.17. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образова-ние | 2019–2021 | 316 966,8 | 3 832,4 | 13 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | 3 000,0 | 309 928,6 |  |
| 1.18. Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Физкуль-тура и спорт | 2016–2021 | 59 380,4 | 1 824,2 | 63 932,9 | 54 839,6 | 6 093,3 | 3 000,0 |  |  |
| 1.19. Проектирование локальных очистных сооружений в квартале 150 г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 (проектирова-ние) | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 1.20. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2020–2021 | 40 970,2 |  | 20 485,1 | 11 598,2 | 8 886,9 |  | 20 485,1 | 20 485,1 |
| 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | КУМИ | Нацио-нальная экономика | 2020–2021 | 36 446,4 |  | 17 325,0 |  |  | 17 325,0 | 19 121,4 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества | КУМИ | Нацио-нальная экономика | 2020–2021 | 36 446,4 |  | 17 325,0 |  |  | 17 325,0 | 19 121,4 |  |
| 3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Граждан-ская оборона | 2020–2024 | 21 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 5 600,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 3.1. Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников | Администрация Северодвинска | Граждан-ская оборона | 2020–2024 | 21 600,0 |  | 5 600,0 |  |  | 5 600,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| * указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах |
| ** указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду *** указана планируемая стоимость работ по разработке проектной документации |  |  |  |