Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2020 № 13-ра г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении Плана поэтапного оснащения объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Северодвинска техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», законом Архангельской области от 22.11.2013 № 41-3-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств», в целях реализации мер по обеспечению транспортной безопасности в Администрации Северодвинска:

1. Утвердить прилагаемый План поэтапного оснащения объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Северодвинска техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

2. Отделу по связи со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от _______________ № _______ |
| --- | --- |

План

поэтапного оснащения объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Северодвинска техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектной документации по оснащению объекта транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) дорожного хозяйства 3 категории – моста (путепровода из железобетонных конструкций) средствами обеспечения транспортной безопасности (далее – ОТБ) | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска | До 20.12.2020 |
| 2 | Реализация плана ОТБ, по оснащению ОТИ 3 категории – моста (путепровода из железобетонных конструкций) средствами ОТБ (система инженерных заграждений, технические средства видеонаблюдения, технические системы и средства сигнализации, технические средства оповещения, система охранного освещения, система электроснабжения и силового электрооборудования, технические системы сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, досмотровые средства и оборудование, временные здания и сооружения, оборудование и монтаж дизельного генератора) | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска | До 20.12.2021 |