Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № …………….

г. Северодвинск Архангельской области

| О внесении изменения в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  |
| --- | --- |

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с бюджетной росписью муниципального образования «Северодвинск» по состоянию на 31.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 22.02.2019 № 54-па (в редакции от 10.01.2020), изменение, изложив 
ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска	          	                 	                 	            А.В. Силин

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 22.02.2019 № 54-па

(в редакции от _________№____)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполага-емый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2019**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнова-ния на 2019 год, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования | Планируемое финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | 2020 год | 2021 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 7 474 667,3 | 327 892,1 | 1 421 328,4 | 695 841,0 | 481 741,2 | 243 746,2 | 1 035 404,4 | 947 141,9 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  | 7 413 308,7 | 327 892,1 | 1 421 328,4 | 695 841,0 | 481 741,2 | 243 746,2 | 1 011 788,1 | 919 931,6 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2021 | 998 300,3 | 9 597,7 | 432 424,4 | 393 401,9 | 8 028,6 | 30 993,9 | 231 900,3 | 31 653,4 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 001 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2019 | 177 969,8 | 9 597,7 | 168 571,5 | 151 057,4 | 3 082,8 | 14 431,3 |  |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 029 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 198 868,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 181 847,1 | 20 935,4 |
| 1.1.3. Многоквартирный дом в квартале 018 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 89 490,6 |  | 78 067,5 | 70 823,0 | 1445,4 | 5 799,1 | 13 762,9 |  |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 014 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 208 811,4 |  | 184 935,4 | 171 521,5 | 3 500,4 | 9 913,5 | 32 077,5 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5. Многоквартирный дом в квартале 009 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 124 292,5 |  | 350,0 |  |  | 350,0 | 4 212,8 | 10 718,0 |
| 1.1.6. Многоквартирный дом в квартале 028 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 198 868,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |
| 1.2. Технологическое присоединение к инженерным сетям многоквартирных домов | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2019 | 9 597,3 | 7 422,9 | 2 174,4 |  |  | 2 174,4 |  |  |
| 1.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2019 | 4 298,2 |  | 4 298,2 |  |  | 4 298,2 |  |  |
| 1.4. Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2019 | 31 013,8 |  | 31 013,7 | 29 596,1 | 1 394,8 | 22,8 |  |  |
| 1.5. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 2 813 620,5 | 19 316,9 | 253 565,4 | 200 000,0 | 20 000,0 | 33 565,4 | 110 200,0 | 110 200,0 |
| 1.6. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2017–2020 | 428 411,2 | 4 683,3 | 181 606,2 | 63 345,6 | 110 647,7 | 7 612,9 | 337 414,5 | 185 548,1 |
| 1.7. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинск (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2018–2020 | 77 208,7 | 16 189,8 | 10 112,8 |  |  | 10 112,8 | 50 906,1 | 0,0 |
| 1.8. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2009–2021 | 327 781,7 | 49 004,7 | 65 605,5 |  |  | 65 605,5 | 93 955,1 | 119 216,4 |
| 1.9. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2004–2021 | 73 885,3 | 68 345,5 | 539,8 |  |  | 539,8 |  | 5 000,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.10. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной в городе Северодвинске) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011– 2022 | 453 614,2 | 8 250,0 | 2 104,4 |  |  | 2 104,4 | 9 000,0 | 33 000,0 |
| 1.11. Строительство берегоукрепи-тельных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очереди I этапа) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014 – окончание по мере наличия финанси-рования | 659 880,0 | 7 550,1 | 10 105,6 |  |  | 10 105,6 | 49 882,7 | 93 900,0 |
| 1.12. Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012–2020 | 51 047,7 | 4 952,5 | 16 837,5 |  |  | 16 837,5 | 29 257,3 |  |
| 1.13. Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 –окончание по мере наличия финанси-рования | 4 650,0 |  |  |  |  |  | 1 650,0 |  |
| 1.14. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2018 – окончание по мере наличия финансиро-вания | 195 761,4 | 2 350,0 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
| 1.15. Проектирование и строитель-ство линий наружного освещения в районе проспекта Труда на участке от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2019 | 10 380,9 |  | 10 380,9 |  |  | 10 380,9 |  |  |
| 1.16. Строительство объекта «Линия наружного освещения по пр. Морскому на участке от ул. Ломоносова до железнодорожного переезда в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2018–2019 | 1 431,7 | 194,1 | 1 237,6 |  |  | 1 237,6 |  |  |
| 1.17. Строительство объекта «Линия наружного освещения по ул. Седова на участке от ул. Лесной до ул. Ломоносова в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Благоу-стройство | 2018–2019 | 668,4 | 175,7 | 492,7 |  |  | 492,7 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.18. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012 – окончание по мере наличия финансиро-вания | 214 963,6 | 2 891,8 |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
| 1.19. Проектирование кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2019 | 1 790,0 |  | 1 790,0 |  |  | 1 790,0 |  |  |
| 1.20. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Администрация Северодвинска | Культура | 2016 – окончание по мере наличия финансиро- вания из областного бюджета | 125 024,3 | 992,5 | 3 083,5 |  |  | 3 083,5 | 0,0 | 5 000,0 |
| 1.21. Технологическое присоединение к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры (объекты физической культуры) | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2018–2019 | 7 642,0 | 6 482,4 | 1 159,6 |  |  | 1 159,6 |  |  |
| 1.22. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42Х24 м в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2017–2019 | 171 543,6 | 45 344,4 | 126 008,0 |  | 97 795,7 | 28 212,3 |  |  |
| 1.23. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 162 города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образование | 2018–2019 | 257 732,1 | 72 323,6 | 185 408,5 |  | 179 492,5 | 5 916,0 |  |  |
| 1.24. Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2019 | 32 823,6 |  | 34 696,5 |  | 31 234,3 | 3 462,2 |  |  |
| 1.25. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образование | 2019–2021 | 316 966,8 |  | 4 038,2 |  |  | 4 038,2 | 13 204,1 | 309 928,6 |
| 1.26. Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2016–2021 | 63 496,3 | 1 824,2 |  |  |  |  | 63932,9 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.27. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2019–2021 | 79 775,1 |  | 42 645,0 | 9 497,4 | 33 147,6 |  | 20 485,1 | 20 485,1 |
| 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» | КУМИ | Национальная экономика | 2019–2021 | 39 758,6 |  |  |  |  |  | 18 016,3 | 19 210,3 |
| 2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества | КУМИ | Национальная экономика | 2019–2021 | 39 758,6 |  |  |  |  |  | 18 016,3 | 19 210,3 |
| 3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020–2021 | 21 600,0 |  |  |  |  |  | 5 600,0 | 8 000,0 |
| 3.1. Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников | Администрация Северодвинска | Гражданская оборона | 2020-–2022 | 21 600,0 |  |  |  |  |  | 5 600,0 | 8 000,0 |

* - указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах;

** - указан объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.