Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ___. ___.2020 № ____-ра г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»                    на 2016–2021 годы» за 2019 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

| Глава Северодвинска | И.В. Скубенко |
| --- | --- |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от __.__.2020 № ___-ра |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в редакции от 07.02.2020 № 47-па)                             (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Соисполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска».

Цель Программы – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению  Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы  инженерных сетей»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»;

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»;

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»;

Обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2019 году, составило 46 единиц,

в том числе:

- мероприятий – 44 единицы (95,7%);

- административных мероприятий – 2 единицы (4,3%).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1.  Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2019 году:

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2019) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 623 363,2 | 592 092,2 | 683 718,1 | 639 090,0 |
| Областной бюджет | 66 004,6 | 66 004,6 | 78 926,1 | 78 924,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 250 952,5 | 250 952,5 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | × | × | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 689 367,8* | 658 096,8 | 1 013 596,7 | 968 967,3 |
| Программная часть<1> | 640 046,9 | 611 002,6 | 965 784,3 | 921 843,0 |

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы.

* - в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2018 № 492-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области

в 2019 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2019) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 250 952,5 | 250 952,5 |
| 1.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014–2024 годы)» | 197 000,0 | 197 000,0 |
| 1.2 | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018–2024 годы)» | 53 952,5 | 53 952,5 |
| 1.3 | Непрограммные направления деятельности | - | - |
| 2 | Областной бюджет: | 78 926,1 | 78 924,8 |
| 2.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014–2024 годы)» | 5 599,6 | 5 599,6 |
| 2.2 | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018–2024 годы)» | 1 101 ,1 | 1 101,1 |
| 2.3 | Непрограммные направления деятельности: Средства Дорожного фонда Архангельской области | 72 046,0 | 72 044,7 |
| 2.4 | Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области | 179,4 | 179,4 |
|  | Итого, в том числе | 329 878,6 | 329 877,3 |
|  | федеральный бюджет | 250 952,5 | 250 952,5 |
|  | областной бюджет | 78 926,1 | 78 924,8 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2019 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2019 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 7 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,001 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 7 |

Все плановые значения показателей цели достигнуты.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2019 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 31 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,048 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 30 |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2019 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 97 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,994 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 92 |

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

- Основные результаты реализации Программы

за 2019 год

Приоритетными направлениями деятельности Комитета ЖКХ, ТиС являлись: содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города, проведено своевременное обследование 3 многоквартирных домов. Организовано содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозяйных объектов. Устранены аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения.

Обеспечена эксплуатация улиц, автомобильных дорог протяженностью 177,4 км и 19 сооружений на них. Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 52 375 кв. м. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Отремонтированная площадь  дорог составила 10 942,0 кв. м.

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое производится в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории Северодвинска.

Наружные сети электроосвещения муниципального образования «Северодвинск» включают в себя: кабельные линии – 92,816 км, воздушные линии – 195,448 км, световые опоры – 7 931 шт., светильники – 8 703 шт., пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 160 шт., 10 исполнительных пунктов, 1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В перечень указанных электрических сетей входят городские сети освещения и сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Ненокса.

Обеспечена реализация мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения: запланирована и реализована замена энергоемких светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения, ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в муниципальном образовании «Северодвинск».

По Архангельскому шоссе на участке от железнодорожного переезда АО «ПО «Севмаш» до проспекта Беломорского установлено 25 штук светодиодных светильников, 60 штук светодиодных светильников размещены по ул. Лебедева для освещения, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров, 41 консольный уличный светильник ЖКУ размещен по ул. Островского и в селе Ненокса.

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования отремонтированы 50 дворовых проездов, благоустроены 3 детские игровые и спортивные площадки, проведен конкурс «Лучший по профессии», выполнена омолаживающая обрезка 900 деревьев (тополей), ликвидированы 187 аварийных деревьев на территориях общего пользования, пересажены 17 кустарников, обустроены цветники на площади 1175 кв. м, организовано содержание общественного туалета. Места проведения праздничных мероприятий «Новый год – 2019», «День защитника Отечества», «Масленица», «Празднование 74-ой годовщины Победы», «Последний звонок», «День России», «День города и День Военно-Морского Флота» обеспечивались мобильными туалетными кабинами.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового отдыха горожан:

- особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягры», рекреационной зоны севернее Воинского мемориала площадью 2 445 000 кв. м;

- пляжной зоны острова Ягры на площади 189 840 кв. м;

- территорий воинских захоронений на Воинском мемориальном комплексе на острове Ягры площадью 44 200 кв. м. Приведены в порядок места воинских захоронений и территории, прилегающие к мемориальным и памятным доскам, Памятному знаку жертвам Ягринлага.

Также выполнено обновление противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро, содержание кладбищ в поселке Белое Озеро и селе Ненокса, сбор павших животных, содержание мест сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Северодвинск».

В рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 24.01.2018 № 19-па, в 2019 году выполнены работы по благоустройству территории общего пользования «Аллея молодежи» с осуществлением строительного и авторского надзора за ходом и качеством выполняемых работ. Проведено комплексное благоустройство 3 дворовых территорий. Проведена проверка достоверности сметной документации по каждому из объектов благоустройства текущего года и по объектам, планируемым к благоустройству в 2020 году. Разработана проектная документация проведения работ по благоустройству общественной территории, расположенной в квартале № 37, – Сквера Александра Невского.

Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках.

2.1. Фактические результаты реализации

подпрограмм Программы

2.1.1.	Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах».

2.1.1.1.	Реализация Задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска».

В отчетном году межведомственная комиссия по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», созданная постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па (далее – межведомственная комиссия), на основании заявлений собственников помещений, заявлений граждан (нанимателей) проводила оценку и обследование помещений (в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан) и многоквартирных домов (в целях признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции) на предмет соответствия указанных помещений и домов установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение), требованиям.

По результатам работы в 2019 году межведомственной комиссией проведено 14 заседаний, вынесено 46 решений.

Во исполнение требований вышеуказанного Положения в 2019 году специализированными организациями выполнено обследование трех домов (ул. Советская, дом 19, ул. Ломоносова, дом 23, ул. Школьная, дом 7).

За счет средств местного бюджета, в целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы капитального характера в МКД и муниципальных общежитиях.

В целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы капитального ремонта отопительно-варочных печей в домах поселка Белое Озеро, устройство покрытий полов и стен, ремонт цокольного перекрытия, замена санитарно-технического оборудования в помещениях кухонь и частично в моечных, замена стояка канализации, капитальный ремонт системы отопления посредством замены радиаторов в помещении душевой, замена системы пожаротушения, замена газового оборудования (кухонные плиты).

Сводная информация представлена далее в таблице:

| Адрес | Вид выполненных работ |
| --- | --- |
| ул. Сосновая, дом 4, кв. 2 | Капитальный ремонт отопительно-варочных печей в домах поселка Белое Озеро |
| ул. Северодвинская, дом 20, кв.2 |  |
| ул. Рябиновая, дом 5, кв. 1 |  |
| ул. Станционная, дом 6, кв. 1 |  |
| ул. Сосновая, дом 21, кв.2 |  |
| ул. Комсомольская, дом 29 (муниципальное общежитие) | Замена стояков системы канализации и санитарно-технического оборудования, замена санитарно-технического оборудования в помещениях моечных, замена стояков системы горячего водоснабжения в помещениях моечных |
| ул. Советская, дом 9А (муниципальное общежитие) | Замена стояков системы канализации и санитарно-технического оборудования, капремонт душевых кабин, замена стояков системы холодного водоснабжения в помещениях моечных, замена санитарно-технического оборудования в помещениях моечных, замена стояков системы горячего водоснабжения в помещении кухонь, капитальный ремонт системы отопления посредством замены радиаторов в помещении душевой, замена системы пожаротушения, замена газового оборудования (кухонные плиты) |
| ул. Южная, дом 103 | Устройство покрытий полов и стен, ремонт цокольного перекрытия |

В отчетном году Администрация Северодвинска участвовала наряду со всеми собственниками в долевом финансировании капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и благоустройства придомовых территорий по решениям общих собраний собственников помещений.

| Адрес | Вид работ |
| --- | --- |
| ул. Комсомольская, дом 6 | техническая возможность проведения капитального ремонта фундамента |
| ул. Комсомольская, дом 4 | техническая возможность проведения капитального ремонта фундамента |
| ул. Ломоносова, дом 21 | обследование технического состояния многоквартирного дома |
| проспект Ленина, дом 13 | детальное обследование строительных конструкций многоквартирного дома |
| ул. Трухинова, дом 20 | ремонт кровли |

Начиная с 2014 года в муниципальном образовании «Северодвинск» реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которая предусматривает выполнение работ капитального ремонта в 1 182 многоквартирных домах в период до 2043 года.

Реализация данной программы позволяет выполнять в многоквартирных домах работы по замене лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, инженерного оборудования, укрепления и ремонта конструктивных элементов, что способствует повышению уровня безопасности и комфортного проживания граждан.

В 2019 году выполнялись работы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного собственниками помещений многоквартирных домов.

На основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па в 2019 году в полном объеме произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 30 788,3 тыс. руб. В целом по муниципальному образованию «Северодвинск», с учетом всех собственников жилых и нежилых помещений, процент сбора платежей за капитальный ремонт в 2019 году повысился и составил 89,3%, что говорит об увеличении доверия граждан к реализации программы капитального ремонта и повышении ответственности за своевременность внесения платежей.

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2019 году были включены 79 многоквартирных домов с выполнением 161 вида работ капитального характера, в том числе выполнена замена инженерного оборудования – 108 лифтов в 46 многоквартирных домах.

2.1.1.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов».

Произведен ремонт в целях приведения жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья:

- в муниципальных незаселенных жилых помещениях (в 2 квартирах и 15 комнатах);

- в жилых помещениях маневренного фонда (в 2 квартирах и 1 комнате).

В целях реализации решения Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» разработаны и утверждены Порядки предоставления субсидий из местного бюджета.

Управляющим организациям различных форм собственности были предоставлены субсидии по шести действовавшим в 2019 году Порядкам:

1) возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья.

Расчет выполняется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 29.01.2015 № 33-па (в редакции от 28.11.2017) как разница между размером платы за содержание и ремонт жилья для нанимателей и платой, установленной решениями собраний собственников, исходя из площади муниципальных квартир в многоквартирных домах;

2) возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 08.06.2018), управляющим организациям должны компенсироваться убытки, возникшие от обслуживания временно незаселенных жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию «Северодвинск» на праве собственности, несвоевременно переданных в собственность, владение и (или) пользование по причинам, не зависящим от управляющих организаций. Управляющим организациям компенсируется 100% оплаты жилья, расходов по отоплению и коммунальным ресурсам, потребляемым в целях содержания общего имущества временно незаселенных жилых помещений, исходя из фактической площади;

3) возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания.

На основании решения Муниципального Совета Северодвинска от 29.12.2005 № 75 «О плате за жилое помещение, признанное непригодным для проживания», в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 08.06.2018), граждане, проживающие в таких помещениях, оплачивают 25% от действующего размера платы. Управляющим организациям предусматривается субсидия из местного бюджета в размере 75% от действующего размера платы за жилое помещение исходя из фактической площади;

4) возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда.

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 08.08.2018 № 186-рг (в редакции от 29.07.2019). Недополученные доходы рассчитываются как произведение занимаемой общей площади муниципальных комнат на разницу между планово-расчетной стоимостью прямых затрат по содержанию дежурно-вахтовой службы на 1 кв. м и размером стоимости содержания дежурно-вахтовой службы в составе платы за жилое помещение, установленной для нанимателей постановлением Администрации Северодвинска;

5) возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений.

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.02.2017 № 28-па (в редакции от 04.08.2017).

Возмещению подлежат недополученные доходы от предоставления услуг и выполнения работ по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений и предоставления услуг по отоплению, а также расходы по охране, в случае если расходы по охране предусмотрены договором управления многоквартирными домами на основании Перечня пустующих муниципальных нежилых помещений, утвержденного Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;

6) возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск».

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 19.07.2013 № 270-па (в ред. от 27.12.2017).

Обеспечено содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома 73 защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск».

В течение 2019 года защитные сооружения передавались в федеральную собственность, к концу года все муниципальные защитные сооружения были переданы.

Обеспечена охрана аварийных многоквартирных домов № 3 и № 5/32  по пр. Ленина, № 9 по ул. Первомайской.

Выполнены работы по ограничению доступа посторонних лиц в пустующие помещения аварийных многоквартирных домов:

- № 25 по ул. Торцева;

- № 19 и 39 по ул. Республиканской;

- № 46 по ул. Лесной.

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан путем ограничения доступа посторонних лиц на придомовую территорию нижеуказанных аварийных домов выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена охрана аварийных многоквартирных домов № 3 и 5/32 по пр. Ленина, № 9 по ул. Первомайской;

- ограничен доступ посторонних лиц в пустующие помещения аварийных многоквартирных домов № 25 по ул. Торцева, № 19 и 39 по ул. Республиканской, № 46 по ул. Лесной.

2.1.2.	Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей».

2.1.2.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации  инженерных сетей и сооружений на них».

В 2019 году организована эксплуатация 4 284,6 погонных метра муниципальных инженерных сетей.

Выполнен капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на них, в том числе:

- капитальный ремонт водопровода в районе дома № 54 по ул. Ломоносова (ГБУЗ «Родильный дом») протяженностью 76,8 погонных метра;

- капитальный ремонт транзитных трубопроводов, проходящих по подвалам жилых домов № 39 по пр. Победы, № 28 по ул. Мира, № 83 по пр. Морскому, № 52 по пр. Победы, № 62 по пр. Морскому, № 87 и № 115 по ул. Ломоносова, № 41 по ул. Комсомольской протяженностью 716,3 погонных метра.

В рамках выделенных субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей водопровода и фекальной канализации и сооружений на них на сумму 2 млн руб. было отремонтировано:

- 133 погонных метра водопровода по адресам: ул. Железнодорожная, дом 44, дом 46, ул. Комсомольская, дом 3, ул. Южная, дом 8;

- 129 погонных метров фекальной канализации по адресу: ул. Первомайская, дом 63 и пр. Морской, дом 37а.

Выполнены работы по аварийному ремонту инженерных сетей водопровода по адресам: ул. Карла Маркса, дом 48, бульвар Строителей, дом 25, ул. Коновалова, дом 24 и пр. Морской, дом 23.

Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории Северодвинска, в том числе:

- очистка сетей магистральной ливневой канализации протяженностью 315 погонных метров по ул. Первомайской;

- содержание очистных сооружений дождевых стоков, расположенных в квартале 176 в районе пересечения ул. Героев Североморцев и ул. Звездной в г. Северодвинске, проведен контроль качества дождевых сточных вод;

- работы по эксплуатации сетей ливневой канализации с учетом бесхозяйных сетей и канализационно-насосных станций.

Содержание и ремонт муниципальных инженерных сетей ливневой канализации осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из местного бюджета СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска.

Проведен капитальный ремонт участков сети ливневой канализации в районе домов № 12 по ул. Чеснокова, № 20/38 по ул. Комсомольской, произведен ремонт колодца магистральной ливневой канализации по ул. Ленина в районе Архангельского шоссе. Разработаны проекты на капитальный ремонт сетей ливневой канализации в части устройства ее недостающих частей по адресу ул. Седова, дом 22.

Проведены работы по восстановлению благоустройства после разрытий на инженерных сетях:

- водоснабжения и водоотведения;

- ливневой канализации.

Перечень территорий, на которых были выполнены работы по восстановлению благоустройства

В районе домов № 114-116 по ул. Ломоносова в квартале 095

В районе дома № 54 по ул. Ломоносова (ГБУЗ «Северодвинский Родильный Дом»)

В районе многоквартирного дома № 1 по ул. Ломоносова в квартале 016

В районе дома № 98 по ул. Садовой в квартале 123

В районе многоквартирного дома № 52 по пр. Морскому в квартале 151

В районе многоквартирного дома № 12 по ул. Чеснокова в квартале 151

Разработаны два проекта на благоустройство территорий общего пользования в районе супермаркета по ул. Гагарина, дом 13 и на перекрестке ул. Железнодорожной и ул. Торцева. Сумма израсходованных средств составила 56,4 тыс.руб.

После многолетнего перерыва, в 2019 году возобновил свою работу фонтан на привокзальной площади. Сумма расходов на содержание фонтата составила 400 тыс. руб.

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 16 общественных колодцев для питьевой воды в селе Ненокса, деревне Солза, поселке Белое Озеро на сумму 933,4 тыс. руб.

Осуществлялось содержание наружных сетей электроосвещения муниципального образования «Северодвинск», включающих в себя: кабельные линии – 92,816 км, воздушные линии – 195,448 км, световые опоры – 7 931 шт., светильники – 8 703 шт., пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 160 шт., 10 исполнительных пунктов, 1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В перечень указанных электрических сетей входят городские сети освещения и сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Ненокса.

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению, Северодвинским муниципальным унитарным предприятием «Горсвет», а также по муниципальным контрактам по сетям наружного освещения, не переданным в хозяйственное ведение предприятиям, в течение отчетного года в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики осуществлялся комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, в том числе:

- надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

- профилактические испытания электрооборудования;

- проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

- техническое обслуживание исполнительных пунктов; пульта автоматизированной системы управления наружным освещением;

- проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов;

- проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, устройств телемеханического управления.

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению повреждений электросетей.

Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Показатель качества выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – коэффициент горения светильников составил более 97 % (процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) при нормативном показателе 95 %.

В целях исполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» в 2019 году была запланирована и реализована замена энергоемких светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линии (далее – ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения, ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в муниципальном образовании «Северодвинск».

Проведена замена светильников с ртутными лампами ДРЛ мощностью 250 Вт каждая на светильники ДКУ светодиодные Galad Победа LED – 80 Вт и Виктория LED – 65 Вт общим количеством 750 штук на внутриквартальных сетях:

| № п/п | № квартала | Адрес участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | ул. Первомайская - К.Маркса - Капитана Воронина – пр. Труда |
| 2 | 10 | ул. Индустриальная – Лесная – Профсоюзная – Полярная |
| 3 | 12 | пр. Беломорский – ул. Первомайская – ул. Торцева – ул. Пионерская |
| 4 | 13 | ул. Торцева – Первомайская – Железнодорожная – пр. Беломорский |
| 5 | 15 | ул. Республиканская – Индустриальная – Профсоюзная – Полярная |
| 6 | 19 | ул. Ж/дорожная – пр. Беломорский - ул. Южная – ул. Комсомольская |
| 7 | 29 | ул. Комсомольская – Ломоносова – пр. Ленина – Полярная |
| 8 | 35 | ул. Индустриальная – Лесная – Бойчука – пр. Ленина |
| 9 | 36 | ул. Советская – Плюснина – Седова – пр. Ленина |
| 10 | 46 | ул. Комсомольская – Южная – Пионерская – Профсоюзная |
| 11 | 74 | ул. К. Маркса – Ломоносова – Труда – Воронина |
| 12 | 88 | ул. Ломоносова – К.Маркса – Труда – Орджоникидзе |
| 13 | 91 | Архангельское шоссе – Портовая – Первомайская – Орджоникидзе |
| 14 | 101 | пр. Труда – Тургенева – Южная – Трудовой переулок – Гайдара – Чехова |
| 15 | 102 | ул. Тургенева – Гайдара – Трудовой переулок – Чехова |
| 16 | 162 | пр. Победы – Малая кудьма – пр. Морской – Кирилкина |
| 17 | 206 | пр. Бутомы – Банный переулок – Дзержинского – пр. Мира |
| 18 | 220 | ул. Дзержинского – пр. Мира – Макаренко – Краснофлотская |
| 19 | 226 | ул. Мира – Корабельная – Макаренко – Краснофлотская |

На участке от железнодорожного переезда АО «ПО «Севмаш» до пр. Беломорского по Архангельскому шоссе установлено 25 штук светодиодных светильников, 60 штук светодиодных светильников размещены по ул. Лебедева для освещения, в том числе пешеходных дорожек и тротуаров, 41 консольный уличный светильник ЖКУ размещен по ул. Островского и в селе Ненокса.

Экономия по затратам на потребленную вышеуказанными сетями освещения электроэнергию при этом составит в среднем за год 60%, или 204,6 тыс. кВт/ч.

Проведена замена устаревшего осветительного оборудования (светильники ЖКУ-250, отработавшие более 25 лет) на современные светодиодные светильники Galad «Виктория» LED – 165 Вт на сетях наружного освещения в количестве 80 шт.,  Galad «Виктория» LED – 65 Вт в количестве 468 шт., Победа LED – 80 Вт в количестве 136 шт., Волна LED – 200 Вт и другие в количестве 66 шт.

Проведена замена существующих светильников на светодиодные по улицам: Торцева, Гайдара, бул. Строителей, в Парке культуры и отдыха в количестве 86 шт.

Заменены воздушные линии электропередач на самонесущий изолированный провод (СИП) по следующим объектам: по пр. Беломорскому от ул. Советской до ул. Республиканской, по ул. Пионерской от ул. Комсомольской до ул. Южной, по ул. Юдина, по ул. Новой, по ул. Профсоюзной на участке от ул. Южной до ул. Комсомольской, по ул. Малая Кудьма, по ул. Полярной от ул. Ломоносова до ул. Южной общей протяженностью 2500 погонных метров.

Для визуального выделения разметки дорожного покрытия произведена замена светильников на светодиодные над пешеходными переходами в количестве 51 штуки. Работы выполнены силами СМУП «Горсвет».

По предписаниям отделов ГИБДД и МВД России по городу Северодвинску проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, устранены замечания, приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей части дорог, внутридворовых территорий, пешеходных переходов.

В течение ноября-декабря 2019 года осуществлялся контроль состояния работоспособности световых конструкций, смонтированных на опорах наружного освещения, проведены ремонтные работы на месте или демонтаж для ремонта в мастерских.

Выполнены работы по содержанию сетей наружного освещения протяженностью 3,6 км – 29 светоточек в поселке в п. Белое Озеро.

2.1.2.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей».

В 2019 году организована эксплуатация 4 284,6 погонных метра муниципальных инженерных сетей.

Выполнен капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на них, в том числе:

- капитальный ремонт водопровода в районе дома № 54 по ул. Ломоносова (ГБУЗ «Родильный дом») протяженностью 76,8 погонных метра;

- капитальный ремонт транзитных трубопроводов, проходящих по подвалам жилых домов № 39 по пр. Победы, № 28 по ул. Мира, № 83 по пр. Морскому, № 52 по пр. Победы, № 62 по пр. Морскому, № 87 и № 115 по ул. Ломоносова, № 41 по ул. Комсомольской протяженностью 716,3 погонных метра.

В рамках выделенных субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей водопровода и фекальной канализации и сооружений на них было отремонтировано:

- 133 погонных метра водопровода по адресам: ул. Железнодорожная, дом 44, дом 46, ул. Комсомольская, дом 3, ул. Южная, дом 8;

- 129 погонных метров фекальной канализации по адресу: ул. Первомайская, дом 63 и пр. Морской, дом 37а.

Выполнены работы по аварийному ремонту инженерных сетей водопровода на сумму 667,4 тыс. руб. по адресам: ул. Карла Маркса, дом 48, бульвар Строителей, дом 25, ул. Коновалова, дом 24 и пр. Морской, дом 23.

Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории Северодвинска, в том числе:

- очистка сетей магистральной ливневой канализации протяженностью 315 погонных метров по ул. Первомайской;

- содержание очистных сооружений дождевых стоков, расположенных в квартале 176 в районе пересечения ул. Героев Североморцев и ул. Звездной в г. Северодвинске, проведен контроль качества дождевых сточных вод;

- работы по эксплуатации сетей ливневой канализации с учетом бесхозяйных сетей и канализационно-насосных станций.

Содержание и ремонт муниципальных инженерных сетей ливневой канализации осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из местного бюджета СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска.

Проведен капитальный ремонт участков сети ливневой канализации в районе домов № 12 по ул. Чеснокова, № 20/38 по ул. Комсомольской, произведен ремонт колодца магистральной ливневой канализации по ул. Ленина в районе Архангельского шоссе. Разработаны проекты на капитальный ремонт сетей ливневой канализации в части устройства ее недостающих частей по адресу: ул. Седова, дом 22.

Проведены работы по восстановлению благоустройства после разрытий на инженерных сетях:

- водоснабжения и водоотведения;

- ливневой канализации.

Перечень территорий, на которых были выполнены работы по восстановлению благоустройства

В районе домов № 114-116 по ул. Ломоносова в квартале 095

В районе дома № 54 по ул. Ломоносова (ГБУЗ «Северодвинский Родильный Дом»)

В районе многоквартирного дома № 1 по ул. Ломоносова в квартале 016

В районе дома № 98 по ул. Садовой в квартале 123

В районе многоквартирного дома № 52 по пр. Морскому в квартале 151

В районе многоквартирного дома № 12 по ул. Чеснокова в квартале 151

Разработаны два проекта на благоустройство территорий общего пользования в районе супермаркета по ул. Гагарина, дом 13 и на перекрестке ул. Железнодорожной и ул. Торцева.

После многолетнего перерыва, в 2019 году возобновил свою работу фонтан на привокзальной площади.

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 16 общественных колодцев для питьевой воды в селе Ненокса, деревне Солза, поселке Белое Озеро.

2.1.3.	Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск».

2.1.3.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

Организовано содержание, эксплуатация и обслуживание автомобильных дорог города, с. Ненокса, п. Белое Озеро общей протяженностью 1 494 тыс. кв. м.

В 2019 году выполнялись работы по содержанию и ремонту 19 искусственных сооружений, расположенных в городе Северодвинске (автодорожные и пешеходные мосты, путепровод на проспекте Труда, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные канавы, мостовой переход через Никольское устье реки Северной Двины, водопропускная труба через ручей Столешный исток).

В соответствии с требованиями Федерального законодательства проведена процедура размещения муниципальных заказов, организованы и выполнены работы по содержанию, ремонту, обследованию мостовых сооружений, водопропускных труб, дренажных систем.

Обеспечено безаварийное содержание в осенне-зимний                          и весенне-летний период всех подходов и тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов на общей площади 4 360 кв. м.

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования (тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения).

Выполнены работы по устройству цветников на площади 1 175 кв. м. Установлено 122 скамейки и урны. Выполнены работы по омолаживающей обрезке 900 деревьев (тополей) вдоль городских дорог, ликвидировано 187 аварийных деревьев, в т.ч. в поселке Белое Озеро 30 деревьев. Выполнены работы по пересадке 17 кустарников.

В 2019 году финансирование работ по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и автобусных остановок муниципального образования «Северодвинск» значительно увеличилось в сравнении с 2018 годом. Значительный рост расходов по данному направлению связан с участием муниципального образования «Северодвинск» в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в рамках данного проекта выполнены работы по ремонту 8,6 км автомобильных дорог.

В рамках соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области были отремонтированы участки дорог:

- ул. Коммунальная от ул. Южной до проезда Заозерного. Отремонтированная площадь составила 12 033,76 кв. м;

- пр. Морской от ул. Карла Маркса до дома 46а по пр. Морскому. Отремонтированная площадь составила 20 888,69 кв. м;

- пр. Ленина от Архангельского шоссе до ул. Советской. Отремонтированная площадь составила 15 817,38 кв. м;

- ул. Первомайская от ул. Железнодорожной до ул. Пионерской. Отремонтированная площадь составила 6 905,04 кв. м;

- ул. Транспортная от Ягринского шоссе до ул. Двинской. Отремонтированная площадь составила 6 753,70 кв. м;

- ул. Ломоносова от пр. Труда (нечетная сторона) до бульвара Строителей. Отремонтированная площадь составила 37 541,07 кв. м.

Вне соглашения отремонтированы следующие участки дорог:

- ул. Первомайская на участке от пр. Труда до ул. Серго Орджоникидзе. Отремонтированная площадь составила 4 452,5 кв. м;

- ул. Ломоносова на участке от ул. Полярной до ул. Георгия Седова, включая круг ул. Ломоносова – пр. Ленина). Отремонтированная площадь составила 10 626,98 кв. м.

Выполнен ремонт тротуаров:

- по четной стороне автомобильной дороги по ул. Первомайской на участке от ул. Юдина до пр. Беломорского;

- по нечетной стороне автомобильной дороги по ул. Серго Орджоникидзе, дом  15;

- по нечетной стороне автомобильной дороги по ул. Южной на участке от перекрестка ул. Южная – ул. Южная до ул. Народной;

- по четной стороне автомобильной дороги по пр. Труда в районе дома № 18;

- по нечетной стороне автомобильной дороги по ул. Дзержинского в районе дома № 9;

- по четной стороне автомобильной дороги по ул. Ломоносова на участке от ул. Г. Седова до ул. Гагарина;

- по нечетной стороне автомобильной дороги по ул. Серго Орджоникидзе в районе дома № 1.

Выполнены работы по обустройству остановочных площадок:

- в районе СНТ «Двина-1»;

- в районе д. Таборы.

Проведены инженерные изыскания, специальные обследования, разработаны сметные расчеты стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог улично-дорожной сети.

Разработана проектная документация:

а) на ремонт автомобильных дорог в городе Северодвинске Архангельской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- ул. Южная от ул. Железнодорожной до путепровода;

- ул. Карла Маркса от пр. Морского до ул. Трухинова;

- проезд Машиностроителей от ул. Макаренко до Ягринского шоссе;

- пр. Беломорский от ул. Индустриальной до ул. Первомайской;

- ул. Мира от ул. Логинова до ул. Макаренко;

- ул. Профсоюзная от ул. Советской до пр. Ломоносова.

Разработана проектная документация на ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова на участке от ул. Полярной до ул. Седова и ул. Первомайской на участке от ул. С. Орджоникидзе до пр. Труда в г. Северодвинске;

б) на ремонт тротуаров – 1 045,5 тыс. руб.:

- тротуар, расположенный по нечетной стороне ул. Воронина на участке от ул. Карла Маркса до ул. Торцева;

- тротуар, расположенный по нечетной стороне ул. Ломоносова на участке от дома № 5 до пр. Беломорского;

- тротуар, расположенный по нечетной стороне ул. Ломоносова от дома № 39 до ул. Седова;

- тротуар, расположенный по четной стороне ул. Железнодорожной на участке от ул. Комсомольской до ул. Южной;

- тротуар, расположенный по четной стороне по ул. Южной на участке от ул. Железнодорожной до пр. Беломорский;

- тротуар, расположенный по четной стороне пр. Беломорского на участке от ул. Индустриальной до ул. Ломоносова;

- тротуар, расположенный по нечетной стороне ул. Первомайской на участке от ул. Полярной до ул. Профсоюзной;

- тротуар, расположенный по нечетной стороне пр. Ленина на участке от ул. Индустриальной до ул. Лесной;

- тротуар, расположенный по ул. Седова на участке от ул. Ломоносова до ул. Южной;

- тротуар, расположенный по четной стороне ул. Южной на участке от пр. Ленина до перекрестка ул. Южной-Южной;

- тротуар, расположенный по нечетной стороне ул. Мира на участке от ул. Макаренко до ул. Логинова;

- тротуар, расположенный по нечетной стороне по ул. Полярной на участке от ул. Первомайской до ул. Торцева;

- тротуар, расположенный по четной стороне по ул. Профсоюзной на участке от ул. Первомайской до ул. Торцева;

- тротуар, расположенный по четной стороне пр. Победы от пр. Труда до проезда к дому № 40 по пр. Победы;

- тротуар, расположенный по четной стороне пр. Беломорского в районе дома № 8;

в) на восстановление посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках:

- в районе дома № 115 по ул. Ломоносова;

- в районе дома № 37 по пр. Морскому;

- в районе дома № 1А по пр. Морскому;

- в районе дома № 48 по пр. Ленина;

- в районе дома № 54 по ул. Советской;

- в районе дома № 58 по ул. карла Маркса;

- в районе дома № 48 по ул. Южной;

- в районе дома № 49А по пр. Морскому;

- в районе дома № 25 по ул. карла Маркса;

- на привокзальной площади на ул. Железнодорожной;

- в районе дома № 28 по ул. Ломоносова;

- в районе дома № 18 по ул. Южной, нечетная сторона;

- в районе дома № 23 по ул. Железнодорожной;

- в районе дома № 22 по ул. Железнодорожной;

- в районе дома № 4 по ул. Ломоносова;

- в районе дома № 11 по ул. Ломоносова;

- «Погреба» на Кородском шоссе.

В 2019 году выполнено работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 82 095 кв. м, в том числе:

за счет средств местного бюджета:

- пр. Морской, нечетная сторона от пл. Пашаева до ул. Советских Космонавтов;

- ул. Николая Островского;

- ул. Южная от ул. Чехова до ул. Народной;

- Архангельское ш. от дома № 34 до Тепличного проезда;

- Тепличный проезд от Архангельского ш. до дома № 8;

- ул. Подводников от Архангельского ш. до ул. Первомайской;

- ул. Логинова от пр. Машиностроителей до ул. Октябрьской;

- ул. Ломоносова, заезд между домами № 5 до № 7;

- ул. Народная от ул. Некрасова до ул. Южной;

- пр. Труда по четной стороне заезд на путепровод;

- ул. Индустриальная от ул. Гагарина до ул. Капитана Воронина;

- ул. Орджоникидзе в районе дома № 15;

- пр. Победы в районе дома № 10;

- Русановский пер. от пр. Ленина до ул. Георгия Седова;

- ул. Тургенева от пр. Труда до дома № 14 по ул. Тургенева;

- ул. Пионерская от ул. Комсомольской до ул. Южной;

- дорога от ул. Комсомольской до ул. Южной от дома № 31 по ул. Комсомольской до дома № 28Б по ул. Южной;

за счет областных средств выполнены работы  по Кородскому шоссе и по дороге от ул. Заводской до Кородского шоссе.

Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта.

В 2019 году выполнялись работы по содержанию и ремонту 19 искусственных сооружений, расположенных в городе Северодвинске (автодорожные и пешеходные мосты, путепровод на проспекте Труда, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные канавы, мостовой переход через Никольское устье реки Северной Двины, водопропускная труба через ручей Столешный исток).

В соответствии с требованиями федерального законодательства проведена процедура размещения муниципальных заказов, организованы и выполнены работы по содержанию, ремонту, обследованию мостовых сооружений, водопропускных труб.

В течение всего года проводились плановые осмотры мостовых сооружений. Проведено техническое обследование моста № 1 через реку Забориху, выполнен ремонт защитного настила над дренажной канавой по ул. Садовой.

Все искусственные сооружения своевременно были подготовлены к эксплуатации в зимних условиях 2020–2021 года.

По итогам плановых осмотров отмечено следующее.

Необходим государственный контроль за проездом тяжеловесного транспорта по мостам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Несоблюдение действующих ограничений может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Следует обратить внимание на необходимость проектирования и строительства новых искусственных сооружений взамен пешеходных и автодорожных мостов, которые выработали свой ресурс, находятся в предаварийном и неудовлетворительном состоянии, а также которые были построены без проектов, хозяйственным способом и силами ведомственных предприятий.

Работы по обследованию искусственных сооружений будут продолжены в 2021 году.

Выполнены работы по прочистке дренажных траншей в районе ул. Транспортной и ул. Школьной протяженностью 300 м.

Начиная с 2019 года организована поддержка садоводства на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и закона Архангельской области от 14.03.2007 № 321-16-ОЗ «О поддержке ведения садоводства и огородничества в Архангельской области».

С целью реализации мер поддержки садоводства и огородничества в муниципальном образовании «Северодвинск» в 2019 году разработан Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2019 № 230-па.

В 2019 году по результатам конкурса за счет средств местного бюджета предоставлена субсидия на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог товариществ.

Выполнены работы по ремонту подъездных дорог к территориям:

- СНТ «Дружба» – отремонтировано 260 погонных метров подъездной дороги (1 560 кв. м);

- СНТ «Надежда» – отремонтировано две подъездные дороги общей протяженностью 185 погонных метров (1 378,3 кв. м);

- СНТ «Беломор» – отремонтировано 390 погонных метров (5 850 кв. м) подъездной дороги.

В 2020 году планируется расширить перечень направлений для предоставления мер поддержки с учетом необходимости проведения противопожарных мероприятий и электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ.

2.1.3.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них».

Выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, в том числе:

- проведена очистка сетей магистральной ливневой канализации протяженностью 2 158,6 погонных метра;

- содержание очистных сооружений дождевых стоков, расположенных в квартале 176 в районе пересечения ул. Героев Североморцев и ул. Звездной в г. Северодвинске, пяти канализационных насосных станций, проведен контроль качества дождевых сточных вод;

- выполнены работы по эксплуатации сетей ливневой канализации с учетом бесхозяйных сетей.

Отремонтировано 204 колодца. Ввосстановлено 803 кв.м благоустройства после разрытий на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения и ливневой канализации на территории города.

Содержание и ремонт муниципальных инженерных сетей ливневой канализации осуществлялся в соответствии с порядком предоставления субсидий из местного бюджета СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска.

2.1.4.		Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск».

2.1.4.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск».

Проведены мероприятия по содержанию, благоустройству мест массового посещения населения:

- территорий Воинского мемориала, особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры», территории пляжной зоны, Набережной Зрячева,  кладбищ п. Белое Озеро и с. Ненокса;

- мемориала «Павшим героям» в г. Северодвинске в части выполнения работ по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования от газораспределительной установки до горелки Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» и ветроустойчивой диффузионной горелки;

- приведены в порядок территории, прилегающие к мемориальным и памятным доскам, Памятному знаку жертвам Ягринлага. С целью подготовки города к мероприятиям, посвященным празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на Воинском мемориальном комплексе острова Ягры выполнен ремонт постамента памятника «Скорбящая мать»;

- производилось содержание внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию общей площадью 872 279 кв. м;

- проведены работы по обновлению противопожарного разрыва и содержанию кладбища в поселке Белое Озеро.

2.1.4.2.	Реализация задачи 2 «Повышение уровня  благоустроенности  дворовых территорий  многоквартирных домов».

В 2019 году организован и проведен конкурс «Лучший по профессии». Победители награждены Благодарственными письмами Администрации Северодвинска и денежными премиями.

Отремонтированная площадь внутриквартальных проездов составила 31 705,47 кв. м.

Для реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» Администрацией Северодвинска в 2019 году проделана большая работа по проведению процедуры рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства, в том числе:

- организованы общественные обсуждения предлагаемых схем благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную адресную программу;

- проведены заседания общественной комиссии, выездные заседания комиссий, представителей Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска;

- организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору проекта благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, в форме интернет-голосования в группе «Администрация Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте» и на Архангельском региональном портале госуслуг.

По результатам рейтингового голосования для благоустройства выбран Приморский парк, работы на котором будут проведены в два этапа в 2019–2020 годах.

На первом этапе в 2019 году выполнены работы по разработке проектной документации на благоустройство общественной территории Приморский парк в городе Северодвинске. На втором этапе в 2020 году будет осуществлена реализация данного проекта.

В 2019 году в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» выполнены:

- комплексное благоустройство 3 дворовых и 1 общественной территории;

- проверка достоверности сметной документации по каждому из объектов благоустройства текущего года и по объектам, планируемым к благоустройству в 2020 году;

- разработка проектной документации.

Перечень дворовых и общественных территорий с указанием выполненных работ:

| № | Адрес территории | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ломоносова, дом 116 | Ремонт внутриквартального проезда, установка малых архитектурных форм, обустройство пешеходных дорожек, гостевых стоянок, детских и спортивной площадок с установкой игрового оборудования, озеленение, установка знаков парковки для малобильных групп населения, установка леерного ограждения |
| 2 | пр. Ленина, дома 17, 19 | Ремонт внутриквартального поезда, установка малых архитектурных форм, обустройство пешеходных дорожек, автостоянки, детских и спортивной площадок с устройством резинового покрытия и установкой игрового оборудования, озеленение, обустройство цветочной клумбы, установка искусственной дорожной неровности, установка леерного ограждения, устройство входной группы, ямочный ремонт, вновь устраиваемый проезд |
| 3 | ул. Мира, дома 7, 9, 9а | Ремонт внутриквартального проезда, установка малых архитектурных форм, обустройство пешеходных дорожек, гостевых стоянок, детской и спортивной площадок с установкой игрового оборудования и ограждения, озеленение, расширение проезда |
| 5 | пр. Ленина, дома 17, д.19 ул. Мира, дома 7, 9, 9а | Проверка достоверности сметной стоимости объектов благоустройства |
| 6 | «Аллея молодежи» проспект Труда от ул. Ломоносова до ул. Карла Маркса | Устройство пешеходных дорожек из брусчатки, велодорожки, установка скамеек, урн, перголы, беседок, входных арок, памп-трека, обустройство спортивной площадки, площадки для дрессировки собак, озеленение. |
|  |  | Строительный контроль |
|  |  | Проверка достоверности сметной стоимости |
|  |  | Авторский надзор |

2.1.4.3.	Реализация задачи 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск».

В 2019 году выполнены работы по сбору павших животных и уничтожению трупов. Всего собрано и уничтожено 35 животных.

Осуществлен сбор и вывоз ТКО и КГО из поселка Белое Озеро и села Ненокса объемом 867 куб. м.

Организовано содержание одного общественного туалета, 41 раз были установлены мобильные кабины в дни проведения массовых мероприятий.

С 2019 года осуществляется возмещение затрат для организации и проведения мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске. Площадь изолированного участка горения тления составила 5 Га.

2.1.5.	Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска».

2.1.5.1.	Реализация задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском».

Обеспечено выполнение работ по текущему ремонту и содержанию узкоколейной железной дороги (далее – УЖД) протяженностью 35,41 км, капитально отремонтировано 1,13 км.

Дежурным поездом УЖД, которая обеспечивает транспортную связь п. Белое Озеро с городом Северодвинском, выполнено 315 рейсов, перевезено 15 072 пассажира.

Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса поселка Белое Озеро.

Обеспечено содержание железнодорожного переезда на пр. Морском.

В целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги приобретены колесные пары для тепловоза УЖД и щеподробительный станок ЩДС-4 для СМУП «Белое озеро».

2.1.6.	Обеспечивающая подпрограмма

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в рамках реализации мероприятия 1.01 «Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска».

Мероприятие 1.02 «Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива» не реализовано по причине отсутствия в 2019 году чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Реализация мероприятия 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве».

В рамках мероприятия в муниципальную котельную приобретен водогрейный котел марки КВр-0,63 и доставлен из г. Луга Ленинградской области до ул. Водогон в г. Северодвинске.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, утвержденного в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС и соисполнителя Программы – Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска                           (далее – соисполнитель).

Соисполнитель письмами от 07.02.2019 № 07-01-61/118, от 26.02.2019 № 07-01-61/176, от 21.05.2019 № 07-01-61/459, от 18.11.2019                         № 07-01-61/1078 информировал Комитет ЖКХ, ТиС об изменении значения показателя исполняемого им мероприятия (К13107) и объемов финансирования, с указанием причин.

Структурные подразделения ответственного исполнителя: отдел жилищного хозяйства, отдел коммунального хозяйства, отдел энергетики, транспорта и связи – на протяжении всего отчетного периода формировали пакеты документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимые для заключения муниципальных контрактов, проводили расчет плановых и фактических показателей, готовили предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Для реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» Администрацией Северодвинска в 2019 году проведена процедура открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства. Отмечена активность и заинтересованность жителей Северодвинска в благоустройстве общественных территорий нашего города.

Реализация   мероприятий    Программы   осуществлялась   на   основе

договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе в случае срыва сроков, недобросовестного исполнения и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объемы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы – это и использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, и выделение межбюджетных трансфертов и дополнительных ассигнований на непредвиденные работы, возникающие в течение года и которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденного заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализ и оценка следующих данных:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

- информации о достижении запланированных показателей Программы;

- отчеты участников программы о реализации Программы;

- отчеты ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;

- другие источники.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации в 2019 году. Осуществлялась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в указанный план вносились 18.06.2019 и 30.09.2019.

Итоги выполнения плана:

Степень выполнения плана – 97,12 %: всего предусмотрено планом 47 мероприятий (в том числе 2 административных) и 92 контрольных события.

Выполнено в срок 42 мероприятия и 79 контрольных событий.

Выполнено с нарушением срока 2 мероприятия и 2 контрольных события.

Не выполнено 2 контрольных события.

Степень   выполнения   плана   реализации   Программы  за  2019   год

признана высокой.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 1 | Постановление 2 | 3 | 4 | уточнение объемов 5 |
|  | Администрации Северодвинска | 17.05.2019 | № 164-па | финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1 и 2 Подпрограммы 1, задач 1 и 2 Подпрограммы 2, задач 1 и 2 Подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 Подпрограммы 4, задачи 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы |
| 2 1 | Постановление Администрации Северодвинска 2 | 12.07.2019 3 | № 258-па 4 | уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решениям Совета депутатов Северодвинска от 21.02.2019 № 137 и от 25.04.2018 № 163 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О 5 |
|  |  |  |  | местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1 и 2 Подпрограммы 1, задач 1 и 2 Подпрограммы 2, задач 1 и 2 Подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 Подпрограммы 4, задачи 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 28.11.2019 | № 462-па | уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решениям Совета депутатов Северодвинска от 27.06.2019 № 170 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1 и 2 Подпрограммы 1, задач 1 и 2 Подпрограммы 2, задач 1 и 2 Подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 Подпрограммы 4, задачи 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы |
| 4 1 | Постановление Администрации Северодвинска 2 | 07.02.2020 3 | № 47-па 4 | уточнение объемов финансирования и показателей результативности 5 |
|  |  |  |  | мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180 и от 28.11.2019 № 204 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в целях достижения показателей 1, 2, 4 и 5 цели и задач 1 и 2 Подпрограммы 1, задач 1 и 2 Подпрограммы 2, задач 1 и 2 Подпрограммы 3, задач 1, 2 и 3 Подпрограммы 4, задачи 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Комитет ЖКХ, ТиС продолжит принимать меры по координации взаимодействия всех участников Программы при разработке проекта внесения изменений в Программу и подготовки отчетности по ее реализации.

В пределах своей компетенции Комитет ЖКХ, ТиС продолжит разрабатывать муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводить анализ и формировать предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывать и предоставлять в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, проводить актуализацию мероприятий Программы и сроков их реализации, а также готовить информацию о планировании, ходе и результатах реализации Программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, предусмотренным Программой, уточнять объемы финансирования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |
| Правовой риск: изменение федерального и регионального законодательства, исполнение решений контролирующих органов | Высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы Не в полном объеме освоены выделенные средства на реализацию Мероприятия 2.07 «Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск» (К11207) | 4 | Расторгнуто 5 МК по возмещению затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск». Защитные сооружения переданы (сменился собственник) в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе Исполнение решения арбитражного суда Архангельской области от 13.06.2019, Дело № А05-5235/2019 |
| Ресурсный: отсутствие положительных решений общих собраний собственников жилья по вопросу проведения капитального ремонта | Низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы Мероприятие 1.03 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений» (К11103) выполнено не в полном объеме, финансирование направления освоено не в полном объеме | 3 | В течение 2019 года собственники помещений в 5 МКД приняли решение на общих собраниях о проведении капитального ремонта. Проведены разовые работы (менее затратные) в связи с чем остались невостребованные средства |
| Внутренний риск |
| Организационный: несоблюдение сроков реализации мероприятий муниципальной программы | По 16 муниципальным контрактам общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 374 дня (от 9 до 59 дней) | 1 | В местный бюджет подрядными организациями перечислено 609,2 тыс. рублей предъявленных штрафов и пеней: проведение капитального ремонта муниципальных общежитий по ул. Советской, д. 9А и ул. Комсомольской, д. 29 (замена стояков системы канализации и санитарно-технического оборудования) (59 дней просрочки), штраф составил 3,1 тыс. руб.; проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Северодвинск, пр. Ленина, д.17/41, 19/46 (55 дней просрочки), штраф составил 1,6 тыс. руб.; проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 7, 9, 9а по ул. Мира в г. Северодвинске (34 дня просрочки), штраф составил 8,2 тыс. руб.; проведение работ по очистке от поросли (34 дня просрочки), штраф составил 0,2 тыс. руб. |

<5> -  группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2019 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2019 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,956 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,016 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,911 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,968 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

| 1 |
| --- |
| Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» |
| за 2019 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от «___» __________ 2020 года № ______ |
| Сведения о реализации муниципальной программы |
| «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» |
| за 2019 год |
| Ответственный исполнитель: |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| Код ГРБС | Код целевой статьи | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2019 году | Условие расчета индекса показателя |
|  |  | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | ЦП00000000 | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016─2021 годы» | тыс. руб. | 1 013 596,7 | 968 967,3 | 0,956 |  |  |
|  | ЦП00000000 | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 683 718,1 | 639 090,0 | 0,935 |  |  |
|  | ЦП00000000 | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 78 926,1 | 78 924,8 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП00000000 | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 250 952,5 | 250 952,5 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП00000000 | К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска» | тыс. руб. | 1 013 596,7 | 968 967,3 | 0,956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог» | процент | 14,9 | 14,9 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | процент | 16,23 | 16,23 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» | процент | 99,4 | 98,9 | 0,995 | В 2019 году в 1291 МКД собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД. В 14 МКД управляющие организации определены по результатам открытого конкурса | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» | процент | 96,4 | 96,4 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | процент | 17,7 | 17,9 | 1,011 | В течение отчетного года проведен значительный объем работ по благоустройству в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2024 годы» | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Индекс качества городской среды» | процент | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск» | процент | 16,1 | 16,1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10000000 | К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 111 918,9 | 106 771,0 | 0,954 |  |  |
|  | ЦП10000000 | К | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 111 918,9 | 106 771,0 | 0,954 |  |  |
|  | ЦП10000000 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска» | тыс. руб. | 59 263,5 | 56 693,3 | 0,957 |  |  |
|  | ЦП10000000 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 59 263,5 | 56 693,3 | 0,957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов» | процент | 1,20 | 1,20 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда» | процент | 28,22 | 28,75 | 1,019 | В течение отчетного периода количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, составило 80 МКД, что на 8 МКД больше запланированного объема | 1 |
|  | ЦП10100010 | К | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Обследование многоквартирных домов» | тыс. руб. | 143,7 | 143,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество обследованных многоквартирных домов» | единица | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10100030 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности» | тыс. руб. | 4 924,8 | 4 924,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества нарастающим итогом» | единица | 10 | 8 | 0,800 | В 2019 году в 8 МКД выполнен капитальный ремонт общего имущества. В двух МКД проведены работы по укреплению строительных конструкций в рамках другого мероприятия | 1 |
|  | ЦП10100040 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск» в общем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих собраний собственников помещений» | тыс. руб. | 500,0 | 317,5 | 0,635 | В течение 2019 года собственники помещений в 5 МКД приняли решение на общих собраниях о проведении капитального ремонта. Проведены разовые работы (менее затратные), остались невостребованные средства, в связи с чем значение показателя не достигнуто |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании решений общих собраний собственников помещений» | единица | 4 | 5 | 1,250 | В течение 2019 года собственники помещений в 5 МКД приняли решение на общих собраниях о проведении капитального ремонта, в связи с чем значение показателя не достигнуто | 1 |
|  | ЦП10100050 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разработка проектов» | тыс. руб. | 21 399,8 | 19 062,6 | 0,891 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разобранных домов» | единица | 29 | 29 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество разработанных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства» | единица | 45 | 45 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10100060 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | Мероприятие 1.05 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в части уплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных» | тыс. руб. | 30 838,8 | 30 788,3 | 0,998 | Взносы на капитальный ремонт, в том числе дополнительные, Администрацией Северодвинска исполнены в полном объеме, остались невостребованными |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности» | тыс. м2 | 316,4 | 325,0 | 1,027 | По состоянию на 31.12.2019 общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности, составила 325 тыс. м2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт» | единица | 58 | 66 | 1,138 | В 2019 году ремонтные работы капитального характера проведены в 66 МКД | 1 |
|  | ЦП10100070 | К | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | Мероприятие 1.06 «Проведение работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов» | тыс. руб. | 1 456,4 | 1 456,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по укреплению строительных конструкций» | единица | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10200000 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» | тыс. руб. | 52 655,4 | 50 077,7 | 0,951 |  |  |
|  | ЦП10200000 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 52 655,4 | 50 077,7 | 0,951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта» | процент | 37,0 | 37,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций» | процент | 70,0 | 70,0 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10200010 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений (после умерших, по решениям суда)» | тыс. руб. | 1 507,6 | 1 382,0 | 0,917 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество муниципальных незаселенных жилых помещений, в которых выполнен ремонт» | единица | 17 | 17 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10200010 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 2.02 «Выполнение текущего ремонта помещений маневренного фонда» | тыс. руб. | 468,7 | 468,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество помещений маневренного жилищного фонда, в которых выполнен ремонт» | единица | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10200030 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 2.03 «Возмещение недополученных доходов управляющим организациям» | тыс. руб. | 43 276,4 | 41 208,2 | 0,952 | Выделенные средства освоены не в полном объеме в связи с сокращением расходов управляющих организаций, обслуживающих объекты субсидирования (расселение и отключение от коммунальных услуг МКД, признанных непригодными для проживания, и уменьшение площади пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений), и сокращением расходов по оплате коммунальных услуг в связи с заключением прямых договоров между собственниками помещений МКД и ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за жилые помещения, признанные непригодными для проживания» | единица | 9 | 9 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по содержанию и оплате коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью» | единица | 19 | 19 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» | единица | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» | единица | 11 | 11 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» | единица | 12 | 12 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов» | да/нет | да | да | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество сводных расчетов, направленных в Финансовое управление» | единица | 64 | 64 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП10200060 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | Мероприятие 2.05 «Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов» | тыс. руб. | 1 592,6 | 1 592,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество дней охраны объекта» | дни (не более) | 365 | 365 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество охраняемых объектов» | единица | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП10200110 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Мероприятие 2.06 «Содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», в том числе установка и обслуживание приборов учета энергоресурсов» | тыс. руб. | 112,8 | 90,1 | 0,799 | Остались невостребованные средства в результате расторжения муниципального контракта в связи с передачей убежищ в федеральную собственность, сократились расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество защитных сооружений» | единица (не более) | 73 | 73 | 1,000 |  | 4 |
|  | ЦП10200120 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | Мероприятие 2.07 «Возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами защитных сооружений, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 277,5 | 252,2 | 0,909 | Остались невостребованные средства в результате расторжения муниципального контракта в связи с передачей убежищ в федеральную собственность, сократились расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по обеспечению коммунальными услугами встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 5 | 5 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП1020013 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | Мероприятие 2.08 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и защитных сооружений» | тыс. руб. | 5 318,8 | 4 983,3 | 0,937 | Оплата услуг производилась исходя из фактического потребления коммунального ресурса |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Объем оплаченного коммунального ресурса - тепловая энергия» | Гкал | 4 018,5 | 3 806,6 | 0,947 | В связи с сокращением перечня пустующих муниципальных нежилых помещений (сдача в аренду) не достигнуто плановое значение показателя | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем оплаченного коммунального ресурса - теплоноситель» | куб.м | 496 | 382 | 0,771 | В связи с сокращением перечня пустующих муниципальных нежилых помещений (сдача в аренду) не достигнуто плановое значение показателя | 1 |
|  | ЦП10200090 | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | Мероприятие 2.09 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС» | тыс. руб. | 101,0 | 101,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество приобретенной техники, оборудования» | единица | 12 | 15 | 1,250 | В отчетном году по предложениям депутатов города приобретено техники и оборудования для муниципальных предприятий больше на 3 единицы, в связи с чем показатель перевыполнен | 1 |
|  | ЦП20000000 | К | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» | тыс. руб. | 93 770,2 | 93 283,5 | 0,995 |  |  |
|  | ЦП20000000 | К | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 93 770,2 | 93 283,5 | 0,995 |  |  |
|  | ЦП20100000 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» | тыс. руб. | 89 320,2 | 88 833,5 | 0,995 |  |  |
|  | ЦП20100000 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 89 320,2 | 88 833,5 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» | процент | 97,2 | 97,3 | 1,001 | В 2019 году достигнуто значение показателя 97,3%, что превышает нормативное значение показателя на 2,3% | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля муниципальных сетей электроснабжения, на которых выполнен ремонт, в общем объеме муниципальных сетей электроснабжения» | процент | 14,9 | 14,9 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП20100010 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них» | тыс. руб. | 3 116,4 | 3 101,5 | 0,995 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, обеспеченных содержанием» | км (не менее) | 2,9 | 2,900 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП20100020 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт колодцев в с. Ненокса, п. Белое Озеро и д. Солзе» | тыс. руб. | 933,4 | 929,5 | 0,996 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество колодцев, находящихся на обслуживании» | единица (не менее) | 16 | 16 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП20100030 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 77 443,9 | 77 443,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность кабельных и воздушных линий сетей наружного освещения» | км (не менее) | 288,3 | 288,3 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП20100040 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Мероприятие 1.04 «Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро» | тыс. руб. | 326,5 | 240,3 | 0,736 | Остались невостребованными средства в связи с пересмотром начальной цены контракта (уменьшен объем работ). Оплата электроэнергии осуществлялась по фактическому потреблению, а не по расчетной нагрузке оборудования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность воздушных линий сетей наружного освещения п. Белое Озеро, обеспеченных содержанием» | км (не менее) | 3,6 | 3,6 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП20100040 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 / 2 | Мероприятие 1.05 «Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения» | тыс. руб. | 7 500,0 | 7 118,3 | 0,949 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  | ЦП20100040 | К | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 7 500,0 | 7 118,3 | 0,949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность сетей электроснабжения» | м (не менее) | 8 282 | 8 282 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество объектов электроснабжения» | единица (не менее) | 2 | 2 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество приобретенных светодиодных конструкций для украшения города к праздничным мероприятиям» | шт. | 268 | 290 | 1,082 | Дополнительно закуплено 22 светодиодных конструкции для украшения города к проведению праздничных мероприятий в связи с увеличением числа объектов (вдоль Архангельского шоссе, пр-та Труда, пр-та Ленина и путепровода), которые необходимо было украсить (поручение ЗГА Северодвинска по социальным вопросам). Также проведена замена неработающих конструкций, установленных ранее, по результатам проведенных осмотров специалистами Комитета ЖКХ, ТиС совместно со специалистами СМУП «Горсвет» | 1 |
|  | ЦП20200000 | К | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей» | тыс. руб. | 4 450,0 | 4 450,0 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП20200000 | К | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 4 450,0 | 4 450,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта» | процент | 59,6 | 59,6 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта» | процент | 1,79 | 1,79 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП20200010 | К | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства» | тыс. руб. | 4 396,9 | 4 396,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт» | м | 1 057,0 | 1 057 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территории, на которой восстановлено благоустройство» | кв. м | 803 | 803 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество капитально отремонтированных объектов» | единица | 15 | 14 | 0,933 | За счет средств экономии от проведения процедуры муниципальной закупки по данному направлению дополнительно капитально отремонтировано 14 объектов | 1 |
|  | ЦП20200070 | К | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | Мероприятие 2.07 «Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» | тыс. руб. | 53,1 | 53,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных документов» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30000000 | К | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 601 144,2 | 570 538,7 | 0,949 |  |  |
|  | ЦП30000000 | К | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 371 498,6 | 340 893,1 | 0,918 |  |  |
|  | ЦП30000000 | К | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 32 645,6 | 32 645,6 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП30000000 | К | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 197 000,0 | 197 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП30100000 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | тыс. руб. | 563 765,0 | 533 174,6 | 0,946 |  |  |
|  | ЦП30100000 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 334 119,4 | 303 529,0 | 0,908 |  |  |
|  | ЦП30100000 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 32 645,6 | 32 645,6 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП30100000 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 197 000,0 | 197 000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне» | км | 177,4 | 177,4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» | процент | 65,0 | 65,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске» | процент | 0,29 | 0,76 | 2,621 | Проведен значительный объем ремонтных работ по восстановлению тротуаров в связи с многочисленными обращениями жителей города по неудовлетворительному их состоянию. Плановое значение показателя перевыполнено | 1 |
|  | ЦП30100010, ЦП30100020 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Содержание автомобильных дорог» | тыс. руб. | 152 033,2 | 137 044,9 | 0,901 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия» | кв. м | 33 600 | 10 942 | 0,326 | Площадь дорог, на которой выполнены работы по устранению деформаций, ниже запланированного показателя в связи с тем, что часть дорог, на которых первоначально планировалось провести работы по устранению деформаций, были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий» | кв. м | 32 045 | 32 423 | 1,012 | в 2019 году восстановлено 32 423 кв. м верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города, что на 378 кв. м больше запланированного объема | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Площадь дорог в селе Ненокса, обеспеченных содержанием» | кв. м (не менее) | 131 150 | 131 150 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Площадь дорог в поселке Белое Озеро, обеспеченных содержанием» | кв. м (не менее) | 19 250,0 | 19 250,0 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество мостов, обеспеченных содержанием» | единица (не менее) | 19 | 19 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество осмотренных мостовых сооружений и водопропускных труб» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Площадь тротуаров мостов, путепровода, обеспеченных содержанием» | кв. м | 4 360 | 4 360 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Протяженность дренажных канав» | м | 50 | 50 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30100010, ЦП30100020 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц» | тыс. руб. | 66 592,8 | 65 288,2 | 0,980 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь территорий общего пользования вдоль городских дорог» | кв. м (не менее) | 2 417 228 | 2 417 228 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования с. Ненокса» | кв. м (не менее) | 30 250 | 30 250 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество установленных урн, скамеек» | единица | 122 | 122 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество деревьев, на которых выполнена омолаживающая обрезка» | единица | 843 | 900 | 1,068 | В 2019 году выполнена омолаживающая обрезка 900 деревьев | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Количество ликвидированных аварийных и сухостойных деревьев в г.Северодвинске» | единица | 157 | 157 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество ликвидированных аварийных и сухостойных деревьев в п. Белое Озеро» | единица | 20 | 30 | 1,500 | Достигнутое значение показателя соответствует фактическому количеству ликвидированных аварийных и сухостойных деревьев в п. Белое Озеро, в связи с чем плановое значение показателя перевыполнено | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество пересаженных кустарников, деревьев на территориях общего пользования вдоль городских дорог» | единица | 17 | 17 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 «Площадь оформленных цветников» | кв. м | 1 175 | 1 175 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30100010, ЦП30100020 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества» | тыс. руб. | 71 714,6 | 57 417,1 | 0,801 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 71 714,6 | 57 417,1 | 0,801 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь тротуаров, автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт» | кв. м | 4 872,0 | 4 872,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество комплектов ПД» | единица | 34 | 34 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество отремонтированных мостов» (нарастающим итогом)» | единица | 2 | 2 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30100040 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | Мероприятие 1.04 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС» | тыс. руб. | 3 387,5 | 3 387,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель1 «Количество приобретенной техники» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30178120 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | Мероприятие 1.05 «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. руб. | 27 046,0 | 27 046,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий АД ОП МЗ» | кв. м | 24 976,0 | 19 951,9 | 0,799 | В 2019 году за счет областных средств софинансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - АД ОП МЗ) восстановлена площадь 19951,9 кв. м верхних слоев асфальтобетонных покрытий АД ОП МЗ | 1 |
|  | ЦП30100010, ЦП30100060, ЦП30100070 | К | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | Мероприятие 1.07 «Разработка, утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализация в части проведения проектно-изыскательных работ, изготовления и установки информационных знаков» | тыс. руб. | 2 604,5 | 2 604,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов» | единица | 8 | 8 | 1,000 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства на которых обеспечена транспортная безопасность в части изготовления и установки информационных знаков» | единица | 8 | 8 | 1,000 |  | 4 |
|  | ЦП3R153930 | К | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | тыс. руб. | 238 288,2 | 238 288,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Местный бюджет | тыс. руб. | 35 688,6 | 35 688,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Областной бюджет | тыс. руб. | 5 599,6 | 5 599,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 197 000,0 | 197 000,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность отремонтированного участка автодороги» | км | 8,6 | 8,6 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество отремонтированных колодцев» | единица | 204,0 | 204,0 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП30100110 | К | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Мероприятие 1.11 «Возмещение затрат садовым некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ» | тыс. руб. | 2 098,2 | 2 098,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ» | тыс. руб. | 5 | 3 | 0,600 | После подведения итогов субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ (далее - СНТ) получили 3 СНТ из 5 заявившихся. Не получили субсидию СНТ, которые не отвечали требованиям Порядка предоставления данной субсидии |  |
|  | ЦП30200000 | К | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» | тыс. руб. | 37 379,2 | 37 364,1 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП30200000 | К | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 37 379,2 | 37 364,1 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией» | процент | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта» | процент | 75,50 | 75,50 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля колодцев ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта» | процент | 44,30 | 44,30 | 1,000 |  | 2 |
|  | ЦП30200010 | К | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации и сооружений на них» | тыс. руб. | 35 479,2 | 35 479,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных сетей ливневой канализации, обеспеченных содержанием и текущим ремонтом» | км (не менее) | 161,0 | 161,0 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество сооружений, обеспеченных содержанием и текущим ремонтом» | единица (не менее) | 7 | 7 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество аварий на бесхозяйных сетях ливневой канализации» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Протяженность муниципальных инженерных сетей ливневой канализации, на которой выполнены работы по очистке» | м. пг. | 1 858,3 | 2 158,3 | 1,161 | Проведена промывка сетей магистральной ливневой канализации по ул. Первомайской от ул.Орджоникидзе до ул.Портовой, проведен ремонт колодца ливневой канализации в районе проспекта Ленина и Архангельского шоссе общей протяженностью 2158,3 м. пг. | 1 |
|  | ЦП30200020 | К | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации и сооружений на них» | тыс. руб. | 1 900,0 | 1 884,9 | 0,992 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность сетей ливневой канализации, на которых выполнен капитальный ремонт» | м | 53,30 | 57,80 | 1,084 | За счет средств экономии от проведения процедуры муниципальной закупки по данному направлению дополнительно капитально отремонтировано 4,5 м сетей ливневой канализации | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество капитально отремонтированных колодцев ливневой канализации» | шт. | 41 | 0 | 0,000 | Колодцы ливневой канализации, которые планировалось капитально отремонтировать в рамках данного мероприятия, отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при проведении ремонта автомобильных дорог | 1 |
|  | ЦП40000000 | К | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 141 151,9 | 133 450,7 | 0,945 |  |  |
|  | ЦП40000000 | К | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 41 098,3 | 33 398,4 | 0,813 |  |  |
|  | ЦП40000000 | К | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 46 101,1 | 46 099,8 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП40000000 | К | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 53 952,5 | 53 952,5 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП40100000 | К | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 22 405,9 | 21 527,7 | 0,961 |  |  |
|  | ЦП40100000 | К | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 22 405,9 | 21 527,7 | 0,961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием» | кв.м (не менее) | 3 294 597 | 3 294 597 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля отремонтированной площади объектов благоустройства относительно площади объектов благоустройства, требующей ремонта» | процент | 2,00 | 1,93 | 0,965 | В 2019 году отремонтировано 110 кв. м постамента «Скорбящая мать» на о. Ягры с продолжением работ в 2020 году, что на 3,9 кв. м меньше запланированного объема. Значение показателя не достигнуто в связи с удорожанием стоимости отделочных материалов (мрамор) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Доля отремонтированных объектов благоустройства относительного общего количества объектов благоустройства, требующих ремонта» | процент | 20,0 | 20,0 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40100010 | К | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения» | тыс. руб. | 7 191,7 | 6 760,2 | 0,940 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь территории Воинского мемориала, обеспеченной содержанием» | кв.м (не менее) | 44 200 | 44 200 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территории пляжной зоны, обеспеченной содержанием» | кв.м (не менее) | 189 840 | 189 840 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Площадь особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры», обеспеченной содержанием» | кв.м (не менее) | 2 330 000 | 2 330 000 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество городских башенных часов, обеспеченных содержанием» | единица | 1 | 0 | 0,000 | В течение 2019 года обслуживание городских башенных часов не проводилось, плановое значение показателя не достигнуто | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Отремонтированная площадь объектов благоустройства» | кв.м | 113,9 | 110 | 0,966 | В 2019 году отремонтировано 110 кв. м постамента «Скорбящая мать» на о. Ягры с продолжением работ в 2020 году, что на 3,9 кв. м меньше запланированного объема. Значение показателя не достигнуто в связи с удорожанием стоимости отделочных материалов (мрамор) | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 «Количество газового оборудования, обеспеченного содержанием» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 «Количество отремонтированных объектов благоустройства» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40100020, ЦП40100040, ЦП40100050 | К | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Содержание, охрана территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию» | тыс. руб. | 14 982,0 | 14 541,1 | 0,971 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию, обеспеченных содержанием» | кв. м (не менее) | 877 369 | 877 369 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП40100030 | К | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Проведение работ по обновлению противопожарного разрыва в поселке Белое Озеро» | тыс. руб. | 79,4 | 79,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь противопожарного разрыва, на которой проведены работы по обновлению» | кв. м (не менее) | 2 360 | 2 360 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП40100010 | К | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | Мероприятие 1.05 «Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса» | тыс. руб. | 152,8 | 147,0 | 0,962 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с кладбища п. Белое Озеро» | куб. м | 6,8 | 8 | 1,176 | За 2019 год с кладбища п. Белое Озеро вывезено 8 куб.м мусора | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с кладбища с. Ненокса» | куб. м | 12,0 | 12,0 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40200000 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | тыс. руб. | 110 606,8 | 104 204,7 | 0,942 |  |  |
|  | ЦП40200000 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 10 553,2 | 4 152,4 | 0,393 |  |  |
|  | ЦП40200000 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 46 101,1 | 46 099,8 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП40200000 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 53 952,5 | 53 952,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками» | процент | 17,9 | 17,9 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками» | процент | 78,4 | 78,4 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | процент | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40200010, ЦП40200060 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 / 3 | Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий» | тыс. руб. | 1 790,0 | 1 362,4 | 0,761 | В рамках мероприятия муниципальное образование «Северодвинск» приняло участие в благоустройстве трех дворовых территорий соразмерно своей доле в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Расходы соответствуют муниципальной доле. Так как по данным адресам муниципальная доля незначительная, остались невостребованные средства |  |
|  |  | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 790,0 | 1 362,4 | 0,761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество дворовых территорий, на которых выполнены мероприятия по благоустройству» | единица | 4 | 3 | 0,750 | В 2019 году благоустроено 3 дворовые территории, проведен комплекс дорогостоящих работ, в связи с чем плановое значение показателя не достигнуто | 1 |
|  | К40200010 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 2.02 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство гостевых стоянок» | тыс. руб. | 27,0 | 27,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество дворовых территорий, на которых выполнены мероприятия по строительству гостевых стоянок» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40200030 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 2.03 «Организация конкурсов «Лучший двор», «Лучший балкон-цветник», «Лучший снежный городок», «Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения», «Лучший по профессии» | тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество участников конкурса «Лучший по профессии» | человек | 41 | 41 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40278120 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | Мероприятие 2.04 «Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | тыс. руб. | 45 000,0 | 44 998,7 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия» | кв. м | 31 705,4 | 31 705,4 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП4F255550, ЦП4F200040 | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1/2/3 | Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | тыс. руб. | 63 589,8 | 57 616,6 | 0,906 | Остались невостребованными средства экономии |  |
|  |  | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 8 536,2 | 2 563,0 | 0,300 |  |  |
|  |  | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 1 101,1 | 1 101,1 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. руб. | 53 952,5 | 53 952,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | единица | 3 | 3 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | единица | 2 | 1 | 0,500 | В рамках мероприятия проведен первый этап работ по благоустройству общественной территории «Приморский парк», в связи с чем плановое значение показателя не достигнуто | 1 |
|  | ЦП40300000 | К | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 8 139,2 | 7 718,3 | 0,948 |  |  |
|  | ЦП40300000 | К | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 8 139,2 | 7 718,3 | 0,948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г. Северодвинска» | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Площадь территорий города Северодвинска, на которых обеспечиваются нормы санитарного состояния» | га (не менее) | 119 349 | 119 349 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля отремонтированных МТК от общего количества МТК» | процент | 2,7 | 2,4 | 0,889 | За 2019 год была установлена 41 МТК в дни проведения массовых праздничных мероприятий | 1 |
|  | ЦП40300030 | К | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 3.01 «Содержание безнадзорных животных, сбор и уничтожение трупов безнадзорных животных на территории города Северодвинска» | тыс. руб. | 687,8 | 389,7 | 0,567 | В 2019 году сбор и уничтожение трупов безнадзорных животных осуществлялся по заявкам. В связи с сокращением числа обращений остались невостребованные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество уничтоженных животных» | единица | 30 | 35 | 1,167 | В 2019 году уничтожено 35 животных | 1 |
|  | ЦП40300040 | К | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 3.02 «Содержание мест сбора и вывоз коммунальных бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск» | тыс. руб. | 1 341,2 | 1 246,7 | 0,930 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур в связи с пересмотром объема работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество мест сбора ТКО и КГО, обеспеченных содержанием» | единица | 18 | 16 | 0,889 | В 2019 году организовано содержание 16 мест сбора ТКО и КГО | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Объем вывозимых твердых коммунальных отходов в п. Белое Озеро» | куб. м | 408 | 276 | 0,675 | Достигнутое значение показателя соответствует фактическому объему вывезенных твердых коммунальных отходов в п. Белое Озеро. Плановое значение показателя не достигнуто | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Объем вывозимых твердых коммунальных отходов в с. Ненокса» | куб. м | 500 | 591 | 1,182 | За 2019 год из с. Ненокса вывезено 591 куб.м твердых коммунальных отходов | 1 |
|  | ЦП40300050 | К | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 3.03 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов и мобильных туалетных кабин» | тыс. руб. | 623,6 | 595,3 | 0,955 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество стационарных общественных туалетов, обеспеченных содержанием и ремонтом» | единица (не менее) | 1 | 1 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество установленных МТК, обеспеченных содержанием» | единица (не менее) | 37 | 41 | 1,108 | За 2019 год было установлено 41 МТК в дни проведения массовых праздничных мероприятий | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество отремонтированных МТК» | единица | 1 | 1 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП40300060 | К | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | Мероприятие 3.04 «Возмещение затрат для организации и проведения мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске» | тыс. руб. | 5 486,6 | 5 486,6 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь изолированного участка горения, тления» | ГА (не более) | 2 | 5 | 2,500 | В связи с необходимостью проведения работ по изолированию участков горения, тления на полигоне ТБО неоднократно проведены работы по изолированию данных участков, площадь которых составила 5 ГА, в связи с чем плановое значение показателя перевыполнено | 4 |
|  | ЦП50000000 | К | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» | тыс. руб. | 17 799,1 | 17 799,1 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП50000000 | К | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 619,7 | 17 619,7 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП50000000 | К | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 179,4 | 179,4 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП50100000 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» | тыс. руб. | 17 799,1 | 17 799,1 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП50100000 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 17 619,7 | 17 619,7 | 1,000 |  |  |
|  | ЦП50100000 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 179,4 | 179,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро» | процент | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Уровень обеспечения эксплуатации железнодорожных переездов» | процент | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту» | процент | 3,19 | 3,19 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Удовлетворение потребности коренного населения поселка Белое Озеро в части транспортной доступности» | соотно-шение | 49,3 | 49,3 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЦП50100010 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК» | тыс. руб. | 7 792,9 | 7 792,9 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность УЖД, обеспеченной содержанием» | км (не менее) | 35,41 | 35,41 | 1,000 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Протяженность УЖД, на которой выполнены работы по капитальному ремонту» | км | 1,0 | 1,13 | 1,130 | В отчетном году показатель перевыполнен в связи с пересмотром состава работ | 1 |
|  | ЦП50100020 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» | тыс. руб. | 5 551,2 | 5 551,2 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество плановых рейсов в год» | единица (не более) | 261 | 261 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП50100030 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда» | тыс. руб. | 2 683,5 | 2 683,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество железнодорожных переездов, находящихся на содержании» | единица (не менее) | 1 | 1 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП50100040 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов» | да/нет | да | да | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество расчетов, направленных в Финансовое управление» | единица (не менее) | 12 | 12 | 1,000 |  | 3 |
|  | ЦП50100050, ЦП50171400 | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | Мероприятие 1.05 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий в целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги» | тыс. руб. | 1 771,5 | 1 771,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 1 592,1 | 1 592,1 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. руб. | 179,4 | 179,4 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество приобретенной техники, оборудования» | единица | 5 | 6 | 1,200 | В 2019 году для СМУП «Белое озеро» за счет средств местного бюджета приобретен КАМАЗ-43118 и колесные пары для тепловоза УЖД, за счет областных средств – щеподробительный станок ЩДС-4 | 1 |
|  | ЦП9000000 | К | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 47 812,4 | 47 124,3 | 0,986 |  |  |
|  |  | К | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 47 812,4 | 47 124,3 | 0,986 |  |  |
|  | ЦП90100000 | К | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ─ Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска | тыс. руб. | 47 812,4 | 47 124,3 | 0,986 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур, не использован резерв финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива, в виду отсутствия чрезвычайных ситуаций |  |
|  | ЦП90110010 | К | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы ─ Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 47 160,4 | 46 722,3 | 0,991 | Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур |  |
|  | ЦП90110020 | К | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива | тыс. руб. | 250,00 | 0,00 | 1,000 | На 2019 год резерв был создан |  |
|  | ЦП90100090 | К | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» | тыс. руб. | 402,0 | 402,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 2. Административные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 2.01 «Заключение муниципальных контрактов для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска» | да/нет | да | да | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов» | единица (не менее) | 410 | 410 | 1,000 |  | 3 |
|  |  | К | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства» | да/нет | да | да | 1,000 |  |  |
|  |  | К | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий» | единица (не менее) | 11 | 11 | 1,000 |  | 3 |
|  | 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,956 |  |  |
|  | 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,016 |  |  |
|  | 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,001 |  |  |
|  | 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,048 |  |  |
|  | 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 0,994 |  |  |
|  | 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,911 |  |  |
|  | 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: | 0,032 |  |  |
|  | 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,968 |  |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от «___» __________ 2020 года № ______ |
| --- | --- |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

## муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |  | Федераль-ный бюджет | 197 00,0 | 197 00,0 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 32 645,6 | 32 645,6 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 35 688,6 | 35 688,6 |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  | Федераль-ный Бюджет | 197 00,0 | 197 00,0 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 32 645,6 | 32 645,6 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 35 688,6 | 35 688,6 |  |  |
| Мероприятие 1.05 «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Средства Дорожного Фонда Архангельской области | Област-ной бюджет | 27 046,0 | 27 046,0 | Дополнительное соглашение № 3 от 21.06.2019 к соглашению от 02.06.2017 № 18 /ДФ о предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Осуществлено софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: восстановлены верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения площадью 19 951,9 кв. м, в том числе: - по Кородскому шоссе – 12 604,23 кв. м; - по дороге от ул. Заводской до Кородского шоссе – 7 347,671 кв. м |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Мероприятие 1.2. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации» Задача № 1 «Увеличение доли региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 29,1 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в Архангельской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов» Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Федераль-ный бюджет | 197 00,0 | 197 00,0 | Соглашение от 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» Дополнительное соглашение от 18.12.2019 № 11730000-1-2019-005/2 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005 |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 5 599,6 | 5 599,6 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 35 688,6 | 35 688,6 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» |  | Федераль-ный бюджет | 53 952,5 | 53 952,5 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 46 101,1 | 46 099,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 536,2 | 2 562,9 |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» |  | Федераль-ный бюджет | 53 952,5 | 53 952,5 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 46 101,1 | 46 099,8 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 536,2 | 2 562,9 |  |  |
| Мероприятие 2.04 «Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Средства Дорожного Фонда Архангельской области | Област-ной бюджет | 45 000,0 | 44 998,7 | Дополнительное соглашение № 3 от 21.06.2019 к соглашению от 02.06.2017 № 18 /ДФ о предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Осуществлено софинансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 31 705,4 кв. м |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» Задача № 2 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями | Федераль-ный бюджет | 53 952,5 | 53 952,5 | Соглашение № 11730000-1-2019-003 от 18.04.2019 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году; Дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2019 № № 11730000-1-2019-003/1 к Соглашению № 11730000-1-2019-003 от 18.04.2019; Дополнительное соглашение № 2 от 30.04.2019 № 11730000-1-2019-003/2 к Соглашению № 11730000-1-2019-003 от 18.04.2019 Дополнительное соглашение № 3 от 24.12.2019 № 11730000-1-2019-003/3 к Соглашению № 11730000-1-2019-003 от 18.04.2019 | Благоустроены 3 дворовые территории в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  | Област-ной бюджет | 1 101,1 | 1 101,1 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 536,2 | 2 562,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Благоустроена одна общественная территория «Аллея молодежи» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» | Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области | Област-ной бюджет | 179,4 | 179,4 | Распоряжение Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 194-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству транспорта Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск») |  |
| Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» |  | Област-ной бюджет | 179,4 | 179,4 | Соглашение № 3/РФ–2019 о порядке предоставления средстве резервного фонда Правительства Архангельской области от 21.06.2019 |  |
| Выполнение Мероприятия 1.05 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий в целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги» |  | Област-ной бюджет | 179,4 | 179,4 |  | Приобретен щеподробительный станок ЩДС-4 с комплектом ножей для муниципального предприятия СМУП «Белое озеро» в целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги |
|  | Итого: | 374 103,4 | 368 128,8 |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 250 952,5 | 250 952,5 |  |  |
|  | Средства Областного бюджета | 78 926,1 | 78 924,8 |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 44 224,8 | 38 251,5 |  |  |

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от «___» __________ 2020 года № ______ |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

## муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений ежегодно, после изменения тарифа за содержание жилья для нанимателей | 29.07.2019 № 279-па | В целях достижения Показателя 3 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» Мероприятия 2.03 «Возмещение недополученных доходов управляющим организациям» Задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» Подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменения в распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 12.01.2016 № 3-рг (в редакции от 17.04.2018) | Отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений по мере необходимости | 15.01.2019 № 10-па | В целях достижения Показателя 2 «Уровень горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» Задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» Подпрограммы 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение Заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству «Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одного светильника для предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на 2019 год» |  |  | 17.01.2019 № 12-рг |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении норматива затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов ливневой канализации в период с 01.01.2019 по 31.12.2019» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Ежегодно 2019–2021 годы | 18.01.2019 № 15-па | В целях достижения: Показателя 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией»; Показателя 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, не требующих ремонта или капитального ремонта» Задачи 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» Подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»: обеспечена возможность предоставления субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 18.01.2019 № 15-па» |  | По мере необходимости | 17.04.2019 № 130-па |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории города Северодвинска» | Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС |  | 23.09.2019 № 368-па |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» | Отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений по мере необходимости | 01.04.219 № 114-па | В целях достижения: Показателя 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками» Задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» Подпрограммы 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», улучшено экологическое состояние и внешний облик городской среды, созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия в парках, набережных, дворах в рамках реализации муниципальной адресной программы |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении дополнений в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» |  |  | 13.08.2019 № 313-па |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» |  |  | 31.12.2019 № 517-па |  |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 26.06.2017)» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений по мере необходимости | 29.03.2019 № 104-па | В целях достижения: Показателя 4 «Удовлетворение потребности коренного населения поселка Белое Озеро в части транспортной доступности» Задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» Подпрограммы 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» Жители поселка Белое Озеро обеспечены транспортной доступностью |