Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2020 № 200-па г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2020 № 228 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и бюджетной росписью муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2020 № 53-па, изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 21.02.2020.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска				          	                           И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 10.02.2020 № 53-па

(в редакции от 24.04.2020 №200-па)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагаемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Ожидаемый объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2020**, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2020 год, тыс. рублей | В том числе по источникам финансирования | Планируемое финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | 2021 год | 2022 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  | 10 207 798,8 | 1 014 073,6 | 1 121 296,1 | 470 917,3 | 266 956,9 | 383 421,9 | 1 813 340,5 | 3 469 705,5 |
| Муниципальные программы |  |  |  | 10 207 798,8 | 1 014 073,6 | 1 121 296,1 | 470 917,3 | 266 956,6 | 383 421,9 | 1 813 340,5 | 3 469 705,5 |
| 1. «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | Администрация Северодвинска |  |  | 10 149 752,4 | 1 014 073,6 | 1 098 371,1 | 471 917,3 | 266 956,6 | 360 496,9 | 1 786 219,1 | 3 461 705,5 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2018–2023 | 894 906,0 | 10 963,7 | 231 900,3 | 176 340,2 | 3 418,9 | 52 141,2 | 237 661,4 | 161 023,3 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 029 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 198 868,0 | 116,1 | 181 847,1 | 176 340,2 | 3 418,9 | 2 088,0 | 29 653,4 |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 018 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 89 490,6 | 4 222,0 | 14 635,6 |  |  | 14 635,6 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.3. Многоквартирный дом в квартале 014 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2020 | 208 811,4 | 6 153,5 | 35 089,8 |  |  | 35 089,8 |  |  |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 009 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020–2021 | 124 292,5 | 237,5 | 12,5 |  |  | 12,5 | 9 140,0 | 130 967,5 |
| 1.1.5. Многоквартирный дом в квартале 028 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2021 | 198 868,0 | 234,6 | 15,3 |  |  | 15,3 | 198 868,0 |  |
| 1.1.6. Многоквартирный дом в квартале 007 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020–2021 | 74 575,5 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 30 055,8 |
| 1.2. Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2020–2022 | 273 952,2 |  | 30 000,0 | 29 400,0 | 570,0 | 30,0 | 78 210,1 | 195 742,1 |
| 1.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 2 813 420,5 | 272 694,9 | 210 200,0 | 100 000,0 | 60 000,0 | 50 200,0 | 810 200,0 | 2 298 919 ,7 |
| 1.4. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2017–2020 | 428 411,2 | 186 237,7 | 242 173,5 | 91 190,9 | 144 253,6 | 6 729,0 |  |  |
| 1.5. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в г. Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2018–2020 | 76 607,9 | 26 336,8 | 50 271,1 |  |  | 50 271,1 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2009–2021 | 324 845,8 | 114 538,2 | 93 853,0 |  |  | 93 853,0 | 116 454,5 |  |
| 1.7. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2004–2021 | 73 885,3 | 68 885,3 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.8. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной в городе Северодвинске) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 453 614,2 | 10 354,4 | 9 000,0 |  |  | 9 000,0 | 33 000,0 | 327 245,1 |
| 1.9. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очередь I этапа) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 659 880,0 | 17 637,1 | 49 882,7 |  |  | 49 882,7 | 93 900,0 |  |
| 1.10. Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012–2020 | 47 890,5 | 10 985,9 | 29 257,3 |  |  | 29 257,3 |  |  |
| 1.11. Проектирование и строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020–2021 | 5 000,0*** |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
| 1.12. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2018 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 195 761,4 | 2 350,0 |  |  |  |  | 3 000,0 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.13. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль тротуарной дорожки вокруг оз. Чаячьего в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 | 4 000,0 |  | 2 650,0 |  |  | 2 650,0 |  |  |
| 1.14. Проектирование и строительство линий наружного освещения на территории градостроительного квартала 087 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| 1.15. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 214 963,6 | 2 891,8 |  |  |  |  | 3 000,0 |  |
| 1.16. Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Администрация Северодвинска | Культура | 2016 – окончание по мере наличия финансирова-ния | 125 024,3 | 4 083,6 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |
| 1.17. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образова-ние | 2019–2021 | 316 966,8 | 3 832,4 | 13 204,1 | 10 000,0 | 204,1 | 3 000,0 | 309 928,6 |  |
| 1.18. Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Физкуль-тура и спорт | 2016–2021 | 63 496,3 | 1 824,2 | 63 932,9 | 54 839,6 | 6 093,3 | 3 000,0 |  |  |
| 1.19. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образова-ние | 2018–2020 | 257 732,1 | 250 344,8 | 4 302,6 |  |  | 4 302,6 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.20. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2020–2022 | 132 834,5 |  | 40 555,9 | 9 146,6 | 31 409,3 |  | 41 594,3 | 41 684,3 |
| 1.21. Строительство автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2014–2018 | 118 600,0 | 24 378,1 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 1.22. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефульного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2012–2024 | 1 334 020,7 | 5 734,7 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 397 114,2 |
| 1.23. Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкуль-тура и спорт | 2020 – окончание по мере наличия финансирова-ния из федерального и областного бюджетов | 1 332 739,1 |  | 21 007,7 |  | 21 007,7 |  | 49 270,2 | 39 976,8 |
| 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» | КУМИ | Нацио-нальная экономика | 2020–2021 | 36 446,4 |  | 17 325,0 |  |  | 17 325,0 | 19 121,4 |  |
| 2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества | КУМИ | Нацио-нальная экономика | 2020–2021 | 36 446,4 |  | 17 325,0 |  |  | 17 325,0 | 19 121,4 |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Граждан-ская оборона | 2020–2024 | 21 600,0 |  | 5 600,0 |  |  | 5 600,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 3.1. Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников | Администрация Северодвинска | Граждан-ская оборона | 2020–2024 | 21 600,0 |  | 5 600,0 |  |  | 5 600,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |

**  Указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.

*** Указана планируемая стоимость работ по разработке проектной документации.