Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенний период 2020 года

В целях организации уборки и благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ               по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенний период   с 15 мая по 15 июня 2020 года (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности Северодвинска:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска), Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Управлению экономики Администрации Северодвинска, Управлению образования Администрации Северодвинска, Отделу физической культуры и спорта Администрации Северодвинска, Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, Белозерскому территориальному отделу Администрации Северодвинска, Ненокскому территориальному отделу Администрации Северодвинска:

3.1. Организовать в пределах компетенции органов Администрации Северодвинска выполнение Плана мероприятий организациями всех форм собственности, землепользователями.

3.2. Регулярно в период действия настоящего постановления проводить проверку состояния территории Северодвинска.

3.3. Предоставлять в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска информацию о ходе выполнения Плана мероприятий (еженедельно, по четвергам – до 12 часов).

4. Руководителям организаций всех форм собственности Северодвинска, руководителям органов Администрации Северодвинска при организации работ по выполнению Плана мероприятий обеспечить соблюдение работниками ограничительных мер согласно Указу Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (с учетом изменений) в части социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить                 на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска	  				          		  И.В. Скубенко

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от ____________№___________

ПЛАН

мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству

территории Северодвинска в весенний период с 15 мая по 15 июня 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий организаций всех форм собственности, прилегающих: - к центральным улицам; - к второстепенным улицам | до 20.05.2020 до 25.05.2020 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц, восстановление разрытий на дорогах после зимних работ по ликвидации последствий аварий. Восстановление благоустройства в сроки, установленные разрешением на производство земляных работ. | до 15.06.2020 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, иные организации всех форм собственности, землепользователи |
| 3 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение с территории рынка «Вертолетка» (ул. Южная, д. 167). Приведение в порядок территории рынка «Вертолетка» (ул. Южная, д. 167) и прилегающего к нему земельного участка в границах отвода | до 20.05.2020 до 20.05.2020 | УК ООО «Вертолетка» |
| 4 | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после весеннего таяния снега | до 20.05.2020 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 5 | Покраска, ремонт оборудования хозяйственных, детских и спортивных площадок | до 15.06.2020 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 6 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных площадок, киосков, павильонов, рекламных щитов | до 15.06.2020 | Организации всех форм собственности, землепользователи, владельцы павильонов на автобусных остановках, владельцы киосков, рекламораспространители |
| 7 | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территориях жилых микрорайонов | до 15.06.2020 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 8 | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 31.05.2020 | Владельцы сетей |
| 9 | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 15.06.2020 | Организации всех форм собственности, владельцы отдельно стоящих зданий и сооружений |
| 10 | Приведение в порядок территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, Набережной Александра Зрячева | до 10.06.2020 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации |
| 11 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 07.06.2020 | ОЭиП Администрации Северодвинска, председатели ГСК |
| 12 | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 07.06.2020 | ОЭиП Администрации Северодвинска, председатели СНТ |
| 13 | Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 31.05.2020 | ОЭиП Администрации Северодвинска, владельцы автостоянок |
| 14 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих помещениях | до 20.05.2020 | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи |
| 15 | Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной вне установленных для этих целей мест (без соответствующего разрешения) | до 20.05.2020 | Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, рекламодатели, жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», учреждения культуры, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 16 | Приведение в порядок территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана | до 20.05.2020 | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 17 | Посадка цветников, кустарников, деревьев | до 15.06.2020 | Организации всех форм собственности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления мест несанкционированного складирования отходов | до 25.05.2020 | ОЭиП Администрации Северодвинска |