|  |
| --- |
| Городской округ Архангельской области «Северодвинск» |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от ………………№ ……………….  г. Северодвинск Архангельской области   |
| О противопаводковых  мероприятиях в весенний  **период 2021 года** |

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весенних ледохода и паводка 2021 года на территории Северодвинска

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать на период весеннего паводка противопаводковую комиссию в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ковальчук О.К. | – | заместитель Главы Администрации Северодвинска  по городскому хозяйству – председатель комиссии; |
| Магомедов В.М. | – | начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска – заместитель председателя комиссии; |
| Ширин В.А. | – | ведущий специалист Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска – секретарь комиссии. |

Члены комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алексеев А.А. | – | старший госинспектор Северодвинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Архангельской области» (по согласованию); |
| Боченкова Е.В. | – | начальник морской гидрометеорологической станции Северодвинска (МГ-2 Северодвинск) (по согласованию); |
| Демяненко П.Н. | – | начальник Северодвинского ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (по согласованию); |
| Люков А.С. | – | начальник центра управления Беломорской ВМБ (по согласованию); |
| Кашин А.Г. | – | заместитель технического директора по эксплуатации Северодвинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» (по согласованию); |
| Кудряшов А.А. | – | начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» (по согласованию); |
| Машенков В.Л. | – | начальник Ненокского территориального отдела Администрации Северодвинска; |
| Окулов К.Г. | – | начальник МКУ «АСС Северодвинска»; |
| Попов Ю.Л. | – | заместитель начальника Финансового управления Администрации Северодвинска; |
| Спирин С.Н. | – | председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; |
| Шутов О.Н. | – | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Северодвинску (по согласованию). |

2. Утвердить прилагаемый План противопаводковых мероприятий в весенний период 2021 года на территории Северодвинска.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне официально.рф).

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Магомедов Валентин Магомедович

50-08-11

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Северодвинска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

План

противопаводковых мероприятий в весенний период

2021 года на территории Северодвинска

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наблюдение за уровнем воды в районе водозабора на р. Солза  с ежедневным предоставлением информации ОД ЕДДС Северодвинска | в период паводка | АО «ПО «Севмаш» |
| 2 | Наблюдение за уровнем воды в нижнем течении рек Ширшема, Кудьма, акватории порта, обеспечение своевременного информирования ОД ЕДДС Северодвинска об опасных уровнях воды на территории Северодвинска (водомерные посты № 1, 2; водомерный пост МГ‑2 Северодвинск) | в период паводка | Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска,  МГ-2 Северодвинск |
| 3 | Наблюдение за уровнем воды в реках Солза, Верховка на территории Ненокского административного округа | в период паводка | Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 4 | Наблюдение за ледовой обстановкой на реках и прибрежных участках морского бассейна с целью своевременного информирования населения об опасности выхода на лед | в период паводка | Беломорская ВМБ (в местах дислокации),  МКУ «АСС Северодвинска» |
| 5 | Наблюдение за ледовой обстановкой в районе водомерного поста МГ-2 Северодвинск (на акватории Двинского залива) | в период паводка | МГ-2 Северодвинск |
| 6 | Выполнение расчетов необходимых сил и средств для проведения инженерных и восстановительных работ в период весеннего паводка (ремонт домов, мостов и пр.) | к 05.04.2021 | Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска |
| 7 | Поддержание в постоянной готовности сил и средств для проведения спасательных работ | в период паводка | Беломорская ВМБ,  МКУ «АСС Северодвинска» |
| 8 | Создание на паводковый период в населенных пунктах Ненокского административного округа необходимого резерва бытового газа и товаров первой необходимости | до 12.04.2021 | Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 9 | Организация дополнительных мер по безопасной эксплуатации золоотвала Северодвинской ТЭЦ-1 в паводковый период | в период паводка | Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» |
| 10 | Организация работ по подготовке ливневой канализации к приему воды в период паводка | до 12.04.2021 | Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 11 | Очистка и дезинфекция колодцев питьевой воды в целях предупреждения инфекционных заболеваний | по окончании  паводка | Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 12 | Проведение разъяснительных бесед с учащимися общеобразовательных учреждений о мерах безопасности при выходе на лед в весенний период | апрель | Управление образования Администрации Северодвинска |
| 13 | Информирование населения через СМИ о мерах безопасности в период весеннего паводка | в период паводка | Северодвинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области», Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |
| 14 | Представление ежедневной информации о паводковой обстановке в Главное управление МЧС России по Архангельской области | в период паводка | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |
| 15 | Проведение осмотров территорий предприятий и организаций, расположенных в затопляемых и водоохранных зонах водных объектов | до 12.04.2021 | АО «ПО «Севмаш»,  АО «ЦС «Звездочка», Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад» |
| 16 | Проведение осмотров акваторий, прибрежных защитных полос и  подтопляемых территорий с целью предупреждения загрязнения водных объектов | до начала паводка | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |
| 17 | Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод предприятиями, находящимися в зоне возможного затопления и представляющими экологическую опасность | в период паводка | АО «ПО «Севмаш»,  АО «ЦС «Звездочка», Северодвинская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2», Северодвинская нефтебаза ООО «РН-Северо-Запад» |
| 18 | Участие в областной тренировке по задействованию системы оповещения и связи | по указанию | МКУ «ЕДДС Северодвинска» |
| 19 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления несанкционированных свалок отходов | по окончании  паводка | Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |