Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования Северодвинск» за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

## 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска   						                 И.В. Скубенко

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от____________ №_________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

## Ответственный исполнитель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па 
(в редакции от 12.03.2021) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

## Соисполнители Программы – Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, Управление общественных связей и молодежной политики.

Цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

## Реализация Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» связана 
с выполнением следующих подпрограмм:

## - подпрограмма 1  «Энергосбережение   и   повышение   энергетической

## эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»;

- подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2020 году, составляет 14 единиц, в том числе:

- мероприятий – 10 единиц (74 %);

- административных мероприятий – 4 единицы (26 %).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2020 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (01.01.2020)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 7 941,8 | 9 706,8 | 9 444,1 | 9 314,6 |
| Областной бюджет | × | × | × | × |
| Федеральный бюджет | × | × | × | × |
| Государственные фонды | × | × | × | × |
| Внебюджетные источники | × | × | × |  |
| ИТОГО, в том числе: | 7 941,8* | 9 706,8 | 9 444,1 | 9 314,6 |
| Программная часть | 7 941,8* | 9 706,8 | 9 444,1 | 9 314,6 |

* Постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2020 № 73-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2020 году

Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2020 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2020 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы.

| Критерий | Значение за 2020 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,975 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2020 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 2 "Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | кВт*ч/ кв. м | 22,1 | 17,4 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) |
| Показатель 3 "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | Гкал/ кв. м | 0,204 | 0,280 | Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки). |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы.

| Критерий | Значение за 2020 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 10 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,07 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 8 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2020 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |
| Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» |
| Показатель 1 Задачи 1 подпрограммы 1 «Объем потребленной электрической энергии» | тыс. кВт.*час | 9 262,00 | 7 607,80 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) |
| Показатель 1 Задачи 1 подпрограммы 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 84,09 | 94,3 | Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, увеличился в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе и за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД |

    - Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы.

| Критерий | Значение за 2020 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 17 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,889 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 16 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей мероприятий:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2020 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» |
| Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» |
| Показатель 2 мероприятия 1.17 «Количество разработанной проектно-сметной документации» | единиц | 1 | 0 | Оформленный муниципальный контракт был направлен на подпись подрядчику, но подписан не был без объяснения причин. После чего в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска было направлено письмо об отзыве заявки на закупку. На вновь отправленные запросы цен, коммерческих предложений не поступило. |

Для осуществления решения задачи 1, задачи 2 подпрограммы 1 соисполнители программы: Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска – выполняют следующие административные и основные мероприятия программы:

мероприятие Р11101 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11102 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11104 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11105 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11106 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие Р11111 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы 
и органов местного самоуправления»;

мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р111 «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11113 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11114 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»;

Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по ремонту системы отопления с предварительной разработкой проектно-сметной документации в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска»

административное мероприятие Р11202 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения».

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 
№ 1.

- Основные результаты реализации Программы за 2020 год

По итогам реализации мероприятий Программы планируемые в 2020 году ключевые показатели достигнуты. Ряд показателей ниже запланированных значений, что означает, что основная цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления 
и в многоквартирных домах в 2020 году – достигнута. В том числе снизилось общее потребление электрической и тепловой энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления, достигнуто снижение потребления холодной воды объектами социальной сферы и органами местного самоуправления. При реализации программных мероприятий 
за 2020 год выполнены работы по замене светильников 
на энергосберегающие в количестве 1497 шт., заменены оконные блоки 
на энергоэффективные в объеме 860,33 м2, установлено 224 индивидуальных приборов энергетических ресурсов, оплачена муниципальная доля за 18 общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. В результате в 2020 году сократились расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг. Выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства использованы рационально.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» по результатам рекомендаций проведенных энергетических обследований в 2020 году выполнены следующие работы:

- на объектах Управления образования Администрации Северодвинска установлено 454 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 867 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах Администрации Северодвинска установлено 176 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах Управления образования Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 614,3 кв. м на современные 
с применением энергосберегающих технологий;

- на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 182,91 кв. м 
на современные с применением энергосберегающих технологий;

- на объектах Администрации Северодвинска установлено 176 ед. энергосберегающих светильников;

- в здании Комитета ЖКХ,ТиС заменены оконные блоки общей площадью 34,35 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

- на объектах Управления общественных связей и молодежной политики (МАУ «Молодежный центр») заменены оконные блоки общей площадью 29,58 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» выполнено административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения», все объекты социальной сферы оповещены 
о необходимости ресурсосбережения.

2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 
за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» установлен 1 коллективный (общедомовых) прибор учета холодной воды в 1 многоквартирном доме. Собственники помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанных коллективных (общедомовых) приборов учета. Для этих целей в 2020 году было заключено соглашение между АО «ПО «Севмаш» и Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на оплату муниципальной доли за установленные коллективные (общедомовые) приборы учета холодной воды 
в многоквартирных домах. Оплачена доля за коллективный (общедомовой) прибор учета холодной воды на сумму 2,71468 тыс. руб.

Ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» установлено 17 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии 
и теплоносителя в 17 многоквартирных домах. Собственники помещений 
(в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанных коллективных (общедомовых) приборов учета. Для этих целей в 2020 году было заключено соглашение между ПАО «ТГК-2» и Комитетом ЖКХ, ТиС на оплату муниципальной доли за установленные коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии и теплоносителя 
в многоквартирных домах. Оплачена доля за 17 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на сумму 553,59186 тыс. руб.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 
за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2020 году было заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. 
В муниципальных жилых помещениях установлено 224 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе 103 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 121 индивидуальный прибор учета электрической энергии.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

План реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.02.2020. В соответствии с утвержденным планом осуществлялось управление реализацией Программы ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Всего по плану реализации программы предусмотрено выполнение 
10 мероприятий, 4 административных мероприятий, 9 контрольных событий. 9 мероприятий Программы выполнены в полном объеме, 1 мероприятие не выполнено. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы составляет 91,3 баллов – высокая.

Ответственным исполнителем осуществлялось общее руководство 
и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям соисполнителей. Предложения соисполнителей по внесению изменений в Программу поступали ответственному исполнителю в связи с изменением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» при корректировке расходов местного бюджета в 2020 году.

Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлением делами Администрации Северодвинска, Управлением общественных связей и молодежной политики, Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в пределах своей компетенции осуществлялось руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 1. Во всех бюджетных учреждениях разработаны планы по выполнению энергосберегающих мероприятий, в соответствии 
с которыми реализовывались мероприятия подпрограммы 1 в 2020 году. Подведомственные учреждения ежемесячно предоставляли отчеты соисполнителям Программы о потреблении энергоресурсов, также вся информация была занесена в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области в соответствии с Положением 
о государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства  Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016). Соисполнителями проводился комплексный анализ направленной информации, а также контроль потребления лимитированных услуг.

Соисполнители программных мероприятий ежеквартально 
в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет общее руководство и контроль 
за реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. В течение 2020 года Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы, включающий в себя:

- ежеквартальное предоставление соисполнителями отчетов 
о выполнении программных мероприятий, анализ предоставленных отчетов, оценка выполнения соисполнителями программных мероприятий;

- формирование итогового отчета о реализации Программы за отчетный период.

В целом реализация Программы за 2020 год проведена успешно, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы планируется сохранить для реализации Программы в последующие периоды.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения норматив-ного правового акта | Номер норматив-ного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 04.06.2020 | 269-па | Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 26.02.2020) было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Разработка постановления была направлена на достижение задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 12.03.2021 | 81-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» было разработано в целях уточнения уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 266 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

## Для дальнейшей успешной реализации мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» соисполнителям Программы необходимо более детально осуществлять планирование мероприятий 
на очередной финансовый год, чтобы избежать внесения большого количества корректировок в местный бюджет и соблюсти сроки исполнения мероприятий.

## Соисполнителям Программы при уточнении перечня мероприятий 
на очередной финансовый год необходимо проводить более тщательный анализ их целесообразности и очередности выполнения.

## Соисполнителям Программы в следующем отчетном периоде необходимо проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий, выполняемых на объектах социальной сферы.

## При дальнейшей реализации Программы необходимо сохранить взаимодействие и координацию между ответственным исполнителем 
и соисполнителями без кардинальных изменений. По итогам 2020 года организацию управления реализацией Программы можно считать удовлетворительной.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |  |  |  |
| Организационный - необеспечение нанимателями муниципальных жилых помещений доступа в жилое помещение подрядным организациям для выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. Наниматели либо предоставляли некорректные данные для связи, либо отказывались от установки индивидуальных приборов учета, так как установили самостоятельно | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» по количеству установленных индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов | 4 | С целью снижения влияния данного риска в 2020 году в муниципальные контракты включен пункт о внесении изменений в перечень муниципальных помещений в процессе исполнения контракта по причине двухкратного непредоставления нанимателем (арендатором) доступа в муниципальное помещение для установки приборов учета в согласованные даты и время. В 2020 году в ходе реализации мероприятий Программы по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов подрядные организации исполняли свои обязательства в соответствии со сроками, предусмотренными заключенными муниципальными контрактами. В связи с этим штрафные санкции к подрядным организациям не применялись и уплаты пени в местный бюджет не было |
| Внутренний риск |  |  |  |
| Финансовый – неосвоение выделенных денежных средств для оплаты муниципальной доли за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД. ресурсоснабжающая организация установила общедомовые узлы учета, но не предоставила в установленные сроки документы для оплаты выполненных работ | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» по количеству установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | 4 | Корректировка показателей программных мероприятий с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы с целью освоения выделенных денежных средств. Внесение изменений в программу, разработка нормативно-правового акта |

<5> Группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска 
на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2020 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па, по итогам 2020 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,986 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,991 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,879 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,883 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Умеренно эффективна |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

Сведения о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

Ответственный исполнитель

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Соисполнители

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска», Администрация Северодвинска

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС | Код целевой статьи расходов | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2020 году | Условие расчета индекса показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Цель | Подпрограмма | Задача | Мероприятие (административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЭФ00000000 | P | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 9 444,1 | 9 314,6 | 0,986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс. руб. | 9 444,1 | 9 314,6 | 0,986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 9 444,1 | 9 314,6 | 0,986 |  |  |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель 1 "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах" | тыс. руб. | 9 444,1 | 9 314,6 | 0,986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | Гкал/ кв. м | 0,205 | 0,200 | 1,025 | Снижение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, поэтому параметры теплоснабжения были снижены | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | кВт*ч/ кв. м | 22,100 | 17,400 | 1,270 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | Гкал/ кв. м | 0,204 | 0,280 | 0,729 | Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки). | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 "Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | куб. м / кв. м | 1,007 | 1,030 | 0,978 | Фактический объем горячей воды, потребленной за 2020 год, выше запланированного значения на 2,7% в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных домов | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 "Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | куб. м / кв. м | 1,536 | 1,621 | 0,948 | Фактический объем холодной воды потребленной за 2020 год, выше запланированного значения на 8% в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных домов | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 "Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" | кВт*ч/ кв. м | 30,000 | 33,300 | 0,901 | Фактическое потребление электрической энергии за 2020 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 3,6 % в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка) | 2 |
|  | ЭФ10000000 | P | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» | тыс.руб. | 8 284,8 | 8 160,4 | 0,985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 8 284,8 | 8 160,4 | 0,985 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления" | тыс.руб. | 8 284,8 | 8 160,4 | 0,985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 8 284,8 | 8 160,4 | 0,985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 1 "Объем потребленной электрической энергии" | тыс.кВт.*час | 9 262,000 | 7 607,800 | 1,217 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 1 "Объем потребленной тепловой энергии" | Гкал | 89 243,000 | 87 356,880 | 1,022 | Снижение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, поэтому параметры теплоснабжения были снижены, а также в связи с инерционностью ранее внедренных мероприятий по энергосбережению | 2 |
| 056 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 205,0 | 205,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 205,0 | 205,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.01 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 867,000 | 867,000 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 550,0 | 550,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 550,0 | 550,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.02 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 454,000 | 454,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 04 |  | Мероприятие 1.04. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий в здании Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 215,0 | 185,6 | 0,863 | Сумма освоенных денежных средств ниже запланированной в связи со снижением стоимости светодиодных светильников, энергосберегающих ламп в течении года, так как на данном рынке большая конкуренция. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 215,0 | 185,6 | 0,863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.04 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 176,000 | 176,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 05 |  | Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 1 643,0 | 1 643,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 643,0 | 1 643,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.05 «Площадь установленных дверных и оконных блоков» | кв.м. | 182,910 | 182,910 | 1,000 |  | 1 |
| 075 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 06 |  | Мероприятие 1.06. «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 4 950,0 | 4 950,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 4 950,0 | 4 950,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.06 «Площадь установленных дверных и оконных блоков» | кв.м. | 614,300 | 614,300 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 11 |  | Административное мероприятие 1.11. «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Административного мероприятия 1.11 "Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области" | единиц | 344,000 | 344,000 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 13 |  | Мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 326,8 | 326,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 326,8 | 326,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.13"Площадь установленных оконных блоков" | кв.м. | 34,350 | 34,350 | 1,000 |  | 1 |
| 303 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 14 |  | Мероприятие 1.14 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр» | тыс.руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.14 "Площадь установленных оконных блоков" | кв.м. | 29,580 | 29,580 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | ЭФ10100000 | P | 1 | 1 | 1 | 17 |  | Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по ремонту системы отопления с предварительной разработкой проектно-сметной документации в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | тыс.руб. | 95,0 | 0,0 | 0,000 | Оформленный муниципальный контракт был направлен на подпись подрядчику, но подписан не был без объяснения причин. После чего в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска было направлено письмо об отзыве заявки на закупку. На вновь отправленные запросы цен коммерческих предложений не поступило. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 95,0 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. "Количество разработанной проектно-сметной документации" | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Объем потребленного холодного водоснабжения" | куб. м | 900,000 | 754,390 | 1,193 | Снижение потребления холодного водоснабжения объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы" | куб. м/кв. м | 0,143 | 0,120 | 1,192 | Снижение потребления холодного водоснабжения объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, | 2 |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02. "Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Административного мероприятия 2.02 "Количество объектов социальной сферы, в которых потребители оповещены о необходимости ресурсосбережения" | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЭФ20000000 | P | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | тыс.руб. | 1 159,4 | 1 154,2 | 0,996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 1 159,4 | 1 154,2 | 0,996 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" | тыс.руб. | 559,3 | 556,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 559,3 | 556,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 84,090 | 94,300 | 1,121 | Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, увеличился в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе и за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 92,600 | 94,800 | 1,024 | Доля объемов горячей воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, выше планового значения в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе и за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 89,600 | 94,400 | 1,054 | Доля объемов холодной воды, потребляемой МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, выше запланированного значения в связи с тем, что увеличилось количество установленных общедомовых приборов учета (в том числе за счет вновь построенных МКД), а также за счет осуществления горячего водоснабжения во вновь построенных МКД по закрытой схеме (использование подогретой холодной воды) | 1 |
| 133 | ЭФ20100010 | P | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01. "Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли" | тыс.руб. | 559,3 | 556,3 | 0,995 | С Цехом № 19 было заключено соглашение об оплате муниципальной доли за два общедомовых счетчика холодной воды, но счет был выставлен за один общедомовой прибор учета. За второй прибор учета счет выставлен не был, так как отсутствовала муниципальная доля. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 559,3 | 556,3 | 0,995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды" | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. "Количество установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя" | единиц | 17,000 | 17,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 02 |  | Административное мероприятие 1.02. "Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов" | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" | тыс.руб. | 600,0 | 597,9 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 600,0 | 597,9 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 2 "Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 61,000 | 59,000 | 0,967 | Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2015 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 61,000 | 59,000 | 0,967 | Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2015 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 91,000 | 85,400 | 0,938 | Объем электрической энергии, оплата которой осуществляется с использованием ИПУ, ниже планового значения в связи с тем что, замена ИПУ электрической энергии законодательством возложена на гарантирующего поставщика. | 1 |
| 133 | ЭФ20200020 | P | 1 | 2 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01. "Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов" | тыс.руб. | 600,0 | 597,9 | 0,997 | Количество установленных приборов учета выполнено в соответствии с поданными зявлениями, стоимость работ определена на основании локальных ресурсных сметных расчетов.. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 600,0 | 597,9 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды" | единиц | 50,000 | 50,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды" | единиц | 53,000 | 53,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 "Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии" | единиц | 121,000 | 121,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 02 |  | Административное мероприятие 2.02. "Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов" | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов" | % | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |

| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,986 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 0,991 |  |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 0,975 |  |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,070 |  |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 0,889 |  |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,879 |  |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,883 |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» |
|  | за 2020 год |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства

## муниципального образования «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Соглашение Администрации Северодвинска и ресурсоснабжающей организации АО «ПО «Севмаш» | Комитет ЖКХ, ТиС | 1 марта 2019 года | 01.03.2019 № ЖКХ 19-П/070 | Обеспечение оплаты расходов ресурсоснабжающей организации АО «ПО «Севмаш» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды в размере доли муниципальной собственности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для достижения показателя цели Программы по осуществлению расчетов за холодную воду в МКД с использованием общедомовых приборов учета |
| 2. Соглашение Администрации Северодвинска и ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» | Комитет ЖКХ, ТиС | 1 марта 2019 года | 01.03.2019 № ЖКХ 19-П/069 | Обеспечение оплаты расходов ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в размере доли муниципальной собственности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для достижения показателя цели Программы по осуществлению расчетов за тепловую энергию в МКД с использованием общедомовых приборов учета |
| 3. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2019 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 18.07.2019 № 275-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2: измены объемы финансирования и показатели мероприятия 1.01 задачи 1 подпрограммы 1; уточнены значения показателей мероприятия 1.02 задачи 1 подпрограммы 1; измены объемы финансирования и показатели мероприятия 1.05 задачи 1 подпрограммы 1; уточнены значения показателей мероприятия 1.06 задачи 1 подпрограммы 1; измены объемы финансирования мероприятия 1.07 задачи 1 подпрограммы 1; измены объемы финансирования и показатели мероприятия 1.10 задачи 1 подпрограммы 1; измены объемы финансирования мероприятия 1.12 задачи 1 подпрограммы 1; добавлено мероприятие 1.13 в задаче 1 подпрограммы 1; добавлено мероприятие 1.14 в задаче 1 подпрограммы 1; добавлено мероприятие 1.15 в задаче 1 подпрограммы 1; добавлено мероприятие 1.16 в задаче 1 подпрограммы 1; измены объемы финансирования мероприятия 2.01 подпрограммы 2 задачи 2, добавлен новый показатель мероприятия 2.01. |
| 4. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2019 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 26.02.2020 № 73-па | Приведение Программ в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 28.11.2019 № 204 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» было связано с уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2019 год и мероприятия задачи 1, задачи 2 подпрограммы 2, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1, подпрограммы 2 |