Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 24.06.2021 № 347, от 16.09.2021 № 359 «О местном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па 
(в редакции от 18.06.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 22.09.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                                                                        И.В. Скубенко

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Северодвинска

от ______________ № _________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 18.06.2021)

1. В паспорте муниципальной Программы Северодвинска позицию «Общий объем финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы –
98 910,4 тыс. рублей,

в том числе за счет средств местного бюджета – 98 910,4 тыс. рублей.

2016 год – 10 155,4 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 8 842,6 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 1 312,8 тыс. рублей.

2017 год – 10 808,5 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 9 856,6 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 951,9 тыс. рублей.

2018 год – 10 142,7 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 9 786,1 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 356,6 тыс. рублей.

2019 год – 11 014,5 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 10 029,3 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 985,2 тыс. рублей.

2020 год – 9 444,1 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 8 284,7 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 1 159,4 тыс. рублей.

2021 год – 11 217,2 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 10 076,4 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 1 140,8 тыс. рублей.

2022 год – 9 082,4 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 7 982,4 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 1 100,0 тыс. рублей.

2023 год – 9 445,6 тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 8 545,6 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 900,0 тыс. рублей.

2024 год – 17 600, тыс. рублей,

в том числе:

подпрограмма 1 – 16 500,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 1 100,0 тыс. рублей».

2. В разделе III «Подпрограммы»:

в паспорте подпрограммы 1 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 – 89 903,7 тыс. рублей,

в том числе за счет средств местного бюджета – 89 903,7 тыс. рублей.

2016 год – 8 842,6 тыс. рублей;

2017 год – 9 856,6 тыс. рублей;

2018 год – 9 786,1 тыс. рублей;

2019 год – 10 029,3 тыс. рублей;

2020 год – 8 284,7 тыс. рублей;

2021 год – 10 076,4 тыс. рублей;

2022 год – 7 982,4 тыс. рублей;

2023 год – 8 545,6 тыс. рублей;

2024 год – 16 500,0 тыс. рублей»;

в абзаце первом пункта 3.1.3 цифры «87 512,9» заменить цифрами 
«89 903,7»;

таблицы 5, 6 пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 8 807,6 | 9 856,6 | 9 786,1 | 10 029,3 | 8284,7 | 10076,4 | 7982,4 | 8545,6 | 16500,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феде-ральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюд-жетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8 807,6 | 9 856,6 | 9 786,1 | 10 029,3 | 8284,7 | 10076,4 | 7982,4 | 8545,6 | 16500,0 |

Таблица 6

| Источники финанси-рования | Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по задачам 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Местный бюджет | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89903,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феде-ральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюд-жетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89903,7 |

»;

в паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2 – 
9 006,7 тыс. рублей,

в том числе за счет средств местного бюджета – 9 006,7 тыс. рублей.

2016 год – 1 312,8 тыс. рублей;

2017 год – 951,9 тыс. рублей;

2018 год – 356,6 тыс. рублей;

2019 год – 985,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 159,4 тыс. рублей;

2021 год – 1 140,8 тыс. рублей;

2022 год – 1 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 900,0 тыс. рублей;

2024 год – 1 100,0 тыс. рублей»;

в абзаце первом пункта 3.2.3 цифры «8 965,9» заменить цифрами «9 006,7»;

таблицы 7, 8 пункта 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

| Источники финанси-рования | Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 119,3 | 85,3 | 58,7 | 139,2 | 559,4 | 192,3 | 500,0 | 300,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюд-жетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 119,3 | 85,3 | 58,7 | 139,2 | 559,4 | 192,3 | 500,0 | 300,0 | 500,0 |

Таблица 8

| Источники финанси-рования | Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по задачам 1, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Местный бюджет | 1193,5 | 866,6 | 297,9 | 846 | 600,0 | 948,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9006,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюд-жетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1193,5 | 866,6 | 297,9 | 846 | 600,0 | 948,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9006,7 |

».

3. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па

Характеристика муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»

| Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Меропри-ятие (подпрог-раммы или админис-тративное) |  | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измере-ния | Год |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 808,5 | 10 142,7 | 11 014,5 | 9 444,1 | 11217,2 | 9 082,4 | 9 445,6 | 17 600,0 | 98910,4 | 2024 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | местный бюджет | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 808,5 | 10 142,7 | 11 014,5 | 9 444,1 | 11217,2 | 9 082,4 | 9 445,6 | 17 600,0 | 98910,4 | 2024 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 10 155,4 | 10 808,5 | 10 142,7 | 11 014,5 | 9 444,1 | 11217,2 | 9 082,4 | 9 445,6 | 17 600,0 | 98910,4 | 2024 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/ кв. м | 0,217 | 0,206 | 0,213 | 0,209 | 0,205 | 0,201 | 0,200 | 0,199 | 0,198 | 0,198 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт*ч/ кв. м | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,3 | 22,1 | 21,9 | 20,3 | 20,4 | 20,1 | 20,1 | 2024 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/ кв. м | 0,211 | 0,210 | 0,208 | 0,206 | 0,204 | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,199 | 0,199 | 2024 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м / кв. м | 1,234 | 1,070 | 1,016 | 1,010 | 1,007 | 1,003 | 1,002 | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м / кв. м | 1,619 | 1,585 | 1,561 | 1,548 | 1,536 | 1,521 | 1,520 | 1,510 | 1,500 | 1,500 | 2024 |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт*ч/ кв. м | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 29,3 | 29,0 | 28,9 | 28,9 | 2021 |
| P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» | тыс. руб. | 8 842,6 | 9 856,6 | 9 786,1 | 10 029,3 | 8 284,7 | 10076,4 | 7 982,4 | 8 545,6 | 16 500,0 | 89903,7 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» | тыс. руб. | 8 807,6 | 9 856,6 | 9 786,1 | 10 029,3 | 8 284,7 | 10076,4 | 7982,4 | 8545,6 | 16 500,0 | 89868,7 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Объем потребленной электрической энергии» | тыс. кВт.*час | 9 608 | 9 511 | 9 428 | 9 346 | 9 262 | 9 183 | 9 000 | 8 900 | 8 800 | 8 800 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 89 540 | 88 590 | 91 635 | 91 064 | 89 243 | 87 548 | 87 420 | 87 220 | 86 400 | 86 400 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 569,6 | 433,5 | 50,0 | 920,0 | 205,0 | 65,8 | 130 | 597,9 | 160,0 | 3131,8 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 408 | 444 | 20 | 469 | 867 | 325 | 336 | 517 | 337 | 3723 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество установленных датчиков движения» | единиц | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 550,0 | 539,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 889,0 | 2021 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 119 | 112 | 354 | 854 | 454 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 2021 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАУ «СШ «Строитель» | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2018 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 73 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2018 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий в здании Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 147,8 | 178,4 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1 831,2 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 153 | 36 | 70 | 119 | 176 | 97 | 92 | 92 | 92 | 927,0 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 2 100,4 | 2 484,0 | 2 567,8 | 1 360,0 | 1 642,9 | 2823,9 | 754,4 | 105,4 | 9 610,0 | 23448,8 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Площадь установленных дверных и оконных блоков» | кв. м. | 291,22 | 271,38 | 271,45 | 162,68 | 182,91 | 218,55 | 95,46 | 21,33 | 354 | 1868,98 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Площадь отремонтированных дверных и оконных блоков» | кв. м. |  | 0 | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,15 | 2018 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | Мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 4 299,9 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 950,0 | 4 461,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 41 610,9 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Площадь установленных дверных и оконных блоков» | кв. м. | 458,4 | 432,4 | 658,8 | 663,9 | 614,30 | 631,8 | 718,1 | 701,2 | 696,2 | 5 575,1 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов с предварительной разработкой проектно-cметной документации объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 2018 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Количество автоматизированных тепловых пунктов» | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2018 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2018 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | Мероприятие 1.08 «Выполнение работ по модернизации системы отопления объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 1327,3 | 0 | 1910,3 | 2023 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | Показатель 1 «Количество установленных радиаторов» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 320 | 0 | 440,0 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | Мероприятие 1.09 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 295,0 | 482,5 | 307,2 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1404,7 | 2023 |
| P | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 1 «Площадь утепленных перекрытий» | кв. м. | 61,4 | 100,7 | 64 | 52,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,9 | 2023 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Мероприятие 1.10 «Замена оконных блоков в здании Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 394,90 | 918,3 | 1 120,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 215,0 | 7 648,2 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Площадь установленных оконных блоков» | кв. м. | 104,0 | 154,01 | 160,0 | 165,97 | 0,0 | 164,17 | 164,17 | 199,0 | 199,0 | 1 310,3 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 2021 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области» | единиц | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 3 096 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Мероприятие 1.12 «Ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2019 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных узлов учета тепловой энергии и теплоносителя» | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0 | 0 | 151,1 | 314,3 | 326,8 | 671,7 | 0 | 0 | 0 | 1 464 | 2021 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Площадь установленных оконных блоков» | кв. м. | 0 | 0 | 21,2 | 39,82 | 34,35 | 80,56 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2021 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Мероприятие 1.14 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 2021 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь установленных оконных блоков» | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 30,65 | 29,58 | 23,54 | 0 | 0 | 0 | 83,8 | 2021 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Мероприятие 1.15 «Установка узла учета тепловой энергии в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | Показатель 1 «Количество установленных узлов учета тепловой энергии и теплоносителя» | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,0 | 2019 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Мероприятие 1.16 «Выполнение работ по ремонту индивидуального теплового пункта в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 2019 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | Показатель 1 «Количество автоматизированных тепловых пунктов» | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2019 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по ремонту системы отопления с предварительной разработкой проектно-сметной документации в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 2021 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2020 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | Показатель 2 «Количество отремонтированных систем отопления» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | Мероприятие 1.18 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий в МАУ «Молодежный центр» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 900,0 | 2024 |
| Р | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 225,0 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» | тыс.руб. | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 2021 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения» | куб. м | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы» | куб.м/кв.м | 0,210 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,143 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 2024 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Установка экономичной водоразборной арматуры (бесконтактных смесителей) на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. руб. | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество установленных бесконтактных смесителей» | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 2024 |
| P | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество объектов социальной сферы, в которых потребители оповещены о необходимости ресурсосбережения» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | тыс. руб. | 1 312,8 | 951,9 | 356,6 | 985,2 | 1 159,4 | 1 140,8 | 1 100,0 | 900,0 | 1 100,0 | 9006,7 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 119,3 | 85,30 | 58,7 | 139,2 | 559,4 | 192,3 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 2 454,2 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 92 | 92 | 84,03 | 84,07 | 84,09 | 84,10 | 84,20 | 84,30 | 84,50 | 84,50 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 91 | 91 | 91,1 | 92,4 | 92,6 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,0 | 93,0 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 85 | 85 | 87,9 | 88,8 | 89,6 | 91,4 | 91,5 | 91,7 | 92,0 | 92,0 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» | тыс. руб. | 119,3 | 85,3 | 58,7 | 139,2 | 559,4 | 192,3 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 2 454,2 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | местный бюджет | тыс. руб. | 119,3 | 85,3 | 58,7 | 139,2 | 559,4 | 192,3 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 2 454,2 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды» | единиц | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 53 | 2024 |
| Р | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя» | единиц | 0 | 11 | 1 | 7 | 17 | 1 | 10 | 3 | 10 | 67 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 2024 |
| P | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» | тыс. руб. | 1 193,5 | 866,6 | 297,9 | 846,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 6 204,0 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 50 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69,0 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 40 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Мероприятие 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» | тыс. руб. | 1 193,50 | 866,6 | 297,90 | 846,00 | 600,00 | 948,50 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 6 552,5 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды» | единиц | 198 | 99 | 19 | 60 | 50 | 131 | 57 | 57 | 57 | 728 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды» | единиц | 199 | 101 | 19 | 58 | 53 | 140 | 57 | 57 | 57 | 741 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии» | единиц | 198 | 189 | 112 | 131 | 121 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 051 | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество установленных индивидуальных приборов учета газа» |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 2019 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 2024 |
| P | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |

».