Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 «О местном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»,      утвержденным постановлением Администрации Северодвинска                   от 10.11.2009 № 6-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска                          		                          И.В. Скубенко

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от _________ № ____

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала строительства объекта и предполагае-мый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. рублей | Объем выполненных работ в действующих ценах по состоянию на 01.01.2022 **, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2022 год, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  |  | 9 436 340,0 | 1 816 572,0 | 1 587 931,0 | 872 321,5 | 161 781,3 | 553 828,2 | 2 374 860,7 | 209 383,0 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  |  | 9 427 320,0 | 1 816 572,0 | 1 578 911,0 | 872 321,5 | 161 781,3 | 544 808,2 | 2 374 740,7 | 209 383,0 |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2019–2022 | 343 299,3 | 74 822,0 | 87 836,2 |  |  | 87 836,2 | 30 238,8 | 30 000,0 |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 028 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2020–2023 | 241 361,30 | 74 822,0 | 87 166,2 |  |  | 87 166,2 |  |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом позиция 23 в квартале 009 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022–2024 | 107 250,00 | 0,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 29 238,8 |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Многоквартирный дом позиция 37 в квартале 028 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2022–2024 | 101 938,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 | 1 000,0 | 30 000,0 |
| 1.2. Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ | Жилищное хозяйство | 2019–2025 |  |  |  |  |  |  | 661 130,1 |  |
| 1.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2023 | 3 560 612,9 | 1 382 639,1 | 811 000,0 | 800 000,0 |  | 11 000,0 | 1 357 500,0 |  |
| 1.4. Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (2 этап. Автомобильные дороги) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2015 – окончание по мере наличия финансирования | 321 671,4 | 3 000,0 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 | 124,0 | 195,0 |
| 1.5. Реконструкция пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской в г. Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2021–2023 | 95 609,8 | 53,2 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | 90 000,0 |  |
| 1.6. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2011–2022 | 453 614,2 | 143 249,8 | 281 545,1 |  |  | 281 545,1 |  |  |
| 1.7. Строительство автомобильной дороги по ул. Крымской в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2024 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |  | 100 000,0 |
| 1.8. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2018 – окончание по мере наличия финансирования | 233 094,8 | 2 350,0 | 11 429,7 |  | 11 429,7 |  |  |  |
| 1.9. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 – окончание по мере наличия финансирования | 1 198 426,2 | 6 167,6 | 44 280,3 |  | 44 055,3 | 225,0 | 48 016,2 | 4 423,1 |
| 1.10. Строительство объекта «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске» (1 очередь I этапа) | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2014 – окончание по мере наличия финансирования | 659 880,0 | 198 173,7 | 85 000,0 |  |  | 85 000,0 |  |  |
| 1.11. Проектирование строительство линий наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2020–2021 | 3 293,1 | 0,0 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 1.12. Проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль улицы Транспортной и улицы Двинской | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2023 | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |
| 1.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2021–2022 | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
| 1.14. Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012– окончание по мере наличия финансирования | 269 459,5 | 3 214,7 | 82 783,9 | 49 632,7 | 17 669,5 | 15 481,7 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1.15. Проектирование кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Благо-устройство | 2021–2022 | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
| 1.16. Строительство культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса | Администрация Северодвинска | Культура | 2021 – окончание по мере наличия финансирования | 1 254,3 – проектная документация | 454,3 |  |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.17. Строительство объекта капитального строительства «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2022–2023 | 350 000,0 |  | 25 550,0 |  |  | 25 550,0 | 102 200,0 |  |
| 1.18. Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – 1 этап» | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2020 – окончание по мере наличия финансирования | 1 457 989,2 |  | 920,0 |  |  | 920,0 | 401,0 | 870,0 |
| 1.19. Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Физическая культура и спорт | 2020 – окончание по мере наличия финансирования из федерального и областного бюджетов | 177 159,1 | 2 447,6 | 5 250,2 |  |  | 5 250,2 | 1 235,7 |  |
| 1.20. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 2022–2024 | 181 210,5 |  | 111 315,6 | 22 688,8 | 88 626,8 |  | 69 894,9 | 69 894,9 |
| 2. Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  |  |  | 2 220,0 |  | 2 220,0 |  |  | 2 220,0 | 120,0 |  |
| 2.1. Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и объектов на них | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2022 | 2 220,0 |  | 2 220,0 |  |  | 2 220,0 | 120,0 |  |
| 3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска» |  |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 3.1. Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Северодвинск» | Комитет ЖКХ, ТиС | Благо-устройство | 2022 | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» |  |  |  | 6 200,0 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |
| 4.1. Разработка проектной документации на строительство гимнастического зала на участке МБОУДО «ДЮСШ» № 1 | Управление образования | Физическая культура и спорт | 2022 | 6 200,0 |  | 6 200,0 |  |  | 6 200,0 |  |  |

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах;

** указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.