Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период 2022 года

В целях организации уборки и благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ               по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период с 15 апреля по 10 июня 2022 года (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности Северодвинска обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

3. Органам Администрации Северодвинска, имеющим подведомственные учреждения, предприятия и организации, Управлению экономики Администрации Северодвинска, Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Белозерскому территориальному отделу, Ненокскому территориальному отделу:

1) организовать выполнение Плана мероприятий;

2) регулярно в период действия настоящего постановления проводить проверку состояния территорий Северодвинска;

3) предоставлять в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска информацию о ходе выполнения Плана мероприятий (еженедельно, по четвергам, до 12 часов).

4. Руководителям организаций всех форм собственности Северодвинска, руководителям органов Администрации Северодвинска при организации работ по выполнению Плана мероприятий обеспечить соблюдение работниками ограничительных мер согласно указу Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска	  				          		     И.В. Скубенко

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от ____________№___________

План

мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству

территории Северодвинска в весенне-летний период

с 15 апреля по 10 июня 2022 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, территорий организаций всех форм собственности, прилегающих: к центральным улицам; к второстепенным улицам | до 07.05.2022 до 14.05.2022 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц, восстановление разрытий на дорогах после зимних работ по ликвидации последствий аварий | до 10.06.2022 | Исполнители муниципальных контрактов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, иные организации всех форм собственности, землепользователи |
| 3 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение с территории рынка «Вертолетка» (ул. Южная, д. 167). Приведение в порядок территории рынка «Вертолетка» (ул. Южная, д. 167) и прилегающего к нему земельного участка в границах отвода | до 13.05.2022 до 13.05.2022 | УК ООО «Вертолетка» |
| 4 | Очистка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий после весеннего таяния снега | до 13.05.2022 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 5 | Покраска, ремонт оборудования хозяйственных, детских и спортивных площадок | до 10.06.2022 | Организации всех форм собственности, землепользователи |
| 6 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных площадок, киосков, павильонов, рекламных щитов | до 10.06.2022 | Организации всех форм собственности, землепользователи, владельцы павильонов на автобусных остановках, владельцы киосков, рекламораспространители |
| 7 | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территориях жилых микрорайонов | до 10.06.2022 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 8 | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 27.05.2022 | Владельцы сетей |
| 9 | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 10.06.2022 | Организации всех форм собственности, владельцы отдельно стоящих зданий и сооружений |
| 10 | Приведение в порядок территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, Набережной Александра Зрячева | до 10.06.2022 | Подрядные организации Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 11 | Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 03.06.2022 | ГСК |
| 11.1 | Контроль по приведению в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов | до 03.06.2022 | ОЭиП Администрации Северодвинска |
| 12 | Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 03.06.2022 | СНТ |
| 12.1 | Контроль по приведению в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ | до 03.06.2022 | ОЭиП Администрации Северодвинска |
| 13 | Приведение в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 27.05.2022 | Владельцы автостоянок |
| 13.1 | Контроль по приведению в порядок территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 27.05.2022 | ОЭиП Администрации Северодвинска |
| 14 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих помещениях | до 20.05.2022 | Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи |
| 15 | Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной вне установленных для этих целей мест (без соответствующего разрешения) | до 20.05.2022 | Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, рекламодатели, жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», учреждения культуры, подрядные организации Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска |
| 16 | Приведение в порядок территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана | до 20.05.2022 | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 17 | Посадка цветников, кустарников, деревьев | до 10.06.2022 (с учетом погодных условий) | Организации всех форм собственности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления мест несанкционированного складирования отходов | до 20.05.2022 | ОЭиП Администрации Северодвинска |