Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования Северодвинск» за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

## 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска   						                 И.В. Скубенко

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от____________ №_________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год

## Ответственный исполнитель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па 
(в редакции от 28.01.2022) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

## Соисполнители Программы – Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

## Реализация Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» связана 
с выполнением следующих подпрограмм:

## подпрограмма 1 «Энергосбережение   и   повышение   энергетической

## эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2021 году, составляет
14 единиц, в том числе:

мероприятий – 10 единиц (74 %);

административных мероприятий – 4 единицы (26 %).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2021 году:

Таблица 1

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (01.01.2021)* | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 10 986,7 | 8 785,6 | 10 002,3 | 10 001,6 |
| Областной бюджет | × | × | × | × |
| Федеральный бюджет | × | × | × | × |
| Государственные фонды | × | × | × | × |
| Внебюджетные источники | × | × | × |  |
| ИТОГО, в том числе: | 10 986,7* | 8 785,6 | 10 002,3 | 10 001,6 |
| Программная часть | 10 986,7* | 8 785,6 | 10 002,3 | 10 001,6 |

* Постановление Администрации Северодвинска от 12.03.2021 № 81-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2021 году.

Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2021 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2021 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,021 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 4 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2021 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,201 | 0,217 | Увеличение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с низкими температурами наружного воздуха в отопительный период, а также в связи с тем, что вводились в эксплуатацию новые образовательные учреждения |
| Показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт*ч/ кв. м | 21,9 | 19,3 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) |
| Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/ кв. м | 0,202 | 0,290 | Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки) |
| Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м / кв. м | 1,003 | 0,900 | Снижение объемов потребления горячей воды связано с установкой индивидуальных приборов учета ресурса нанимателями муниципальных помещений и собственниками |
| Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м / кв. м | 1,521 | 1,190 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, а также информированием граждан о необходимости ресурсосбережения |
| Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВтч/кв. м | 29,500 | 30,300 | Фактическое потребление электрической энергии за 2021 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 2,64 % в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка) |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 10 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,946 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 10 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 6

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2021 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 87 548,000 | 95 567,010 | Увеличение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с низкими температурами наружного воздуха в отопительный период, а также в связи с тем, что вводились в эксплуатацию новые образовательные учреждения |
| Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения» | куб. м | 850,000 | 713,660 | Снижение потребления холодного водоснабжения объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали |
| Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы» | куб. м / кв. м | 0,136 | 0,110 | Снижение потребления холодного водоснабжения объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали |
| Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 92,700 | 91,700 | Доля объемов горячей воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, ниже планового значения в связи с тем, что часть общедомовых приборов учета горячей воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки |
| Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 91,400 | 80,700 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с информированием граждан о необходимости ресурсосбережения |
| Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 63,000 | 54,400 | Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета |
| Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 63,000 | 59,100 | Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета |

    - Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 15 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,0 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 15 |

В 2021 году достигнуты все плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий).

Для осуществления решения задачи 1, задачи 2 подпрограммы 1 соисполнители программы: Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска – выполняют следующие административные и основные мероприятия программы:

мероприятие Р11101 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11102 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11104 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11105 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11106 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие P11110 «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие Р11111 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы 
и органов местного самоуправления»;

мероприятие P11113 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11114 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»;

административное мероприятие Р11202 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»;

мероприятие P12101 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»;

административное мероприятие P12102 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям
и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»;

мероприятие P12201 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»;

административное мероприятие P12202 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов».

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены
в приложении 1.

- Основные результаты реализации Программы за 2021 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» по результатам рекомендаций проведенных энергетических обследований в 2021 году выполнены следующие работы:

на объектах Управления образования Администрации Северодвинска установлено 231 ед. энергосберегающих светильников;

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 325 ед. энергосберегающих светильников;

на объектах Администрации Северодвинска установлено 96 ед. энергосберегающих светильников;

на объектах Управления образования Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 506,7 кв. м на современные 
с применением энергосберегающих технологий;

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 170,86 кв. м 
на современные с применением энергосберегающих технологий;

на объектах Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 78,02 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

в здании Комитета ЖКХ,ТиС заменены оконные блоки общей площадью 80,56 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

на объектах Управления общественных связей и молодежной политики (МАУ «Молодежный центр») заменены оконные блоки общей площадью 23,54 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» выполнено административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения», все объекты социальной сферы оповещены 
о необходимости ресурсосбережения.

Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 
за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» установлен 1 коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии и теплоносителя в 1 многоквартирном доме. Собственники помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанного коллективного (общедомового) прибора учета. Для этих целей в 2021 году было заключено соглашение между ПАО «ТГК-2» и Комитетом ЖКХ, ТиС на оплату муниципальной доли за установленный коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном доме. Оплачена доля
за 1 коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии
и теплоносителя на сумму 192,20414 тыс. руб.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 
за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2021 году было заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. 
В муниципальных жилых помещениях установлен 271 индивидуальный прибор учета энергетических ресурсов, в том числе 271 индивидуальный прибор учета горячей и холодной воды, 0 индивидуальных приборов учета электрической энергии.

По итогам реализации мероприятий Программы планируемые
в 2021 году ключевые показатели достигнуты. Ряд показателей ниже запланированных значений, что означает, что основная цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления 
и в многоквартирных домах в 2021 году – достигнута. В том числе снизилось общее потребление электрической энергии объектами социальной сферы
и органами местного самоуправления, достигнуто снижение потребления холодной воды объектами социальной сферы и органами местного самоуправления. При реализации программных мероприятий 
за 2021 год выполнены работы по замене светильников 
на энергосберегающие в количестве 652 шт., заменены оконные блоки 
на энергоэффективные в объеме 859,68 м2, установлен 271 индивидуальный прибор энергетических ресурсов, оплачена муниципальная доля
за 1 общедомовой прибор учета энергетических ресурсов. В результате
в 2021 году сократились расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг. Выбранные направления Программы результативны,
а финансовые средства использованы рационально.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

План реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.02.2021. В соответствии с утвержденным планом осуществлялось управление реализацией Программы ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Всего по плану реализации программы предусмотрено выполнение 
10 мероприятий, 4 административных мероприятий, 7 контрольных событий. 10 мероприятий Программы выполнены в полном объеме. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы составляет
95,2 баллов – высокая.

Ответственным исполнителем осуществлялось общее руководство 
и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям соисполнителей. Предложения соисполнителей по внесению изменений в Программу поступали ответственному исполнителю в связи с изменением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» при корректировке расходов местного бюджета
в 2021 году.

Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлением делами Администрации Северодвинска, Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в пределах своей компетенции осуществлялось руководство
и текущее управление реализацией подпрограммы 1. Во всех бюджетных учреждениях разработаны планы по выполнению энергосберегающих мероприятий, в соответствии с которыми реализовывались мероприятия подпрограммы 1 в 2021 году. Подведомственные учреждения ежемесячно предоставляли отчеты соисполнителям Программы о потреблении энергоресурсов, также вся информация была занесена в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области
в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства  Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016). Соисполнителями проводился комплексный анализ направленной информации, а также контроль потребления лимитированных услуг.

Соисполнители программных мероприятий ежеквартально 
в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет общее руководство и контроль 
за реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. В течение 2021 года Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы, включающий в себя:

ежеквартальное предоставление соисполнителями отчетов 
о выполнении программных мероприятий, анализ предоставленных отчетов, оценка выполнения соисполнителями программных мероприятий;

формирование итогового отчета о реализации Программы за отчетный период.

В целом реализация Программы за 2021 год проведена успешно, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы планируется сохранить для реализации Программы в последующие периоды.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения норматив-ного правового акта | Номер норматив-ного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 18.06.2021 | 230-па | Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 12.03.2021) было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Разработка постановления была направлена на достижение задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 16.11.2021 | 403-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 16.09.2021 № 359 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 28.01.2022 | 20-па | Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 16.11.2021) было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 № 359, от 25.11.2021 № 381 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Разработка постановления была направлена на достижение задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

## Для дальнейшей успешной реализации мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» соисполнителям Программы необходимо более детально осуществлять планирование мероприятий 
на очередной финансовый год, чтобы избежать внесения большого количества корректировок в местный бюджет и соблюсти сроки исполнения мероприятий.

## Соисполнителям Программы при уточнении перечня мероприятий 
на очередной финансовый год необходимо проводить более тщательный анализ их целесообразности и очередности выполнения.

## Соисполнителям Программы в следующем отчетном периоде необходимо проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий, выполняемых на объектах социальной сферы.

## При дальнейшей реализации Программы необходимо сохранить взаимодействие и координацию между ответственным исполнителем 
и соисполнителями без кардинальных изменений. По итогам 2021 года организацию управления реализацией Программы можно считать удовлетворительной.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Таблица 10

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |  |  |  |
| Организационный – необеспечение нанимателями муниципальных жилых помещений доступа в жилое помещение подрядным организациям для выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. Наниматели либо предоставляли некорректные данные для связи, либо отказывались от установки индивидуальных приборов учета, так как установили самостоятельно | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» по количеству установленных индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов | 4 | С целью снижения влияния данного риска в 2021 году в муниципальные контракты включен пункт о внесении изменений в перечень муниципальных помещений в процессе исполнения контракта по причине двукратного непредоставления нанимателем (арендатором) доступа в муниципальное помещение для установки приборов учета в согласованные даты и время. В 2021 году в ходе реализации мероприятий Программы по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов подрядные организации исполняли свои обязательства в соответствии со сроками, предусмотренными заключенными муниципальными контрактами. В связи с этим штрафные санкции к подрядным организациям не применялись и уплаты пени в местный бюджет не было |
| Внутренний риск |  |  |  |
| Финансовый – неосвоение выделенных денежных средств для оплаты муниципальной доли за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД. Ресурсоснабжающая организация установила общедомовые узлы учета, но не предоставила в установленные сроки документы для оплаты выполненных работ | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» по количеству установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | 4 | Корректировка показателей программных мероприятий с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы с целью освоения выделенных денежных средств. Внесение изменений в программу, разработка нормативно-правового акта |

<5> Группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска 
на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па, по итогам 2021 года:

Таблица 11

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 1.000 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0.990 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0.935 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0.927 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от______________№___________

Сведения о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год

Ответственный исполнитель

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Соисполнители

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска», Администрация Северодвинска

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

| Код ГРБС |  | Аналитический код | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код целевой статьи расходов | Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  |  | План | Факт | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонений от плана | Условие расчета индекса показателя |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ЭФ00000000 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 10 002,3 | 10 001,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10 002,3 | 10 001,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 10 002,3 | 10 001,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах» | тыс. рублей | 10 002,3 | 10 001,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10 002,3 | 10 001,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,201 | 0,217 | 0,926 | Увеличение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с низкими температурами наружного воздуха в отопительный период, а также в связи с тем, что вводились в эксплуатацию новые образовательные учреждения | 2 |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт*ч/кв. м | 21,900 | 19,300 | 1,135 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) | 2 |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Гкал/кв. м | 0,202 | 0,290 | 0,697 | Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки) | 2 |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м / кв. м | 1,003 | 0,900 | 1,114 | Снижение объемов потребления горячей воды связано с установкой индивидуальных приборов учета ресурса нанимателями муниципальных помещений и собственниками | 2 |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | куб. м / кв. м | 1,521 | 1,190 | 1,278 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, а также информированием граждан о необходимости ресурсосбережения | 2 |
|  |  | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | кВт*ч/кв. м | 29,500 | 30,300 | 0,974 | Фактическое потребление электрической энергии за 2021 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 2,64 % в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка) | 2 |
|  | ЭФ00000000 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» | тыс. рублей | 8 861,6 | 8 860,9 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8 861,6 | 8 860,9 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» | тыс. рублей | 8 861,6 | 8 860,9 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8 861,6 | 8 860,9 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Объем потребленной электрической энергии» | тыс. кВт.*час | 9 183,000 | 8 495,080 | 1,081 | Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали, а также в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) | 2 |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 87 548,000 | 95 567,010 | 0,916 | Увеличение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с низкими температурами наружного воздуха в отопительный период, а также в связи с тем, что вводились в эксплуатацию новые образовательные учреждения | 2 |
| 056 |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 65,8 | 65,8 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 65,8 | 65,8 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 325,000 | 325,000 | 1,000 |  | 1 |
| 075 |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 539,0 | 539,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 539,0 | 539,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 231,000 | 231,000 | 1,000 |  | 1 |
| 303 |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий в здании Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 159,0 | 159,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 159,0 | 159,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света» | единиц | 96,000 | 96,000 | 1,000 |  | 1 |
| 056 |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 1 829,6 | 1 829,5 | 1,000 | В связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 829,6 | 1 829,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Площадь установленных дверных и оконных блоков» | кв. м. | 170,860 | 170,860 | 1,000 |  | 1 |
| 075 |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 4 461,0 | 4 461,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 4 461,0 | 4 461,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Площадь установленных дверных и оконных блоков» | кв. м. | 506,700 | 506,700 | 1,000 |  | 1 |
| 303 |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Мероприятие 1.10 «Замена оконных блоков в здании Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 835,6 | 835,0 | 0,999 | В связи с проведением конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 835,6 | 835,0 | 0,999 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Площадь установленных оконных блоков» | кв. м. | 78,020 | 78,020 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» | да/нет | Да | Да | - |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области» | единиц | 344,000 | 344,000 | 1,000 |  | 1 |
| 133 |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» | тыс. рублей | 671,6 | 671,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 671,6 | 671,6 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Площадь установленных оконных блоков» | кв. м. | 80,560 | 80,560 | 1,000 |  | 1 |
| 303 |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Мероприятие 1.14 «Замена дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь установленных оконных блоков» | кв. м. | 23,540 | 23,540 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения» | куб. м | 850,000 | 713,660 | 0,840 | Снижение потребления холодного водоснабжения объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали. | 1 |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы» | куб. м / кв. м | 0,136 | 0,110 | 0,809 | Снижение потребления холодного водоснабжения объектов социальной сферы связано с тем, что в период пандемии учреждения не работали | 1 |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения» | да/нет | Да | Да | - |  |  |
|  |  | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество объектов социальной сферы, в которых потребители оповещены о необходимости ресурсосбережения» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | ЭФ00000000 | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | тыс. рублей | 1 140,7 | 1 140,7 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 140,7 | 1 140,7 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» | тыс. рублей | 192,2 | 192,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 192,2 | 192,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 84,100 | 93,300 | 1,109 | Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, увеличился в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе и за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 92,700 | 91,700 | 0,989 | Доля объемов горячей воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, ниже планового значения в связи с тем, что часть общедомовых приборов учета горячей воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 91,400 | 80,700 | 0,883 | Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с информированием граждан о необходимости ресурсосбережения | 1 |
| 133 |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» | тыс. рублей | 192,2 | 192,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 192,2 | 192,2 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов» | да/нет | Да | Да | - |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» | тыс. рублей | 948,5 | 948,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 948,5 | 948,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 63,000 | 54,400 | 0,863 | Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 63,000 | 59,100 | 0,938 | Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | процент | 92,000 | 95,200 | 1,035 | Объем электрической энергии, оплата которой осуществляется с использованием ИПУ, выше планового значения в связи с выполнением мероприятий по установке ИПУ в муниципальных помещениях, а также во вновь построенных МКД все квартиры оснащены ИПУ | 1 |
| 133 |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» | тыс. рублей | 948,5 | 948,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 948,5 | 948,5 | 1,000 |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды» | единиц | 131,000 | 131,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды» | единиц | 140,000 | 140,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов» | да/нет | Да | Да | - |  |  |
|  |  | P | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |

| Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 1.000 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 0.990 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 1.021 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 0.946 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 1.000 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 0.935 |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы | 0.000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0.927 |

|  | Приложение 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от______________№___________ |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства

## муниципального образования «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2021 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 18.06.2021 № 230-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2: измены объемы финансирования мероприятия 1.01 задачи 1 подпрограммы 1; измены объемы финансирования мероприятия 1.05 задачи 1 подпрограммы 1 |
| 2. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2021 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 28.01.2022 № 20-па | Приведение Программ в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 № 359, от 25.11.2021 № 381 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2021 год и мероприятия задачи 1, задачи 2 подпрограммы 2, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1, подпрограммы 2 |