

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

**АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от ………………№ ……………….  г. Северодвинск Архангельской области   |
| **Об утверждении отчета**  **о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»**  **за 2021 год** |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»   
за 2021 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Туфанов Максим Алексеевич

58-00-29

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Администрации Северодвинска  от ………………. № …………… |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 11.04.2022) (далее – Программа), – Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений.

Соисполнители Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Участники Программы – проектные, сетевые и строительные организации.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;

подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;

подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

обеспечивающая подпрограмма. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2021 году, – 43 единицы, в том числе:

мероприятий – 26 единиц (60 %);

административных мероприятий – 17 единиц (40 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов

и достижения показателей Программы

* 1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2021 году:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | |
| В соответствии  с постановлением Администрации от 28.12.2020 № 524-па  (на 01.01.2021) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2021  № 303 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 376 988,0 | 378 206,4 | 453 042,1 | 405 082,9 |
| Областной бюджет | 147 628,5 | 134 645,6 | 178 043,0 | 176 669,7 |
| Федеральный бюджет | 1 010 837,4 | 1 010 837,4 | 1 049 689,1 | 1 049 689,1 |
| Государственные фонды | 106 090,4 | 106 090,4 | 432 113,5 | 362 884,2 |
| Внебюджетные источники | **×** | **×** | **×** | **×** |
| ИТОГО,  в том числе: | 1 641 544,3 | 1 629 779,8 | 2 112 887,7 | 1 994 325,9 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 1 641 544,3 | 1 629 779,8 | 2 087 125,0 | 1 968 563,2 |

[<1>](#P4756) – расходы на реализацию Программы за исключением обеспечивающей подпрограммы.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2021 году:

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| План  (сводная бюджетная роспись на 31.12.2021) | Факт  (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 1 049 689,1 | 1 049 689,1 |
| 1.1 | Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации | 1 049 689,1 | 1 049 689,1 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 700 000,0 | 700 000,0 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 532,3 | 532,3 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 45 875,1 | 45 875,1 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | 21 401,7 | 21 401,7 |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | 281 880,0 | 281 880,0 |
| 2 | Областной бюджет: | 178 043,0 | 176 669,7 |
| 2.1 | Государственные программы Архангельской области | 169 627,5 | 169 627,5 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем  и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» | 24 092,5 | 24 092,5 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | 44 595,4 | 44 595,4 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» | 782,2 | 782,2 |
|  | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | 100 157,4 | 100 157,4 |
| 2.2 | Адресные программы Архангельской области | 8 415,5 | 7 042,2 |
|  | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» | 8 415,5 | 7 042,2 |
| 3 | Государственные внебюджетные фонды | 432 113,5 | 362 884,2 |
| 3.1 | Фонд содействия реформированию ЖКХ: | 432 113,5 | 362 884,2 |
|  | Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» | 432 113,5 | 362 884,2 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя   
в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2021 год.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2021 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей цели | 8 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,949 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 7 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя | | Причины  отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Показатель 3 «Доля ветхих  и аварийных многоквартирных домов  в муниципальном образовании «Северодвинск» | процент | 1,920 | 1,980 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено следующими причинами:  часть домов не снесена  в связи с незавершением мероприятий  по выкупу аварийных жилых помещений  у собственников, увеличение числа многоквартирных домов, признанных в 2021 году аварийными  и подлежащими сносу |
| Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году,  в общей численности населения, состоящего  на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | процент | 1,200 | 0,600 | Значительное отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено поздним сроком ввода  в эксплуатацию многоквартирного дома |
|  |  |  |  | № 30 по ул. Лесной (30.12.2021) |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей задач Программы | 20 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 0,985 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 17 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

Таблица 6

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя | | Причины  отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения  в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного  строительства Северодвинска» | процент | 9,000 | 8,000 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска,  а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами  (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья») |
| Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего  в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» задачи 2 «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | процент | 14,200 | 12,400 | Отклонение  от запланированного значения показателя связано со снижением количества граждан, проживающих  в аварийном жилищном фонде и улучшивших жилищные условия  в отчетном году. Основные мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда  в многоквартирный дом № 30 по ул. Лесной  в отчетном году  не завершены |
| Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | процент | 118,800 | 118,300 | Отклонение  от запланированного значения показателя обусловлено снижением рождаемости населения в предыдущие годы |
| Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания» задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства» | процент | 3,400 | 3,900 | В отчетном году  по причине нарушения подрядчиками сроков выполнения работ  не утверждены проекты планировки и проекты межевания территории градостроительного квартала 115  г. Северодвинска,  градостроительного квартала 225  г. Северодвинска |
| Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете  и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» | процент | 0,022 | 0,000 | Значение показателя  не достигнуто  по причине отсутствия заявлений  на улучшение жилищных условий  от граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение  государственных жилищных сертификатов |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 54 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 0,953 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 3 |

Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (административ-ного мероприятия), задачи, подпрограммы | Источник финансирования/ наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) | Единица измерения | Объем финансирования/ значение показателя | | Причины  невыполнения |
| план | факт |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | | | | | |
| Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» | | | | | |
| Мероприятие 1.03 «Реконструкция проспекта Победы  на участке  от ул. Кирилкина  до пр. Морской  г. Северодвинск» | Местный бюджет | Тыс. руб. | 1 547,1 | 53,7 | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальными контрактами от 01.03.2021 № 21АДМ-089  и № 21АДМ-090. По итогам завершения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции |
| Показатель 3 «Количество корректировок проектной документации» | единиц | 1,000 | 0,000 |
| Показатель 4 «Количество контрактов на проведение государственной экспертизы» | единиц | 1,000 | 1,000 |
| Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» | | | | | |
| Мероприятие 2.15 «Проектирование  и строительство культурно-досугового учреждения  в с. Нёнокса» | Местный бюджет | Тыс. руб. | 1 254,3 | 454,3 | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом от 16.11.2020 № 20АДМ-394  и муниципальным контрактом от 23.11.2020 № 20АДМ-395.  По итогам завершения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции |
| Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 1,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» | | | | | |
| Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» | | | | | |
| Мероприятие 1.02  «Подготовка проектов планировки  и проектов межевания территорий кварталов  с проведением инженерно-геологических изысканий» | Местный бюджет | Тыс. руб. | 303,5 | 0,0 | Подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом  от 02.06.2021  № 21АДМ-161  на выполнение работ  по разработке проекта планировки  и проекта межевания территории градостроительного квартала 115  г. Северодвинска, муниципальным контрактом  от 02.06.2021  № 21АДМ-174  на выполнение работ  по разработке проекта планировки  и проекта межевания территории градостроительного квартала 225  г. Северодвинска. По итогам завершения работ подрядчикам будут предъявлены штрафные санкции |
| Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов» | ед. | 2 | 0 |

Соисполнителями Программы реализованы следующие мероприятия.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:

мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;

мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» задачи 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие градостроительства».

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска:

административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения   
из аварийного жилищного фонда» задачи 2 «Переселение граждан   
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:

административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;

мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий   
на строительство и приобретение жилья» задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

административное мероприятие 1.05 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»;

мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,   
и лицам из их числа».

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов   
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Отчету о реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» за 2021 год.

2. Основные результаты реализации Программы за 2021 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.

На территории Северодвинска сложилась положительная динамика темпов жилищного строительства. По итогам 2021 года прогнозный показатель по вводу жилых помещений достигнут. Введены в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 84,7 тыс. кв. м. За период с 2016   
по 2021 годы ввод жилья увеличился в 2 раза.

В целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» завершены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию двух жилых многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6 728,3 кв. м.

За счет источников коммерческого финансирования введены  
в эксплуатацию 13 многоквартирных домов и здание общежития САФУ имени М.В. Ломоносова общей площадью жилых помещений 67 067 кв. м. Объем ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составил   
10 894 кв. м.

Для создания оптимальных условий развития жилищного строительства на территории Северодвинска в 2021 году реализованы мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур, на общую сумму 1 365,3 млн рублей.

Завершено строительство дороги по продлению проспекта Морского   
от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе. Завершено строительство мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе. Выполнено строительство проезда к детскому саду в квартале 167.

Продолжены работы по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины, строительству первого этапа окружной дороги, соединяющей ул. Окружную с ул. Юбилейной, строительству I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы.

Завершено строительство детского сада с бассейном в квартале 167, расположенного по адресу: пр-т Победы, д. 33.

Выполнено проектирование и строительство линии электроснабжения площади Победы, строительство линии наружного освещения в районе дома № 14 по проспекту Труда.

Выполнены работы по подготовке территории под размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке».

Начат комплекс работ по разработке проектной документации   
на строительство линий наружного освещения вдоль улицы Коммунальной   
и проспекта Беломорского, строительство культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса, строительство пешеходных мостов через реки Кудьма   
и Ширшема, корректировке проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского Бульвара, проектной документации на второй этап реконструкции пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского.

Утверждены проекты планировки и проекты межевания территорий для размещения линейных объектов «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске», «Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева   
до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений   
в г. Северодвинске».

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг продолжена работа по совершенствованию регламентов предоставления муниципальных услуг.

В целях оптимизации системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» продолжена работа   
по разработке новых и корректировке существующих проектов планировки   
и проектов межевания территорий.

В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск»   
в отчетном году проведены работы по формированию и оценке рыночной стоимости земельных участков.

В 2021 году реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности жилья для различных категорий граждан, на общую сумму более 209 млн рублей, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель 2020 года. В отчетном году обеспечено улучшение жилищных условий   
с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для 84 молодых семей. 8 семей улучшили жилищные условия за счет получения субсидии   
из местного бюджета. 45 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечены жилыми помещениями.

2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска».

В рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» выполнено следующее.

В 2021 году в целях реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   
на 2019–2025 годы» завершены мероприятия по строительству и вводу   
в эксплуатацию двух жилых многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6 728,3 кв. м.

В рамках муниципального контракта от 10.02.2020 № 003-20-УГиЗО завершено строительство многоквартирного дома в квартале 029 г. Северодвинска (ул. Полярная, д. 36). Подрядчик – ООО «Строй Центр». Объект введен в эксплуатацию 30.09.2021. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.09.2021 № 29-1032901000703-552-2021. Общая площадь жилых помещений составила 4 159,8 кв. м, количество квартир –   
78 ед.

Кроме того, завершено строительство многоквартирного дома   
в квартале 009 г. Северодвинска (ул. Лесная, д. 30) в рамках муниципального контракта от 03.07.2020 № 131-20-УГиЗО. Подрядчик – ООО «Основа». Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2021 № 29-1032901000703-573-2021. Общая площадь квартир – 2 568,5 кв. м, количество квартир – 55 ед.

В целях дальнейшей реализации мероприятий по переселению граждан   
из аварийного жилищного фонда в рамках муниципального контракта   
от 07.12.2020 № 230-20-УГиЗО (подрядчик – ООО «Строй Центр») завершено проектирование многоквартирного дома в квартале 028 г. Северодвинска (в районе ул. Ломоносова, д. 27/33). Получено положительное заключение государственной экспертизы от 16.06.2021   
№ 29-1-1-3-031403-2021. Кроме того, в отчетном году в рамках указанного контракта начат комплекс работ по строительству дома. Проектируемая общая площадь квартир составляет 4 027,4 кв. м, количество квартир – 95 ед. Планируемый срок ввода многоквартирного дома в квартале 028   
г. Северодвинска в эксплуатацию – 30.09.2022.

В рамках задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» выполнено следующее.

Соисполнителем Программы – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска произведены выплаты собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, на общую сумму 107 млн рублей. Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений составила 2 928,0 кв. м.

Кроме того, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в ходе реализации мероприятий   
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда заключено   
4 контракта на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества. Стоимость услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества составила 193,8 тыс. рублей.

В отчетном году соисполнителем Программы – Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в процессе подготовки технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда направлены в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска 13 комплектов технической документации,   
в том числе:

для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных   
домов – 1 комплект;

для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов – 12 комплектов.

2.3. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».

В рамках задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» в целях осуществления инфраструктурной модернизации территории муниципального образования «Северодвинск» реализованы инвестиционные проекты на сумму 1 059,1 млн рублей.

По мероприятию 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» в рамках муниципального контракта от 06.05.2020 № 20АДМ-148 выполнены кадастровые работы   
в отношении объекта – сооружения «Мост через р. Карахта». Получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости «Мост через р. Карахта» от 04.05.2021.

В рамках мероприятия 1.03 «Реконструкция проспекта Победы   
на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск» заключены следующие муниципальные контакты:

от 01.03.2021 № 21АДМ-089 на выполнение инженерных изысканий для корректировки проектной документации;

от 01.03.2021 № 21АДМ-090 на проведение корректировки проектной документации;

от 09.12.2021 № 0309/4561-21 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта.

Мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом   
от 01.03.2021 № 21АДМ-089 и муниципальным контрактом от 01.03.2021 № 21АДМ-090.

В рамках мероприятия 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» завершено строительство объекта. 19.10.2021 введен в эксплуатацию 1-й этап строительства протяженностью 314,37 м (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.10.2021   
№ 29-1032901000703-555-2021), 21.10.2021 введены в эксплуатацию 2-й и 3-й этапы строительства общей протяженностью 940,71 м (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.10.2021 № 29-1032901000703-557-2021).

Общая протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги составила 1 255,1 м.

По мероприятию 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди   
I этапа берегоукрепительных сооружений)» в рамках муниципального контракта от 08.10.2019 № 0247-19-УГиЗО завершены работы по установке шпунтовой стенки. Протяженность шпунтовой стенки, установленной   
в 2021 году, составляет 91 м.

Кроме того, Администрацией Северодвинска заключен муниципальный контракт от 03.08.2021 № 202-21-УГиЗО на продолжение комплекса работ по установке шпунтовой стенки в рамках I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений. Подрядчик – ООО «ГТ «Север». Срок завершения работ – по 31.08.2022.

В рамках мероприятия 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» продолжены работы   
по муниципальному контракту от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО. По итогам 2021 года смонтировано одно пролетное строение.

По мероприятию 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» в рамках муниципального контракта от 28.06.2021 № 155-21-УГиЗО   
за счет средств местного бюджета выполнено строительство линии наружного освещения в районе дома № 14 по проспекту Труда протяженностью 372 пог. м. В рамках муниципальных контрактов   
от 09.08.2021 № 21АДМ-265, от 30.09.2021 № 21АДМ-318 выполнено проектирование и строительство линии электроснабжения площади Победы в г. Северодвинске протяженностью 245 пог. м.

В рамках мероприятия 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»   
по муниципальному контракту от 30.07.2021 № 200-21-УГиЗО выполнены работы по подготовке территории земельного участка для индивидуального жилищного строительства (в рамках частичного исполнения решения Северодвинского городского суда Архангельской области).

По мероприятие 1.13 «Проектирование и строительство автомобильного проезда к детскому саду в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области» в рамках муниципального контракта от 01.03.2021 № 21АДМ-064 разработан комплект проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 02.08.2021   
№ 29-1-1-2-042055-2021. В рамках муниципального контракта от 17.09.2021 № 264-21-УГиЗО выполнено строительство проезда площадью 490 кв. м. Объект введен в эксплуатацию 16.12.2021.

В рамках мероприятия 1.18 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»   
по муниципальному контракту от 01.02.2021 № 21АДМ-020 выполнены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории строительства. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске» утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 17.03.2021 № 93-па.

Объем введенного в эксплуатацию жилья в рамках проекта   
по развитию территорий «Строительство жилья на о. Ягры» по итогам   
2021 года составил 12 234,2 кв. м.

По мероприятию 1.19 «Строительство ливневого коллектора вдоль   
ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске» в рамках муниципального контракта от 12.10.2020 № 20АДМ-340 выполнены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории строительства. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера   
с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске» утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 10.06.2021   
№ 220-па.

В рамках мероприятия 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» за счет средств областного и местного бюджетов продолжены работы   
по строительству объекта в рамках муниципального контракта от 13.01.2020 № 0334-19-УГиЗО. Подрядчик – ООО «Автодороги». Срок выполнения   
работ – до 28.10.2022.

В отчетном году подрядчиком выполнены работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации протяженностью 410 м, отсыпке земляного полотна площадью 30,4 тыс. куб. м.

По мероприятию 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области» строительство объекта выполнено в рамках муниципального контракта от 16.08.2021 № 216-21-УГиЗО на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства. Подрядчик – ООО «Проектстрой». Мостовой переход введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2021   
№ 29-1032901000703-567-2021. Протяженность мостового перехода составила 80 м.

В рамках мероприятия 1.24 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке» за счет средств местного бюджета заключен муниципальный контракт от 09.11.2021 № 325-21-УГиЗО на выполнение работ по подготовке территории под размещение декоративной композиции. Подрядчик – ИП Герасимчук П.А. Объем выполненных земляных работ составил 2,3 тыс. куб. м.

В рамках задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» реализованы инвестиционные проекты на сумму 306,2 млн рублей.

В рамках мероприятия 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов завершено строительство детского сада с бассейном по муниципальному контракту от 01.08.2019 № 0124200000619003186-19-УГиЗО. Подрядчик – ООО «Строй Центр». Детский сад введен в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14.09.2021   
№ 29-1032901000703-550-2021.

Общая площадь введенного в эксплуатацию здания составила   
3,690 тыс. кв. м. Количество созданных дополнительных мест для детей   
в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях – 280.

По мероприятию 2.14 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» за счет средств местного бюджета завершена разработка проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 03.08.2021 № 29-1-1-3-042639-2021.

В рамках мероприятия 2.15 «Проектирование и строительство культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса» продолжены работы   
по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальными контрактами от 16.11.2020 № 20АДМ-394, от 23.11.2020 № 20 АДМ-395. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 23.08.2021 № 29-1-2-3-047087-2021. Мероприятие не выполнено.

По мероприятию 2.17 «Перепланировка третьего этажа объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 42х24 м в городе Северодвинске Архангельской области» за счет средств местного бюджета выполнены работы в рамках муниципального контракта   
от 08.10.2021 № 281-21-УГиЗО на выполнение работ по перепланировке третьего этажа объекта. Подрядчик – ООО «СтройГрад».

2.4. Фактические результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие градостроительства».

В рамках задачи 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» выполнено следующее.

В ходе реализации мероприятия «Подготовка проектов планировки   
и проектов межевания территорий кварталов с проведением инженерно-геологических изысканий» заключены следующие муниципальные контракты:

от 02.06.2021 № 21АДМ-161 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 115 г. Северодвинска;

от 02.06.2021 № 21АДМ-174 на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 225 г. Северодвинска.

В нарушение условий, установленных муниципальными контрактами, подрядчиками работы в установленный срок не выполнены. Количество разработанных в рамках мероприятия проектов планировки и проект межевания территории кварталов за 2021 год составило 0. Мероприятие   
не выполнено.

В рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики» гражданам и юридическим лицам в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг оказаны следующие муниципальные услуги:

выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ (выдано 679 разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ);

подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (рассмотрено 15 обращений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства);

подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (выдано 102 разрешения на строительство объектов капитального строительства);

предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (рассмотрено 3 заявления о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);

подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (выдано 47 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства);

рассмотрение предложений физических и юридических лиц   
о подготовке документации по планировке территории (рассмотрено 18 заявлений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории);

подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства (выдано 6 разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства);

подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (выдано 69 разрешений на установку   
и эксплуатацию рекламных конструкций);

подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (выдан 91 градостроительный план земельных участков);

присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса (утверждено 101 распоряжение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса).

В рамках задачи 3 «Обеспечение эффективного использования   
и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» выполнено следующее.

В целях обеспечения эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск»   
в рамках мероприятия 3.01 «Организация и осуществление мероприятий   
по землеустройству и землепользованию» произведена оценка рыночной стоимости 42 земельных участков, сформировано 46 земельных участков.

В рамках административного мероприятия 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся   
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» выдано 153 разрешения на размещение объекта.

В рамках административного мероприятия 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые   
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся   
в муниципальной собственности, без проведения торгов» количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов, составило   
729 ед.

В рамках мероприятия 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» проведено 3 публичных торга по продаже объектов незавершенного строительства.

2.5. Фактические результаты реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей».

В рамках задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» реализованы следующие мероприятия на сумму 95,3 млн рублей.

В 2021 году утверждено 67 распоряжений Администрации Северодвинска о включении молодых семей в число участников подпрограммы.

Для обеспечения участия муниципального образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организованном Правительством Архангельской области, Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска своевременно сформирован и направлен в Правительство Архангельской области список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат   
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В отчетном году 84 молодые семьи улучшили жилищные условия   
с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

2.6. Фактические результаты реализации подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся   
в улучшении жилищных условий».

В рамках задачи 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» реализованы следующие мероприятия на сумму   
7,0 млн рублей.

В 2021 году реализация мероприятия по предоставлению гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья позволила улучшить жилищные условия 8 семьям. Общий размер выплат по мероприятию составил 6 956,7 тыс. рублей.

В рамках административного мероприятия 1.05 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными» заключено 4 договора социального найма.

В рамках задачи 2 «Выполнение государственных обязательств   
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» реализованы следующие мероприятия (административные мероприятия).

В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005   
№ 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями» и постановлением Администрации Северодвинска   
от 12.09.2013 № 337-па «О разграничении функций по осуществлению государственных полномочий» 45 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечены жилыми помещениями.

В ходе реализации административного мероприятия по подготовке проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в отчетном году подготовлено 45 проектов постановлений.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя   
по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Управление реализацией Программы осуществлялось Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и предусматривало следующее:

создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем   
и соисполнителями Программы;

формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;

оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

учет, контроль и анализ реализации Программы.

В целях своевременного и достоверного предоставления отчетности   
в министерство строительства и архитектуры Архангельской области   
в рамках соглашения от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска совместно с Управлением муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности, а также еженедельной информации о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

В целях своевременного и достоверного предоставления отчетности   
в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в рамках соглашения   
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска организовано формирование ежемесячной отчетности о ходе реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».

В 2021 году в целях сокращения объемов незавершенного строительства, списания затрат с баланса Управлением градостроительства   
и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

# Для соблюдения требований, установленных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем – Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – и соисполнителями программы осуществлялось взаимодействие с Управлением муниципального заказа Администрации Северодвинска в части формирования и корректировки плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Северодвинска, предоставления конкурсной документации, заключения муниципальных контрактов, направления информации о приемке (оплате) поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

## В отчетном году ответственным исполнителем Программы и соисполнителями Программы осуществлялось взаимодействие:

## с министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством образования Архангельской области, министерством имущественных отношений Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области;

## с министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области, министерством культуры Архангельской области для привлечения средств федерального и областного бюджетов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

## с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»;

## с проектными организациями при разработке проектной документации, проведении инженерных изысканий для осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

с сетевыми организациями при обеспечении технологического присоединения к инженерным сетям объектов капитального строительства;

со строительными организациями;

с Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной регистрации прав на земельные участки.

В целях реализации программы «Арктический гектар» Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска организовано взаимодействие с Министерством Российской Федерации   
по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерством имущественных отношений Архангельской области.

Кроме того, ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в течение отчетного года осуществлялось взаимодействие   
со средствами массовой информации в целях информирования населения   
о строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях повышения эффективности реализации Программы Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденного заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 29.03.2021. В 2021 году   
в утвержденный план реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» внесены изменения при корректировке перечня мероприятий, уточнении сроков выполнения мероприятий (административных мероприятий) 30.09.2021.

Ответственным исполнителем Программы совместно   
с соисполнителями Программы осуществлен мониторинг реализации Программы за первое полугодие 2021 года и за 2021 год.

Планом реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2021 год предусмотрена реализация 40 мероприятий, 31 контрольного события, из них:

выполнено в срок 37 мероприятий (92,5 %), 27 контрольных событий (87,1 %);

выполнено с нарушением срока 1 контрольное событие (3,2 %);

не выполнено 3 мероприятия (7,5 %), 3 контрольных события (9,7 %).

Степень выполнения Плана реализации Программы за 2021 год составила 90,85 %, что соответствует высокой степени.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативно-го правового акта | Номер норматив-ного правового акта | Причины внесения изменений  в Программу и их влияние  на достижение показателей цели  и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Северодвинска | 08.11.2021 | 391-па | Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска  от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов». Произведен перерасчет целевых показателей, внесены изменения в ожидаемые результаты реализации программы  и подпрограмм. Уточнены сроки  и механизмы реализации отдельных мероприятий и объемы финансирования подпрограмм.  Внесены изменения в приложение 1  в части уточнения значений целевых показателей, в приложении 4 уточнена характеристика основных показателей Программы  и подпрограмм, в приложении 5 уточнены паспорта инвестиционных проектов.  Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение целевых показателей, показателей мероприятий |
| 2. | Постановление Администрации Северодвинска | 18.02.2022 | 57-па | Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска  от 18.02.2021 № 316 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 22.04.2021 № 338 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 № 359 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов».  Уточнены значения целевых показателей и сроки реализации отдельных мероприятий.  В приложении 4 уточнена характеристика основных показателей Программы  и подпрограмм, уточнен перечень показателей мероприятий.  Внесение изменений обеспечило оптимальное достижение показателей мероприятий |
| 3. | Постановление Администрации Северодвинска | 11.04.2022 | 156-па | Объем финансирования Программы приведен в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска  от 25.11.2021 № 381 «О внесении |
|  |  |  |  | изменений в решение Совета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов», сводной бюджетной росписью на 31.12.2021. В разделе III в паспортах подпрограмм уточнены объемы финансирования подпрограмм 1, 2, 3, 4, 5  и обеспечивающей подпрограммы |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В 2022 году в целях достижения оптимальных результатов   
по выполнению поставленных задач ответственному исполнителю   
и соисполнителям Программы необходимо продолжить работу   
по совершенствованию механизма управления реализацией Программы,   
в том числе:

продолжить работу по совершенствованию системы показателей Программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач Программы, а также показателей отдельных мероприятий;

принять меры по достижению плановых значений целевых показателей;

проводить своевременную корректировку плановых значений показателей в течение финансового года.

Вместе с тем Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска необходимо продолжить работу   
по привлечению средств федерального и областного бюджетов в рамках государственных программ Архангельской области на реализацию следующих мероприятий:

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» – реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского   
г. Северодвинск;

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» – строительство спортивного комплекса на стадионе «Север»   
в г. Северодвинске (1 этап), реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области, строительство объекта капитального строительства «Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске, Архангельской области»;

в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» – строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева   
до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений   
в г. Северодвинске;

в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» – строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области.

Для совершенствования управления реализацией Программы ответственному исполнителю Программы – Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска – необходимо организовать строгий контроль за достижением плановых значений показателей, сроками реализации мероприятий.

Кроме того в связи с завершением реализации I этапа программы (этапа 2016–2021 годов) в 2022 году ответственному исполнителю   
и соисполнителям Программы необходимо завершить реализацию Программы и сформировать новую муниципальную программу   
в продолжение действующей с периодом реализации с 2023 по 2028 годы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

В отчетном периоде на реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Таблица 10

| Наименова-ние риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска\* | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски | | | |
| Риск финансового обеспечения (связан  с финансиро-ванием программы в неполном объеме как  за счет бюджетных, так  и внебюджет-ных источников) | В связи с отсутствием финансирования из федерального и областного бюджетов в 2021 году  не осуществлена реализация мероприятий по реконструкции проспекта Победы на участке  от ул. Кирилкина до пр. Морского  г. Северодвинск G12103,  строительству ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной,  от ул. Торцева до рефулерного озера,  с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске G12119, строительству спортивного комплекса  на стадионе «Север» в г. Северодвинске (1 этап) G12213 | 4 | В связи с отсутствием софинансирования за счет средств федерального  и областного бюджетов  и невозможностью строительства объектов  за счет средств местного бюджета из финансового обеспечения Программы  на 2021 год исключены доли софинансирования за счет средств местного бюджета  по мероприятиям G12103, G12119, G12213 |
| Внутренние риски | | | |
| Организацион-ный риск | Наступление данного риска обусловлено возникновением проблем при реализации Программы в связи  с большим количеством соисполнителей и участников Программы.  В 2021 году выставлены требования  об устранении замечаний, требования об уплате пеней и штрафов  за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам.  По муниципальному контракту  от 23.12.2019 № 0328-19-УГиЗО  на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ  по объекту «Строительство дороги  по продлению проспекта Морского  от проспекта Победы до пересечения  с Солзенским шоссе» (1этап)  за нарушение условий муниципального контракта подрядчику  ООО «Спецдорпроект» направлено требование об уплате штрафа  от 01.12.2021№01-03-11/3400.  По муниципальному контракту  от 22.07.2019№ 0174-19-УГиЗО  на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ  по объекту «Строительство дороги  по продлению проспекта Морского  от проспекта Победы до пересечения  с Солзенским шоссе» (2 и 3 этапы)  за нарушение условий муниципального контракта подрядчику  ООО «Спецдорпроект» направлено требование об уплате штрафа  от 01.12.2021 № 01-03-11/3401.  По муниципальному контракту  от 13.12.2019 № 0317-19-УГиЗО  на выполнение работ на объекте «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе» (1 этап) за нарушение условий муниципального контракта подрядчику ООО «Севдорстройсервис» направлено требование об уплате штрафа  от 29.11.2021 № 01-03-11/3357.  По муниципальному контракту  от 23.09.2019 № 0239-19-УГиЗО  на выполнение работ по объекту «Реконструкция Набережной Александра Зрячева  в г. Северодвинске» (1 этап)  за нарушение условий муниципального контракта подрядчику  ООО «РУСДОМ» направлено требование об уплате неустойки  от 14.05.2021 № 01-03-11/1344  за нарушение срока исполнения контракта.  По муниципальному контракту  от 06.10.2020 № 200-20-УГиЗО  на работы по разработке проектной  и рабочей документации  на строительство объекта «Платная автомобильная стоянка  по ул. Кирилкина в г. Северодвинске» за нарушение условий муниципального контракта подрядчику  ООО «Архитектурно-Строительный Альянс» направлено требование  об уплате штрафа от 27.04.2021  № 01-03-11/1206.  По муниципальному контракту  от 01.08.2019 № 0124200000619003186-19-УГиЗО на выполнение работ  по проектированию, строительству  и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в квартале 167  г. Северодвинска Архангельской области» за нарушение срока выполнения работ второго этапа направлено требование об уплате пени | 2 | В соответствии с условиями муниципальных контрактов  к исполнителям, нарушившим условия исполнения обязательств, выставлены требования  об устранении замечаний, требования об уплате пеней  и штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств |
|  | от 22.11.2021 № 01-03-11/3298.  Риск не повлиял на достижение показателей цели |  |  |

[\*](#P4756) – группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска   
на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

Управление рисками реализации Программы осуществляется путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей   
и участников Программы.

Ответственность и координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов Программы в целом будет осуществляться Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2021 года:

Таблица 11

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,943 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 0,962 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,915 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,933 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к отчету о реализации муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства Северодвинска»  за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска  от ……………… № ……………. |

| Сведения  о реализации муниципальной программы |
| --- |
| «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |
| за 2021 год |

| Ответственный исполнитель |
| --- |
| Администрация Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений. |
|  |
| Соисполнители |
| Управление муниципального жилищного фонда;  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;  Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Аналитический код** | | | | | | **Источник финансирования** | **Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели** | **Единица измерения** | **Результаты реализации программы в 2021 году** | | | | |
| **Код целевой статьи расходов** | **Программа** | **Цель программы** | **Подпрограмма** | **Задача подпрограммы** | **Мероприятие (подпрограммы или административное)** | | **План** | **Факт** | **Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей** | **Причины отклонений от плана** | **Условие расчета индекса показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПЖ00000000 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» | тыс. рублей | 2 112 887,7 | 1 994 325,9 | 0,944 |  |  |
|  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 049 689,1 | 1 049 689,1 | 1,000 |  |  |
|  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 178 043,0 | 176 669,7 | 0,992 |  |  |
|  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 453 042,1 | 405 082,9 | 0,894 |  |  |
|  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 432 113,5 | 362 884,2 | 0,840 |  |  |
|  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Программная часть | тыс. рублей | 2 087 125,0 | 1 968 563,2 | 0,943 |  |  |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 2 112 887,7 | 1 994 325,9 | 0,944 |  |  |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 1 049 689,1 | 1 049 689,1 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 178 043,0 | 176 669,7 | 0,992 |  |  |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 453 042,1 | 405 082,9 | 0,894 |  |  |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 432 113,5 | 362 884,2 | 0,840 |  |  |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья» | кв. м | 75 505,000 | 84 689,000 | 1,122 | Превышение планового значения показателя связано  с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования | 1 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск»  в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 24,720 | 24,780 | 1,002 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено превышением планового значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья» | 1 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля ветхих  и аварийных многоквартирных домов в муниципальном образовании «Северодвинск» | процент | 1,920 | 1,980 | 0,970 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено следующими причинами: часть домов  не снесена в связи  с не завершением мероприятий  по выкупу аварийных жилых помещений у собственников, увеличение числа многоквартирных домов, признанных в 2021 году аварийными и подлежащими сносу | 2 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия  в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» | процент | 1,200 | 0,600 | 0,500 | Значительное отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено поздним сроком ввода в эксплуатацию многоквартирного дома № 30  по ул. Лесной (30.12.2021) | 1 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)» | процент | 22,050 | 22,050 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 6 «Плотность жилого фонда» | кв. м/га | 37,800 | 37,800 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 7 «Число объектов социальной сферы в расчете  на 10 тыс. человек населения» | единиц | 4,450 | 4,450 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 8 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных  на развитие инженерной инфраструктуры» | единиц | 12,000 | 12,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЖ00000000 | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | тыс. рублей | 491 211,7 | 390 540,8 | 0,795 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 8 415,5 | 7 042,2 | 0,837 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 50 682,7 | 20 614,4 | 0,407 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 432 113,5 | 362 884,2 | 0,840 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья  в Северодвинске» | тыс. рублей | 341 274,2 | 283 438,1 | 0,831 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 532,6 | 5 004,4 | 0,905 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 50 377,0 | 20 313,6 | 0,403 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 285 364,6 | 258 120,1 | 0,905 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан  из аварийного жилищного фонда,  в расчете на одного жителя Северодвинска» | кв. м | 0,040 | 0,040 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных  в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья  в Северодвинске» | процент | 9,000 | 8,000 | 0,889 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено изменением структуры годового ввода жилья на территории Северодвинска,  а именно увеличением темпов жилищного строительства коммерческими структурами (показатель 1 цели «Годовой объем ввода жилья») | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | тыс. рублей | 341 274,2 | 283 438,1 | 0,831 | Средства освоены не в полном объеме в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 5 532,6 | 5 004,4 | 0,905 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 50 377,0 | 20 313,6 | 0,403 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 285 364,6 | 258 120,1 | 0,905 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов в год» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Мощность введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в отчетном году» | кв. м | 6 667,600 | 6 728,300 | 1,009 | Плановое значение показателя определено на основании проектной документации  на строительство многоквартирных домов, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Фактическое значение показателя определено на основании технических планов объектов | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество многоквартирных домов  с переходящим сроком ввода  в эксплуатацию» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда» | тыс. рублей | 149 937,5 | 107 102,7 | 0,714 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 2 882,9 | 2 037,8 | 0,707 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 305,7 | 300,8 | 0,984 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 146 748,9 | 104 764,1 | 0,714 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых  у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда» | процент | 3,200 | 3,300 | 1,031 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что расчетное значение показателя находится  в зависимости от значения показателя 1 мероприятия G101201 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений» | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных  из аварийного жилищного фонда,  в общей численности населения, проживающего в аварийном  и непригодном для проживания жилищном фонде» | процент | 14,200 | 12,400 | 0,873 | Отклонение  от запланированного значения показателя связано  со снижением количества граждан, проживающих  в аварийном жилищном фонде  и улучшивших жилищные условия в отчетном году. Основные мероприятия  по расселению граждан  из аварийного жилищного фонда в многоквартирный дом № 30  по ул. Лесной, выполнены  в первом квартале 2022 года | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | тыс. рублей | 149 743,7 | 106 908,9 | 0,714 | Средства освоены не в полном объеме по следующим причинам:  оценка рыночной стоимости аварийных жилых помещений, определенная независимым оценщиком в соответствии  с пунктом 1 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации и подлежащая выплате собственникам  по заключенным соглашениям  о выкупе, ниже расчетного показателя стоимости квадратного метра (53 314 руб./кв. м), из которого рассчитан доведенный (плановый) объем финансирования на 2021 год;  ряд собственников, подавших заявление на предоставление субсидии в 2021 году,  не предоставил необходимые документы в установленный законодательством срок |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 2 882,9 | 2 037,8 | 0,707 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 111,9 | 107,0 | 0,956 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 146 748,9 | 104 764,1 | 0,714 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений» | кв. м | 2 928,000 | 2 928,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Подготовка технической документации для осуществления конкурсных процедур по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов в рамках программы переселения  из аварийного жилищного фонда» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество комплектов технической документации, направленных  в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по выносу радиотрансляционной линии (телефонии) с подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество комплектов технической документации, направленных  в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска, для осуществления закупки работ по разборке (сносу) аварийных многоквартирных домов» | единиц | 13,000 | 12,000 | 0,923 | Фактическое значение показателя | 1 |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда  в рамках программы переселения» | тыс. рублей | 193,8 | 193,8 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 193,8 | 193,8 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЖ00000000 | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | тыс. рублей | 1 382 891,9 | 1 365 304,5 | 0,987 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 981 880,0 | 981 880,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 58 646,2 | 58 646,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 342 365,7 | 324 778,3 | 0,949 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» | тыс. рублей | 1 068 050,0 | 1 059 076,9 | 0,992 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 700 000,0 | 700 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 44 595,4 | 44 595,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 323 454,6 | 314 481,5 | 0,972 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» | км/га | 2,150 | 2,150 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Обеспеченность территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями» | км/км2 | 0,488 | 0,488 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество выписок о постановке объекта «Мост через р. Карахта» на кадастровый учет» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Реконструкция проспекта Победы на участке  от ул. Кирилкина до пр. Морской  г. Северодвинск» | тыс. рублей | 1 547,1 | 53,7 | 0,035 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 547,1 | 53,7 | 0,035 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество корректировок проектной документации» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | По причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ корректировка проектной документации в отчетном году не завершена | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 4 «Количество контрактов на проведение государственной экспертизы» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы  до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 106 492,9 | 106 492,9 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 106 492,9 | 106 492,9 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги» | погонный метр | 1 228,000 | 1 255,100 | 1,022 | Фактически сложившийся показатель. Фактическое значение показателя определено на основании технического плана объекта | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)» | тыс. рублей | 130 759,4 | 130 759,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 130 759,4 | 130 759,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки» | метр | 91,000 | 91,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |  | Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины  в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 706 397,4 | 706 397,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 700 000,0 | 700 000,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 397,4 | 6 397,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 3 «Количество смонтированных пролетных строений» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей» | тыс. рублей | 2 825,2 | 2 453,7 | 0,869 | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ  по муниципальному контракту от 16.08.2021 № 21АДМ-231  на подготовку проектной документации для строительства линий наружного освещения вдоль улицы Коммунальной  и проспекта Беломорского. Оплата по контракту  не произведена. Не в полном объеме произведена оплата  по муниципальному контракту от 30.09.2021 № 21АДМ-318  на строительство линии электроснабжения площади Победы. На основании соглашения от 20.12.2021 выполнение части работ признано нецелесообразным |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 825,2 | 2 453,7 | 0,869 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 1 «Протяженность наружных сетей электроснабжения» | погонный метр | 617,000 | 617,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры» | тыс. рублей | 638,7 | 638,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 638,7 | 638,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 2 «Количество земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках исполнения решений суда, вступивших в законную силу» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Мероприятие 1.13 «Проектирование и строительство автомобильного проезда к детскому саду в квартале 167  г. Северодвинска Архангельской области» | тыс. рублей | 5 854,2 | 5 854,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 5 854,2 | 5 854,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 2 «Площадь проезда» | кв. м | 490,000 | 490,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | Мероприятие 1.18 «Строительство коллектора ливневой канализации  с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 322,9 | 322,9 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 322,9 | 322,9 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |  | Показатель 3 «Ввод жилья  в рамках проекта по развитию территорий «Строительство жилья на о. Ягры», на реализацию которого привлечены средства  на строительство объекта (показатель национального проекта «Жилье и городская среда)» | кв. м | 12 291,000 | 12 234,200 | 0,995 | Плановое значение показателя определено на основании проектной документации  на строительство многоквартирных домов, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Фактическое значение показателя определено на основании технических паспортов объектов | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | Мероприятие 1.19 «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной,  от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений  в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 433,0 | 433,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 433,0 | 433,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | Показатель 1 «Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение  ул. Окружной с ул. Юбилейной)  в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 103 895,4 | 103 895,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 44 595,4 | 44 595,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 59 300,0 | 59 300,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Показатель 2 «Протяженность переустроенных сетей водоснабжения и канализации» | метр | 410,000 | 410,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Показатель 3 «Отсыпка земляного полотна» | тыс. куб. м | 30,400 | 30,400 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Мероприятие 1.22 «Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма  на Солзенском шоссе  в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 7 000,0 | 194,8 | 0,028 | Работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от 16.08.2021 № 216-21-УГиЗО, выполнены. Объект введен  в эксплуатацию. На основании соглашения о расторжении контракта от 29.12.2021 выполнение части работ  на сумму 2 060,1 тыс. руб. признано нецелесообразным. Оплата в сумме 4 745,1 тыс. руб. в 2021 году не произведена органами Федерального казначейства по независящим  от Администрации Северодвинска причинам |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7 000,0 | 194,8 | 0,028 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Показатель 1 «Протяженность введенного в эксплуатацию мостового перехода» | метр | 78,400 | 80,000 | 1,020 | Фактическое значение показателя | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | Мероприятие 1.24 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке» | тыс. рублей | 1 853,8 | 1 550,8 | 0,837 | Работы, предусмотренные муниципальным контрактом  от 09.11.2021 № 325-21-УГиЗО, выполнены. На основании соглашения о расторжении  от 21.12.2021 фактически принятые работы составили 1 550,8 тыс. руб. |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 853,8 | 1 550,8 | 0,837 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | Показатель 1 «Объем земляных работ» | тыс. куб. м | 2,300 | 2,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры» | тыс. рублей | 314 841,9 | 306 227,6 | 0,973 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 281 880,0 | 281 880,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 14 050,8 | 14 050,8 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 18 911,1 | 10 296,8 | 0,544 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений» | процент | 118,800 | 118,300 | 0,996 | Отклонение от запланированного значения показателя обусловлено снижением рождаемости населения в предыдущие годы | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями, исходя  из их единовременной пропускной способности,  в % от установленного норматива» | процент | 37,270 | 37,270 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | Мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест  в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области» | тыс. рублей | 304 662,2 | 297 911,0 | 0,978 | Средства местного бюджета  в сумме 6 751,2 тыс. руб.  не израсходованы в связи с предоставлением средств областного бюджета  на основании уведомления  о бюджетных ассигнованиях  из областного бюджета министерства строительства  и архитектуры Архангельской области от 01.11.2021 |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 281 880,0 | 281 880,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 14 050,8 | 14 050,8 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 8 731,4 | 1 980,2 | 0,227 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | Показатель 3 «Общая площадь введенного в эксплуатацию здания» | тысяч квадратных метров | 3,680 | 3,690 | 1,003 | Плановое значение показателя определено на основании проектной документации  на строительство детского сада, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Фактическое значение показателя определено на основании технического плана объекта | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | Показатель 4 «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» | мест | 280,000 | 280,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | Мероприятие 2.14 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 2 447,6 | 2 447,6 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 447,6 | 2 447,6 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | Мероприятие 2.15 «Проектирование и строительство культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса» | тыс. рублей | 1 254,3 | 454,3 | 0,362 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом  от 16.11.2020 № 20АДМ-394  и муниципальным контрактом  от 23.11.2020 № 20АДМ-395 |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 254,3 | 454,3 | 0,362 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | По причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ корректировка проектной документации в отчетном году не выполнена | 1 |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | Мероприятие 2.17 «Перепланировка третьего этажа объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс  с универсальным залом 42х24 м  в городе Северодвинске Архангельской области» | тыс. рублей | 6 477,8 | 5 414,7 | 0,836 | Средства освоены не в полном объеме по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом  от 08.10.2021 № 281-21-УГиЗО |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 477,8 | 5 414,7 | 0,836 |  |  |
|  | G | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | Показатель 1 «Количество контрактов на выполнение перепланировки» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЖ00000000 | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» | тыс. рублей | 3 302,1 | 2 998,6 | 0,908 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 532,3 | 532,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 782,2 | 782,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 987,6 | 1 684,1 | 0,847 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 303,5 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 303,5 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов,  в отношении которых требуется подготовка проектов планировки  и межевания» | процент | 3,400 | 3,900 | 0,872 | В отчетном году по причине нарушения подрядчиками сроков выполнения работ  не утверждены проекты планировки и проекты межевания территории градостроительного квартала 115 г. Северодвинска,  градостроительного квартала 225  г. Северодвинска | 2 |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Обеспеченность муниципального образования «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов  с проведением инженерно-геологических изысканий» | тыс. рублей | 303,5 | 0,0 | 0,000 | Подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом от 02.06.2021  № 21АДМ-161  на выполнение работ  по разработке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 115  г. Северодвинска, муниципальным контрактом  от 02.06.2021 № 21АДМ-174  на выполнение работ  по разработке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 225 г. Северодвинска. Оплата по контрактам не произведена. |  |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 303,5 | 0,0 | 0,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов» | единиц | 2,000 | 0,000 | 0,000 | По причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ в отчетном году  не утверждены проекты планировки и проекты межевания территории градостроительных кварталов 115, 225 | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Реализация градостроительной политики» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)» | кв. м | 0,410 | 0,460 | 1,122 | Превышение планового значения показателя связано  с увеличением объемов ввода жилья за счет источников коммерческого финансирования. Значение показателя находится  в зависимости от значения показателя 1 цели «Годовой объем ввода жилья» | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете  на 10 тыс. чел. населения» | гектар | 0,099 | 0,131 | 1,323 | Превышение значения показателя обусловлено увеличением числа обращений по оформлению прав  на земельные участки | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 2.02 «Выдача разрешений (ордеров) на проведение (производство) земляных работ» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений (ордеров)  на проведение (производство) земляных работ (в год)» | единиц | 670,000 | 679,000 | 1,013 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача разрешений на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений  о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  (в год)» | единиц | 15,000 | 15,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений  на строительство объектов капитального строительства  (в год)» | единиц | 100,000 | 102,000 | 1,020 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Предоставление сведений  из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений  о предоставлении сведений  из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в год)» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Административное мероприятие 2.06 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод  в эксплуатацию объектов капитального строительства  (в год)» | единиц | 45,000 | 47,000 | 1,044 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |  | Административное мероприятие 2.08 «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц  о подготовке документации  по планировке территории» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений физических и юридических лиц  о подготовке документации  по планировке территории (в год)» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Административное мероприятие 2.10 «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства  (в год)» | единиц | 5,000 | 6,000 | 1,200 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | Административное мероприятие 2.11 «Подготовка и выдача разрешения на установку  и эксплуатацию рекламных конструкций» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в год)» | единиц | 65,000 | 69,000 | 1,062 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | Административное мероприятие 2.12 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год)» | единиц | 90,000 | 91,000 | 1,011 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | Административное мероприятие 2.13 «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Количество распоряжений о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (в год)» | единиц | 100,000 | 101,000 | 1,010 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Обеспечение эффективного использования  и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 2 998,6 | 2 998,6 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 532,3 | 532,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 782,2 | 782,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 684,1 | 1 684,1 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска» | процент | 0,020 | 0,030 | 1,500 | Превышение значения показателя обусловлено увеличением числа обращений по оформлению прав  на земельные участки | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Организация  и осуществление мероприятий по землеустройству  и землепользованию» | тыс. рублей | 2 941,4 | 2 941,4 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 532,3 | 532,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 782,2 | 782,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 626,9 | 1 626,9 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости» | единиц | 40,000 | 42,000 | 1,050 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков» | единиц | 45,000 | 46,000 | 1,022 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения  на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выданных разрешений  на размещение объекта» | единиц | 150,000 | 153,000 | 1,020 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые  не разграничена, расположенных  на территории муниципального образования «Северодвинск»,  и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов» | единиц | 710,000 | 729,000 | 1,027 | Фактически сложившийся показатель | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи  с публичных торгов» | тыс. рублей | 57,2 | 57,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 57,2 | 57,2 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество вступивших в силу решений суда,  в соответствии с которыми осуществляется реализация объектов незавершенного строительства путем продажи  с публичных торгов» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЖ00000000 | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | тыс. рублей | 95 254,3 | 95 254,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 45 875,1 | 45 875,1 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 24 092,5 | 24 092,5 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 25 286,7 | 25 286,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» | тыс. рублей | 95 254,3 | 95 254,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 45 875,1 | 45 875,1 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 24 092,5 | 24 092,5 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 25 286,7 | 25 286,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск»  в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  (в процентах от общего объема средств федерального бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | процент в год | 48,300 | 48,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию «Северодвинск», в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (в процентах от общего объема средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)» | процент в год | 47,300 | 47,300 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей  в число участников подпрограммы» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов» | единиц | 67,000 | 67,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество списков» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)» | тыс. рублей | 95 254,3 | 95 254,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 45 875,1 | 45 875,1 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 24 092,5 | 24 092,5 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 25 286,7 | 25 286,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в рамках текущего финансового года» | единиц | 84,000 | 84,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЖ00000000 | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | тыс. рублей | 114 465,0 | 114 465,0 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 21 401,7 | 21 401,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 86 106,6 | 86 106,6 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 956,7 | 6 956,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» | тыс. рублей | 6 956,7 | 6 956,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 956,7 | 6 956,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии  на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии» | процент | 3,300 | 3,600 | 1,091 | Отклонение индекса достижения планового значения показателя обусловлено тем, что при расчете планового значения показателя было учтено оценочное число семей, состоящих на учете для получения субсидии  на строительство  и приобретение жилья (240 ед.). Фактическое число семей, состоящих на учете для получения субсидии  на строительство и приобретение жилья, составило 220 ед. | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам,  с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Предоставление гражданам субсидий  на строительство и приобретение жилья» | тыс. рублей | 6 956,7 | 6 956,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 956,7 | 6 956,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия  за счет получения субсидии  из местного бюджета» | единиц | 8,000 | 8,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию  в снесенных домах, ранее признанных аварийными» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество договоров социального найма» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Выполнение государственных обязательств  по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | тыс. рублей | 107 508,3 | 107 508,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 21 401,7 | 21 401,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 86 106,6 | 86 106,6 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов  в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете и имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов» | процент | 0,022 | 0,000 | 0,000 | Значение показателя  не достигнуто по причине отсутствия заявлений  на улучшение жилищных условий от граждан, состоящих на учете и имеющих право  на получение государственных жилищных сертификатов | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся  (в год)» | процент | 24,200 | 24,200 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | тыс. рублей | 107 508,3 | 107 508,3 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 21 401,7 | 21 401,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 86 106,6 | 86 106,6 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)» | единиц | 45,000 | 45,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | да/нет | да | да | - |  |  |
|  | G | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проектов постановлений (в год)» | единиц | 45,000 | 45,000 | 1,000 |  | 1 |
| ПЖ00000000 | G | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 25 762,7 | 25 762,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 25 762,7 | 25 762,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления градостроительства  и земельных отношений Администрации Северодвинска | тыс. рублей | 25 762,7 | 25 762,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 25 762,7 | 25 762,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | Фонд содействия реформированию ЖКХ | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 |  | Возврат средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета, предоставленных муниципальному образованию «Северодвинск»  в рамках обеспечения мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда | тыс. рублей | 25 762,7 | 25 762,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 25 762,7 | 25 762,7 | 1,000 |  |  |
|  | G | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 2. Административные мероприятия | да/нет | да | да |  |  |  |

| **Наименование критерия** | **Значение критерия** |
| --- | --- |
| 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | 0.943 |
| 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы | 0.962 |
| 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы | 0.949 |
| 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 0.985 |
| 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы | 0.953 |
| 3. Показатель качества планирования муниципальной программы | 0.915 |
| 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы | 0.000 |
| 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы | 0.933 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к отчету о реализации муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства Северодвинска»  за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска  от ………………….. № ……….. |

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/ государственной программы Архангельской области | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1.01 «Проектирование  и строительство многоквартирных домов» задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | Мероприятие «Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу  в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений  в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными  до 1 января 2017 года  в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» | Всего  Областной бюджет  Местный бюджет  Фонд содействия реформированию ЖКХ | 291 188,4  5 532,6  291,2    285 364,6 | 263 387,9  5 004,4  263,4  258 120,1 | Договор о предоставлении  и использовании финансовой поддержки  на переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  от 16.05.2019 № 1/ПС | Мощность многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, составила 6 728,3 кв. м |
| Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных  в аварийных многоквартирных домах» задачи 2 «Переселение граждан из аварийного | Мероприятие «Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений  в многоквартирных домах  и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, | Всего  Областной бюджет  Местный бюджет  Фонд содействия реформированию ЖКХ | 149 743,7  2 882,9  111,9  146 748,9 | 106 908,9  2 037,8  107,0  104 764,1 | Договор  о предоставлении  и использовании финансовой поддержки  на переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  от 16.05.2019 | Выкуплены жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах, площадью 2 928,0 кв. м |
| жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | признанных аварийными  до 1 января 2012 года  в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (за счет остатка  на 01.01.2019 средств областного бюджета)» адресной программы Архангельской области  «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы,  мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на 2019–2025 годы» |  |  |  | № 1/ПС |  |
| Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины  в г. Северодвинске» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | Мероприятие ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального  и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».  Мероприятие «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического  развития Российской Федерации проектов» подпрограммы № 2 «Развитие общественного  пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»  государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы  Архангельской области» | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 700 000,0  700 000,0  0,0  0,0 | 700 000,0  700 000,0  0,0  0,0 | Соглашение  о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  назначение,  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету  от 22.03.2021 № 11730000-1-2021-006 | В соответствии  с муниципальным контрактом в течение года выполнялись работы  по строительству пролетного сооружения |
| Мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной  с ул. Юбилейной)  в г. Северодвинске» задачи 1 «Развитие инженерной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | Мероприятие 1.18 Строительство окружной дороги (соединение  ул. Окружной  с ул. Юбилейной)  в г. Северодвинске подпрограммы № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 46 942,5  44 595,4  2 347,1 | 46 942,5  44 595,4  2 347,1 | Соглашение  о предоставлении субсидии  из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск»  на софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности  от 07.12.2021 № Т021 | В соответствии  с муниципальным контрактом  в течение года выполнялись работы  по строительству объекта |
| Мероприятие 2.07 «Проектирование  и строительство объекта «Детский сад на 280 мест  в квартале 167 | Мероприятие ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного | Всего  Федеральный бюджет | 296 227,0  281 880,0 | 296 227,0  281 880,0 | Соглашение  о предоставлении субсидии  из бюджета Архангельской | Количество созданных дополнительных мест для детей  в возрасте от 1,5 |
| г. Северодвинска Архангельской области» задачи 2 «Развитие социальной инфраструктуры» подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | и общего образования»  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  Мероприятие «1.1.22. Строительство детского сада на 280 мест  в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области  (в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»)» задачи № 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и создание  в них современных условий обучения» подпрограммы № 7 «Строительство  и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» | Областной бюджет  Местный бюджет | 14 050,8  296,2 | 14 050,8  296,2 | области местному  бюджету  на софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной  собственности муниципальных образований Архангельской области  от 30.04.2019 № 11730000-1-2019-008.  Соглашение  о предоставлении субсидии  из областного бюджета местному бюджету  на софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности муниципальных образований  Архангельской области  от 09.11.2021 № 19/2021 | до 3 лет  в дошкольных образовательных организациях – 280 |
| Мероприятие 3.01 «Организация  и осуществление мероприятий  по землеустройству  и землепользованию» задачи 3 «Обеспечение эффективного использования  и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Северодвинск» подпрограммы 3 «Развитие | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав  и картографии» подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр  и картография» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 1 752,7  532,3  782,2  438,2 | 1 752,7  532,3  782,2  438,2 | Соглашение  о предоставлении субсидии  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2021  № 11730000-1-2021-002 | Количество объектов  недвижимости  в кадастровых кварталах,  в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, –  2 128 ед. |
| градостроительства» | и инновационная экономика».  Мероприятие «2.9. Проведение комплексных кадастровых работ» задачи № 2 «Формирование земельного фонда Архангельской области, повышение эффективности использования земельных участков, находящихся  в государственной собственности Архангельской области» государственной  программы Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового | Мероприятие 19 «Обеспечение жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание | Всего  Федеральный бюджет | 95 254,3  45 875,1 | 95 254,3  45 875,1 | Соглашение  о предоставлении субсидии  из бюджета субъекта | 84 молодые семьи улучшили жилищные условия  с помощью |
| года)» задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | государственной поддержки гражданам  в обеспечении жильем  и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  Мероприятие 1.1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» | Областной бюджет  Местный бюджет | 24 092,5  25 286,7 | 24 092,5  25 286,7 | Российской Федерации  местному бюджету  от 10.02.2021 № 11730000-1-2021-010 | социальных выплат |
| Мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  и лицам из их числа» задачи 2 «Выполнение государственных обязательств  по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении | Основное мероприятие 3.7 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание  в семью» подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».  Мероприятие 4.4 | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет | 107 508,3  21 401,7  86 106,6 | 107 508,3  21 401,7  86 106,6 | - | 45 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями |
| жилищных условий» | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма специализированных жилых помещений мер социальной поддержки  по освобождению от платы за пользование жилым помещением  и коммунальными услугами (включая взнос  на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме),  а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг (включая взнос  на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся  в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»  государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к отчету о реализации муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства Северодвинска»  за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска  от …………….. № ………….. |

Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного  за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта  (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» | | | | |
| Дополнительное соглашение к Договору от 30.05.2019 № 11/2019 | Управление градостроительства | Дополнительное соглашение к Договору от 30.05.2019 № 11/2019 | Дополнительное соглашение от 27.01.2021 № 4, дополнительное соглашение от 16.02.2021 № 5, дополнительное соглашение от 25.02.2021 № 6, дополнительное соглашение от 19.05.2021 № 7, дополнительное соглашение от 17.08.2021 № 8, дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 9 | В целях уменьшения доли аварийного жилья  и переселения из него граждан в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья  в Северодвинске» созданы условия для реализации  на территории Северодвинска мероприятий по переселению |
|  |  |  |  | граждан из аварийного жилищного фонда |
| Постановление Администрации Северодвинска  об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»  и внесении в нее изменений | Управление экономики Администрации Северодвинска | I квартал текущего финансового года,  в течение финансового года | Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы от 18.02.2021 № 54-па;  постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений  в адресную инвестиционную программу: от 12.04.2021 № 138-па, от 15.06.2021 № 221-па, от 06.08.2021 № 293-па, от 29.10.2021 № 389-па, от 24.01.2022 № 13-па, от 05.03.2022 № 83-па | В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» | | | | |
| Постановление Администрации Северодвинска | Управление экономики Администрации Северодвинска | I квартал текущего финансового | Постановление Администрации Северодвинска об утверждении адресной инвестиционной программы | В целях обеспечения осуществления бюджетных инвестиций в объекты |
| об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»  и внесении в нее изменений |  | года,  в течение финансового года | от 18.2.2021 № 54-па;  постановления Администрации Северодвинска о внесении изменений  в адресную инвестиционную программу: от 12.04.2021 № 138-па, от 15.06.2021 № 221-па, от 06.08.2021 № 293-па, от 29.10.2021 № 389-па, от 24.01.2022 № 13-па, от 05.03.2022 № 83-па | капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск» в рамках задачи 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске», задачи 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» | | | | |
| Постановление  Администрации Северодвинска  о внесении изменений  в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Управление градостроительства  и земельных отношений Администрации Северодвинска | По мере необходимости | Постановления Администрации Северодвинска от 23.04.2021 № 162-па, от 26.04.2021 № 163-па, от 26.04.2021 № 164-па, от 29.04.2021 № 172-па, от 25.05.2021 № 200-па, от 25.05.2021 № 201-па, от 25.05.2021 № 202-па, от 23.06.2021 № 235-па, от 23.06.2021 № 236-па, от 23.06.2021 № 238-па, от 30.06.2021 № 246-па, от 30.06.2021 № 247-па, от 24.09.2021 № 344-па, от 27.09.2021 № 347-па, от 11.10.2021 № 363-па, от 11.10.2021 № 364-па | Обеспечено предоставление муниципальной услуги гражданам в рамках задачи 2 «Реализация градостроительной политики» |