Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска по окончании зимнего периода в 2023 году

В целях организации уборки и благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска по окончании зимнего периода с 21.04.2023 по 09.06.2023 (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям Северодвинска обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные сроки.

3. Органам Администрации Северодвинска, имеющим подведомственные учреждения, предприятия и организации, Управлению экономики Администрации Северодвинска, Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее – ОЭиП), Белозерскому территориальному отделу Администрации Северодвинска, Ненокскому территориальному отделу Администрации Северодвинска:

1) организовать выполнение Плана мероприятий;

2) регулярно (не реже одного раза в две недели) в период действия настоящего постановления проводить проверку состояния территорий Северодвинска на предмет выявления нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40                       (далее – Правила благоустройства территории Северодвинска);

3) предоставлять в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет     ЖКХ, ТиС) информацию о ходе выполнения Плана мероприятий (еженедельно по четвергам до 12 часов).

4. Комитету ЖКХ, ТиС обеспечить постоянный контроль за выполнением в соответствии с Правилами благоустройства территории Северодвинска:

1) управляющими организациями деятельности по управлению многоквартирными домами;

2) подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями, ресурсоснабжающими организациями, а также подрядными организациями работ в период действия настоящего постановления.

5. Органам Администрации Северодвинска, физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также их должностным лицам при выполнении Плана мероприятий обеспечить неукоснительное соблюдение ограничительных мер, предусмотренных Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета ЖКХ, ТиС.

Глава Северодвинска	  				          		    И.В. Арсентьев

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от ____________№___________

ПЛАН

мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству

территории Северодвинска в весенне-летний период

с 21.04.2023 по 09.06.2023

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории Северодвинска (далее – ПБТ) после снеготаяния придомовых территорий, земельных участков | до 05.05.2023 | Управляющие организации (в отношении придомовых территорий) Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении земельных участков, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании) |
| 2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия автомобильных дорог Восстановление разрытий на дорогах после зимних работ по ликвидации последствий аварий, восстановление благоустройства после осуществления земляных работ | до 09.06.2023 в срок, установленный разрешением на осуществление земляных работ | Подрядные организации Комитета ЖКХ, ТиС (в отношении ямочного ремонта асфальтового покрытия автомобильных дорог) Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие разрешение на осуществление земляных работ |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ПБТ территории, выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение с территории рынка «Вертолетка» и прилегающего к нему земельного участка в границах отвода (ул. Южная, д. 167) | до 12.05.2023 | ООО «Вертолетка» |
| 4 | Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории после снеготаяния | до 12.05.2023 | Управляющие организации (в отношении придомовых территорий) Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении земельных участков, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании) |
| 5 | Покраска, ремонт оборудования хозяйственных, игровых и спортивных площадок | до 09.06.2023 | Управляющие организации (в отношении придомовых территорий) Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении контейнерных площадок которые находятся на их содержании) |
| 6 | Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных площадок, киосков, павильонов, рекламных щитов | до 02.06.2023 | Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении киосков, павильонов, рекламных щитов, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании, в отношении малых архитектурных форм, контейнерных площадок, которые находятся на их содержании) |
| 7 | Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, оборудования, находящихся на территориях жилых микрорайонов | до 09.06.2023 | Управляющие организации (в отношении придомовых территорий) Подрядные организации Комитета ЖКХ, ТиС (в отношении территорий общего пользования) |
| 8 | Проведение ревизии, восстановление недостающих и обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов | до 26.05.2023 | Балансодержатели сетей |
| 9 | Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов | до 09.06.2023 | Управляющие организации (в отношении многоквартирных домов) Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении зданий, строений, сооружений, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании) |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями ПБТ территории береговой линии в районе пляжной зоны о. Ягры, Набережной Александра Зрячева | до 09.06.2023 | Подрядные организации Комитета ЖКХ, ТиС |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ПБТ территорий гаражно-строительных кооперативов | до 02.06.2023 | Гаражно-строительные кооперативы |
| 11.1 | Осмотр территорий гаражно-строительных кооперативов | до 03.06.2023 | ОЭиП |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями ПБТ территорий садоводческих некоммерческих товариществ | до 02.06.2023 | Садоводческие некоммерческие товарищества |
| 12.1 | Осмотр территорий садоводческих некоммерческих товариществ | до 03.06.2023 | ОЭиП |
| 13 | Приведение в соответствие с требованиями ПБТ территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 26.05.2022 | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении автостоянок, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании) |
| 13.1 | Осмотр территорий платных автостоянок и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода | до 27.05.2023 | ОЭиП |
| 14 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий автобусных остановок, автомобильных заправочных станций, торговых точек, расположенных в отдельно стоящих зданиях | до 19.05.2023 | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении торговых точек, автомобильных заправочных станций, павильонов на автобусных остановках, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании) |
| 15 | Очистка стен и подъездов многоквартирных домов, зданий, опор освещения, автобусных павильонов от рекламы, размещенной вне установленных для этих целей мест (без соответствующего разрешения) | до 19.05.2023 | Управляющие организации (в отношении многоквартирных домов) СМУП «Горсвет» (в отношении опор освещения) Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели (в отношении торговых точек, павильонов на автобусных остановках, которые находятся у них в собственности, аренде и ином пользовании) |
| 16 | Приведение в соответствие с требованиями ПБТ территорий административных округов в соответствии с вышеперечисленными пунктами мероприятий настоящего Плана | до 19.05.2023 | Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска |
| 17 | Обследование водоохранных зон водных объектов с целью выявления мест несанкционированного складирования отходов | до 19.05.2023 | ОЭиП |